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	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης:


Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη πέμπτη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα:

· με τους Καν. (ΕΚ) 846/2009 και 832/2010 που τροποποιούν τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,

· την εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
· την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 της 13 Δεκεμβρίου 2011, (Κανονισμός 1310/2011),

· τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/08-04-10 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το έγγραφο 19673 /ΕΥΣΣΑΑΠ 1056/30-04-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), και
· τις προφορικές και γραπτές οδηγίες της ΕΥΣ και ΕΥΣΣΑΑΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1
Επίτευξη και ανάλυση προόδου εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
1.1.1
Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος

Η παρούσα Έκθεση έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας "Μακεδονίας – Θράκης" 2007-2013 για το έτος 2011.

Το 2011, πέμπτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην ενεργοποίηση Θεματικών Προτεραιοτήτων μέσω της έκδοσης προσκλήσεων και προκηρύξεων, στις εντάξεις Πράξεων, την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και την πραγματοποίηση δαπανών και προωθήθηκαν δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ.
Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 3.147.058.824,00 € και κατά τη διάρκεια του έτους 2011 υπήρξε ενεργοποίηση μέσω προσκλήσεων, εντάξεων έργων, συμβάσεων και πραγματοποιημένων δαπανών. Ειδικότερα, η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι τις 31.12.2011, καταγράφει την παρακάτω δυναμική: Έκδοση τετρακοσίων δεκαεπτά (417) προσκλήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 3.904.045.105,45€, ένταξη οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών (8.573) πράξεων, προϋπολογισμού ένταξης (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) 3.249.660.980,57 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 103,26 % του ποσού της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Τέλος, έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 2.
162.764.836,74 €, ποσό που αντιπροσωπεύει το 68,72 % του ποσού της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

Αναλυτικότερα, η φυσική πρόοδος του Προγράμματος σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζεται ως εξής:

Άξονας 1. «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Συνολική χρηματοδότηση: 400.341.177 €

Ενταγμένα έργα: 504.389.167,68 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 125,99 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Δαπάνες: 97.682.201,32 € (ΣΔΔ), ποσοστό 24,40 % της συνολικής χρηματοδότησης. 

Άξονας 2. «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
Συνολική χρηματοδότηση: 87.035.294 €

Ενταγμένα έργα: 68.993.722,38 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 79,27 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Δαπάνες: 45.736.423,34 € (ΣΔΔ), ποσοστό 52,55 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Άξονας 3. «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Συνολική χρηματοδότηση: 248.941.176 €.

Ενταγμένα έργα: 273.356.685,30 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 109,81 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Δαπάνες: 82.045.847,92 € (ΣΔΔ), ποσοστό 32,96 % της συνολικής χρηματοδότησης. 

Άξονας 4. «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Συνολική χρηματοδότηση: 609.314.118 €

Ενταγμένα έργα: 835.318.318,47 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 137,09 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Δαπάνες: 414.983.579,38 € (ΣΔΔ), ποσοστό 68,11 % της συνολικής χρηματοδότησης. 

Άξονας 5. «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Συνολική χρηματοδότηση: 112.400.000 €

Ενταγμένα έργα: 147.632.622,31 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 131,35 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Δαπάνες: 75.406.617,57 € (ΣΔΔ), ποσοστό 67,09 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Άξονας 6. «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Συνολική χρηματοδότηση: 18.823.529 €

Ενταγμένα έργα: 16.495.173,32 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 87,63 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Δαπάνες: 33.297.402,88 € (ΣΔΔ), ποσοστό 176,89 % της συνολικής χρηματοδότησης.
Άξονας 7. «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Συνολική χρηματοδότηση: 1.052.987.059 €

Ενταγμένα έργα: 905.599.853,99 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 86,00 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Δαπάνες: : 259.445.113,90 € (ΣΔΔ), ποσοστό 24,64 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Άξονας 8. «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Συνολική χρηματοδότηση: 287.035.294 €

Ενταγμένα έργα: 201.291.160,05 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 70,13 % της συνολικής χρηματοδότησης. 

Δαπάνες: 47.741.213,66 € (ΣΔΔ), ποσοστό 16,63 % της συνολικής χρηματοδότησης. 

Άξονας 9. «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Συνολική χρηματοδότηση: 285.647.059 €

Ενταγμένα έργα: 267.591.256,38 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 93,68 % της συνολικής χρηματοδότησης.
Δαπάνες: 45.427.460,97 € (ΣΔΔ), ποσοστό 15,90 % της συνολικής χρηματοδότησης

Άξονας 10.1. «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Συνολική χρηματοδότηση: 33.240.000 €

Ενταγμένα έργα: 25.769.167,70 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 77,52 % της συνολικής χρηματοδότησης. 

Δαπάνες: 805.001,02 € (ΣΔΔ), ποσοστό 2,42 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Άξονας 10.2. «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

Συνολική χρηματοδότηση: 11.294.118 €

Ενταγμένα έργα: 3.223.853 € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη), ποσοστό 28,54 % της συνολικής χρηματοδότησης.
Δαπάνες: 1.225.885,61 € (ΣΔΔ), ποσοστό 10,85 % της συνολικής χρηματοδότησης.
Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται, συνολικά και ανά διοικητική Περιφέρεια, η ενεργοποίηση του Ε.Π. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π.09

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Προκλήσεις
	Εντάξεις
	Δαπάνες
	Νομικές Δεσμεύσεις

	
	Αριθ.
	ΠΥ προσκλήσεων
(Συνολική Δ.Δ.)
	Αρ.ενταγμ Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης
(Συγχρημ. Δ.Δ.)
	Συγχρημ. Δ.Δ.
	Συγχρημ. Δ.Δ.

	ΑΠ 01: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

	 
	7
	350.542.376,00
	19
	504.389.167,68
	97.682.201,32
	263.497.746,86

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	400.341.177,00
	 
	 
	 
	 

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	125,99%
	24,40%
	65,82%

	ΑΠ 02: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

	 
	5
	75.523.472,08
	9
	68.993.722,38
	45.736.423,34
	54.092.608,93

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	87.035.294,00
	 
	 
	 
	 

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	79,27%
	52,55%
	62,15%

	ΑΠ 03: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

	 
	13
	331.325.565,00
	52
	273.356.685,30
	82.045.847,92
	172.169.645,28

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	248.941.176,00
	 
	 
	 
	 

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	109,81%
	32,96%
	69,16%

	ΑΠ 04: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

	 
	108
	946.647.211,50
	6.109
	835.318.318,47
	414.983.579,38
	733.988.664,02

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	609.314.118,00
	
	
	
	

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	
	
	137,09%
	68,11%
	120,46%

	ΑΠ 05: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

	 
	95
	148.919.908,47
	1.424
	147.632.622,31
	75.406.617,57
	129.363.910,38

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	112.400.000,00
	 
	
	
	

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	131,35%
	67,09%
	115,09%

	ΑΠ 06: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

	 
	5
	17.549.652,94
	295
	16.495.173,32
	33.297.402,88
	16.495.173,32

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	18.823.529,00
	 
	 
	 
	 

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	87,63%
	176,89%
	87,63%

	ΑΠ 07:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

	 
	53
	1.420.253.206,34
	252
	905.599.853,99
	259.445.113,90
	606.742.642,58

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	1.052.987.059,00
	 
	
	
	

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	86,00%
	24,64%
	57,62%

	ΑΠ 08:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

	 
	40
	227.624.203,37
	104
	201.291.160,05
	47.741.213,66
	83.320.335,58

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	287.035.294,00
	 
	
	
	

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	70,13%
	16,63%
	29,03%

	ΑΠ 09:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

	 
	41
	351.347.440,86
	191
	267.591.256,38
	45.427.460,97
	94.898.175,67

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	285.647.059,00
	 
	 
	 
	 

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	93,68%
	15,90%
	33,22%

	ΑΠ 10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ & ΠΔΜ
	 
	 
	 

	 
	48
	25.843.068,89
	94
	25.769.167,70
	805.001,02
	5.973.045,35

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	33.240.000,00
	 
	
	
	

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	77,52%
	2,42%
	17,97%

	ΑΠ 10.2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΜΘ
	 
	 
	 

	 
	2
	8.469.000,00 
	24
	3.223.853,00
	1.225.885,61
	2.222.888,76

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.=
	 
	11.294.118,00
	 
	
	
	

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	28,54%
	10,85%
	19,68%

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΜΑ – ΘΡΑ
	417
	3.904.045.105,45
	8.573
	3.249.660.980,57
	1.103.796.747,57
	2.162.764.836,74

	Συν. Συγχρημ. Δ.Δ. ΕΠ =
	 
	3.147.058.824,00
	 
	 
	 
	 

	% συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ.
	 
	 
	 
	103,26%
	35,07%
	68,72%


	Σύνολο μεταβατικών περιοχών επί γενικού συνόλου
	2.582.352.942,00
	
	2.688.994.012,57
	941.800.150,19
	1.876.978.953,71

	Σύνολο μη μεταβατικών περιοχών
	564.705.882,00
	
	560.666.968,00
	161.996.597,38
	285.785.883,03


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Φορέας Διαχείρισης 
	Προκλήσεις
	Εντάξεις
	Δαπάνες
	Νομικές Δεσμεύσεις

	
	
	Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης
	ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ
(Συνολική Δ.Δ.)
	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης
(Συγχρημ. Δ.Δ.)
	Συγχρημ. Δ.Δ.
	Συγχρημ. Δ.Δ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ΑΠ 01   ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
	350.542.376,00
	19
	504.389.167,68
	263.497.746,86
	97.682.201,32

	17
	Σιδηροδρομικό δίκτυο [ΔΕΔ-Μ]
	 
	
	40.001.176,00
	2
	53.816.320,00
	30.636.865,39
	25.193.195,31

	 
	 
	ΕΔΑ Μ
	03
	17/11/2008
	40.001.176,00
	2
	53.816.320,00
	30.636.865,39
	25.193.195,31

	20
	 Αυτοκινητόδρομοι
	 
	
	110.000.000,00
	3
	122.300.000,00
	98.355.531,15
	14.789.627,25

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	004
	5/12/2008
	110.000.000,00
	3
	122.300.000,00
	98.355.531,15
	14.789.627,25

	21
	Αυτοκινητόδρομοι [ΔΕΔ -Μ]
	 
	
	35.000.000,00
	2
	121.283.316,31
	52.603.875,67
	2.138.000,00

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	033
	27/4/2011
	35.000.000,00
	2
	121.283.316,31
	52.603.875,67
	2.138.000,00

	23
	Περιφερειακές - τοπικές οδοί
	 
	
	165.541.200,00
	12
	206.989.531,37
	81.901.474,65
	55.561.378,76

	 
	
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	001
	11/8/2008
	50.541.200,00
	3
	30.700.000,00
	29.909.082,60
	18.470.428,31

	 
	
	
	028
	31/7/2009
	0,00
	5
	56.046.519,95
	49.489.380,63
	34.587.939,03

	 
	
	
	047
	14/5/2010
	0,00
	1
	2.503.011,42
	2.503.011,42
	2.503.011,42

	 
	 
	
	059
	27/4/2011
	115.000.000,00
	3
	117.740.000,00
	 
	 

	ΑΠ 04   ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
	946.647.211,50
	6.109
	835.318.318,47
	733.988.664,02
	414.003.004,60

	02
	Υποδομή Ε&ΤΑ
	 
	 
	5.500.000,00
	2
	5.750.000,00
	1.981.176,83
	0,00

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	055
	6/12/2010
	5.500.000,00
	2
	5.750.000,00
	1.981.176,83
	 

	03
	Μεταφορά τεχνολογίας & βελτίωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ
	
	
	1.650.000,00
	5
	2.094.860,36
	2.094.860,36
	828.572,05

	 
	 
	ΑΘΗΝΑ –
ΕΡ. ΚΕΝΤΡΟ
	1
	17/10/2008
	1.650.000,00
	5
	2.094.860,36
	2.094.860,36
	828.572,05

	04
	Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ
	
	 
	10.026.000,00
	94
	3.326.203,28
	3.326.203,28
	401.356,83

	 
	 
	ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ
	3
	11/3/2009
	1.736.000,00
	65
	455.000,00
	455.000,00
	98.000,00

	 
	
	
	3
	27/7/2010
	5.310.000,00
	19
	1.723.386,28
	1.723.386,28
	220.857,28

	 
	
	
	4
	27/7/2009
	2.980.000,00
	10
	1.147.817,00
	1.147.817,00
	82.499,55

	05
	Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις & ομίλους επιχειρήσεων
	
	92.628.413,00
	7
	92.483.413,00
	92.483.413,00
	92.262.390,42

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	15
	14/4/2009
	751.600,00
	6
	606.600,00
	606.600,00
	385.577,42

	 
	
	
	56
	 
	76.876.813,00
	1
	76.876.813,00
	76.876.813,00
	76.876.813,00

	 
	 
	ΕΥΣ
	ΤΖΕΡ1
	 
	15.000.000,00
	 
	15.000.000,00
	15.000.000,00
	15.000.000,00

	06
	Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων
	 
	 
	4.557.156,00
	15
	3.366.402,43
	3.366.402,43
	157.000,93

	 
	 
	ΓΓΒ
	09
	30/4/2010
	1.500.000,00
	8
	501.110,55
	501.110,55
	39.700,00

	 
	 
	
	10
	30/4/2010
	3.057.156,00
	7
	2.865.291,88
	2.865.291,88
	117.300,93

	07
	Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα & την καινοτομία
	 
	20.700.000,00
	107
	14.228.432,23
	14.228.432,23
	3.342.547,90

	 
	 
	ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ
	02
	30/6/2009
	3.000.000,00
	1
	221.900,00
	221.900,00
	 

	 
	 
	
	01
	15/6/2011
	17.700.000,00
	106
	14.006.532,23
	14.006.532,23
	3.342.547,90

	08
	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	 
	 
	 
	353.832.023,16
	4.493
	466.062.394,17
	465.545.748,48
	271.586.490,16

	 
	 
	ΓΓΒ
	08
	24/9/2010
	6.000.000,00
	11
	605.170,34
	605.170,34
	 

	 
	 
	
	ΙΒ01
	26/12/2004
	20.341.407,89
	11
	20.336.621,89
	20.336.621,89
	10.164.551,51

	 
	 
	ΓΔΙΕ
	ΙΕ001
	 
	86.604.217,00
	110
	184.566.080,93
	184.566.080,93
	125.950.124,85

	 
	 
	ΔΙΣΑ ΠΚΜ
	01ΔΙΣΑ
	 
	16.000.000,00
	120
	55.792.255,00
	55.792.255,00
	42.283.319,60

	 
	 
	ΕΟΜΜΕΧ
	02
	9/2/2007
	326.463,00
	8
	259.241,17
	259.241,17
	259.241,17

	 
	 
	
	03
	20/3/2007
	3.309.108,00
	69
	3.257.900,29
	3.257.900,29
	3.257.900,29

	 
	 
	
	05
	20/4/2010
	5.656.302,00
	167
	6.655.470,78
	6.655.470,78
	1.398.077,02

	 
	 
	
	04
	20/4/2010
	4.897.056,00
	154
	5.916.732,34
	5.916.732,34
	888.020,51

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	31
	 
	800.000,00
	1
	811.722,69
	295.077,00
	295.077,00

	 
	 
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
	ΕΛΕΥΘ
	26/8/2009
	6.977.797,19
	894
	6.969.241,77
	6.969.241,77
	4.674.338,50

	 
	 
	
	ΕΥ01Α
	 
	74.000.443,74
	1277
	55.586.809,05
	55.586.809,05
	41.501.092,03

	 
	 
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
	ΕΥ01Β
	 
	25.849.557,43
	431
	18.115.077,53
	18.115.077,53
	13.532.531,19

	 
	 
	
	ΕΥ01Γ
	 
	4.469.397,57
	74
	3.399.937,87
	3.399.937,87
	2.474.870,25

	 
	 
	
	ΜΤΕΥΔ
	21/8/2009
	98.600.273,34
	1166
	103.790.132,52
	103.790.132,52
	24.907.346,24

	09
	Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας καινοτομίας & επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
	72.260.254,00
	723
	62.704.294,81
	61.267.659,74
	5.190.086,18

	 
	 
	ΓΓΒ
	07
	15/7/2010
	60.000.000,00
	482
	47.819.230,74
	47.819.230,74
	3.279.389,12

	 
	
	
	11
	4/2/2011
	8.400.000,00
	210
	12.283.708,56
	12.283.708,56
	1.567.082,98

	 
	 
	ΓΓΕΤ
	10
	26/6/2008
	303.000,00
	2
	41.748,09
	41.748,09
	41.748,09

	 
	 
	
	2
	19/2/2009
	412.000,00
	1
	106.250,00
	125.000,00
	75.000,00

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	031
	4/9/2009
	500.000,00
	1
	610.082,00
	 
	 

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	17
	1/6/2010
	97.300,00
	1
	50.040,00
	 
	 

	 
	 
	
	18
	14/5/2009
	254.650,00
	1
	254.650,00
	56.579,04
	0,00

	 
	 
	
	33
	19/4/2010
	152.000,00
	1
	152.000,00
	18.135,12
	 

	 
	 
	
	37
	19/4/2010
	525.920,00
	1
	28.146,75
	23.586,75
	0,00

	 
	 
	
	41
	1/6/2010
	347.500,00
	1
	111.200,00
	 
	 

	 
	 
	
	5
	30/1/2009
	273.600,00
	2
	289.600,67
	286.871,95
	-0,01

	 
	 
	
	50
	2/8/2010
	22.800,00
	1
	22.800,00
	 
	 

	 
	 
	
	65
	9/2/2011
	228.000,00
	1
	228.000,00
	 
	 

	 
	 
	
	8
	13/2/2009
	165.784,00
	1
	165.784,00
	71.745,49
	 

	 
	
	ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ
	4
	11/6/2009
	160.000,00
	7
	140.000,00
	140.000,00
	80.000,00

	 
	
	
	6
	26/4/2011
	135.000,00
	8
	118.500,00
	118.500,00
	62.100,00

	 
	 
	
	8
	6/7/2009
	282.700,00
	2
	282.554,00
	282.554,00
	84.766,00

	10
	Υποδομή τηλεπικοινωνιών [συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων]
	20.321.000,00
	4
	12.077.962,68
	5.902.518,73
	1.415.247,00

	 
	
	ΓΔΙΕ
	ΙΕ001
	 
	12.000.000,00
	2
	5.902.518,73
	5.902.518,73
	1.415.247,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	24
	29/9/2010
	5.773.000,00
	1
	5.928.000,00
	 
	 

	 
	 
	
	28
	14/6/2011
	2.548.000,00
	1
	247.443,95
	 
	 

	11
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
	 
	30.498.492,00
	124
	25.195.402,20
	4.689.432,99
	2.026.034,33

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	02
	18/6/2009
	6.470.000,00
	1
	6.232.000,00
	 
	 

	 
	
	
	09
	1/4/2010
	2.437.800,00
	1
	112.365,33
	 
	 

	 
	
	
	10
	1/4/2010
	5.637.757,00
	6
	2.680.924,63
	2.641.739,57
	675.339,00

	 
	
	
	12Β
	7/4/2011
	325.000,00
	1
	154.615,92
	 
	 

	 
	
	
	13
	23/7/2010
	1.380.000,00
	2
	685.103,82
	 
	 

	 
	
	
	14
	20/7/2010
	1.170.000,00
	1
	32.718,00
	 
	 

	 
	
	
	18
	18/6/2010
	529.000,00
	1
	1.926.752,00
	 
	 

	 
	
	
	19
	4/8/2010
	1.075.000,00
	3
	1.205.047,20
	349.152,00
	 

	 
	
	
	20Α
	28/9/2010
	949.000,00
	3
	296.870,00
	 
	 

	 
	
	
	21Α
	16/9/2010
	581.000,00
	8
	3.310.356,40
	 
	 

	 
	
	
	23
	8/10/2010
	3.750.000,00
	2
	3.799.500,38
	75.620,00
	 

	 
	
	
	24
	29/9/2010
	1.951.000,00
	1
	1.048.800,00
	 
	 

	 
	
	
	25
	1/12/2010
	1.070.000,00
	3
	1.443.921,11
	 
	 

	 
	
	
	26
	28/3/2011
	737.000,00
	2
	643.505,98
	 
	 

	 
	
	
	28
	14/6/2011
	861.000,00
	1
	36.938,11
	36.938,11
	0,00

	 
	 
	ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
	ΨΗΦΕΝ1
	 
	1.574.935,00
	88
	1.585.983,31
	1.585.983,31
	1.350.695,33

	12
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ]
	
	6.823.004,00
	6
	1.128.427,02
	703.814,77
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	02
	18/6/2009
	5.430.000,00
	3
	687.690,05
	406.565,80
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	10
	1/4/2010
	1.393.004,00
	2
	297.248,97
	297.248,97
	0,00

	 
	 
	
	14
	 
	 
	1
	143.488,00
	 
	 

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη
	
	 
	247.572.449,00
	164
	97.893.303,93
	33.481.808,11
	3.906.450,20

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	01
	18/6/2009
	52.500.000,00
	5
	8.250.472,75
	 
	 

	 
	
	
	04
	18/6/2009
	63.785.750,00
	24
	10.663.581,37
	2.869.793,56
	0,00

	 
	
	
	06
	2/7/2009
	15.047.096,00
	1
	11.968.669,23
	11.912.600,00
	0,00

	 
	
	
	09
	1/4/2010
	25.514.300,00
	3
	3.227.434,70
	2.783.621,23
	2.527.379,75

	 
	
	
	10
	1/4/2010
	8.836.303,00
	16
	11.676.202,55
	11.228.525,18
	1.379.070,45

	 
	
	
	11
	3/5/2010
	6.123.000,00
	8
	4.816.237,19
	3.693.590,05
	0,00

	 
	
	
	12
	25/6/2010
	1.959.000,00
	2
	1.361.780,46
	 
	 

	 
	
	
	12Β
	7/4/2011
	993.000,00
	2
	1.215.426,96
	 
	 

	 
	
	
	13
	23/7/2010
	4.929.000,00
	4
	7.841.885,96
	 
	 

	 
	
	
	14
	20/7/2010
	5.751.000,00
	2
	215.738,77
	 
	 

	 
	
	
	15
	7/6/2010
	4.108.000,00
	7
	3.596.246,02
	 
	 

	 
	
	
	17
	4/8/2010
	3.081.000,00
	3
	1.886.494,80
	 
	 

	 
	
	
	19
	4/8/2010
	7.188.000,00
	10
	3.351.973,06
	435.488,00
	 

	 
	
	
	20Α
	28/9/2010
	5.751.000,00
	34
	6.481.377,77
	 
	 

	 
	
	
	20Β
	29/9/2010
	2.110.000,00
	4
	1.468.865,58
	 
	 

	 
	
	
	21Α
	16/9/2010
	6.080.000,00
	12
	3.264.716,80
	199.000,00
	 

	 
	
	
	22Β
	30/7/2010
	6.000.000,00
	8
	2.874.962,23
	 
	 

	 
	
	
	22Γ
	21/12/2010
	2.958.000,00
	1
	237.013,60
	 
	 

	 
	
	
	22Δ
	16/5/2011
	2.368.000,00
	1
	2.622.000,00
	 
	 

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	24
	29/9/2010
	5.956.000,00
	4
	4.016.126,28
	 
	 

	 
	
	
	25
	1/12/2010
	3.265.000,00
	4
	779.741,30
	 
	 

	 
	
	
	25Β
	16/6/2011
	2.647.000,00
	1
	3.800.001,52
	 
	 

	 
	
	
	26
	28/3/2011
	7.714.000,00
	5
	1.878.722,06
	 
	 

	 
	 
	
	28
	14/6/2011
	2.908.000,00
	3
	397.632,96
	359.190,08
	0,00

	14
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ
	
	 
	 
	44.984.400,00
	352
	13.217.485,06
	10.612.429,73
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	02
	18/6/2009
	18.100.000,00
	10
	2.918.540,76
	1.463.824,09
	 

	 
	
	
	05
	19/5/2009
	2.307.400,00
	1
	216.421,18
	 
	 

	 
	
	
	14
	20/7/2010
	1.740.000,00
	4
	1.994.105,58
	1.463.824,09
	0,00

	 
	
	
	22Α
	30/7/2010
	3.750.000,00
	1
	17.480,00
	 
	 

	 
	
	
	22Γ
	21/12/2010
	792.000,00
	1
	220.476,00
	 
	 

	 
	
	
	29
	3/8/2011
	295.000,00
	1
	165.680,00
	 
	 

	 
	
	ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
	ΨΗΦΕΝ3
	 
	3.000.000,00
	16
	854.435,28
	854.435,28
	 

	 
	 
	
	ΨΗΦΕΝ4
	 
	15.000.000,00
	318
	6.830.346,27
	6.830.346,27
	 

	15
	 Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ
	

	
	20.000.000,00
	1
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	20.000.000,00

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	ΤΖΕΡΨΣ
	26/10/2010
	20.000.000,00
	1
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	20.000.000,00

	33
	 Ηλεκτρισμός
	
	 
	 
	488.680,00
	1
	488.104,68
	488.104,68
	0,00

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	42
	2/6/2010
	488.680,00
	1
	488.104,68
	488.104,68
	0,00

	35
	 Φυσικό αέριο
	 
	 
	1.132.000,00
	1
	795.991,62
	732.019,92
	795.991,62

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	59
	26/11/10
	1.132.000,00
	1
	795.991,62
	732.019,92
	795.991,62

	36
	Φυσικό αέριο [ΔΕΔ -Η]
	 
	 
	4.953.332,02
	1
	5.229.555,07
	5.156.149,25
	5.229.555,08

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	14
	28/4/2009
	4.953.332,02
	1
	5.229.555,07
	5.156.149,25
	5.229.555,08

	43
	Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	 
	 
	6.344.808,32
	3
	7.598.264,93
	7.561.547,81
	6.861.281,90

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	27
	21/7/2009
	6.080.000,00
	2
	7.333.456,61
	7.333.456,61
	6.861.281,90

	 
	 
	
	34
	20/8/2009
	264.808,32
	1
	264.808,32
	228.091,20
	0,00

	57
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	 
	 
	1.600.000,00
	1
	994.214,07
	0,00
	0,00

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	47
	 
	1.600.000,00
	1
	994.214,07
	 
	 

	81
	Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού 
	775.200,00
	5
	683.606,93
	366.941,68
	0,00

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	29
	4/8/2009
	228.000,00
	1
	228.000,00
	105.605,04
	0,00

	 
	
	
	38
	26/4/2010
	91.200,00
	1
	71.440,00
	 
	 

	 
	
	
	39
	26/4/2010
	304.000,00
	2
	232.166,93
	218.930,16
	 

	 
	 
	
	40
	17/5/2010
	152.000,00
	1
	152.000,00
	42.406,48
	0,00

	ΑΠ 07  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
	1.420.253.206,34
	252
	905.599.853,99
	606.742.642,58
	251.677.129,75

	43
	 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	 
	 
	35.000.000,00
	2
	35.000.000,00
	35.000.000,00
	23.017.149,47

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	53
	20/7/2010
	23.000.000,00
	1
	23.000.000,00
	23.000.000,00
	23.000.000,00

	 
	 
	
	70
	1/4/2011
	12.000.000,00
	1
	12.000.000,00
	12.000.000,00
	17.149,47

	44
	Διαχείριση οικιακών & βιομηχανικών αποβλήτων
	 
	 
	 
	58.795.699,28
	17
	63.082.252,35
	10.012.115,13
	680.609,96

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	005
	30/12/08
	21.761.967,08
	2
	17.228.843,59
	7.242.515,81
	45.365,98

	 
	
	
	017
	15/7/09
	7.033.732,20
	2
	2.154.634,55
	1.227.300,00
	590.243,98

	 
	 
	
	022
	3/4/2012
	30.000.000,00
	13
	43.698.774,21
	1.542.299,32
	45.000,00

	45
	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	 
	 
	 
	2.067.870,00
	5
	2.045.671,77
	246.434,72
	12.091,10

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	702
	22/7/2010
	1.672.770,00
	2
	1.677.356,01
	55.261,40
	0,00

	 
	
	
	703
	29/7/2010
	395.100,00
	3
	368.315,76
	191.173,32
	12.091,10

	47
	Ποιότητα του αέρα
	 
	 
	 
	2.903.316,00
	4
	2.651.316,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	603
	6/10/2010
	2.903.316,00
	4
	2.651.316,00
	 
	 

	51
	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης
	 
	 
	12.646.668,00
	8
	14.373.353,18
	10.950.893,11
	2.785.928,37

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	035
	30/9/2010
	8.130.000,00
	6
	12.140.850,77
	10.842.224,85
	2.785.928,37

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	905
	9/9/2010
	108.668,00
	1
	112.138,34
	108.668,26
	0,00

	 
	 
	
	907
	31/10/11
	4.408.000,00
	1
	2.120.364,07
	 
	 

	52
	Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών
	 
	 
	 
	955.000.000,00
	1
	323.191.626,00
	322.342.700,50
	138.468.965,10

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΕΠ
	13
	25/5/2009
	955.000.000,00
	1
	323.191.626,00
	322.342.700,50
	138.468.965,10

	53
	Πρόληψη κινδύνων
	 
	 
	 
	21.150.000,00
	10
	14.873.697,07
	1.906.792,00
	329.360,98

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	023
	27/7/2009
	3.000.000,00
	2
	3.050.420,17
	 
	 

	 
	 
	
	042
	14/10/11
	15.000.000,00
	5
	8.673.089,00
	1.906.792,00
	329.360,98

	 
	
	
	060
	30/6/2011
	2.000.000,00
	1
	2.000.200,00
	 
	 

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	804
	22/2/2011
	1.150.000,00
	2
	1.149.987,90
	 
	 

	54
	Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	12.553.018,64
	16
	10.157.363,41
	937.140,73
	0,02

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	69
	6/5/2011
	1.468.976,64
	4
	1.468.976,64
	 
	 

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	1003
	29/7/2010
	1.504.701,00
	2
	1.504.693,05
	163.667,38
	0,01

	 
	
	
	1005
	3/12/2010
	760.000,00
	1
	760.000,00
	455.200,26
	0,01

	 
	
	
	1006
	20/9/2010
	3.040.000,00
	1
	3.040.000,00
	90.273,10
	0,00

	 
	
	
	1007
	14/12/10
	752.828,00
	2
	322.353,52
	 
	 

	 
	
	
	1008
	30/3/2011
	922.513,00
	3
	1.008.125,11
	 
	 

	 
	
	
	1009
	2/3/2011
	3.800.000,00
	2
	1.739.336,00
	228.000,00
	 

	 
	
	
	704
	16/3/2011
	304.000,00
	1
	313.879,09
	 
	 

	57
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	 
	 
	3.460.000,00
	2
	3.184.600,00
	1.746.440,00
	1.733.644,21

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	051
	27/5/2010
	1.760.000,00
	1
	1.760.000,00
	1.746.440,00
	1.733.644,21

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	82
	5/9/2011
	1.700.000,00
	1
	1.424.600,00
	 
	 

	58
	Προστασία & διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς
	 
	 
	 
	56.920.007,67
	54
	73.969.666,03
	62.291.436,73
	17.096.057,14

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	015
	8/11/2011
	45.500.000,00
	8
	15.581.564,63
	14.273.234,64
	7.086.556,30

	 
	
	
	026
	10/10/11
	7.000.000,00
	41
	54.064.649,78
	43.697.456,76
	5.707.356,01

	 
	 
	
	050
	25/5/2010
	4.420.007,67
	5
	4.323.451,62
	4.320.745,33
	4.302.144,83

	59
	Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	 
	 
	 
	37.624.936,61
	27
	60.005.416,75
	25.452.933,63
	1.980.963,48

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	040
	31/3/2011
	11.333.031,27
	14
	40.455.307,69
	13.333.307,48
	322.366,75

	 
	
	
	041
	15/10/11
	25.000.000,00
	11
	18.140.160,61
	10.827.720,80
	375.617,57

	 
	 
	
	049
	19/5/2010
	1.291.905,34
	2
	1.409.948,45
	1.291.905,35
	1.282.979,16

	60
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών
	15.000.000,00
	16
	17.551.116,28
	7.518.608,68
	3.031.070,34

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	053
	4/10/2010
	15.000.000,00
	16
	17.551.116,28
	7.518.608,68
	3.031.070,34

	61
	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	55.450.253,00
	42
	155.866.361,49
	72.197.462,70
	23.046.947,79

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	027
	8/4/2011
	30.000.000,00
	19
	39.974.550,77
	4.390.242,46
	1.318.210,46

	 
	
	
	029
	20/5/2011
	4.900.000,00
	21
	95.341.557,72
	47.256.967,55
	1.345.484,65

	 
	
	
	044
	16/4/2010
	550.253,00
	1
	550.253,00
	550.252,69
	383.252,68

	 
	 
	ΕΥΣ
	ΤΖΕΣ1
	 
	20.000.000,00
	1
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	20.000.000,00

	69
	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
	21.892.800,00
	3
	20.011.865,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	002
	5/9/2008
	21.892.800,00
	3
	20.011.865,00
	 
	 

	75
	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
	 
	 
	 
	44.740.901,41
	24
	52.592.263,93
	22.963.003,65
	13.494.711,31

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	006
	8/1/2009
	2.100.000,00
	1
	2.100.000,00
	1.790.577,07
	1.070.470,70

	 
	
	
	009
	4/5/2009
	0,00
	5
	7.607.694,08
	7.558.350,43
	7.412.078,58

	 
	
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	024
	27/7/2009
	2.165.410,25
	1
	2.165.410,00
	2.164.934,63
	2.138.654,75

	 
	
	
	038
	20/10/10
	33.000.000,00
	4
	35.293.771,55
	8.575.575,68
	 

	 
	
	
	048
	14/5/2010
	2.975.491,16
	2
	2.875.266,79
	2.873.565,84
	2.873.507,28

	 
	 
	
	057
	21/6/2011
	4.500.000,00
	11
	2.550.121,51
	 
	 

	76
	Υποδομές στον τομέα της υγείας
	 
	 
	 
	67.442.828,31
	16
	50.198.448,68
	31.202.508,20
	24.034.213,35

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	008
	5/10/2010
	26.000.000,00
	9
	20.982.471,78
	3.694.356,08
	636.221,78

	 
	
	
	016
	8/7/2009
	4.499.164,00
	1
	4.658.184,85
	4.555.595,10
	3.030.491,30

	 
	
	
	019
	23/6/2010
	17.500.836,00
	2
	1.587.800,00
	 
	 

	 
	
	
	020
	23/7/2009
	2.869.726,65
	3
	2.869.726,65
	2.869.726,65
	2.869.726,65

	 
	 
	
	025
	29/7/2009
	16.573.101,66
	1
	20.100.265,40
	20.082.830,37
	17.497.773,62

	79
	Άλλες κοινωνικές υποδομές
	 
	 
	 
	17.604.907,42
	5
	6.844.836,05
	1.974.172,80
	1.965.417,13

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	034
	5/10/2010
	15.000.000,00
	3
	4.239.928,63
	119.265,38
	117.360,78

	 
	 
	
	046
	2/6/2010
	2.604.907,42
	2
	2.604.907,42
	1.854.907,42
	1.848.056,35

	ΑΠ 10  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΚΜ – ΠΔΜ
	13.557.924,05
	50
	18.223.312,45
	4.952.743,02
	608.801,02

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
	 
	 
	 
	10.462.139,09
	26
	15.110.028,21
	3.331.936,36
	236.899,18

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	010
	1/6/2009
	60.000,00
	1
	60.000,00
	60.000,00
	48.000,00

	 
	
	
	012
	1/6/2009
	768.000,00
	3
	768.000,00
	768.000,00
	81.079,21

	 
	
	
	032
	23/1/2012
	300.000,00
	1
	150.000,00
	110.700,00
	107.820,00

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	03
	12/12/08
	1.392.827,00
	8
	2.396.804,40
	1.255.356,87
	-0,01

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	16
	30/4/2009
	121.600,00
	1
	121.600,00
	113.857,02
	-0,02

	 
	
	
	22
	 
	488.376,00
	1
	266.000,00
	71.675,59
	0,00

	 
	
	
	24
	26/6/2009
	91.200,00
	1
	19.456,00
	19.456,00
	 

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	26
	9/7/2009
	416.024,00
	1
	443.431,73
	365.506,80
	0,00

	 
	
	
	28
	30/7/2009
	307.496,00
	1
	51.680,00
	 
	 

	 
	
	
	32
	14/9/2009
	361.760,00
	1
	91.200,00
	 
	 

	 
	
	
	48
	29/10/10
	380.000,00
	1
	380.000,00
	332.272,00
	0,00

	 
	
	
	60
	30/11/10
	19.200,00
	1
	91.200,00
	91.200,00
	0,00

	 
	
	
	72
	1/4/2011
	141.176,08
	1
	141.176,08
	141.176,08
	0,00

	 
	
	
	73
	1/4/2011
	326.800,00
	1
	326.800,00
	 
	 

	 
	
	
	77
	24/6/2011
	188.480,01
	1
	188.480,00
	2.736,00
	0,00

	 
	
	
	79
	16/9/2011
	129.200,00
	1
	129.200,00
	 
	 

	 
	 
	ΕΥΣΣΑΠ
	10
	21/12/2011
	4.970.000,00
	1
	9.485.000,00
	 
	 

	86
	Αξιολόγηση και μελέτες - ενημέρωση και επικοινωνία
	3.095.784,96
	24
	3.113.284,24
	1.620.806,65
	371.901,84

	 
	 
	ΕΔΑ ΠΚΜ
	013
	1/6/2009
	500.000,00
	3
	500.000,00
	311.256,92
	254.996,59

	 
	
	
	052
	23/6/2010
	250.000,00
	1
	250.000,00
	250.000,00
	116.905,24

	 
	 
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	03
	12/12/08
	1.054.397,00
	10
	1.100.480,00
	566.089,12
	0,02

	 
	 
	
	27
	12/4/2011
	101.751,20
	5
	80.044,42
	6.840,00
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	12
	26/3/2009
	187.323,94
	1
	187.323,94
	29.744,12
	0,00

	 
	
	
	13
	10/4/2009
	928.591,55
	1
	928.591,55
	397.026,14
	-0,01

	 
	
	
	46
	21/7/2010
	34.200,00
	2
	27.323,06
	20.329,09
	0,00

	 
	 
	
	67
	10/3/2011
	39.521,27
	1
	39.521,27
	39.521,27
	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	2.731.000.717,89
	6.430
	2.263.530.652,58
	1.609.181.796,49
	763.971.136,69


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Φορέας Διαχείρισης 
	Προκλήσεις
	Εντάξεις
	Δαπάνες
	Νομικές Δεσμεύσεις

	
	
	Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης
	ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ
(Συνολική Δ.Δ.)
	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης
(Συγχρημ. Δ.Δ.)
	Συγχρημ. Δ.Δ.
	Συγχρημ. Δ.Δ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ΑΠ 02
	ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ
	
	75.523.472,08
	9
	68.993.722,38
	54.092.608,93
	45.736.423,34

	20
	 Αυτοκινητόδρομοι
	 
	 
	37.970.000,00
	1
	35.862.024,56
	35.406.976,98
	34.838.297,81

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	23
	8/9/2009
	37.970.000,00
	1
	35.862.024,56
	35.406.976,98
	34.838.297,81

	23
	Περιφερειακές - τοπικές οδοί
	 
	 
	25.045.226,08
	7
	27.193.697,82
	18.685.631,95
	10.898.125,53

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	12
	11/6/2009
	2.066.930,35
	1
	2.066.930,35
	2.066.930,35
	1.954.495,91

	 
	
	
	14
	14/7/2009
	6.905.852,91
	1
	8.103.192,78
	6.175.852,91
	4.062.629,62

	 
	
	
	15
	14/7/2009
	8.072.442,82
	1
	10.096.963,12
	9.416.963,12
	4.881.000,00

	 
	
	
	29
	17/5/2010
	8.000.000,00
	4
	6.926.611,57
	1.025.885,57
	 

	25
	 Αστικές μεταφορές
	 
	 
	12.508.246,00
	1
	5.938.000,00
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	42
	6/5/2011
	12.508.246,00
	1
	5.938.000,00
	 
	 

	ΑΠ 05
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΔΜ
	148.919.908,47
	1.424
	147.632.622,31
	129.363.910,38
	75.256.135,17

	04
	Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ
	 
	1.773.000,00
	16
	540.955,00
	540.955,00
	12.584,25

	 
	
	ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ
	3
	11/3/2009
	273.000,00
	11
	77.000,00
	77.000,00
	 

	 
	
	
	3
	27/7/2010
	1.000.000,00
	3
	288.000,00
	288.000,00
	 

	 
	
	
	4
	27/7/2010
	500.000,00
	2
	175.955,00
	175.955,00
	12.584,25

	05
	Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις & ομίλους επιχ/σεων
	16.456.297,00
	6
	16.456.297,00
	16.403.097,00
	16.159.897,00

	 
	
	ΕΥΣ
	ΤΖΕΡ1
	 
	4.500.000,00
	1
	4.500.000,00
	4.500.000,00
	4.500.000,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	15
	14/4/2009
	296.400,00
	4
	296.400,00
	243.200,00
	0,00

	 
	
	
	56
	 
	11.659.897,00
	1
	11.659.897,00
	11.659.897,00
	11.659.897,00

	06
	Συνδρομή προς ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων
	1.500.000,00
	4
	843.434,00
	843.434,00
	39.720,00

	 
	
	ΓΓΒ
	09
	30/4/2010
	900.000,00
	2
	159.440,00
	159.440,00
	39.720,00

	 
	
	
	10
	30/4/2010
	600.000,00
	2
	683.994,00
	683.994,00
	 

	07
	Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα &καινοτομία
	1.000.000,00
	7
	861.557,75
	861.557,75
	166.900,25

	 
	
	ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ
	01
	15/6/2011
	1.000.000,00
	7
	861.557,75
	861.557,75
	166.900,25

	08
	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	 
	44.343.930,35
	1.035
	86.039.829,56
	86.039.829,56
	51.643.845,33

	 
	
	ΓΓΒ
	08
	24/9/2010
	1.500.000,00
	4
	113.965,00
	113.965,00
	 

	 
	
	
	ΙΒ01
	26/12/2004
	2.561.478,39
	1
	2.561.478,39
	2.561.478,39
	2.561.478,39

	 
	
	ΓΔΙΕ
	ΙΕ001
	 
	300.000,00
	6
	17.658.101,60
	17.658.101,60
	11.252.300,80

	 
	
	ΔΙΣΑ ΠΔΜ
	01
	 
	10.594.680,98
	40
	23.543.225,13
	23.543.225,13
	16.796.005,16

	 
	
	ΕΟΜΜΕΧ
	02
	9/2/2007
	87.093,00
	2
	87.092,58
	87.092,58
	87.092,58

	 
	
	
	03
	20/3/2007
	817.526,00
	20
	817.526,39
	817.526,39
	817.526,39

	 
	
	
	05
	20/4/2010
	939.775,00
	31
	1.304.633,53
	1.304.633,53
	329.590,94

	 
	
	
	04
	20/4/2010
	740.967,00
	24
	959.557,38
	959.557,38
	177.458,16

	 
	
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
	ΕΥ01Α
	 
	5.063.751,05
	375
	17.142.193,46
	17.142.193,46
	12.821.180,84

	 
	
	
	ΕΥ01Β
	 
	608.233,86
	11
	373.407,92
	373.407,92
	280.055,93

	 
	
	
	ΕΥ01Γ
	 
	339.301,73
	6
	278.801,03
	278.801,03
	209.100,77

	 
	
	
	ΕΛΕΥΘ
	26/8/2009
	2.516.438,85
	308
	2.523.691,94
	2.523.691,94
	1.719.831,00

	 
	
	
	ΜΤΕΥΔ
	21/8/2009
	18.274.684,49
	207
	18.676.155,21
	18.676.155,21
	4.592.224,37

	09
	Άλλα μέτρα για την τόνωση έρευνας καινοτομίας & επιχ/τητας των ΜΜΕ
	6.038.995,00
	108
	9.535.978,12
	9.432.391,41
	800.559,29

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	5
	30/1/2009
	57.600,00
	2
	60.968,56
	60.394,09
	0,01

	 
	
	
	8
	13/2/2009
	5.315,00
	1
	5.315,00
	2.300,15
	 

	 
	
	
	18
	14/5/2009
	16.800,00
	1
	16.800,00
	3.732,68
	0,00

	 
	
	
	17
	1/6/2010
	3.010,00
	1
	1.548,00
	 
	 

	 
	
	
	33
	19/4/2010
	32.000,00
	1
	32.000,00
	3.817,92
	 

	 
	
	
	37
	19/4/2010
	110.720,00
	1
	5.925,63
	4.965,63
	0,00

	 
	
	
	41
	1/6/2010
	10.750,00
	1
	3.440,00
	 
	 

	 
	
	
	50
	2/8/2010
	4.800,00
	1
	4.800,00
	 
	 

	 
	
	
	65
	9/2/2011
	48.000,00
	1
	48.000,00
	 
	 

	 
	
	ΓΓΒ
	07
	15/7/2010
	5.000.000,00
	59
	6.844.037,15
	6.844.037,15
	594.047,97

	 
	
	
	11
	4/2/2011
	750.000,00
	39
	2.513.143,78
	2.513.143,78
	206.511,31

	10
	Υποδομή τηλεπικοινωνιών [συμπεριλ/νων των ευρυζωνικών δικτύων]
	1.577.000,00
	2
	1.341.766,05
	93.766,05
	89.315,75

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	24
	29/9/2010
	1.209.000,00
	1
	1.248.000,00
	 
	 

	 
	
	
	28
	14/6/2011
	368.000,00
	1
	93.766,05
	93.766,05
	89.315,75

	11
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
	 
	5.902.590,00
	56
	5.683.470,88
	1.590.852,68
	893.080,26

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	02
	18/6/2009
	970.000,00
	1
	1.312.000,00
	 
	 

	 
	
	
	09
	1/4/2010
	499.600,00
	1
	23.655,86
	 
	 

	 
	
	
	10
	1/4/2010
	1.054.001,00
	9
	1.310.868,40
	1.302.618,92
	658.274,94

	 
	
	
	13
	23/7/2010
	283.000,00
	2
	144.232,38
	 
	 

	 
	
	
	14
	20/7/2010
	216.000,00
	1
	6.888,00
	 
	 

	 
	
	
	18
	18/6/2010
	95.000,00
	1
	405.632,00
	 
	 

	 
	
	
	19
	4/8/2010
	205.000,00
	2
	109.715,20
	13.632,00
	 

	 
	
	
	20Α
	28/9/2010
	252.000,00
	1
	215.425,00
	 
	 

	 
	
	
	21Α
	16/9/2010
	275.000,00
	3
	403.668,40
	 
	 

	 
	
	
	23
	8/10/2010
	750.000,00
	2
	799.894,82
	15.920,00
	 

	 
	
	
	24
	29/9/2010
	420.000,00
	1
	220.800,00
	 
	 

	 
	
	
	25
	1/12/2010
	219.000,00
	3
	303.983,39
	 
	 

	 
	
	
	12Β
	7/4/2011
	70.000,00
	1
	32.550,72
	 
	 

	 
	
	
	26
	28/3/2011
	151.000,00
	2
	135.474,94
	 
	 

	 
	
	
	28
	14/6/2011
	128.000,00
	1
	7.776,44
	7.776,44
	0,00

	 
	
	ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
	ΨΗΦΕΝ1
	 
	314.989,00
	25
	250.905,32
	250.905,32
	234.805,32

	12
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ]
	1.098.601,00
	6
	237.563,58
	148.171,53
	-0,01

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	02
	18/6/2009
	820.000,00
	3
	144.776,85
	85.592,80
	0,00

	 
	
	
	10
	1/4/2010
	278.601,00
	2
	62.578,73
	62.578,73
	-0,01

	 
	
	
	14
	 
	 
	1
	30.208,00
	 
	 

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη
	 
	53.119.497,00
	121
	19.063.480,07
	6.708.505,97
	625.446,64

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	01
	18/6/2009
	10.500.000,00
	5
	1.736.941,63
	 
	 

	 
	
	
	04
	18/6/2009
	12.717.750,00
	23
	2.132.299,55
	604.167,07
	0,00

	 
	
	
	06
	2/7/2009
	2.513.124,00
	1
	1.952.145,15
	1.943.000,00
	0,00

	 
	
	
	09
	1/4/2010
	5.087.100,00
	3
	683.090,80
	589.656,39
	437.933,43

	 
	
	
	10
	1/4/2010
	3.877.523,00
	14
	2.635.144,13
	2.540.896,27
	0,01

	 
	
	
	11
	3/5/2010
	1.221.000,00
	8
	1.013.944,67
	777.597,91
	-0,01

	 
	
	
	12
	25/6/2010
	391.000,00
	2
	286.690,62
	 
	 

	 
	
	
	13
	23/7/2010
	983.000,00
	4
	1.650.923,36
	 
	 

	 
	
	
	14
	20/7/2010
	1.147.000,00
	2
	45.418,69
	 
	 

	 
	
	
	15
	7/6/2010
	820.000,00
	6
	671.498,11
	 
	 

	 
	
	
	17
	4/8/2010
	615.000,00
	3
	397.156,80
	 
	 

	 
	
	
	19
	4/8/2010
	1.434.000,00
	9
	561.699,59
	31.808,00
	 

	 
	
	
	20Α
	28/9/2010
	1.619.000,00
	3
	261.302,52
	 
	 

	 
	
	
	20Β
	29/9/2010
	596.000,00
	4
	309.234,86
	 
	 

	 
	
	
	21Α
	16/9/2010
	2.805.000,00
	6
	1.105.577,80
	 
	 

	 
	
	
	22Β
	30/7/2010
	1.200.000,00
	7
	327.984,15
	 
	 

	 
	
	
	22Γ
	21/12/10
	526.000,00
	1
	49.897,60
	 
	 

	 
	
	
	24
	29/9/2010
	1.251.000,00
	4
	845.500,27
	 
	 

	 
	
	
	25
	1/12/2010
	652.000,00
	4
	164.156,06
	 
	 

	 
	
	
	12Β
	7/4/2011
	209.000,00
	2
	255.879,36
	 
	 

	 
	
	
	22Δ
	16/5/2011
	420.000,00
	1
	552.000,00
	 
	 

	 
	
	
	25Β
	16/6/2011
	556.000,00
	1
	800.000,32
	 
	 

	 
	
	
	26
	28/3/2011
	1.540.000,00
	5
	395.520,43
	 
	 

	 
	
	
	28
	14/6/2011
	439.000,00
	3
	229.473,57
	221.380,34
	187.513,21

	14
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ
	 
	 
	10.900.169,00
	53
	1.822.521,05
	1.569.976,49
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	02
	18/6/2009
	4.220.000,00
	1
	10.368,00
	 
	 

	 
	
	
	05
	19/5/2009
	503.800,00
	1
	45.562,35
	 
	 

	 
	
	
	10
	1/4/2010
	674.369,00
	1
	188.284,78
	188.284,78
	 

	 
	
	
	14
	20/7/2010
	443.000,00
	4
	419.811,70
	308.173,49
	0,00

	 
	
	
	22Α
	30/7/2010
	750.000,00
	1
	3.680,00
	 
	 

	 
	
	
	22Γ
	21/12/10
	224.000,00
	1
	46.416,00
	 
	 

	 
	
	
	29
	3/8/2011
	85.000,00
	1
	34.880,00
	 
	 

	 
	
	ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
	ΨΗΦΕΝ3
	 
	1.000.000,00
	3
	151.150,00
	151.150,00
	 

	 
	
	
	ΨΗΦΕΝ4
	 
	3.000.000,00
	40
	922.368,22
	922.368,22
	 

	 
	
	
	ΨΗΦΕΝ2
	 
	450.000,00
	30
	443.817,17
	443.817,17
	150.482,40

	15
	 Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ
	4.500.000,00
	1
	4.500.000,00
	4.500.000,00
	4.500.000,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	ΤΖΕΡΨΣ
	26/10/10
	4.500.000,00
	1
	4.500.000,00
	4.500.000,00
	4.500.000,00

	33
	 Ηλεκτρισμός
	 
	 
	102.880,00
	1
	102.758,88
	102.758,88
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	42
	2/6/2010
	102.880,00
	1
	102.758,88
	102.758,88
	0,00

	43
	 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	443.749,12
	3
	459.093,11
	451.363,19
	324.786,41

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	27
	21/7/2009
	388.000,00
	2
	403.343,99
	403.343,99
	324.786,41

	 
	
	
	34
	20/8/2009
	55.749,12
	1
	55.749,12
	48.019,20
	0,00

	81
	Μηχανισμοί για βελτίωση ορθών πρακτικών & προγρ/κού σχεδιασμού
	163.200,00
	5
	143.917,25
	77.250,88
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	29
	4/8/2009
	48.000,00
	1
	48.000,00
	22.232,64
	0,00

	 
	
	
	38
	26/4/2010
	19.200,00
	1
	15.040,00
	 
	 

	 
	
	
	39
	26/4/2010
	64.000,00
	2
	48.877,25
	46.090,56
	 

	 
	
	
	40
	17/5/2010
	32.000,00
	1
	32.000,00
	8.927,68
	0,00

	ΑΠ 08
	ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ
	227.624.203,37
	104
	201.291.160,05
	83.320.335,58
	47.741.213,66

	43
	 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	15.000.000,00
	2
	15.000.000,00
	14.999.999,99
	10.009.146,74

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	53
	20/7/2010
	10.000.000,00
	1
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	10.000.000,00

	 
	
	 ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	70
	1/4/2011
	5.000.000,00
	1
	5.000.000,00
	4.999.999,99
	9.146,74

	44
	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	12.077.470,00
	3
	1.300.365,84
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	18
	 
	12.077.470,00
	3
	1.300.365,84
	 
	0,00

	45
	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	 
	19.949.680,00
	15
	29.093.692,36
	12.342.269,85
	624.175,56

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	19
	 
	4.139.790,00
	7
	17.596.636,28
	11.396.750,94
	83.056,52

	 
	
	
	37
	6/4/2011
	15.000.000,00
	3
	10.685.207,87
	917.202,39
	540.645,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	702
	22/7/2010
	805.840,00
	2
	808.048,02
	26.621,58
	0,00

	 
	
	
	703
	29/7/2010
	4.050,00
	3
	3.800,18
	1.694,94
	474,04

	46
	Επεξεργασία ύδατος [λύματα]
	 
	 
	29.226.000,00
	8
	23.313.471,41
	4.089.170,20
	1.069.740,42

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	20
	30/7/2009
	14.226.000,00
	7
	20.203.455,41
	4.089.170,20
	1.069.740,42

	 
	
	
	41
	15/4/2011
	15.000.000,00
	1
	3.110.016,00
	 
	 

	47
	Ποιότητα του αέρα
	 
	 
	635.400,00
	3
	559.000,00
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	603
	6/10/2010
	635.400,00
	3
	559.000,00
	 
	 

	51
	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης
	1.939.501,00
	3
	1.460.496,19
	665.720,94
	472.460,97

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	34
	1/9/2010
	930.000,00
	1
	930.000,00
	584.219,74
	472.460,97

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	905
	9/9/2010
	81.501,00
	1
	84.103,76
	81.501,20
	 

	 
	
	
	907
	31/10/2011
	928.000,00
	1
	446.392,44
	 
	 

	53
	Πρόληψη κινδύνων
	 
	 
	15.567.650,00
	6
	12.782.628,17
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	43
	30/9/2011
	12.000.000,00
	3
	9.215.000,00
	 
	 

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	802
	22/7/2010
	3.013.650,00
	1
	3.013.634,00
	 
	 

	 
	
	
	804
	22/2/2011
	554.000,00
	2
	553.994,17
	 
	 

	54
	Άλλα μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	3.186.935,24
	15
	2.689.473,95
	197.292,79
	0,01

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	69
	6/5/2011
	309.258,24
	4
	309.258,24
	 
	 

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	1003
	29/7/2010
	316.741,00
	2
	316.777,48
	34.456,29
	0,00

	 
	
	
	1005
	3/12/2010
	160.000,00
	1
	160.000,00
	95.831,63
	0,01

	 
	
	
	1006
	20/9/2010
	640.000,00
	1
	640.000,00
	19.004,86
	0,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	1007
	14/12/2010
	366.648,00
	2
	265.232,32
	 
	 

	 
	
	 
	1008
	30/3/2011
	594.288,00
	3
	632.029,91
	 
	 

	 
	
	 
	1009
	2/3/2011
	800.000,00
	2
	366.176,00
	48.000,00
	 

	56
	Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς
	2.940.000,00
	2
	2.940.000,00
	2.691.704,66
	2.661.462,35

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	16
	14/7/2009
	310.000,00
	1
	310.000,00
	310.000,00
	279.757,69

	 
	
	 
	17
	14/7/2009
	2.630.000,00
	1
	2.630.000,00
	2.381.704,66
	2.381.704,66

	58
	Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	7.500.000,00
	10
	5.470.000,00
	5.430.000,00
	289.861,42

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	32
	23/8/2010
	7.500.000,00
	10
	5.470.000,00
	5.430.000,00
	289.861,42

	59
	Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	 
	 
	10.365.000,00
	4
	16.263.858,06
	7.859.703,15
	515.440,86

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	10
	11/6/2009
	565.000,00
	1
	565.000,00
	518.829,12
	515.440,86

	 
	
	
	28
	2/10/2009
	8.000.000,00
	1
	15.000.000,00
	7.340.874,03
	 

	 
	
	
	33
	25/8/2010
	1.800.000,00
	2
	698.858,06
	 
	 

	61
	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	39.000.000,00
	9
	39.804.262,17
	15.000.000,00
	15.000.000,00

	 
	
	ΕΥΣ
	ΤΖΕΣ1
	 
	15.000.000,00
	1
	15.000.000,00
	15.000.000,00
	15.000.000,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	38
	13/4/2011
	24.000.000,00
	8
	24.804.262,17
	 
	 

	69
	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
	8.320.000,00
	2
	8.194.070,00
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	2
	4/9/2008
	8.320.000,00
	2
	8.194.070,00
	 
	 

	75
	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
	 
	45.553.854,18
	14
	36.842.448,94
	18.421.139,03
	16.554.191,24

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	3
	12/12/2008
	25.000.000,00
	9
	20.627.486,00
	13.867.284,85
	13.166.441,24

	 
	
	
	22
	27/8/2009
	4.553.854,18
	1
	4.815.000,00
	4.553.854,18
	3.387.750,00

	 
	
	
	31
	13/5/2010
	10.000.000,00
	2
	3.548.000,00
	 
	 

	 
	
	
	30
	13/5/2010
	6.000.000,00
	2
	7.851.962,94
	 
	 

	76
	Υποδομές στον τομέα της υγείας
	 
	 
	16.000.000,00
	7
	5.214.680,00
	1.269.978,14
	283.891,58

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	25
	14/9/2009
	10.000.000,00
	4
	3.638.680,00
	1.269.978,14
	283.891,58

	 
	
	
	35
	9/12/2010
	3.000.000,00
	2
	980.000,00
	 
	 

	 
	
	
	36
	3/3/2011
	3.000.000,00
	1
	596.000,00
	 
	 

	79
	Άλλες κοινωνικές υποδομές
	 
	 
	362.712,95
	1
	362.712,95
	353.356,83
	260.842,51

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	13
	11/6/2009
	362.712,95
	1
	362.712,95
	353.356,83
	260.842,51

	ΑΠ 10
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΚΜ - ΠΔΜ
	12.285.144,84
	44
	7.545.855,25
	1.020.302,34
	196.199,98

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
	11.175.894,29
	22
	6.348.321,73
	797.239,23
	196.199,97

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	03
	12/12/2008
	386.197,00
	8
	504.590,40
	264.285,66
	-0,01

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	21
	24/8/2009
	592.000,00
	1
	400.000,00
	293.400,00
	196.200,00

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	16
	30/4/2009
	25.600,00
	1
	25.600,00
	23.969,90
	-0,02

	 
	
	
	22
	 
	102.816,00
	1
	56.000,00
	15.089,60
	0,00

	 
	
	
	24
	26/6/2009
	19.200,00
	1
	4.096,00
	4.096,00
	 

	 
	
	
	26
	9/7/2009
	87.584,00
	1
	93.354,05
	76.948,80
	0,00

	 
	
	
	28
	30/7/2009
	64.736,00
	1
	10.880,00
	 
	 

	 
	
	
	32
	14/9/2009
	76.160,00
	1
	19.200,00
	 
	 

	 
	
	
	48
	29/10/2010
	80.000,00
	1
	80.000,00
	69.952,00
	0,00

	 
	
	
	60
	30/11/2010
	91.200,00
	1
	19.200,00
	19.200,00
	0,00

	 
	
	
	72
	1/4/2011
	29.721,28
	1
	29.721,28
	29.721,28
	0,00

	 
	
	
	73
	1/4/2011
	68.800,00
	1
	68.800,00
	 
	 

	 
	
	
	77
	24/6/2011
	39.680,01
	1
	39.680,00
	576,00
	0,00

	 
	
	
	79
	16/9/2011
	27.200,00
	1
	27.200,00
	 
	 

	 
	
	ΕΥΣΣΑΠ
	10
	21/12/2011
	9.485.000,00
	1
	4.970.000,00
	 
	 

	86
	Αξιολόγηση και μελέτες - ενημέρωση και επικοινωνία
	1.109.250,55
	22
	1.197.533,52
	223.063,10
	0,01

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	03
	12/12/2008
	144.825,00
	10
	231.680,00
	119.176,66
	0,02

	 
	
	
	27
	12/4/2011
	13.976,00
	5
	16.851,46
	1.440,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΔΜ
	11
	11/6/2009
	300.000,00
	1
	300.000,00
	 
	 

	 
	
	
	26
	22/9/2009
	400.000,00
	1
	400.000,00
	 
	 

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	12
	26/3/2009
	39.436,32
	1
	39.436,62
	6.261,92
	 

	 
	
	
	13
	10/4/2009
	195.492,96
	1
	195.492,96
	83.584,45
	-0,01

	 
	
	
	46
	21/7/2010
	7.200,00
	2
	5.752,22
	4.279,81
	 

	 
	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	67
	10/3/2011
	8.320,27
	1
	8.320,27
	8.320,27
	 

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	 
	464.352.728,76
	1.581
	425.463.359,99
	267.797.157,23
	168.929.972,15


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Φορέας Διαχείρισης 
	Προκλήσεις
	Εντάξεις
	Δαπάνες
	Νομικές Δεσμεύσεις

	
	
	Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης
	ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ
(Συνολική Δ.Δ.)
	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων 
	ΠΥ ένταξης
(Συγχρημ. Δ.Δ.)
	Συγχρημ. Δ.Δ.
	Συγχρημ. Δ.Δ.

	ΑΠ 03
	ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΜΘ
	331.325.565,00
	52
	273.356.685,30
	172.169.645,28
	82.045.847,92

	16
	Σιδηροδρομικό δίκτυο
	 
	 
	14.473.945,00
	1
	12.986.732,37
	12.986.732,37
	12.880.620,92

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	11
	24/4/2009
	14.473.945,00
	1
	12.986.732,37
	12.986.732,37
	12.880.620,92

	21
	Αυτοκινητόδρομοι [ΔΕΔ -Μ]
	 
	 
	100.000.000,00
	2
	105.269.105,04
	76.938.522,04
	11.954.492,19

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	12
	24/4/2009
	30.000.000,00
	1
	29.369.105,04
	29.369.105,04
	9.837.419,01


	 
	
	
	47
	3/11/2010
	70.000.000,00
	1
	75.900.000,00
	47.569.417,00
	2.117.073,18

	22
	Εθνικές οδοί
	 
	 
	57.302.364,00
	5
	31.826.776,56
	23.409.046,86
	19.633.437,05

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	13
	24/4/2009
	13.000.000,00
	2
	18.840.084,43
	11.044.773,07
	10.740.861,02

	 
	
	 
	14
	24/4/2009
	9.000.000,00
	1
	11.666.692,13
	11.666.692,13
	8.331.106,04

	 
	
	 
	28
	15/5/2009
	35.302.364,00
	2
	1.320.000,00
	697.581,66
	561.469,99

	23
	Περιφερειακές - τοπικές οδοί
	 
	 
	114.700.000,00
	41
	92.817.499,13
	35.251.215,98
	23.565.659,63

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	1
	4/6/2009
	32.000.000,00
	15
	31.352.678,32
	14.392.980,44
	8.793.214,55

	 
	
	
	31
	16/6/2009
	40.000.000,00
	18
	35.535.274,06
	15.820.397,18
	9.744.478,46

	 
	
	
	32
	28/7/2009
	3.700.000,00
	1
	4.033.210,63
	2.133.210,63
	2.123.691,72

	 
	
	
	36
	31/8/2009
	9.000.000,00
	2
	2.913.006,60
	2.904.627,73
	2.904.274,90

	 
	
	
	57
	30/9/2011
	30.000.000,00
	5
	18.983.329,52
	 
	 

	30
	Λιμένες
	 
	 
	 
	44.849.256,00
	3
	30.456.572,20
	23.584.128,03
	14.011.638,13

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	10
	22/12/2011
	29.000.000,00
	1
	15.656.572,20
	15.656.572,20
	13.467.986,64

	 
	
	
	15
	27/4/2009
	15.849.256,00
	2
	14.800.000,00
	7.927.555,83
	543.651,49

	ΑΠ 06
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ
	17.549.652,94
	295
	16.495.173,32
	16.495.173,32
	31.609.670,19

	08
	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	 
	 
	17.549.652,94
	295
	16.495.173,32
	16.495.173,32
	31.609.670,19

	 
	
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
	ΕΛΕΥΘ
	6/8/2009
	670.636,10
	71
	670.636,10
	670.636,10
	670.636,10

	 
	
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
	ΕΥ01Α
	 
	5.460.735,75
	89
	4.697.149,45
	4.697.149,45
	15.445.463,52

	 
	
	
	ΕΥ01Β
	 
	2.062.873,15
	29
	1.593.773,19
	1.593.773,19
	6.428.635,60

	 
	
	
	ΕΥ01Γ
	 
	279.259,17
	4
	159.194,08
	159.194,08
	870.195,27

	 
	
	
	ΜΤΕΥΔ
	21/8/2009
	9.076.148,77
	102
	9.374.420,50
	9.374.420,50
	8.194.739,70

	ΑΠ 09
	ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ
	351.347.440,86
	191
	267.591.256,38
	94.898.175,67
	44.827.460,99

	44
	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	 
	 
	 
	14.300.000,00
	2
	9.725.000,00
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	 
	 
	ΕΥΣ
	ΤΖΕΣ1
	
	3.300.000,00
	1
	3.000.000,00
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	45
	25/10/2010
	11.000.000,00
	1
	6.725.000,00
	 
	 

	45
	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	 
	69.182.194,00
	39
	51.425.539,51
	21.888.625,66
	10.271.783,39

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	25
	5/5/2009
	700.000,00
	1
	683.153,24
	683.153,24
	673.328,37

	 
	
	
	26
	5/5/2009
	482.195,00
	1
	476.326,12
	476.326,12
	465.153,10

	 
	
	
	7
	29/12/2010
	67.999.999,00
	37
	50.266.060,15
	20.729.146,30
	9.133.301,92

	46
	Επεξεργασία ύδατος [λύματα]
	 
	 
	20.753.550,86
	6
	12.634.011,78
	4.675.933,36
	1.324.067,43

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	34
	11/6/2010
	8.753.550,86
	4
	6.853.649,78
	2.453.905,62
	1.212.084,43

	 
	
	
	48
	10/11/2010
	12.000.000,00
	2
	5.780.362,00
	2.222.027,73
	111.983,00

	53
	Πρόληψη κινδύνων
	 
	 
	8.284.905,00
	2
	7.849.600,00
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	53
	3/3/2011
	6.284.905,00
	1
	5.850.000,00
	 
	 

	 
	
	
	65
	14/7/2011
	2.000.000,00
	1
	1.999.600,00
	 
	 

	57
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	1.000.000,00
	4
	810.000,00
	66.372,75
	66.372,75

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	6
	7/4/2009
	1.000.000,00
	4
	810.000,00
	66.372,75
	66.372,75

	58
	Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	19.826.791,00
	12
	14.035.192,00
	7.646.000,00
	1.293.113,16

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	42
	25/11/2011
	19.826.791,00
	12
	14.035.192,00
	7.646.000,00
	1.293.113,16

	59
	Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	 
	 
	29.000.000,00
	11
	17.889.664,99
	5.442.313,39
	3.609.544,48

	 
	
	ΕΥΣ
	ΤΖΕΣ1
	 
	3.300.000,00
	1
	3.000.000,00
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	43
	9/6/2010
	1.700.000,00
	1
	1.700.000,00
	790.000,00
	50.074,03

	 
	
	
	54
	3/3/2011
	4.000.000,00
	1
	4.059.848,53
	1.652.313,39
	559.470,45

	 
	
	
	55
	31/3/2011
	10.000.000,00
	6
	5.565.644,27
	 
	 

	 
	
	 ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	70
	23/11/11
	10.000.000,00
	2
	3.564.172,19
	 
	 

	61
	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	47.600.000,00
	20
	17.790.280,66
	4.135.000,00
	4.000.000,00

	 
	
	ΕΥΣ
	ΤΖΕΣ1
	
	3.400.000,00
	1
	4.000.000,00
	4.000.000,00
	4.000.000,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	51
	9/12/2010
	19.200.000,00
	18
	12.350.280,66
	135.000,00
	 

	 
	
	
	67
	6/9/2011
	25.000.000,00
	1
	1.440.000,00
	 
	 

	69
	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
	10.000.000,00
	4
	10.000.000,00
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	2
	19/9/2008
	10.000.000,00
	4
	10.000.000,00
	 
	 

	75
	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
	 
	98.000.000,00
	73
	101.465.809,86
	42.706.617,23
	15.934.359,12

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	16
	30/4/2009
	1.500.000,00
	1
	1.524.786,32
	1.524.786,32
	1.524.786,31

	 
	
	
	17
	30/4/2009
	1.000.000,00
	2
	622.954,96
	612.954,96
	599.180,26

	 
	
	
	18
	30/4/2009
	1.550.000,00
	3
	1.288.775,86
	1.288.775,86
	1.273.588,71

	 
	
	
	19
	30/4/2009
	500.000,00
	1
	468.641,45
	468.641,45
	468.641,45

	 
	
	
	20
	30/4/2009
	800.000,00
	1
	761.861,29
	761.861,29
	757.534,33

	 
	
	
	21
	30/4/2009
	2.900.000,00
	2
	2.174.107,38
	2.074.088,47
	1.842.659,28

	 
	
	
	22
	30/4/2009
	400.000,00
	1
	376.869,22
	376.869,22
	376.869,22

	 
	
	
	23
	30/4/2009
	1.050.000,00
	1
	971.709,41
	971.709,41
	971.180,29

	 
	
	
	33
	3/6/2010
	17.000.000,00
	1
	21.647.107,44
	12.275.605,39
	 

	 
	
	
	5
	14/6/2010
	22.000.000,00
	27
	26.797.471,90
	16.981.572,76
	8.119.919,27

	 
	
	
	44
	7/10/2010
	8.300.000,00
	1
	9.960.000,00
	 
	 

	 
	
	
	49
	11/5/2011
	13.000.000,00
	8
	12.989.270,60
	3.769.522,10
	 

	 
	
	
	56
	31/3/2011
	5.000.000,00
	1
	5.833.406,61
	 
	 

	 
	
	
	59
	31/3/2011
	3.000.000,00
	15
	2.348.127,42
	 
	 

	 
	
	
	62
	24/5/2011
	8.000.000,00
	3
	6.662.910,00
	1.600.230,00
	 

	 
	
	
	63
	26/5/2011
	12.000.000,00
	5
	7.037.810,00
	 
	 

	76
	Υποδομές στον τομέα της υγείας
	 
	 
	16.000.000,00
	8
	7.003.000,00
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	41
	14/4/2010
	7.000.000,00
	7
	6.023.000,00
	 
	 

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	46
	27/10/2010
	9.000.000,00
	1
	980.000,00
	 
	 

	79
	Άλλες κοινωνικές υποδομές
	 
	 
	5.400.000,00
	4
	5.337.313,29
	5.337.313,28
	5.328.220,66

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	39
	2/9/2009
	5.400.000,00
	4
	5.337.313,29
	5.337.313,28
	5.328.220,66

	77
	Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών
	 
	12.000.000,00
	6
	11.625.844,29
	0,00
	0,00

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	52
	24/6/2011
	12.000.000,00
	6
	11.625.844,29
	 
	 

	ΑΠ 11
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ
	 
	 
	8.469.000,00
	24
	3.223.853,00
	2.222.888,76
	1.225.885,61

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
	5.000.000,00
	17
	1.501.685,00
	1.115.551,65
	452.349,16

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	8
	17/5/2010
	5.000.000,00
	17
	1.501.685,00
	1.115.551,65
	452.349,16

	86
	Αξιολόγηση και μελέτες - ενημέρωση και επικοινωνία
	3.469.000,00
	7
	1.722.168,00
	1.107.337,11
	773.536,45

	 
	
	ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	9
	17/5/2010
	3.469.000,00
	7
	1.722.168,00
	1.107.337,11
	773.536,45

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	708.691.658,80
	562
	560.666.968,00
	285.785.883,03
	159.708.864,71


Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται, ανά διοικητική περιφέρεια, η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορμού (core indicators).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	Κωδ
	Δείκτες 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	1
	Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργού-νται κατά τη λειτουργία της πράξης
	Επίτευγμα
	
	
	
	2.426,5
	
	
	
	
	
	

	30
	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CΟ2 και ισοδύναμα, kt)
	Επίτευγμα
	
	
	
	6,54
	6,54
	
	
	
	
	

	Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

	
	Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
	Επίτευγμα
	0
	0
	535
	36
	17
	
	
	
	
	

	4
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	581

	
	
	Αφετηρία 
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ

	
	Αριθμός «έργων»
	Επίτευγμα
	0
	0
	0
	388
	132
	
	
	
	
	

	7
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	528

	
	
	Αφετηρία 
	517
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)
	Επίτευγμα
	0
	0
	0
	77
	126
	
	
	
	
	

	8
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32

	
	
	Αφετηρία 
	155
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)
	Επίτευγμα
	0
	0
	652,74
	1.368,97
	1.839,92
	
	
	
	
	

	9
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	760

	
	
	Αφετηρία 
	2.218
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επαγόμενες Επενδύσεις 

(€ million)
	Επίτευγμα
	0
	0
	0
	13,74
	10,34
	
	
	
	
	

	10
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	275

	
	
	Αφετηρία 
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Κοινωνία της Πληροφορίας

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	0
	
	3
	9
	
	
	
	
	

	11
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα
	Επίτευγμα
	0
	0
	
	540.000
	516.145,03
	
	
	
	
	

	12
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3%

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μεταφορές

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	12
	7,66
	
	
	
	
	

	13
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	Αφετηρία 
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκι-νητοδρόμων εντός ΤΕΝ (km)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0,03
	
	
	
	
	

	15
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	Αφετηρία 
	51,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / ανα- βαθμισμένων δρόμων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	19,3
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54

	
	
	Αφετηρία 
	860,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Κατασκευή και αποπεράτωση σιδη-ροδρόμων εντός ΤΕΝ (km)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	8,5
	9,57
	
	
	
	
	

	18
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπη-ρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250.000

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56

	
	
	Αφετηρία 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (kW)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	345.757

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54.544

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Περιβάλλον

	
	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	49.555,33
	
	
	
	
	

	25
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.000

	
	
	Αφετηρία 
	64.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	623,80
	
	
	
	
	

	26
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	82.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός έργων στερεών αποβλήτων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	4
	0,06
	
	
	
	
	

	27
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	5
	
	
	
	
	

	29
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	
	Αφετηρία 
	234
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πρόληψη κινδύνων

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	5
	0,48
	
	
	
	
	

	31
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	Αφετηρία 
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	1.876.558
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Τουρισμός

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	34
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	201

	
	
	Αφετηρία 
	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εκπαίδευση

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	25
	10,10
	
	
	
	
	

	36
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112

	
	
	Αφετηρία 
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	2.400
	2.867.17
	
	
	
	
	

	37
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.600

	
	
	Αφετηρία 
	17.250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υγεία

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	12
	4,85
	
	
	
	
	

	38
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55

	
	
	Αφετηρία 
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αστική ανάπτυξη, φυσική και περιβαλλοντική αναγέννηση

	
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικό-τητας των πόλεων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	12
	1,13
	
	
	
	
	

	39
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	Κωδ
	Δείκτες 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Ανταγωνιστικότητα

	
	Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	40
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κοινωνική ενσωμάτωση

	
	Αριθμός έργων / υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούσες ομάδες και νέους
	Επίτευγμα
	0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	41
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	Κωδ
	Δείκτες 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	1
	Νέες θέσεις εργασίας που δημιουρ-γούνται κατά τη λειτουργία της πράξης
	Επίτευγμα
	
	
	
	16
	102
	
	
	
	
	118

	 Μεταφορές

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	3
	
	
	
	
	3

	13
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	
	
	Αφετηρία 
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκι-νητοδρόμων εντός ΤΕΝ (km)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	3,9
	0,0
	
	
	
	
	3.9

	15
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Αφετηρία 
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / ανα- βαθμισμένων δρόμων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	2,0
	7,1
	
	
	
	
	9,1

	16
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,0

	
	
	Αφετηρία 
	195
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπη-ρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	22
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Περιβάλλον

	
	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	25
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.000

	
	
	Αφετηρία 
	80.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	26
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.000

	
	
	Αφετηρία 
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός έργων στερεών αποβλήτων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	27
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	
	Αφετηρία 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	
	Αφετηρία 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Πρόληψη Κινδύνων

	
	Αριθμός έργων Πρόληψης Κινδύνων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	31
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας
	Επίτευγμα
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	32
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	33
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300.000

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Τουρισμός

	
	Αριθμός έργων Τουρισμού 
	Επίτευγμα
	0
	
	
	2
	0
	
	
	
	
	2

	34
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	365

	
	
	Αφετηρία 
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Εκπαίδευση

	
	Αριθμός έργων Εκπαίδευσης 
	Επίτευγμα
	0
	
	
	4
	3
	
	
	
	
	7

	36
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	Αφετηρία 
	98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	1800
	
	
	
	
	1800

	37
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.000

	
	
	Αφετηρία 
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Υγεία

	
	Αριθμός έργων Τομέα Υγείας 
	Επίτευγμα
	0
	
	
	1
	0
	
	
	
	
	1

	38
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	Αφετηρία 
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Αστική ανάπτυξη, φυσική και περιβαλλοντική αναγέννηση

	
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικό-τητας των πόλεων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0

	39
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Αφετηρία 
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ανταγωνιστικότητα

	
	Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	40
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Αφετηρία 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Κοινωνική ενσωμάτωση

	
	Αριθμός έργων / υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούσες ομάδες και νέους
	Επίτευγμα
	0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	41
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Αφετηρία 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Σημειώσεις:

· Στο δείκτη 26 «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων» υπήρχε τιμή 760, η οποία μηδενίστηκε διότι τα αντίστοιχα έργα μεταφέρθηκαν στο ΕΠΕΕΡΑΑ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

	Κωδ
	Δείκτες
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	1
	Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργού-νται κατά τη λειτουργία της πράξης
	Επίτευγμα
	
	
	
	909
	
	
	
	
	
	

	30
	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CΟ2 και ισοδύναμα, kt)
	Επίτευγμα
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

	
	Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
	Επίτευγμα
	0
	0
	128
	0
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ

	
	Αριθμός «έργων»
	Επίτευγμα
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	230

	
	
	Αφετηρία 
	710
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)
	Επίτευγμα
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	Αφετηρία 
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)
	Επίτευγμα
	0
	0
	152,09
	428,23
	539,33
	
	
	
	
	

	9
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.000

	
	
	Αφετηρία 
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επαγόμενες Επενδύσεις 

(€ million)
	Επίτευγμα
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35

	
	
	Αφετηρία 
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κοινωνία της Πληροφορίας

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα
	Επίτευγμα
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μεταφορές

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	46
	1
	
	
	
	
	

	13
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	
	
	Αφετηρία 
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκι-νητοδρόμων εντός ΤΕΝ (km)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	45,86
	0
	
	
	
	
	

	15
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39

	
	
	Αφετηρία 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / ανα- βαθμισμένων δρόμων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	11
	142,3
	
	
	
	
	

	16
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	
	
	Αφετηρία 
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Κατασκευή και αποπεράτωση σιδη-ροδρόμων εντός ΤΕΝ (km)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	18
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	42,6
	
	
	
	
	

	19
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	
	Αφετηρία 
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπη-ρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (kW)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου)
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Αφετηρία 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Περιβάλλον

	
	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	50.000
	25.358
	
	
	
	
	

	25
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.000

	
	
	Αφετηρία 
	420.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	80.000
	3.200
	
	
	
	
	

	26
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.000

	
	
	Αφετηρία 
	300.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός έργων στερεών αποβλήτων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	1
	0
	
	
	
	
	

	27
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35

	
	
	Αφετηρία 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πρόληψη κινδύνων

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	31
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	Αφετηρία 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	600.000

	
	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Τουρισμός

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	

	34
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	
	
	Αφετηρία 
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εκπαίδευση

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	38
	21
	
	
	
	
	

	36
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	Αφετηρία 
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	40.000
	5.361
	
	
	
	
	

	37
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υγεία

	
	Αριθμός έργων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	2
	0
	
	
	
	
	

	38
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	Αφετηρία 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αστική ανάπτυξη, φυσική και περιβαλλοντική αναγέννηση

	
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικό-τητας των πόλεων
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	39
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	
	Αφετηρία 
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

	Κωδ
	Δείκτες 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Ανταγωνιστικότητα

	
	Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	40
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	Αφετηρία 
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κοινωνική ενσωμάτωση

	
	Αριθμός έργων / υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούσες ομάδες και νέους
	Επίτευγμα
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	41
	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	Αφετηρία 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.1.2
Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 5337/26.10.2007 για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης» 2007-2013, η χρηματοδότηση του ΕΠ ήταν 3.264.500.000 € (ποσό συγχρηματοδούμενης δημόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα 2.675.000.00 € ήταν η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Εντός του έτους 2011, λόγω των σημαντικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για την αναθεώρηση του ΕΠ, το οποίο έγινε αποδεκτό και η αρχική απόφαση έγκρισης τροποποιήθηκε με την C(2011) 6978/4.10.2011. Με βάση το τροποποιημένο σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη απόφαση, η χρηματοδότηση του ΕΠ ανέρχεται πλέον σε 3.147.058.824 € (ποσό συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα 2.675.000.00 € αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ).

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως 31.12.2011 με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ.
	Άξονας Προτεραιότητας
	Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο)
	Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος)
	Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά
	Ποσοστό υλοποί-ησης
%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ΑΠ 1
	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ
Στόχος «Σύγκλιση» (phasing out) (ΕΤΠΑ)
	400.341.177,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	97.682.201,32
	97.682.201,32
	24,40% 

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 2
	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ
Στόχος «Σύγκλιση» (phasing out) (ΕΤΠΑ)
	87.035.294,00 
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	45.736.423,34
	45.736.423,34
	52,55% 

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 3
	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας ΠΑΜΘ
Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)
	248.941.176,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	82.045.847,92
	82.045.847,92
	32,96% 

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 4
	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ
Στόχος «Σύγκλιση» (phasing out) (ΕΤΠΑ) 
	609.314.118,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	414.983.579,38
	414.983.579,38
	68,11% 

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 5
	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ
Στόχος «Σύγκλιση» (phasing out) (ΕΤΠΑ)
	112.400.000,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	75.406.617,57
	75.406.617,57
	67,09% 

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 6
	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ
Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)
	18.823.529,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	33.297.402,88
	33.297.402,88
	176,89%

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 7
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ
Στόχος «Σύγκλιση» (phasing out) (ΕΤΠΑ)
	1.052.987.059,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	259.445.113,90
	259.445.113,90
	24,64% 

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 8
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη  ΠΔΜ
Στόχος «Σύγκλιση» (phasing out) (ΕΤΠΑ)
	287.035.294,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	47.741.213,66
	47.741.213,66
	16,63%

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 9
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ
Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)
	285.647.059,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	45.427.460,97
	45.427.460,97
	15,90%

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 10.1
	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην ΠΚΜ και ΠΔΜ
Στόχος «Σύγκλιση» (phasing out) (ΕΤΠΑ)
	33.240.000,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	805.001,02
	805.001,02
	2,42%

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΠ 10.2
	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην ΠΑΜΘ
Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)
	11.294.118,00
	ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
	1.225.885,61
	1.225.885,61
	10,85%

	
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 
	 

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	3.147. 058.824
	
	1.103.796.747,57
	733.254.522,99
	

	Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	2.582.352.942
	
	941.800.150,19
	941.800.150,19
	

	Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών
	564.705.882
	
	161.996.597,38
	161.996.597,38
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου
	 
	 
	 
	 
	 


1.1.3
Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μια σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία εμφανίζεται συμπληρωμένος στο Παράρτημα 1 ττης Έκθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία

	Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5

	Κωδικός *

Διάσταση 1

Θέμα

προτεραιότητας
	Κωδικός *

Διάσταση 2

Μορφή

χρηματοδότησης
	Κωδικός *

Διάσταση 3

Έδαφος
	Κωδικός *

Διάσταση 4

Οικονομική δραστηριότητα
	Κωδικός *

Διάσταση 5

Γεωγραφική

περιοχή
	Ποσό

**

	
	
	
	-
	
	

	Σύνολο
	 


*
Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση.

**
Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.

1.1.4
Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο
Στο πλαίσιο της συνδρομής του ΕΠ σε συγκεκριμένες ομάδες – στόχο έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για ένταξη πράξεων στη Θεματική Προτεραιότητα 08 των Αξόνων 4 και 5 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη». Οι προσκλήσεις αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ακόλουθων ομάδων:

· ΡΟΜ

· Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω

· Γυναικών

· Νέων

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τις δράσεις αυτές είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Μέχρι το έτος αναφοράς (2011) έχουν ενταχθεί:

•
10 πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας «ΡΟΜ», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 346.333,75 €, με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις (346.333,75 €) και πιστοποιημένες δαπάνες συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 259.241,17 €

•
89 πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας «Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.075.426,68 €, με νομικές δεσμεύσεις και πιστοποιημένες δαπάνες συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.075.426,68 €

•
178 πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας γυναικών, συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης 6.876.289,72 €, με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις (6.876.289,72 €) και πιστοποιημένες δαπάνες συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης 1.065.478,67 €

•
198 πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας νέων, συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης 7.960.104,31 €, με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις (7.960.104,31 €) και πιστοποιημένες δαπάνες συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης 1.727.667,96 €.

Σημειώνεται ότι οι Πράξεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα των Νέων και των Γυναικών, εντάχθηκαν εντός του 2011.  

Επιπλέον στο πλαίσιο της ΘΠ 09, έχει προκηρυχθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ενταχθεί η δράση «Δημιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης: Χώρος προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία» με Δικαιούχο τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός τυποποίησης ΑΕ). Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή Ελληνικών Προτύπων ή/και Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τον καθορισμό των απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται εμπορικά και λοιπά καταστήματα καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού, προκειμένου να λαμβάνουν το Ελληνικό Σήμα Συμμόρφωσης «Φιλικό σε άτομα με αναπηρίες». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000 € ΔΔ για το σύνολο της Χώρας. Δεν έχουν καταχωρισθεί ακόμη δαπάνες στο έργο. Στο ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης» 2007-2013 και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ) αντιστοιχούν 22.800 €, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Άξονας Προτεραιότητας 5 του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ) αντιστοιχούν 4.800 €.
Ειδική Αναφορά για την Ομάδα-Στόχο ΡΟΜ:
Η προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για την κοινωνική ένταξη των ελλήνων τσιγγάνων (Ρομ) προϋποθέτει τη συνολική πολιτική προσέγγιση του θέματος σε συνεργασία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.  

Βάσει της γενικής αποτίμησης που επιχειρήθηκε μέσω της μελέτης για την Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης των ΡΟΜ στην Ελλάδα και για τον Απολογισμό των Δράσεων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ, διαπιστώθηκε ότι η πρόκληση στην τρέχουσα περίοδο είναι να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη ουσιαστικής συνέργειας και συμπληρωματικότητας των δράσεων στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου μέσα από ένα μακρόπνοο εθνικό σχέδιο δράσης. Σε σχετικές συναντήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της ΕΕ συμφωνήθηκε να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για την εν λόγω ευπαθή ομάδα – στόχο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω η Διυπουργική Επιτροπή, που έως τώρα αποτελεί το μοναδικό υφιστάμενο θεσμό με οριζόντιο χαρακτήρα, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθόρισε τους στόχους, τη φιλοσοφία, τις αρχές, τη στρατηγική, τις προϋποθέσεις υλοποίησης και τους μηχανισμούς συντονισμού, εποπτείας και παρακολούθησης του εθνικού σχεδίου δράσης για τους Ρομ.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η ένταξη συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που προβλέπονται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, και  αφορούν την συγκεκριμένη  ομάδα, στο υπό εκπόνηση Εθνικό ολοκληρωμένο Πρόγραμμα. 

Συνεπώς, ενημερώθηκαν οι Περιφέρειες από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας, ώστε τα σχετικά για την ομάδα-στόχο των Ρομ έργα που προγραμματιζόταν να προκηρυχθούν στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, να ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές της στρατηγικής για τους Ρομά, ώστε να επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση τεκμηριωμένων αναγκών και να αποφεύγεται η αποσπασματικότητα των δράσεων. Για το σκοπό αυτό προωθήθηκε η συνεργασία των Περιφερειών και της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής των ΠΕΠ, με τη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε οι όποιες παρεμβάσεις συγχρηματοδοτηθούν να μην έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και να συμβάλλουν στους στόχους της εθνικής στρατηγικής.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2011 κατατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Πλαίσιο Στρατηγικής  για τους Ρομά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης τους και προωθείται η εξασφάλιση του κατοικείν, η ανάπτυξη κοινωνικών παρεμβάσεων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία καθώς και  η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου με την παράλληλη ευαισθητοποίηση της ομάδας  - στόχου, αλλά και της κοινωνίας εντός της οποίας αυτή διαβιεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

· Στέγαση και βασικές υποδομές 

· Απασχόληση 

· Εκπαίδευση 

· Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 

οι οποίοι στην πορεία θα εξειδικευτούν μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων σε μέτρα και δράσεις βάσει της ιεράρχησης  αναγκών στο τοπικό επίπεδο. 

Η υλοποίηση των στόχων των ανωτέρω αξόνων προτεραιότητας συνεπικουρείται από τομεακές δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα (αστικοδημοτική κατάσταση, ευαισθητοποίηση, πολιτισμός, κ,α).  Η υλοποίηση της Στρατηγικής αφορά στην περίοδο 2012 – 2020. 

Ειδικότερα, οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας, έχουν ήδη δεσμεύσει πόρους ΕΤΠΑ, έχουν προβεί στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, και θα αναπτύξουν τα πρώτα πιλοτικά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
1.1.5
Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, τα ποσά ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκαν για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη» ΕΣΠΑ για τα προηγούμενα έτη 2009, 2010 και 2011, ανέρχεται σε 77.235,54 ευρώ (ποσό Κοινοτικής Συνδρομής) για το έτος 2009, 1.757.574,06 ευρώ για το έτος 2010 και 132.433,14 Ευρώ για το έτος 2011. Τα ποσά ανάκλησης δαπάνης επιμερίζονται κατ΄ έτος στους Άξονες Προτεραιότητας (i) 3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», (ii) 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», (iii) 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», (iv) 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», (v) 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», (vi) 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Θράκης» (vii) 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» και (viii) 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας». Τα ποσά που ανακλήθηκαν κατ΄ έτος έχουν ως ακολούθως :
· το 2009 το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε ανέρχεται σε 77.235,54 € (ποσό Κοινοτικής Συνδρομής). Το ποσό αυτό αφορά τον Άξονα 9.
· το 2010 το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε ανέρχεται σε 1.757.574,06 € (ποσό Κοινοτικής Συνδρομής). Το ποσό αυτό αφορά τους Άξονες 4, 5, και 6.
· το 2011 το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε ανέρχεται σε 132.433,14 € (ποσό Κοινοτικής Συνδρομής). Το ποσό αυτό αφορά τους Άξονες 3, 4, 5, 7, 8, 9 και 10.
Τα ποσά ανάκλησης δαπάνης παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2 της παρούσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.5: Ποσά ανάκλησης δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ (Κοινοτική Συνδρομή)

	ΑΠ

του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ
	Ποσά σε €

Έτος 2011

	03
	9.019,27

	04
	6.118,79

	05
	341,16

	06
	

	07
	5.886,69

	08
	110.046,68

	09
	710,10

	10
	310,45

	ΣΥΝΟΛΟ
	132.433,14


1.2
Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο
Τομέας Περιβάλλοντος

Με την προσαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία και την έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, που αποσαφηνίζουν θέματα στον τομέα του περιβάλλοντος, όχι μόνο δεν δημιουργούνται προβλήματα στην υλοποίηση του ΕΠ, αλλά διευκολύνεται η υλοποίηση και χρηματοδότηση Πράξεων, αφού η νομική βάση στην οποία στηρίζονται θέτει συγκεκριμένους στόχους προς επίτευξη. 

Επιπλέον, η ενεργοποίηση και άλλων μέσων χρηματοδότησης στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως π.χ. το Πράσινο Ταμείο, ενισχύουν την αρχή της προσθετικότητας, λειτουργώντας συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στις αντίστοιχες κατηγορίες δράσεων και ενεργειών. 

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, κατά τη διάρκεια του έτους 2011, εμπλουτίστηκε με κανονιστικά κείμενα, τα οποία αποτελούν κυρίως ενσωμάτωση Οδηγιών και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξειδίκευση ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.

Στον τομέα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

· με το Ν 3983/2011 θεσπίζονται κανόνες, μέτρα και διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής περιβαλλοντικής στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων, με σκοπό την εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ. Έχει αρχίσει η εκπόνηση του πρώτου έργου προκαταρκτικής αξιολόγησης της κατάστασης των θαλασσίων οικοσυστημάτων και καθορισμού των ποιοτικών προτύπων και στόχων.

· με το ΠΔ 14/2011 γίνεται αποδοχή των τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997, το οποίο τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή. 

Πρόοδος σημειώθηκε και στον τομέα προστασίας και βιώσιμης διατήρησης των υδάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ: 

· με το ΦΕΚ 1977/Β/2011 θεσπίστηκαν τεχνικές προδιαγραφές για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ολοκληρώνοντας την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/90/ΕΚ.

· συγκροτήθηκε, επίσης, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των υδάτων, με 2000 σημεία δειγματοληψίας σε 1500 υδάτινα σώματα. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, καθώς και τα απαιτούμενα όρια για 93 ουσίες προτεραιότητας και άλλες χημικές ενώσεις, για την αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων και τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές για τα υπόγεια ύδατα.

Όσον αφορά στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας :
· εκδόθηκε ο Νόμος 3937/2011 για τη βιώσιμη διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της Βιοποικιλότητας, ως πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημασίας εθνικού κεφαλαίου. Τόσο ο νόμος όσο και η υπό ολοκλήρωση εθνική στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα αποτελούν τα βασικά εργαλεία της χώρας μας για την αποτελεσματική προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των οικοτόπων της.

· εκδόθηκε η ΚΥΑ 115276 / 5-1-2011, που αφορά στην αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και των δειγμάτων αυτών, με στόχο τη διατήρηση ή συντήρηση των εν λόγω ειδών, σε εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006/ΕΚ.

Επίσης, για την απλούστευση των διαδικασιών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και με σκοπό την προστασία από την αυθαίρετη δόμηση, εκδόθηκε ο Νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κατά το 2011 συνεχίστηκε η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο διατάξεων που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.
Συγκεκριμένα :

· Ενσωματώθηκαν, με την KYA HΠ 14122/549/E.103, στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη», 

· Λήφθηκαν μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΚΥΑ Δ13/O/3967/2011),

· Ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία, το τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ε.Ε (Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ), για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Νόμος 4001/2011)

· Προωθήθηκε η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ήλιος, με σκοπό την αξιοποίηση των μηχανισμών συνεργασίας της Οδηγίας 2009/28/ΕΕ για εξαγωγή πράσινης ενέργειας σε άλλες χώρες.
Τέλος, υπήρξε προετοιμασία σχεδίου νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, με σκοπό την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Το Πράσινο Ταμείο παρουσίασε κατά το έτος 2011 τον οδηγό του Προγράμματός του και τα έργα στήριξης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και Προστασίας και αναβάθμισης των Δασών, που χρηματοδότησε.

Τομέας Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας - ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Η διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών και της συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωση που ακολουθείται σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

Ειδικότερα στο στάδιο πριν από κάθε ένταξη εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Κριτηρίων Επιλογής προς Χρηματοδότηση Πράξεων (στις δράσεις υποδομών) η τήρηση των κοινοτικών κανόνων που αφορούν:

· στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

· στο περιβάλλον 

· στη προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση

· στη τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία  

Στις περιπτώσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε ΕΦΔ (κυρίως δράσεις κρατικών ενισχύσεων) εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, η τήρηση κατ΄αναλογία των σχετικών αρχών στους Οδηγούς Εφαρμογής Πράξεων που εγκρίνει και στους οποίους καθορίζεται αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής των πράξεων. 

Η τήρηση των παραπάνω κανόνων αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις των Δικαιούχων κατά την ένταξή τους, και παρακολουθείται στο στάδιο της υλοποίησης από τους Δικαιούχους είτε άμεσα από την ΕΥΔ  είτε μέσω της εποπτείας που ασκεί στους ΕΦΔ στους οποίους έχει εκχωρήσεις αρμοδιότητες. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται κατά τις  επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη ΕΥΔ ΕΠΑΕ (σε όλες τις κατηγορίες πράξεων). 

Σε όλα τα στάδια και για όλα τα σχετικά θέματα, συνεχής είναι η υποστήριξη των Δικαιούχων και ΕΦΔ του ΕΠ. Ειδικό θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ενασχόληση λόγω της φύσης των παρεμβάσεων του Προγράμματος αποτελεί η συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν την πλειοψηφία των δράσεων του ΕΠ και για τη διασφάλιση της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετέχει ενεργά στο στάδιο σχεδιασμού τους και συνεργάζεται συχνά με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Αντίστοιχα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη ενημέρωση και συμμόρφωση των Δικαιούχων με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου στα θέματα  δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση προκηρύξεων δημοπράτησης ή συμβάσεων στα ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα). Για τις δύο αυτές κατηγορίες θεμάτων αλλά και συνολικά για τα θέματα συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο πραγματοποιήθηκαν εδικά σεμινάρια σε Δικαιούχους και ΕΦΔ. 

Μέσω όλων των παραπάνω ενεργειών επιτυγχάνεται η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ενώ τυχόν αστοχίες προλαμβάνονται σε αρχικό στάδιο και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.  Στη διάρκεια του έτους  2011, δεν προέκυψαν προβλήματα ως προς την συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο.
1.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης [ΣΔΕ]

Κατά τη διάρκεια του 2011 σχεδιάστηκαν θεσμικές παρεμβάσεις για την άρση καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των έργων, οι κυριότερες των οποίων ήταν οι εξής:

· θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο [ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ.Α/23.12.2010, η με αρ.ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/77040/6.8.10 ΥΑ (ΦΕΚ 1354/Β/1.9.10) και οι με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/94537/4612/4.10.10 & ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/22859/ 979/4.3.11 εγκύκλιοι]

· ψηφίστηκε νέος νόμος για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ([ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.11] με τον οποίο επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων

· σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στο ΕΣΠΑ λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν οδηγίες (Αρ. πρωτ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3.2.2011, 25543/ ΕΥΘΥ 1303/8.6.2011, 28928/ΕΥΘΥ 1460/1.7.2011), οργανώθηκαν συναντήσεις και δημιουργήθηκε δίκτυο υποστήριξης των φορέων για την αποφυγή καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων

· Εκδόθηκε η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό Π1/4089/04.11/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/04.11.2011), σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Eπιχειρησιακά Pρογράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων

· Τέθηκε σε εφαρμογή Σχέδιο Δράσης της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, με έμφαση στην επανεξέταση των ανενεργών έργων και στη χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, στην κατάργηση των πολλαπλών επιπέδων διαχείρισης, στην παροχή ευελιξίας διαχείρισης των πόρων από τις αποκεντρωμένες αρχές, στην οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων έργων στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας (Οδηγίες Εφαρμογής μέτρων επιτάχυνσης, με αρ. πρωτ. 53322/ΕΥΘΥ 2347/8.12.2011, 32312/ ΕΥΘΥ 1652/21.7.2011).

· Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ (εγκύκλιος με αρ.πρωτ.2164/ΕΥΘΥ 181/20.01.2011 του ΥΠΑΑΝ). Παράλληλα αναπτύχθηκε στο ΟΠΣ μια νέα αναφορά «Αναλυτικές Πληρωμές Έργων ΕΣΠΑ», η οποία παρέχει στοιχεία αναλυτικών κινήσεων των λογαριασμών που τηρούνται για τα έργα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με οδηγία της ΕΥ ΟΠΣ 21/12/2011. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία αφορά έργα του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται μέσω Αναδόχων, και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ανεξάρτητα αν αυτά χρηματοδοτούνται ή όχι από τον Κεντρικό Λογαριασμό. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αναφορά «Αναλυτικές Πληρωμές Έργων ΕΣΠΑ» είναι ισοδύναμα του τραπεζικού extrait και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διοικητική επαλήθευση της δαπάνης ώστε ο έλεγχος των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ να διενεργείται μειώνοντας στο ελάχιστο τους χρόνους αναμονής έκδοσης των τραπεζικών extraits

· Εκδόθηκαν οδηγίες κατάλληλης επαλήθευσης των δαπανών που υποβάλλονται στα πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων προκειμένου να εντοπίζονται και προλαμβάνονται πιθανές περιπτώσεις πιστοποίησης αρνητικών ποσοτήτων φυσικού αντικειμένου.(23410/ΕΥΘΥ 1240/30.05.2011)

Επιπλέον σε ότι αφορά την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που πιστοποιήθηκαν στην ΕΕ για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα εντός του 2011, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ελέγχου της Αρχής Ελέγχου για το έτος 2011 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του άρθρου 62 του Καν. 1083/2006 «η συνολική αξιοπιστία του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται «υψηλή» και κρίνεται ότι η λειτουργία του ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 58 και 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ.1828/2006 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων» 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά του ελέγχους συστήματος των Φορέων Διαχείρισης και Πιστοποίησης αναφέρεται ότι «Από τη συνολική αξιολόγηση των επιμέρους θεμελιωδών απαιτήσεων για κάθε σύστημα των είκοσι επτά (27) Φορέων που ελέγχθηκαν, προέκυψε ότι εννέα (9) συστήματα Φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Πληρωμής, λειτουργούν καλά (βαθμός 1), ενώ σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις κρίθηκε ότι τα οικεία υποσυστήματα λειτουργούν, απαιτούνται όμως, κάποιες βελτιώσεις (βαθμός 2).» 

Σε ότι αφορά δε ελέγχους Πράξεων (τυχαίο δείγμα το οποίο αφορά όμως όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ δεδομένου ότι έχουν κοινό ΣΔΕ), αναφέρεται ότι για ποσοστό ελεγχθεισών δαπανών (43,99%), το συνολικό προβληθέν σφάλμα/total projected error υπολογίζεται σε 1,73% δηλαδή μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας του 2%. 

Στη βάση των παραπάνω, της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των Φορέων Διαχείρισης στις συστάσεις που απεύθυνε η Αρχή Ελέγχου εντός της ορισθείσας προθεσμίας, των επιμέρους δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβλήθηκαν αλλά και της αξιολόγησης των θεμάτων που προσδιορίζονταν στην ετήσια έκθεσή της για έτος 2010, η Αρχή Ελέγχου διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

1.4
Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος

1.4.1
Το Οικονομικό Περιβάλλον στην Ελλάδα

Το έτος 2011, συνεχίστηκε η εφαρμογή του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να τεθεί η ελληνική οικονομία σε μία διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης. Το πρόγραμμα προσαρμογής βασίσθηκε α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο, β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, την αγορά προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στις παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος προσαρμογής και νέες συμφωνίες με τους εταίρους, η προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και μείωσης του ελλείμματος προσέκρουσε στην επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων σε σχέση με τα εκάστοτε προσδοκώμενα και την αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Ανεξάρτητα από τις όποιες αποκλίσεις και καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν, το 2011 τέθηκε η βάση για το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011 ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2012-2015, το οποίο περιλάμβανε μέτρα για το 2011 (αυτά άρχισαν να τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του έτους), καθώς και μια πρώτη λεπτομερή καταγραφή και ποσοτικοποίηση των μέτρων που θα ληφθούν την περίοδο 2012-2015.

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής προέβλεπε μία σειρά από μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών και αύξησης των εσόδων. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αφορούσαν στον περιορισμό μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών, την περικοπή δαπάνης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και στην υιοθέτηση νέων φορολογικών μέτρων (ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα). Επίσης, το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων, αναδιοργάνωση δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών) με στόχο τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους.

Μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των βασικών εφαρμοστικών νόμων, άνοιξε ο δρόμος, αρχικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2011 και στη συνέχεια με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης/27ης Οκτωβρίου 2011, για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης με υπερδιπλασιασμό της συμμετοχής των θεσμικών εταίρων και με παράλληλη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ένα νέο σχήμα μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους που το μειώνει κατά 100 περίπου δισ. ευρώ (περίπου 47 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) με ανάλογη μείωση του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης.

Εξαιτίας της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και των αποκλίσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 αποφασίστηκε η λήψη νέων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων του 2011 και του 2012. Ειδικότερα, τα μέτρα για το 2011 αφορούσαν το νέο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα και τη μείωση συντάξεων.

Το 2011 το ετήσιο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,9%. Στην υποχώρηση του ΑΕΠ συνέβαλαν τόσο η μείωση της κατανάλωσης όσο και η μείωση των επενδύσεων. Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 7,1%, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 20,7%, ενώ η μείωση της δημόσιας κατανάλωσης ανήλθε σε ποσοστό 9,1% κυρίως ως αποτέλεσμα των μέτρων μόνιμου χαρακτήρα για την απασχόληση και τις αμοιβές στο δημόσιο τομέα. Η υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αποδίδεται κυρίως στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως διαμορφώθηκε λόγω των εξελίξεων στην απασχόληση, της μείωσης των μισθών και της αύξησης των τιμών, αλλά και στην ιδιαίτερα αυξημένη ανησυχία για τις προοπτικές της απασχόλησης και τα μελλοντικά εισοδήματα. 

Παρά τις ανωτέρω δυσχέρειες, η δημοσιονομική προσπάθεια είχε απτά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) μειώθηκε κατά περίπου 1,4% του ΑΕΠ έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του 2010 και περιορίστηκε στο 9,2% του ΑΕΠ. Έτσι, η σωρευτική μείωση του ελλείμματος τη διετία 2010-2011 έφθασε περίπου τις 6,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η μεγάλη προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή αντανακλάται καλύτερα στο πρωτογενές έλλειμμα της ΓΚ, το οποίο περιορίστηκε κατά περίπου 2,5% του ΑΕΠ έναντι του 2010 και σωρευτικά κατά περίπου 8,2% του ΑΕΠ έναντι του 2009. Πρόκειται για το μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2007. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό επίτευγμα δεδομένης της σημαντικής επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, δηλαδή της σωρευτικής πτώσης του πραγματικού ΑΕΠ πάνω από 10% τη διετία 2010-2011. 

Σημαντικό μέρος της προόδου που συντελέστηκε το 2011 προήλθε από τους λοιπούς φορείς της ΓΚ που δεν εντάσσονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΠ), όπως τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τις ΔΕΚΟ και τα λοιπά ΝΠΔΔ. Εξαίρεση αποτελούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), των οποίων το αποτέλεσμα επιδεινώθηκε στη διάρκεια του 2011 εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας (της μείωσης των μισθών και της απασχόλησης και της αύξησης της εισφοροδιαφυγής), γεγονός που οδήγησε στην επιβάρυνση του ΚΠ λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων προς αυτούς.

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, αυξήθηκαν το 2011 κατά 0,7% σε σχέση με το 2010 (οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκαν κατά 21,8%). Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 0,1% έναντι του 2010 παρά τα επανειλημμένα πρόσθετα φορολογικά μέτρα και τη σημαντική αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Ειδικότερα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 1,5% έναντι του 2010, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ αυξήθηκαν κατά 22,7% το 2011, έναντι αύξησης κατά 50,6% το 2010.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε περίπου 165% του ΑΕΠ, έναντι 142,8% του ΑΕΠ το 2010. Η αύξηση του χρέους οφείλεται αφενός στην αύξηση του ελλείμματος, αφετέρου στην εξόφληση υποχρεώσεων κυρίως προς τα νοσοκομεία και λοιπούς φορείς για την περίοδο 2007-2009 καθώς και στις αναλήψεις χρεών (ΟΣΕ, ΟΑΣΑ). Το εξωτερικό χρέος της χώρας μειώθηκε στη διάρκεια του 2011. Η μείωση αυτή αντανακλά κυρίως τη μείωση της αγοραίας αξίας των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχαν μη κάτοικοι.

Το νέο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιείται αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει ένα σύνολο διαρθρωτικών αλλαγών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην άνοδο της παραγωγικότητας και της απασχόλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για σταδιακή ανάκαμψη αρχικά και βιώσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ταχεία απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι κρίσιμη και αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του Προγράμματος. Για την ταχεία απορρόφηση των υπολειπόμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, σημαντική είναι η υποστήριξη της Ομάδας Τεχνικής Βοήθειας (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συστάθηκε προκειμένου να συνδράμει, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και τις ελληνικές αρχές στο έργο της εφαρμογής του Προγράμματος. Προκειμένου να επισπευσθεί η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, η Ομάδα Δράσης συνεργάστηκε κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2011 με τις ελληνικές αρχές, στοχεύοντας σε μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της επιμόρφωσης.

Στόχος απορρόφησης Μνημονίου 2011

Ο βασικός στόχος μνημονίου για την απορρόφηση το 2011 για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ ανερχόταν σε 3,350 δις ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής. Ο στόχος του 2011 υπερκαλύφθηκε στο 101,2%, με πραγματικές δαπάνες σε όρους Κοινοτικής Συμμετοχής 3,390 δις ευρώ στο τέλος του 2011, ενώ οι πιστοποιημένες δαπάνες σε όρους κοινοτικής συνδρομής ανήλθαν στο ποσό των 3,281 δις ευρώ στο τέλος του έτους (ποσοστό κάλυψης στόχου 97,74%).

Κατά το έτος αναφοράς, το ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» συνεισέφερε με δαπάνες ύψους 404,52 εκατ. ευρώ κοινοτικής συνδρομής στην επίτευξη του παραπάνω στόχου για απορρόφηση πιστοποιημένων δαπανών 3,281 δις € κοινοτικής συνδρομής (ποσοστό 88,78%).
1.4.2
Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προήλθε από την διαφοροποίηση που έχει προκύψει σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα από τα στοιχεία υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ έδειξαν ότι υπήρχε καθυστέρηση και αντιμετώπιση δυσκολιών στην υλοποίηση, ενώ σε ορισμένα ΕΠ, για λόγους στήριξης της εθνικής προσπάθειας αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώθηκε υπερδέσμευση ορισμένων αξόνων προτεραιότητας και κυρίως εκείνων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας-ανταγωνιστικότητας.

Η αναθεώρηση συνεπώς κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την επίσπευση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με την ταυτόχρονη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Μετά από συστηματική διαπραγμάτευση μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνήθηκε ένα σύνολο μέτρων με στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και την αναπροσαρμογή και απλοποίηση της διαδικασίας απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

Η αναθεώρηση προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο έλαβε χώρα άμεσα και εντός του Ιουλίου 2011, με στόχο την επίσημη υποβολή των αναθεωρημένων προγραμμάτων στην Ε.Ε. Στόχος του πρώτου σταδίου ήταν η αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής συνδρομής στα Ε.Π. προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση και κατ’ επέκταση η εισροή κοινοτικών πόρων και αφετέρου να εξοικονομηθούν πολύτιμοι και εν ανεπάρκεια λόγω της κρίσης, εθνικοί πόροι. Οι εθνικοί πόροι εξοικονομήθηκαν από την υποχρέωση κάλυψης της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ είχαν ως στόχο να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην κάλυψη συναφών δαπανών ανάπτυξης που δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. Το πρώτο στάδιο αναθεώρησης δεν επέφερε αλλαγές στη δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου αφενός να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση τους και αφετέρου να εξυπηρετηθούν οι πολιτικές και οι δεσμεύσεις τους.

Με βάση τα παραπάνω, στο πρώτο στάδιο αναθεώρησης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2011 από τη Ε.Ε., τροποποιήθηκαν οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες των Ε.Π. με την αναδρομική αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής στο 85% (εκτός των αξόνων που αφορούν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου).  

Στη συνέχεια, με τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) το Δεκέμβριο 2011, σε κάθε αίτηση πληρωμής που υποβάλλουν οι ελληνικές αρχές, μπορεί να καταβάλλεται από την ΕΕ πρόσθετη χρηματοδότηση από το ισχύον χρηματοδοτικό σχέδιο των ΕΠ ύψους 10 ποσοστιαίων μονάδων (10%), δηλαδή η κοινοτική συνδρομή φτάνει στο 95%. Η κατ’ εξαίρεση αυτή πρόσθετη χρηματοδότηση ισχύει για τις πληρωμές που πιστοποιήθηκαν ή θα πιστοποιηθούν από το Μάιο του 2010 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Είναι σε εξέλιξη το δεύτερο στάδιο της αναθεώρησης που αφορά αναμόρφωση του περιεχομένου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1.
Ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας 

2.
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διογκούμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, νέων επιστημόνων και γυναικών καθώς επίσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας με τοπικά χαρακτηριστικά μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε συνδυασμό πάντοτε με τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους, αύξηση της παραγωγικότητας και προώθηση της καινοτομίας.

3.
Κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που έχουν διαμορφωθεί στα προγράμματα προκειμένου να είναι εφικτή η καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των δεσμεύσεων και των αναλογουσών δαπανών στα αιτήματα πληρωμών και συνεπώς να μην επιβαρυνθούν αποκλειστικά εθνικοί πόροι έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου

4.
Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις δράσεις και στα έργα του ΕΣΠΑ μέσα από τη μόχλευση των ιδιωτικών πόρων, δεδομένου ότι η αναθεώρηση θα κατευθύνει επιπλέον πόρους σε δράσεις επιχειρηματικότητας που απαιτούν αυξημένη ιδιωτική συμμετοχή, αλλά και με την υλοποίηση δημόσιων έργων μέσω ΣΔΙΤ και χρηματοδοτικών εργαλείων (JEREMIE, JESSICA κλπ) που επίσης μετέχει σε σημαντικό ποσοστό ο ιδιωτικός τομέας.

1.5
Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006
Όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 57 του Καν. (Ε.Κ.) αριθ.1083/2006, αυτός γίνεται από τους ΕΦΔ που διαχειρίζονται πράξεις κρατικών ενισχύσεων ή από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποτελούν σημείο ελέγχου των ελέγχων που διεξάγονται από την Αρχή Πιστοποίησης και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και όταν διαπιστώνεται απόκλιση επιβάλλονται οι αντίστοιχες διορθώσεις.

Κατά το έτος 2011 δεν υπήρξαν τροποποιήσεις σχετικές με τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 του 1083/2006.
1.6
Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 10 «Θέματα Συντονισμού», ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ασκείται  από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές.

Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραμματισμού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης (Διαχειριστικές Αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (ΕΑΣ και ΔΑ του ΠΑΑ).

Τον Μάιο του 2009, η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΑΑΝ (πρώην ΥΠΟΙΑΝ), προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας (η με αριθ. πρωτ. 23971/ΕΥΘΥ 1040/12.05.09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης), με το εξής έργο: 

· Επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση των κατευθύνσεων για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και του διαχωρισμού των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ, καθώς και το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013

· Σσυνεργασία κατά τον προγραμματισμό και έκδοση των προσκλήσεων προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, που αφορούν οι εν λόγω δράσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητά τους, καθώς και η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισμού, που προβλέπονται από τα ΕΠ, όπως θα εξειδικεύονται περαιτέρω κατά τα ανωτέρω

· Παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών, μέσω των ειδικών αναφορών, που συντάσσουν ετησίως, οι αρμόδιες ΔΑ των ΕΠ

· Επεξεργασία και διατύπωση σχετικών με το θέμα προτάσεων προς την ΕΑΣ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο συντονισμός της εν λόγω ομάδας πραγματοποιείται από το ΥΠΑΑΝ.

Ο διαχωρισμός των δράσεων και η εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης από τα διαφορετικά Ταμεία εξασφαλίζεται από τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία, όπως το ΟΠΣ ΕΣΠΑ και το ΟΠΣΑΑ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Εκτός από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα ενισχύσεων στο ΕΣΠΑ παρακολουθούνται διαχειριστικά επιπρόσθετα και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η επικοινωνία των δύο συστημάτων κάνει δυνατή την επιβεβαίωση της χρηματοδότησης κάθε πράξης, επένδυσης, μόνο από ένα Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνεται ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν έχει τύχει άλλης χρηματοδότησης από την ΕΕ πριν επιχορηγηθεί από το ΠΑΑ. Η επιβεβαίωση  αφορά στο αντικείμενο της επένδυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Η διασταύρωση των στοιχείων απαιτεί την ανταλλαγή ενός συνόλου πληροφοριών μεταξύ του ΟΠΣΑΑ και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και συνακόλουθα του ΠΣΚΕ. Η επικοινωνία γίνεται on-line την στιγμή της έγκρισης της επένδυσης και επιβεβαιώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης.

Μέχρι τη πλήρη εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων, η ΕΑΣ έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

· Υλοποίησε στο ΠΣΚΕ τον έλεγχο της εφαρμογής των κριτηρίων διαχωρισμού και της μη διπλής χρηματοδότησης. Με αυτό τον τρόπο κάθε φορέας που επιθυμεί να υλοποιήσει μία δράση κρατικών ενισχύσεων μέσω ΠΣΚΕ έχει την δυνατότητα, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος, να ελέγχει τις προτάσεις της δράσης που τον αφορά ως προς την παράμετρο των κριτηρίων διαχωρισμού. 

· Πραγματοποίησε τεχνική συνάντηση για τον τρόπο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης στις λεπτομέρειες εφαρμογής μεταξύ στελεχών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣΑΑ και της μονάδας Δ΄ της ΕΥΣ στην οποία αναλύθηκε περαιτέρω η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δύο συστημάτων και καταγράφησαν τα αναλυτικά σχεδιαστικά βήματα που απαιτούνται. 

· Πραγματοποιεί τεχνικές συναντήσεις για την εξασφάλιση της τήρησης των κριτηρίων διαχωρισμού και της συμπληρωματικότητας των Ταμείων.

· Επεξεργάστηκε κείμενο τροποποίησης του οριζόντιου κειμένου για τη συμπληρωματικότητα των δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων, του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ (κριτήρια διαχωρισμού) το οποίο θα υποβάλλει στο πλαίσιο της αναθεώρησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς έγκριση από την ΕΕ.  

Συντονισμός των δράσεων ΕΤΠΑ των ΠΕΠ στον τομέα των Υποδομών Εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή του στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας (Earmarking), συνυπολογίστηκε στις κατηγορίες δαπανών του Παραρτήματος IV του Γενικού Κανονισμού (στους Στόχους 1 και 2) ο Κωδικός 75: «Υποδομές εκπαίδευσης». Οι δαπάνες του Κωδικού 75 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σύμφωνα με την εξειδίκευση των ΠΕΠ έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση Υποδομών Εκπαίδευσης (Κωδικός 75) μέσω των οποίων θα υλοποιούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε άμεση συνάφεια με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που υλοποιούνται ή προβλέπεται να υλοποιηθούν από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση». 

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τον Κωδικό 75 ανέρχεται συνολικά σε 1.039.446.235 ευρώ. Η κατανομή του διαθέσιμου π/υ (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) για τον Κωδικό 75 στις Περιφέρειες του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
	Περιφέρειες
	ΚΘΠ 75

"Υποδομές Εκπαίδευσης"

(ΕΤΠΑ)

	
	

	Κεντρικής Μακεδονίας
	144.085.431

	Δυτικής Μακεδονίας
	100.661.235

	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
	82.089.706

	ΣΥΝΟΛΟ
	326.836.372


Στο πλαίσιο του διαθέσιμου π/υ για τον Κωδικό 75 (ορίσθηκε στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες των ΠΕΠ σε ειδικό μάλιστα παράρτημα που καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ), έχουν σχεδιασθεί να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

· Έργα σχολικής στέγης (κτιριακά έργα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με αρχικώς ορισθείσες προτεραιότητες (α) την κατασκευή νέων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων και (β) προσθήκες και βελτιώσεις σχολείων με στόχο την εξάλειψη της διπλοβάρδιας και στη συνέχεια με προτεραιότητες (α) ανέγερση νέου κτιρίου ή αναμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου άλλης χρήσης σε σχολικό κτίριο για κάλυψη πληθυσμιακών αναγκών βάσει σχολικού πληθυσμού της περιοχής, (β) αναμόρφωση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ (Επαγγελματικού Λυκείου/Επαγγελματικής Σχολής) για βελτίωση της ποιότητας του κτιρίου, (γ) αναμόρφωση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου για να διασφαλίζεται  βιοκλιματική λειτουργία, (δ) αναμόρφωση/προσθήκες σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο για ποιοτική βελτίωση του κτιρίου. Για αυτή την κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 60% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 623,7 εκ ευρώ).

· Εξοπλισμός Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό ειδικών σχολείων για ΑμεΑ. Για αυτή τη κατηγορία Πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 7% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 72,7 εκ ευρώ).
· Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί), με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 28% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 291 εκ ευρώ).
· Εξοπλισμός αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για εξοπλισμούς ΙΕΚ και Ναυτικών Σχολών. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 5% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 52 εκ ευρώ).
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας, κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω Πράξεων, λαμβάνει υπόψη της πέραν των γενικών κριτηρίων του κάθε ΠΕΠ και τυχόν ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης που γνωστοποιούνται σε αυτή από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για να συμπεριληφθούν στις υπό έκδοση προσκλήσεις.

Για την επίτευξη της ωρίμανσης των έργων των ανωτέρω κατηγοριών Πράξεων (ιδίως έργα σχολικής στέγης και έργα εκπαιδευτικού εξοπλισμού) η ΕΔΑ της Περιφέρειας δύναται να ζητεί εγγράφως τη συνδρομή της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για τη διασφάλιση της συνεργασίας ή της διαμεσολάβησης του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ σχετικά με την έκδοση προδιαγραφών, την έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων, τη συνδρομή για την εκπόνηση μελετών κλπ, κατόπιν ρητώς διατυπωθείσας δέσμευσης του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της Ειδικής Γραμματείας, για παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής.

Επίσης, δεδομένου ότι μέσω των έργων του Κωδικού 75 υλοποιείται η εκπαιδευτική στρατηγική της χώρας όπως σχεδιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ, η ΕΔΑ της Περιφέρειας δεσμεύεται:

(α)
να λάβει υπόψη της και να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις π/υ προσκλήσεων ή στην έκδοση νέων προσκλήσεων, σε περίπτωση σχετικού ρητά τεκμηριωμένου αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, εκπροσωπούμενου από τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, και 

(β)
να θέτει στη διάθεσή της Ειδικής Γραμματείας οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, προς ενημέρωσή του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των έργων.

Κατά τη διάρκεια του 2011, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας στα γραφεία των ΕΔΑ των ΠΕΠ, μεταξύ στελεχών της Μονάδας Α4 και των αρμόδιων για τα έργα του κωδ. 75 στελεχών των ΕΔΑ για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση αυτών. Στο πλαίσιο των συναντήσεων εξετάζεται η πορεία των προσκλήσεων, των αξιολογήσεων και εντάξεων των Πράξεων, της συμβασιοποίησης και της απορρόφησης των έργων του κωδικού 75 (εξοπλισμοί ΑΜΕΑ, ΙΕΚ και Ναυτικών Σχολών, κτιριακές υποδομές Α/θμιας, Β/θμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξοπλισμούς)  καθώς και η επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω συναντήσεων παραδόθηκαν από τις ΕΔΑ των ΠΕΠ πίνακες παρακολούθησης των έργων του κωδικού 75 και στη συνέχεια συντάχθηκαν από τα στελέχη της Μονάδας Α4 εκθέσεις προόδου για κάθε Περιφέρεια. Οι εν λόγω πίνακες επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με στοιχεία που αποστέλλονται από την αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης των ΠΕΠ του ΥΠΑΑΝ, καθώς έχει δημιουργηθεί  Help Desk για την 15 ήμερη αναφορά προόδου υλοποίησης για την ΘΠ 75 ανά Περιφέρεια. Επισημαίνεται πως η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την επιτάχυνση των παρεμβάσεων και επίλυση διαχειριστικών ζητημάτων. 

Επίσης, στις αρχές του 2011 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δύο έγγραφα για τον καλύτερο συντονισμό και την παρακολούθηση τόσο των προσκλήσεων όσο και των εντάξεων Πράξεων στον κωδικό 75. Τα σχετικά έγγραφα αφορούν:

(
Πρόσθετα Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης σε Προσκλήσεις για Έργα Σχολικής Στέγης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος της Ε.Σ.Υ.

(
Σύνταξη δύο ερωτηματολόγιων τα οποία συμπληρώνονται από τις ΕΔΑ των ΠΕΠ πριν την έκδοση πρόσκλησης και πριν από την απόφαση ένταξης και να αποστέλλονται στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ΕΔΑ των ΠΕΠ που είχαν σε εξέλιξη προσκλήσεις, προχώρησαν στη συμπλήρωση και αποστολή στοιχείων τα οποία και αξιοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και στις περιπτώσεις που ζητήθηκε δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις ειδικά σε θέματα που αφορούσαν στην έκδοση πρόσκλησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συντονισμού της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των ΕΔΑ των ΠΕΠ, αποτελεί το έργο εξοπλισμού των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπου η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ από τις αρχές του 2010 οργάνωσε την καταγραφή των αναγκών και τον καθορισμό των προδιαγραφών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011 υπήρξε συνεργασία μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των ΕΔΑ των ΠΕΠ σε διάφορα θέματα που αφορούσαν στην πρόοδο της πρόσκλησης, στις προδιαγραφές, στους Δικαιούχους, στις προεγκρίσεις κλπ.

Αντίστοιχη συνεργασία υπήρξε και κατά το σχεδιασμό και την πρόοδο των προσκλήσεων, τη διαμόρφωση κριτηρίων, κλπ και στις υπόλοιπες κατηγορίες (πχ υποδομές τριτοβάθμιας). Σημειώνεται βέβαια ότι, τόσο η ενεργοποίηση (έκδοση προσκλήσεων) όσο και οι ενταγμένες Πράξεις του κωδικού 75 βρίσκονται σε υψηλά ποσοστά και τα αδιάθετα υπόλοιπα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Κατ’ επέκταση το αντικείμενο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στρέφεται στην παρακολούθηση των υλοποιούμενων Πράξεων.

Στο τέλος του 2011, οι ενταγμένες Πράξεις του Κωδικού 75 ανήλθαν σε 77% του συνολικού προϋπολογισμού, οι νομικές δεσμεύσεις σε 33% και οι αντίστοιχες πραγματοποιηθείσες δαπάνες  σε 18%. Τα υψηλότερα ποσοστά (και στα τρία οικονομικά μεγέθη) εμφανίζονται στην κατηγορία της σχολικής στέγης,  η οποία ήταν και η κατηγορία με την υψηλότερη βαρύτητα κατά το σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων. Τα αντίστοιχα ποσοστά ανά κατηγορία Πράξεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

	Κατηγορίες
	Εντάξεις
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	Σχολική Στέγη
	90%
	47%
	26%

	Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων
	34%
	1%
	1%

	Υποδομές Ττιτοβάθμιες
	72%
	15%
	5%

	Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
	4%
	0%
	0%

	Σύνολο ΚΘΠ (75)
	77%
	33%
	18%


Η πρόοδος υλοποίησης των Πράξεων Κωδικού 75 κατανέμεται ανά Περιφέρεια ως εξής:

	Περιφέρεια
	Εντάξεις
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	Κεντρικής Μακεδονίας
	89%
	26%
	13%

	Δυτικής Μακεδονίας
	37%
	18%
	16%

	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
	124%
	48%
	19%


Συντονισμός Δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης ΠΕΠ στο αντικείμενο του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ

Από το Δεκέμβριο του 2009 έχει δρομολογηθεί η συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) και των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ και της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, ως προς τις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΠ που αφορούν το πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. 

Ο συντονισμός των δύο προγραμμάτων επιδιώκεται με τις εξής διαδικασίες:

· την ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για τον σχεδιασμό και τον βαθμό ωρίμανσης των Πράξεων και τη διατύπωση γνώμης από αυτές, 

· την κοινοποίηση των σχετικών προτάσεων που κατατίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και προς την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ,  

· την κοινοποίηση προς την ΕΥΔ ΕΠΕΔΜΒ οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων, 

· τη συνεργασία της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ με την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού προγραμματισμού (ΔΙΠΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, κοινοποιείται από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ο πλήρης κατάλογος των προτάσεων που κατατίθενται από Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας επί των προκηρύξεών του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και εάν είναι δυνατόν και αντίγραφα των σχετικών τεχνικών δελτίων (προτείνεται η ηλεκτρονική αποστολή), καθώς και κατάλογος με τις ήδη ενταγμένες σχετικές Πράξεις. Για τις περιπτώσεις των προτάσεων που έχουν υποβληθεί γίνεται ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η αξιολόγηση και για τα κριτήρια αξιολόγησης όπως τέθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και ισχύουν.

Το 2011, η ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας, ΔΒΜΘ για την κατάστρωση φακέλου μεγάλου έργου για τη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Αναλυτικά στοιχεία για το μεγάλο έργο παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.4 της έκθεσης.

Συντονισμός των Δράσεων των ΠΕΠ στον τομέα της Υγείας

Οι δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προβλέπονται στα ΠΕΠ εξειδικεύονται μέσω των Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας 76 «Υποδομές Υγείας» και 79 «Υποδομές Πρόνοιας». Συγκεκριμένα στα ΠΕΠ έχουν προβλεφθεί δράσεις που αφορούν στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ψυχικής υγείας και πρόνοιας, όπως:

· Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

· Οικοτροφεία

· Προστατευμένα Διαμερίσματα

· Κέντρα Ψυχικής Υγείας

· Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

· Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας

· Κέντρα Ημέρας – Νοσοκομεία Ημέρας

· Ψυχιατρικά Τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία

· Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών

· Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης

καθώς και δράσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Δημόσια Υγεία όπως η δημιουργία υποδομών για:

· Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου

· Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

· Υποδομές Δημόσιας Υγείας.

Οι ανωτέρω δράσεις διακρίνονται για την υψηλή συνέργεια και συμπληρωματικότητα  με άλλα Τομεακά ΕΠ και ιδιαίτερα με το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) μέσω του οποίου (από τον Άξονα Προτεραιότητας 5) χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης μέσω της χρηματοδότησης της λειτουργίας των αντίστοιχων δομών για 2 χρόνια, η λειτουργία των ΣΥΔ όπως επίσης και δράσεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.  

Η πορεία εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ειδικά των συμπληρωματικών έργων κτηριακών παρεμβάσεων, εξαρτάται άμεσα από τον χρονοπρογραμματισμό και την επίσπευση των διαδικασιών εκ μέρους των εκάστοτε ΠΕΠ. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του τομέα, δεδομένου ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της στρατηγικής  εξαρτάται από την έγκαιρη υλοποίηση των έργων υποδομής στις περιφέρειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ότι αφορά την υλοποίηση των κτηριακών παρεμβάσεων της Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας στις Περιφέρειες, καθώς η έγκαιρη δημοπράτηση και υλοποίησή τους θα επιτρέψει την έγκαιρη ή μη ανάπτυξη των παρεμβάσεων του ΕΚΤ που προβλέπονται στον Άξονα 5 του ΕΠΑΝΑΔ. 

Η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών σχετικά με τα έργα του τομέα υγείας όπως αποτυπώνονται στους κωδικούς ΘΠ 76 και 79 των ΠΕΠ, έχουν ως εξής (Στοιχεία ΟΠΣ 01.5.2012):
	Ημερομηνία Αναφοράς 
	Προσκλήσεις
	Εντάξεις
	Συμβάσεις
	Δαπάνες

	
	Π/Υ(εκ €)
	%
	Π/Υ(εκ €)
	%
	Π/Υ (εκ €)
	%
	Π/Υ(εκ €)
	%

	31.12.2011
	751,02
	107,06%
	581,63
	82,91%
	269,28
	38,38%
	159,74
	22,77%

	1.5.2012
	751,02
	107,06%
	634,38
	90,43%
	282,08
	40,21%
	164,95
	23,51%


Αναλυτικά ανά κατηγορία έργου:

	Κατηγορία έργου
	Π/Υ Ένταξης (ΔΔ)
	Συμβάσεις (ΔΔ)
	Πληρωμές (ΔΔ)

	Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας
	471.810.134,82
	223.352.967,15
	122.932.812,42

	Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
	28.664.115,65
	14.553.245,05
	11.742.874,31

	Ψυχική Υγεία
	47.285.370,56
	20.414.370,31
	13.550.062,96

	Πρόνοια
	69.714.080,22
	23.758.770,27
	16.733.890,60

	Δημόσια Υγεία
	564.800,00
	-
	

	ΕΚΑΒ
	16.330.000,00
	-
	

	Συνολικά
	634.368.501,25
	282.079.352,78
	164.959.640,29


Στο επίπεδο του προγραμματισμού διαπιστώνεται η πολυπλοκότητα και η αναπόφευκτη καθυστέρηση στην εφαρμογή των προβλεπόμενων παρεμβάσεων της στρατηγικής του τομέα. 

Ο συντονισμός των παρεμβάσεων του τομέα ασκείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω Διυπουργικού Οργάνου και Επιχειρησιακής Συμφωνίας Υλοποίησης.

Απαιτείται υψηλός βαθμός συντονισμού, έτσι ώστε οι παραπάνω δράσεις υποδομών να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων χωρίς να υπονομεύσουν την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΑΝΑΔ. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την επιτάχυνση παρεμβάσεων, επίλυση διαχειριστικών ζητημάτων, αναθεώρηση προγραμμάτων, και προώθηση τεχνικής υποστήριξης. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί Help Desk για την 15 ήμερη αναφορά προόδου υλοποίησης ανά ΘΠ και στη συνέχεια και ανά έργο. 

Επιπροσθέτως, η ΕΥΔ του τομέας Υγείας έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

· Ενεργοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής για το γενικό συντονισμό των σχεδίων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 10 παρ. 4α του Ν. 3614/3.12.06). Η Επιτροπή συνεδρίασε 2 φορές κατά το 2011, στις 04-04-2011 και την 01-11-2011, με ειδικό θέμα την ενημέρωση για την πρόοδο εφαρμογής των έργων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα ΠΕΠ και τον συντονισμό στην υλοποίηση έργων ΠΕΠ και ΕΠΑΝΑΔ
· Συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα με τις  Γενικές Γραμματείες Περιφερειών και τις Δ/νσεις Υγειονομικών Περιφερειών 

· Yποστήριξη των  δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου  

· Ενεργοποίηση της δυνατότητας υποστήριξης των Δικαιούχων του τομέα στα ΠΕΠ μέσω πόρων του ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Π/Υ 1.700.000 €).

1.7
Παρακολούθηση- Αξιολόγηση.

1.7.1
Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος

Ποιοτική Ανάλυση Επιτευγμάτων

Μέχρι το 2011 ενεργοποιήθηκαν 49 Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ) με την έκδοση μεγάλου αριθμού προσκλήσεων/προκηρύξεων και πραγματοποιήθηκαν εντάξεις Πράξεων σημαντικού Π/Υ, αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες. 

Η φυσική και οικονομική πρόοδος του Προγράμματος αναλύεται σε επίπεδο Θεματικής Προτεραιότητας ως εξής: 

1. Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας


(Άξονες 1, 2 και 3 ΕΠ Μακεδονία - Θράκη)

Έχουν εκδοθεί 25 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 757.391.413,08 € στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΘΠ):

(16):
Σιδηρόδρομοι

(17):
Σιδηροδρομικό δίκτυο [διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)/(ΤΕΝ-Τ)]

(20): Αυτοκινητόδρομοι

(21): Αυτοκινητόδρομοι (TEN -Τ)

(22):
Εθνικές Οδοί

(23):
Περιφερειακές / τοπικές οδοί

(25):
Αστικές μεταφορές
(30): Λιμένες

Στο πλαίσιο των παραπάνω ΘΠ έχουν ενταχθεί συνολικά 80 πράξεις, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 846.739.575,36 €, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 115% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των τριών Αξόνων. Σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία προόδου με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), οι δαπάνες ανέρχονται σε 225.464.472,58 €.

Τα ενταγμένα έργα συνεισφέρουν: 

· στο Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ – «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας»,

· στις ΚΣΓΚ 1.1 – «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση», 1.3 – «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και  2.2 – «Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών των περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα»,

· στη Συνιστώσα «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΠΜ

· στην ΟΚΓ 16 – «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας», και, 

στην ατζέντα της Λισσαβώνας (earmarking).
2. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης

(Άξονες 4, 5 και 6 ΕΠ Μακεδονία - Θράκη) 

Στο πλαίσιο των παρακάτω Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΘΠ):

(2): Υποδομή Ε&ΤΑ

(3):
Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων,

(4):
Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)

(5):
Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων

(6):
Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων

(7):
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις ΕΤΑ κλπ)

(8):
Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

(9):
Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

(10):
Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων),

(11):
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)

(12):
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΕΝ-ICT (διευρωπαϊκό δίκτυο)],

(13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)

(14):
Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.),

(15): Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσματική χρήση τους από τις ΜΜΕ

(33):
Ηλεκτρισμός

(35):
Φυσικό αέριο
(36):
Φυσικό αέριο [ΔΕΔ -Η]

(43):
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 

(57):
Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και 

(81): Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων

Έχουν εκδοθεί 208 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.113.116.772,91 €, ενώ ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 7.828, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 999.446.114,10 €, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 89,79% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των τριών αξόνων. Σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία προόδου με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), οι δαπάνες ανέρχονται σε  523.687.599,83 €.

Τα ενταγμένα έργα συνεισφέρουν : 

· στο Γενικό Στόχο 2 του ΕΣΠΑ – «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας»,

· στο Γενικό Στόχο 6 του ΕΣΠΑ – «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης»

· στην ΚΣΓΚ 1.1 – «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση»,

· στην ΚΣΓΚ 1.2 – «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη»,

· στην ΚΣΓΚ 1.3 – «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και  2.2 – «Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών των περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα»,

· στη Συνιστώσα «Κοινωνία της γνώσης» του ΕΠΜ

· στη Συνιστώσα «Επιχειρηματικό Περιβάλλον» του ΕΠΜ

· στη Συνιστώσα «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» του ΕΠΜ

· στην ΟΚΓ 7 – «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα»,

· στην ΟΚΓ 11 – «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης»,

· στην ΟΚΓ 15 – «Να προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»,

· στην ΟΚΓ 16 – «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»,

στην ατζέντα της Λισσαβώνας (earmarking).
3. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής


(Άξονες 7, 8 και 9 ΕΠ Μακεδονία - Θράκη) 

Έχουν εκδοθεί συνολικά 134 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.999.224.850,57 €, στο πλαίσιο των παρακάτω Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΘΠ):

(43): Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας

(44):
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

(45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

(46): Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

(47): Ποιότητα του αέρα

(51): Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)

(52):
Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών

(53): Πρόληψη κινδύνων

(54):
Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

(56):
Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς

(57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

(58):
Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

(59):
Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

(60): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών

(61):
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση

(69): Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής,

(75): Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

(76): Υποδομές στον τομέα της υγείας

(77):
Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών, και
(79):
Άλλες κοινωνικές υποδομές.

Συνολικά στο πλαίσιο των παραπάνω ΘΠ έχουν ενταχθεί 547 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.374.482.270,41 €, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 84,55 % της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των τριών Αξόνων. Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων κατά την περίοδο αναφοράς ανέρχονται σε  352.613.788,53 €.

Τα ενταγμένα έργα συνεισφέρουν: 

· στο Γενικό Στόχο 3 του ΕΣΠΑ – «Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας»,

· στο Γενικό Στόχο 4 του ΕΣΠΑ – Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος»,

· στο Γενικό Στόχο 9 του ΕΣΠΑ – «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»

· στο Γενικό Στόχο 10 του ΕΣΠΑ – «Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας»

· στο Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ – «Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος»

· στο Γενικό Στόχο 17 του ΕΣΠΑ – «Ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας»

· στην ΚΣΓΚ 1.1 – «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση»,

· στην ΚΣΓΚ – «Εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής»,

· στη Συνιστώσα «Επιχειρηματικό Περιβάλλον» του ΕΠΜ

· στη Συνιστώσα «Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της απασχόλησης» του ΕΠΜ

· στη Συνιστώσα «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» του ΕΠΜ

· στη Συνιστώσα «Περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική» του ΕΠΜ

· στις ΟΚΓ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 (Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση), και

· στην ατζέντα της Λισσαβώνας (earmarking).

Το σημαντικότερο πρόβλημα που συνέχισε να υφίσταται κατά τη διάρκεια του έτους 2011 είναι η διαχειριστική αδυναμία μερικών φορέων υλοποίησης της Περιφέρειας που δε βελτιώθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και η χαμηλή ωριμότητα των προτεινόμενων έργων. Σχετικά με τη διαχειριστική επάρκεια, αρκετοί από τους Δικαιούχους παρουσίασαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με διαχειριστικά επαρκείς φορείς, κυρίως την Περιφέρεια, είτε με την ανάθεση ωρίμανσης και υποβολής των έργων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., είτε στις περιπτώσεις περιοχών με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων με έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας για συγκεκριμένο έργο με υποστήριξη από την Περιφέρεια.

Επιπτώσεις Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Το 2011 υπήρξε το έτος εφαρμογής του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Από την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στην υλοποίηση των ΠΕΠ, δεδομένου ότι οι βασικοί Δικαιούχοι των έργων που χρηματοδοτούνται από αυτά, είναι οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού, στους οποίους εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Η βασική επίπτωση  αφορά στην καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων που υλοποιούσαν οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού, την οποία επέφεραν ενδεικτικά, λόγοι όπως οι παρακάτω:

· Η κατάργηση των ΤΥΔΚ των Νομών, οι οποίες είχαν οριστεί ως Δικαιούχοι έργων φορέων που δεν διέθεταν διαχειριστική επάρκεια με σημαντικότερους ορισμένους  ΟΤΑ Α βαθμού της Περιφέρειας. Την υλοποίηση των έργων αυτών ανέλαβαν πλέον οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών παραλαμβάνοντας τους σχετικούς φακέλους και ορίζοντας νέους επιβλέποντες των έργων.
· Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ Β Βαθμού στους ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. σχολική στέγη). Η συνέχιση έργων από την Περιφέρεια (διάδοχο των Νομαρχιών) απαίτησε την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων, σχετικά χρονοβόρο διαδικασία, ενώ η μεταφορά των έργων στους Δήμους, οι οποίοι δεν είχαν την εμπειρία των σχετικών έργων χρειάστηκε σημαντικούς χρόνους ενεργοποίησης λόγω της απαιτούμενης προσαρμογής.

· Η ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010), όσον αφορά στην εφαρμογή τους στα έργα ΕΣΠΑ (π.χ. η εφαρμογή των διατάξεων του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η εξαίρεση των έργων ΕΣΠΑ από τα αναφερόμενα σ’ αυτές όρια) επέφερε χρονικές καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων είτε αυτές ήταν προγραμματικές είτε συμβάσεις με αναδόχους έργων.

Μέτρα για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος

Μετά την ανάλυση της προόδου κάθε θεματικής ομάδας Αξόνων, καθώς και των ιδιαίτερων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, αλλά και τα τυχόν μέτρα που λήφθηκαν / λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους, κρίνεται σκόπιμη μια αναφορά και στα ευρύτερα μέτρα βελτίωσης της προόδου εφαρμογής των ΠΕΠ και γενικότερα του συνόλου του ΕΣΠΑ.

Τα κυριότερα μέτρα που λήφθηκαν κατά το 2011 συνίστανται στα ακόλουθα:

· Αναλυτικό πρόγραμμα δράσης υπό τον συντονισμό της ΕΥΣ: 

Η παρακολούθηση του συνόλου των ενταγμένων έργων ως προς την πρόοδο των δαπανών τους σε επίπεδο έτους και ανά τρίμηνο, η παρακολούθηση των καθυστερήσεων σε σχέση με προβλέψεις, οι αναδράσεις για επιτάχυνση, αλλά και σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του Κεντρικού Λογαριασμού Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με στόχο την έγκαιρη λήψη διορθωτικών / τροποποιητικών μέτρων, αποτέλεσε κρίσιμο εργαλείο στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος.

· Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού έργων ΕΣΠΑ μέσω του ΟΠΣ: 

Η εφαρμογή εξασφαλίζει την απαιτούμενη χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ, μέσω σαφώς περιγραφόμενης διαδικασίας, βελτίωση της διαδικασίας χρηματοδότησης των πράξεων(ελάττωση χρόνου μεταξύ αιτήματος και έγκρισης χρηματοδότησης), παράλληλα με το έμμεσο όφελος για τα δημοσιονομικά της χώρας μέσω της αποφυγής δημιουργίας αδιάθετων τραπεζικών διαθεσίμων.  

Ο εμπλουτισμός του ΟΠΣ με οθόνες παρακολούθησης χρηματοροών μέσα στο έτος και ειδικότερα με σύνδεση των Λογαριασμών της Τραπέζης Ελλάδος με το ΟΠΣ, εξασφάλισε την άμεση παρακολούθηση κινήσεων Λογαριασμών για έγκαιρη υποβολή και έγκριση πληρωμών ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ. Εντέλει δεν υπήρξε περίπτωση έλλειψης χρηματοδότησης σε έργο ή πληρωμή ή Δήλωση Δαπάνης που να μην δηλώθηκε έγκαιρα.

· Σχέδιο Δράσης Επιτάχυνσης ΕΣΠΑ:

Ο σχεδιασμός του, από την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, με έναρξη τον Ιούλιο 2011,  κατάρτιση  τον Σεπτέμβριο 2011, και εφαρμογή από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές εντός του 2011, με έμφαση στην επανεξέταση των ανενεργών έργων, των έργων με καθυστερήσεις αλλά και στην κατεύθυνση χρηματοδότησης νέων ώριμων έργων με αναπτυξιακό χαρακτήρα μέσω προγραμματισμού και δημοσίευσης Προσκλήσεων, αποτέλεσε εργαλείο ορθής παρακολούθησης πορείας του Προγράμματος. 

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, η ΜΟΔ, ως κεντρικός μηχανισμός για την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, διαθέτει Ομάδες Κρούσης οι όποιες παρέχουν ολοκληρωμένη και συστηματική συμβουλευτική και επιτόπου τεχνική υποστήριξη προς τους φορείς αυτούς. 

· Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στο ΕΣΠΑ λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη:

Με συντονισμό των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ, έκδοση οδηγιών (α.π. 4745/ΕΥΘΥ 289/3.2.2011, 25543/ ΕΥΘΥ 1303/8.6.2011, 28928/ΕΥΘΥ 1460/1.7.2011), οργάνωση συναντήσεων, δημιουργία δικτύου υποστήριξης των φορέων με ορισμένους εκπροσώπους ανά Περιφέρεια, έγκαιρα καταγράφηκαν τα ζητήματα που έπρεπε να δοθεί προσοχή για την αποφυγή καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

· Κόστος απαλλοτρίωσεων μη επιλέξιμο στο ΠΔΕ:

Η ένταξη του συνολικού κόστους απαλλοτρίωσης στον ενάριθμο του ΠΔΕ του συγχρηματοδοτούμενου έργου, αποτελεί τη μοναδική λύση στην αντιμετώπιση του κόστους απαλλοτρίωσης στην περίπτωση που αυτό δεν αποτελεί στο σύνολό του επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση δαπάνη. Χρησιμοποιήθηκε στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε χωρίς καθυστερήσεις. 

· Καθορισμός των «Έργων Προτεραιότητας» για το ΕΣΠΑ:

Ονοματίστηκαν ως «έργα προτεραιότητας» έργα του Προγράμματος, που θεωρήθηκαν  είτε ως σημαντικά για άμεση απορρόφηση πόρων είτε για τη σπουδαιότητά τους στο Πρόγραμμα. Η παρακολούθησή τους με τυποποιημένη διαδικασία όπως καθορίστηκε από το ΥΠΑΑΝ και σε στενή συνεργασία με τους Δικαιούχους τους (π.χ. Εκθέσεις προόδου, τεχνικές συναντήσεις κ.α.) αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο παρακολούθησής τους.

· Χρήση πόρων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής Προγράμματος:

Εφαρμόστηκε για την υποστήριξη σημαντικών έργων και Δικαιούχων του Προγράμματος με στόχο την απρόσκοπτη πρόοδο υλοποίησης και αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για το σκοπό αυτό. 

· Επιτόπιες επαληθεύσεις και αυτοψίες:

Μέσω των Επιτόπιων Επαληθεύσεων της Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΠ ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες, που διενεργήθηκαν κατά το σχεδιασμό εντός του 2011, έγινε η επιτόπια παρακολούθηση της πορείας των έργων σύμφωνα με το ΣΔΕ και δόθηκαν κατευθύνσεις στους Δικαιούχους γενικότερα ως προς την ορθή υλοποίηση έργων.

Παράλληλα, εντός του 2011, διενεργήθηκαν Αυτοψίες στα έργα από τους αρμόδιους διαχειριστές Μονάδας Β΄ των ΕΔΑ, κατά τις οποίες γίνεται συνεργασία και παρακολούθηση στοιχείων έργων στην έδρα του Δικαιούχου και εν συνεχεία επί τόπου του έργου κατασκευής.

Τέλος, η συνεχής συνεργασία με τους Δικαιούχους των έργων, αλλά και τους Φορείς Επίβλεψης, Φορείς Χρηματοδότησης και τους Αναδόχους τους, η διενέργεια κοινών τακτικών συσκέψεων και οι άμεσες ενέργειες από κάθε εμπλεκόμενο στην όλη διαδικασία και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, αποτέλεσε τη λύση για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

1.7.2
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ δεν συνεδρίασε κατά το έτος 2011. Οι αποφάσεις ελήφθησαν δια της γραπτής διαδικασίας με συντονισμό της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είχε αυτή την υποχρέωση κατά το έτος αναφοράς. Συγκεκριμένα ελήφθησαν οι παρακάτω δεκαπέντε (15) αποφάσεις:
	α/α
	Ημ/νία
	Αρ. Πρωτ.
	Περιγραφή

	1
	14/02/2011
	286
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που αφορούν την υλοποίηση του Εργαλείου Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης, στο πλαίσιο της πράξης JEREMIE της ΕΥΔ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ, του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	2
	23/02/2011
	356
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής συγκοινωνιακών έργων για τη Θεματική Προτεραιότητα  20  «Αυτοκινητόδρομοι» του ΑΠ 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»  

	3
	11/03/2011
	497
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας και του ΕΠΑΝ ΙΙ για προγράμματα και δράσεις πανελλήνιας εμβέλειας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ, του ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης» 

	4
	01/04/2011
	673
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για τις Θεματικές Προτεραιότητες και Κατηγορίες Πράξεων:

1. ΘΠ 42 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Υδροηλεκτρική, Γεωθερμική και άλλες» του ΑΠ6 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ» 

· Κατ. Πράξης 42.02 «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Γεωθερμική ενέργεια»

2. ΘΠ 76 «Υποδομές Υγείας» του ΑΠ9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» 

· Κατ. Πράξης 76.05 «Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού Φορέων παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και δράσεις προάσπισης της Δημόσιας Υγείας»

· Κατ. Πράξης 76.06 «Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας -μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές» 

3. ΘΠ 23 «Περιφερειακές Τοπικές Οδοί» του ΑΠ3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ»

· Κατ. Πράξης 23.01 «Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση επαρχιακών οδών»

· Κατ. Πράξης 23.02 «Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση περιφερειών τοπικών οδών»

4. ΘΠ 23 «Περιφερειακές Τοπικές Οδοί» του ΑΠ3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ»

· Κατ. Πράξης 23.02 «Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση περιφερειών τοπικών οδών»

	5
	11/04/2011
	751
	Έγκριση 

α) Των Κριτηρίων Επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν.3299/2004 του ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 

β) Των Κριτηρίων Επιλογής και της Μεθοδολογία Αξιολόγησης των παρακάτω Θεματικών Προτεραιοτήτων του ΕΠ  «Μακεδονία – Θράκη»:  

· ΘΠ 25 «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του ΑΠ 2 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ» 

· ΘΠ 53 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 

· ΘΠ 55 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ» του ΑΠ  8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 

· ΘΠ 56 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 

· ΘΠ 57 «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 

· ΘΠ 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

	6
	11/04/2011
	752
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για τη ΘΠ 49 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» του ΑΠ  8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	7
	15/04/2011
	837
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής για Early Stage Risk Capital Instrument for ICT 

	8
	21/04/2011
	914
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής των Ενδιάμεσων  Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) που εμπεριέχονται στο Τελικό Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεπενδυτών και συνεργατών με σκοπό την συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους από κοινού στο πλαίσιο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» της ΕΤΕΑΝ Α.Ε (Κεφ. 3.8. Περιεχόμενα Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», Κεφ. 3.9. «Διαδικασία Επιλογής ΕΧΟ»)

	9
	24/06/2011
	1491
	Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης 2010 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	10
	05/07/2011
	1583
	Έγκριση
α) των Οδηγών Εφαρμογής του ΕΠΑΝ ΙΙ για προγράμματα και δράσεις πανελλήνιας εμβέλειας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

· ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς

· ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

· ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

β) των Κριτηρίων Ελέγχου Πληρότητας και Αξιολόγησης Πράξεων για τη Θεματική Προτεραιότητα 53 «Πρόληψη Κινδύνων» - Κατηγορία Πράξης  53.12 «Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της Κυκλοφορίας» του ΑΠ 9 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	11
	28/07/2011
	1746
	Έγκριση της Αναθεώρησης του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»

	12
	10/08/2011
	1831
	Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων της Θεματικής Προτεραιότητας 57 του ΕΠΑΝ

	13
	26/10/2011
	2463
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων (Οδηγός Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης) για τη Δράση digi – mobile «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές –ταμπλέτες (tablet – PC)» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

	14
	17/11/2011
	2690
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για τη Θεματική Προτεραιότητα  86 «Αξιολόγηση και Μελέτες, Πληροφορίες και Επικοινωνία» του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»

	15
	22/12/2011
	3146
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων (περιλαμβανόμενα στον συνημμένο Οδηγό Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης) για τη Δράση ICT 4 Growth που αφορά σε Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα Ψηφιακής Σύγκλισης


1.7.3
Θέματα Αξιολόγησης
Κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, με βάση τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΥΣΣΑΑΠ (που  αφορούν στο κοινό πλαίσιο προδιαγραφών για την ανάθεση και εκπόνηση των αξιολογήσεων) ολοκληρώθηκε από την ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ η διαδικασία ανάθεσης του έργου της Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του  ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013, μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. 

Το έργο εκπονείται από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, με κόστος 384.000 € πλέον ΦΠΑ, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ), και έχει διάρκεια 30 μήνες.
Οι Εκθέσεις on-going Αξιολόγησης που προβλέπεται να εκπονηθούν προσεγγίζουν μία σειρά από αξιολογητικά ερωτήματα που ομαδοποιούνται σε πέντε βασικές συνιστώσες:

· αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής,  
· αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΠΕΠ,

· αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας,

· αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης,

· ανάλυση ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων. 
Στο πλαίσιο του έργου θα υποβληθούν τα ακόλουθα παραδοτέα:
· Μεθοδολογία της αξιολόγησης (Απρίλιος 2012).

· Εκθέσεις Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος  ή συνοπτική Ανάλυση (σύμφωνα με το άρθρο 48.3 του Καν. 539/2010 που τροποποιεί τον Καν. 1083/2006).

· Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012, που υποβάλλεται τον Οκτώβριο του 2012.

· Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2013, που υποβάλλεται τον Οκτώβριο του 2013.
· Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης και Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση του ΠΕΠ αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας αναλύονται τα δεδομένα της υλοποίησης, γίνονται προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξή τους και διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις για τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Θα αποτελέσει μία σημαντική εισροή στις διαδικασίες αναθεώρησης του Προγράμματος, θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις απορρόφησης που απορρέουν από το Μνημόνιο, στη συστηματική αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων έργων προτεραιότητας αλλά και στην εκτίμηση των αναγκών της κάθε Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Σημειώνεται επίσης ότι συνοδεύοντας την πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΠ στην Ευρωπαική Επιτροπή προετοιμάσθηκε συνοπτική «Ανάλυση σχετικά με τους λόγους της αναθεώρησης», στο πλαίσιο των άρθρων 1(5) του Καν. ΕΚ 538/2010 και 48 (3) του Καν. ΕΚ 1083/2006. Η ανάλυση περιελάμβανε συνοπτική αναφορά στις μακροοικονομικές εξελίξεις, στις εθνικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και το Μνημόνιο Συνεργασίας, στην πορεία εφαρμογής και τα κυριότερα προβλήματα του Προγράμματος, καθώς και στις βασικές κατευθύνσεις και τους λόγους της προτεινόμενης αναθεώρησής του.
1.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος

Το πεδίο και ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών πληροφοριών παρακολούθησης εξαρτώνται από το είδος και το επίπεδο των περιβαλλοντικών πληροφοριών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και από τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εντοπίζονται στην αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει άμεση σύνδεση της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την εξέταση των επιπτώσεων που αναφέρονται σ’ αυτήν. 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 παρακολουθείται ένα σύνολο «περιβαλλοντικών» δεικτών, που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης ιδιαίτερα σημαντική κρίθηκε η εκτίμηση όλων των Αξόνων και περιβαλλοντικών συνιστωσών, που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ΣΜΠΕ του Προγράμματος. 

Ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση των συνιστωσών, παρουσιάζεται, ορισμένες φορές, ανομοιογένεια ανά διοικητική Περιφέρεια, δηλαδή παρακολουθούνται διαφορετικές περιβαλλοντικές συνιστώσες, μεταξύ ομοίων Αξόνων, ανά χωρική ενότητα. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι διοικητικές Περιφέρειες ανήκουν σε διαφορετικούς στόχους («Σύγκλιση» ή «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»). Σε κάθε περίπτωση, όλες οι συνιστώσες παρακολουθούνται μέσω περιβαλλοντικών δεικτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προκύπτει από τους στόχους του εγκεκριμένου προγραμματικού κειμένου και την αντίστοιχη εγκεκριμένη ΣΜΠΕ.

Στο επίπεδο των δεικτών, που έχουν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του Προγράμματος, έχουν γίνει περιορισμένες τροποποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Με δεδομένο ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι δυναμικό, αλλαγές περιορισμένης έκτασης είναι αναμενόμενες, εφόσον συνοδεύονται από σχετική τεκμηρίωση.

Η χρήση των κατάλληλων "δεικτών κορμού" στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, οδηγεί σε σαφή συμπεράσματα για τις σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του  Προγράμματος στο Περιβάλλον. 

Η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο ΟΠΣ, τόσο για τις ενταγμένες στο Πρόγραμμα Πράξεις όσο και για τις Προσκλήσεις, διευκολύνει την Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος (η διαδικασία έχει ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου με την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στο Τεχνικό Δελτίο της κάθε Πράξης).

Με την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και την περαιτέρω επεξεργασία των δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Ε.Π., ώστε να καταστεί εφικτό να ληφθούν, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται, τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα ή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ
2.1
Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ
Στον Πίνακα 2.1.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ στο ΕΣΠΑ έως το έτος αναφοράς (2011). Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγμένα έργα (Πράξεις) στο ΕΠ, αποτυπώνονται:

· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο 

· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)

· οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα και

· οι δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους συμβάλλουν τα ενταγμένα έργα.

Στον Πίνακα 2.1.2 παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2011) στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013. Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται: 

· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ

· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)

· οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα.
Πίνακας 2.1.1:
Συνεισφορά του ΠΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" 2007-2013 στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων)
	Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ
	ΚΘΠ
	ΑΠ 01: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΚΜ
	ΑΠ 02: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΔΜ
	ΑΠ 03: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΘ
	ΑΠ 04: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ ΠΚΜ
	ΑΠ 05:  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ  ΠΔΜ
	ΑΠ 06: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

 ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ
	ΑΠ 07:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΚΜ
	ΑΠ 08: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΔΜ
	ΑΠ 09: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΑΜΘ
	ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΠ
	Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις

 [ονομαστικά]
	Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού ενταγμένων

	Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

	2. Ανάπτυξη της επιχειρημα-τικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας
	03, 05, 06. 08, 81
	
	
	
	479.987.075,08
	87.960.956,14
	59.854.819,63
	
	
	
	627.802.850,84
	810 - 812  - 813  - 814  - 815  - 816
	

	3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
	56, 57
	
	
	
	845.081,96
	
	
	2.706.910,00
	2.499.000,00
	688.500,00
	6.739.491,96
	5701
	

	4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
	75
	
	
	
	
	
	
	44.703.424,33
	31.316.081,61
	86.245.938,33
	162.265.444,27
	7501 - 7504
	Αίθουσες διδασκαλίας που κατασκευάζονται / βελτιώνονται: 

(στόχος: 538)

Εξοπλισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: (στόχος: 313)

	5.  Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
	02, 04, 07, 09
	
	
	
	73.123.528,23
	9.297.717,24
	
	
	
	
	82.421.245,47
	101
	Αριθμός έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας (στόχος: 119)

	6.  Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης.
	10, 11, 12, 13, 14, 15
	
	
	
	141.937.426,83
	27.751.481,40
	
	
	
	
	169.688.908,23
	
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα (στόχος: 82.342)

	9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
	69, 77, 79
	
	
	
	
	
	
	22.828.195,89
	7.273.265,51
	22.918.683,93
	53.020.145,33
	
	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας: 

(στόχος: 19)

	10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες, θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης φροντίδας.
	76
	
	
	
	
	
	
	42.668.681,37
	4.432.478,00
	5.952.550,00
	53.053.709,37
	7601 – 7602
	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: 

(στόχος: 9)

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται: 

(στόχος: 376) 



	13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας
	16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 30
	428.730.791,96
	58.644.664,10
	232.353.182,94
	
	
	
	
	
	
	719.728.639,00
	
	Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκ/μων εντός ΤΕΝ (χλμ.):  (στόχος: 49)

Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εκτός ΤΕΝ (χλμ.): 
(στόχος: 3)

Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτ/μων και εθνικής  οδοποιΐας (χλμ.): (στόχος: 24)

Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ.):

(στόχος: 20)

	14.Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία
	33, 35, 36, 43
	
	
	
	11.995.128,84
	477.574,19
	
	29.750.000,00
	12.750.000,01
	
	54.972.703,03
	
	

	15.Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
	44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57
	
	
	
	845.081,96
	
	
	368.525.897,75
	63.018.258,76
	70.077.528,56
	502.466.767,03
	
	Αριθμός ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ που δημιουργούνται:

(στόχος: 4)

Αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (χλμ.):

(στόχος: 378)

Έργα προστασίας από φυσικούς κινδύνους:

(στόχος: 3)

	17.Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
	58, 59, 60
	
	
	
	
	
	
	128.797.269,18
	18.473.779,36
	27.136.128,42
	174.407.176,96
	
	Αριθμός μνημείων / αρχαιο-λογικών χώρων που αναδει-κνύονται:  (στόχος: 30)

Πλήθος τουριστικών πολιτι-στικών υποδομών που υποστηρίζονται: (στόχος: 4)

Υποδομές πολιτισμού που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμί-στηκαν:  (στόχος: 25)

	Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής

	18.Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
	61
	
	
	
	
	
	
	132.486.407,24
	33.833.622,86
	15.121.738,55
	181.441.768,65
	-6104 : Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA
	


Πίνακας 2.1.2:
Χρηματοδοτική συμβολή παρεμβάσεων του ΠΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (2) (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων)
	Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ)
	Σχετικοί κωδικοί θέματος προτεραιότητας Καν. 1828/2006 (1)
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ
	Σχετικές κατηγορίες πράξεων / ολοκληρωθείσες ή σε εξέλιξη παρεμβάσεις [τίτλος]

	1.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση

	1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών
	10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 33, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79
	428.730.791,96
	53.597.364,10
	232.353.182,94
	23.106479,08
	1.618.075,33
	0,00
	620.263.383,27
	116.474.624,39
	203.830829,24
	0,00
	
	Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση επαρχιακών οδών
Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση  περιφερειακών τοπικών οδών - Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου
Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

Κατασκευή – αναβάθμιση  σιδηροδρομικών γραμμών ΤΕΝ-Τ

	1.1.2 Ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Κατασκευή αναβάθμιση εγκ. Διαχ.αστικών στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α - Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης - Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Aναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξε.λυμάτων - Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Αποκατάσταση Μνημείων – Αποκα-τάσταση και ανάδειξη  - Αρχαιολο-γικών Χώρων – Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων-Αρχαιολογικών Χώρων - παραδοσιακών Οικισμών-Διατηρητέων Κτιρίων - Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια  εκπαί-δευση - Αναβάθμιση υποδομών ΜΟΝΑΔΩΝ αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης

	1.1.3 Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Επέκταση -ανάπτυξη - αναβάθμιση  υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας - Δημιουργία -αναβάθμιση - ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Αναβάθμιση υποδομών

	1.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη

	1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ
	02, 03, 04, 05, 06  07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15
	0,00
	0,00
	0,00
	686.367.712,82
	123.747.323,97
	14.121.493,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	824.236.529,82
	Ανάπτυξη Κέντρων  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Επιχειρη-ματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του  εμπορίου – Επι-χειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών  - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης  - Επι-χειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του  franchise - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

	1.2.2 Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

	1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
	 69, 81
	0,00
	0,00
	0,00
	581.065,89
	122.329,66
	0,00
	17.010.085,25
	6.964.959,50
	8.499.999,99
	0,00
	33.178.440,29
	Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι

	1.3.2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4. Διοικητικές ικανότητες
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5. Προστασία της υγείας των εργαζομένων
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

	2.1. Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση
	57, 61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών 
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA

	2.2. Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών , των περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα
	
	0,00
	0,00
	0,00
	845.081,96
	0,00
	0,00
	135.193.317,24
	33.833.622,86
	15.810.238,55
	0,00
	185.682.260,61
	

	2.3 – 2.6. Διασυνοριακή, Διαπεριφερειακή, Διακρατική συνεργασία
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[Τεχνική βοήθεια]
	85, 86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.154.251,93
	9.154.251,93
	 

	Σύνολο 
	 
	428.730.791,96
	53.597.364,10
	232.353.182,94
	710.055.257,79
	125.487.728,96
	14.121.493,03
	772.466.785,76
	157.273.206,75
	228.141.067,78
	9.154.251,93
	2.731.381.131,00
	 


2.2
Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Στο ΕΠΜ 2011-2014 δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς - όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων:

1. Απασχόληση

2. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

3. Περιβάλλον

4. Εκπαίδευση 

5. Καταπολέμηση της φτώχειας

1. Το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της Απασχόλησης, κυρίως ενισχύοντας άμεσα και έμμεσα - μέσω κοινωνικών υποδομών - την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:
· ΘΠ 08/Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

· ΘΠ 69/Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής

· ΘΠ 77/Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών

· ΘΠ 79/Άλλες κοινωνικές υποδομές 

2. Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» συμβάλλει μέσω δράσεων ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ενίσχυσης νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ, προώθησης της συνεργασίας παραγωγικών φορέων με φορείς Ε&ΤΑ και της διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνολογία, δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off και spin out), κουπονιών καινοτομίας κ.ά. στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:
· ΘΠ 02/Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες, 

· ΘΠ 04/Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων), 

· ΘΠ 07/Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.), 

· ΘΠ 09/Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜ

3. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε ενεργειακή εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» συμβάλλει σε μικρό βαθμό μέσω υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: 

· ΘΠ 43 / Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας, 

· ΘΠ 85 / Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση

Στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας οι στόχοι που τίθενται μπορούν να υλοποιηθούν μέσω δράσεων ΕΚΤ και δεν αφορούν σε δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
2.3
Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας

Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2011) στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking). Αποτυπώνονται ανά Στόχο:

· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής των ενταγμένων έργων, που συμβάλλουν στην ατζέντα της Λισσαβόνας

· προγραμματικά στοιχεία για τη χρηματοδοτική συμβολή στην ατζέντα της Λισσαβόνας. 

Πίνακας 2.3:
Συνεισφορά του ΠΕΠ "Μακεδονία – Θράκη 2007-2013" στην προώθηση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2010
	Συνιστώσες του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
	[Σχετικοί Κωδικοί θέματος προτεραιότητας ΠΕΠ που έχουν ενεργοποιηθεί]
	Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων του ΠΕΠ που συνεισφέρουν άμεσα στην προτεραιότητα
	Κυριότερες σχετικές ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη  παρεμβάσεις /κατηγορίες πράξεων /προσκλήσεις [ονομαστικά]

	Μακροοικονομικές παρεμβάσεις
	-
	-
	-

	Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης
	 
	 
	Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)

	Κοινωνία της Γνώσης
	09, 11, 12, 13, 14
	198.877.308,29
	Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)

	Επιχειρηματικό Περιβάλλον
	2, 5, 6, 8, 15, 57, 81
	655.975.211,49
	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

	Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της απασχόλησης
	69
	32.475.044,74
	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής,

	Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
	75
	162.265.444,27
	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

	Περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική
	35, 36, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56
	228.635.107,70
	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης
 Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς

	Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή
	22, 23, 25, 30, 58, 59, 60, 61, 76, 77, 79 
	765.386.521,14
	Σιδηροδρομικό δίκτυο
Σιδηροδρομικό δίκτυο [διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ -Μ)]
Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ -Μ)
Εθνικές οδοί
Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Λιμένες
Υποδομές στον τομέα της υγείας
Άλλες κοινωνικές υποδομές

	Σύνολο
	
	2.043.614.637,63
	


Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" 2007-2013 στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Ειδικότερα αναλύεται, σε όρους κοινοτικής συνδρομής των έως 31.12.2011 ενταγμένων έργων και με αντιστοίχηση στους κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας αυτών, η συμβολή του ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" 2007-2013 στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking). 
Πίνακας 2.5:
Συμβολή του ΠΕΠ "Μακεδονία – Θράκη 2007-2013" στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking)
	Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking
	Συνεισφορά του ΠΕΠ 

	Στόχος
	Κοινοτική Συνδρομή
	Ποσοστό Συνολικής Συνδρομής ΕΣΠΑ
	Κωδικοί θέματος προτεραιότητας του ΠΕΠ που συμβάλλουν στο earmarking 
	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής  (earmarked) κωδικών*  θέματος Προτεραιότητας του εγκεκριμένου ΠΕΠ (σύμφωνα με κείμενο αρχικού σχεδιασμού)
	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής ενταγμένων έργων (earmarked) κωδικών * θέματος Προτεραιότητας του ΠΕΠ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Σύγκλιση
	12.021 εκ Ευρώ
	61,9%
	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 43, 52, 69, 75
	1.456.306.609,8 €
	108.867.431,4 €

	Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
	426 εκ. Ευρώ
	67%
	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 43, 52, 69, 75
	
	850.112.356,4 €


*
με βάση τους κωδικούς θέματος προτεραιότητας που συμβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του ΕΣΠΑ.

2.4
Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπης 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ακόλουθες τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες:

I.  «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία

II. «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων

III. «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

Οι παραπάνω προτεραιότητες αντανακλώνται στους ακόλουθους πρωταρχικούς στόχους για την ΕΕ, όπως αυτές τέθηκαν από την Επιτροπή: 

i. 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση.

ii. 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A.

iii. Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα/την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί (περιλαμβανομένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού μείωσης των εκπομπών εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν).

iv. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

v. Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να μειωθεί κατά 20 εκατομμύρια.
· ΕΥΔ ΕΠ Ενίσχυση Προσπελασιμότητας (ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

Αναφορικά με τη συνεισφορά των έργων διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΠΕΠ στην εφαρμογή της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης συνεισφέρει ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του προβλέπεται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ του, μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από αστικές μεταφορές που αντιστοιχεί σε 3,44 kt CO2 ανά έτος.
· ΕΥΔ ΕΠ Ενίσχυση Προσπελασιμότητας (ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση της συμβολής του ΕΠΑΝ ΙΙ σε κάποιους βασικούς στόχους της «Ευρώπης 2020», και αφορούν στην Περιφέρεια Μεταβατικής Στήριξης του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).

1. «Ένωση καινοτομίας», για τη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Συμβάλλει το σύνολο των δράσεων Ε&ΤΑ του ΕΠΑΝ ΙΙ, στις οποίες συμμετέχουν κατά περίπτωση και τα ΠΕΠ Μεταβατικής Στήριξης.

Αφενός πρόκειται για δράσεις συνεργασίας για την προώθηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ με άμεσο στόχο την παραγωγή νέας γνώσης. Αφορά τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για την εθνική οικονομία, τη διασύνδεσή τους με αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και τεχνολογία κλπ. Μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί οι παρακάτω δράσεις:

· «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» παραγωγικών & φορέων Ε&ΤΑ (Πράξη Ι & ΙΙ, Συνεργασία 2011) 

· Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Ε&Τ 

· Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Ε&Τ

· Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία (ESFRI, ENIAC, ARTEMIS, ERANET, MARIFISH, MARINERA, CLARIN, DARIAH, CESSDA  κλπ) 

· Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες (προκηρύσσεται σταδιακά)

· Επιστήμη & Κοινωνία (Δράσεις Ευαισθητοποίησης σε θέματα Ε & Τ) π.χ. Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας-Συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων & Οριζόντιες Ενέργειες,  Σχεδιασμός, παραγωγή, έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και διεκπεραίωση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΓΓΕΤ "Ε&Τ"

Αφετέρου πρόκειται για δράσεις που προωθούν άμεσα την καινοτομία και τη διάδοση νέων τεχνολογιών, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί οι παρακάτω δράσεις:

· Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική 

· Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ (Vouchers for SMEs)

· Δημιουργία – Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως έντασης γνώσης (Spin-off & Spin-out) (1η προκήρυξη)

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποιες Περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Δυτική Μακεδονία, δεν περιλαμβάνονται κάποιες από τις παραπάνω αναφερόμενες δράσεις, όπως φαίνεται στα αναλυτικά στοιχεία για τον τομέα της έρευνας (βλ. και συνημμένους αναλυτικούς Πίνακες 1 που εστάλησαν ανά ΠΕΠ). Συνοπτικά οι προϋπολογισμοί που αφορούν την έρευνα ανά Περιφέρεια είναι:
	ΔΡΑΣΕΙΣ Ε&ΤΑ (σε εκατ. €) (Στοιχεία έως 31/12/2011)

	Ε.Π.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	Α.Π.
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (Δ.Δ)
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (Δ.Δ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Δ.Δ)

	
	
	Σύνολο
	Περιφέρεια
	Σύνολο
	Περιφέρεια
	Σύνολο
	Περιφέρεια

	Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	04
	58,10
	51,40
	22,37
	20,94
	4,10
	4,92

	Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	05
	
	6,70
	
	1,43
	
	0,18


Επιπρόσθετα, στο στόχο για αύξηση της καινοτομίας συμβάλλουν και κάποιες δράσεις  ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας του ΕΠΑΝ ΙΙ, οι οποίες εμφανίζουν ένα στοχευμένο χαρακτήρα, εστιάζοντας στην παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες, με σημαντικό χαρακτηριστικό  την ενσωμάτωση της καινοτομίας. Έως τέλους του 2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες προσκλήσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κριτήρια αξιολόγησης και επιλέξιμες ενέργειες που δίνουν έμφαση στην υιοθέτηση και εισαγωγή της καινοτομίας στον παραγωγικό τομέα:

· «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»

· «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»

· «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» 

· «Ένδυση & Υπόδυση - Νέες Προοπτικές»

· «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Παράλληλα, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα παροχής δανείων προς ΜΜΕ για ενέργειες καινοτομίας στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης).
2. Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Το ΕΠΑΝ ΙΙ έχει συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι έχουν προκηρυχθεί στοχευμένες δράσεις με σκοπό την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους, καθώς και ενίσχυση επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα στην επεξεργασία λυμάτων, στη συλλογή/επεξεργασία/ διάθεση αποβλήτων/ανάκτηση υλικών ή ασκούν δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες και παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3 (τομέας βιομηχανίας)

· Πράσινη Επιχείρηση (ΚΘΠ 06)

· Πράσινες Υποδομές (ΚΘΠ 06)

· Πράσινος Τουρισμός (ΚΘΠ 06)

	Βιώσιμη Ανάπτυξη  «Πράσινες Δράσεις» (σε εκατ. €) (Στοιχεία έως 31/12/2011)

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	Α.Π.
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (Δ.Δ) (εκ. €)
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (Δ.Δ.)

(εκ. €)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Δ.Δ)

(εκ. €)

	
	
	Σύνολο 
	Περιφέρεια
	Σύνολο 
	Περιφέρεια
	Σύνολο 
	Περιφέρεια

	Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	04
	9,21
	6,14
	4,21*
	3,37*
	0,20*
	0,16*

	Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	05
	
	3,07
	
	0,84*
	
	0,04*


*Δεν έχουν ενταχθεί ακόμη έργα στο πλαίσιο του «Πράσινου Τουρισμού». Τα υπόλοιπα έργα είναι σε εξέλιξη.

Επιπλέον στη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατά ένα μέρος συμβάλλει και η δράση «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (ΚΘΠ 09) δεδομένου ότι χρηματοδοτούνται ΜΜΕ μεταξύ άλλων και για παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος όπως αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωση κτλ.

3. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων - Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίου θερμοκηπίου

Στόχος της ΕΕ είναι μέχρι το 2020 να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990.

Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει το ΕΠΑΝ ΙΙ με τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. παρακάτω σημείο 4).

Στη μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου συμβάλλουν και τα έργα φυσικού αερίου που έχουν ως σκοπό την υποκατάσταση του πετρελαίου ή του λιγνίτη ως καυσίμου.

4. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων - Αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

Στόχος της ΕΕ είναι μέχρι το 2020 να επιτευχθεί 20% αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 368 Mtoe.

Στο ΕΠΑΝ ΙΙ έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οικιακό τομέα, όσο και σε δημόσια κτίρια. Επιπλέον περιλαμβάνονται και δράσεις ενημέρωσης του κοινού (εξειδικευμένου και μη). Στο στόχο συμβάλλουν κυρίως οι παρεμβάσεις:

· Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών κλιματισμού (ΚΘΠ 43) (η δράση έχει ολοκληρωθεί)
· Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον (ΚΘΠ 43) (το πρόγραμμα υλοποιείται) 

· Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΚΘΠ 43) (τα έργα των ΟΤΑ εντάχθηκαν στις αρχές του 2012 και υλοποιούνται) 

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σε εκατ. €) (Στοιχεία έως 31/12/2011)

	Ε.Π.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	Α.Π.
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (Δ.Δ) (εκ. €)
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (Δ.Δ.)

(εκ. €)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Δ.Δ)

(εκ. €)

	
	
	Σύνολο Χώρας
	Περιφέρεια
	Σύνολο
	Περιφέρεια
	Σύνολο
	Περιφέρεια

	Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	04/07
	69,29
	52,19
	57,06
	42,60
	40,36
	30,00

	Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	05/08
	
	17,10
	
	15,46
	
	10,36


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Μέχρι το έτος αναφοράς η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε δημοσίευση επτά (7) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 350.542.376 € Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης, εντάχθηκαν δεκαεννέα (19) πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ύψους 504.389.167,68 €, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσιας Δαπάνης) ανήλθαν σε 97.682.201,32 €. Οι πληρωμές ανήλθαν στο ύψος των 263.497.746,86 € συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης.
3.1
ΑΞΟΝΑΣ 1
«Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
3.1.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου άξονα είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών του συστήματος μεταφορών της Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης. Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σχετικά με τις υποδομές και τις υπηρεσίες προσπελασιμότητας, διατυπώνεται με την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών υποδομών της, μέσω των παρακάτω ειδικών στόχων:

-
σύνδεση και αντιμετώπιση των ασυνεχειών της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα μεταφορών, οδικών και σιδηροδρομικών,

-
ενίσχυση δικτύου θαλασσίων μεταφορών και συνδέσεων

-
βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων

-
ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήματος μεταφορών

-
υποστήριξη υποδομών λιμενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη", η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι 400.341.177 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

· Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ – ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€) 
	Αριθμός 
	Συγχρημ. ΔΔ (€)
	Συγχρημ. ΔΔ (€)
	Συγχρημ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΚΜ
	310.541.200
	17
	450.572.847,68
	232.860.881,47
	72.489.006,01

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ-Μ
	40.001.176
	2
	53.816.320
	30.636.865,39
	25.193.195,31

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	350.542.376
	19
	504.389.167,68
	263.497.746,86
	97.682.201,32


· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 28241/ΕΥΣ4428/30.06.2010 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ανέλαβε μόνο τις αρμοδιότητες πρόσκλησης και ένταξης της πράξης «Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (Β΄ Φάση)».
Μέχρι τις 31.12.2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 δημοσιεύτηκαν οκτώ (8) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 504,4 εκ € (Δημόσια Δαπάνη), στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 20 - «Αυτοκινητόδρομοι», 21 - «Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)» και 23 - «Περιφερειακές / τοπικές οδοί». Μεταξύ των προσκλήσεων περιλαμβάνεται και μια στον κωδικό θέματος προτεραιότητας 17 «Σιδηρόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)» η οποία δημοσιεύτηκε από την ΕΔΑ Μεταφορών και βάσει της οποίας εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (Β΄ Φάση)», την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του οποίου έχει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εντάχθηκαν δεκαεπτά (17) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 504,4 εκ €, στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 17 «Σιδηρόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)», 20 «Αυτοκινητόδρομοι», », 21 - «Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)» και 23 «Περιφερειακές / τοπικές οδοί». Στους παραπάνω κωδικούς, οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 263,4 εκ €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 97,7 εκ €.

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών

Με την με αρ. πρωτ. 28241/ΕΥΣ 4428/30-06-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη του ΕΣΠΑ στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών», εκχωρήθηκαν στις 30/06/2010 στην ΕΔΑ Μεταφορών αρμοδιότητες για τη διαχείριση Π/Υ της Θεματικής Προτεραιότητας 17: «Σιδηρόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)» του Άξονα Προτεραιότητας 01: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ».

Στο πλαίσιο των παραπάνω η ΕΔΑ Μεταφορών προχώρησε στη δημοσίευση της πρόσκλησης με αρ. 3 στη θεματική προτεραιότητα 17 «Σιδηροδρομικό Δίκτυο [ΔΕΔ-Μ]» στις 17.11.2008 προϋπολογισμού (σε όρους συνολικής δημόσιας και συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης) 40.001.176 €. Εντάχθηκε 1 πράξη, η «Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού (σε όρους συνολικής Δημόσιας Δαπάνης) 60.496.500 €, που αντιστοιχεί σε συγχρηματοδούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 53.816.320 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 25.193.195,31 € (ή 36.913.400 € συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης). Μέχρι τις 31/12/11 καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ δαπάνες ύψους 30.636.865,39 €.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ)

Με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 28230/ΕΥΣ 4425/13-7-2010 Κοινή Απόφαση με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη του ΕΣΠΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» εκχωρήθηκαν στις 13.7.2010 στην ΕΥΔ/Ε.Π.-Ε.Π. αρμοδιότητες για τη διαχείριση Μέρους της Θεματικής Προτεραιότητας 20: «Αυτοκινητόδρομοι» του Άξονα Προτεραιότητας 01: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ».

Για τους παραπάνω πόρους, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, έχει γίνει η σχετική εξειδίκευση σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτούνται για τον Άξονα Προτεραιότητας 01: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ» (Αυτοκινητόδρομοι) προβλέπεται η υλοποίηση έργων Οδικών Συνδέσεων των Δ.Δ.Μ (ΤΕΝ-Τ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Εθνικό και το Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο.

Θεματική Προτεραιότητα 20 : «Αυτοκινητόδρομοι»

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. οικ. 836/16-03-2011 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης 23) συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 101.624.314 € με Δικαιούχο τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αξιολογήθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ η πράξη «Βελτίωση Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, Τμήμα Παράκαμψη Γιαννιτσών», η οποία απεστάλη για συντονισμό στην ΕΥΣ του ΥΠΑΝΑΝ με το με α.π. 1670/6-6-2011 έγγραφο. Με το με α.π. 17199/ΕΥΣ 3580/10-4¬2012 έγγραφο της ΕΥΣ απερρίφθη η σχετική πρόταση.
Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2010 η τιμή υλοποίησης του δείκτη core εκροών με κωδ. 18 : «κατασκευή και αναβάθμιση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ» ανέρχεται σε 7,19 km.

Η τιμή του δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 501 : «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται σε 673,56.

Η τιμή του δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 13 Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών ανέρχεται σε 7,19
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας έως 31.12.2011, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ.
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ



	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εκτός ΤΕΝ-Τ (χλμ.) – (κωδ. 2002)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0,01
	3,81
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	Αφετηρία 
	21,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και  εθνικής οδοποιίας (χλμ.) – (κωδ. 2006)
	Επίτευγμα
	
	0
	54,82
	19,30
	35,84
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24

	
	Αφετηρία 
	292,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εντός

ΤΕΝ-Τ (χλμ.) – ( core κωδ. 15)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0,03
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	Αφετηρία 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ.) – (core κωδ. 18)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	8,50
	9,57
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μείωση χρονοαπόστασης (Min) – (κωδ. 2103)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	5,11
	10
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	Αφετηρία 
	81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναβάθμιση περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου  (%) – (κωδ. 2020)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0,23
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3%

	
	Αφετηρία 
	3,6%
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.2
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα προβλήματα που προέκυψαν σχετίζονται με τις διαδικασίες για την απόκτηση γης (απαλλοτριώσεις) των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΘΠ 20 – Αυτοκινητόδρομοι, ΘΠ 21 – Αυτοκινητόδρομοι TEN, και ΘΠ 23 – Περιφερειακό οδικό δίκτυο.  Συγκεκριμένα:

· Η προβλεπόμενη διαδικασία απαιτεί τη λειτουργία εναρίθμου κωδικού ΠΔΕ για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Ο κωδικός ΠΔΕ προϋποθέτει απόφαση ένταξης της πράξης σε Πρόγραμμα.  Ο ελάχιστος χρόνος μεταξύ κήρυξης και συντέλεσης απαλλοτρίωσης είναι οι 18 μήνες.  Συνεπώς, για τα έργα που δεν διαθέτουν καθόλου ελεύθερη γη, προκύπτει χρονικό διάστημα «καθυστέρησης» τουλάχιστον 18 μηνών, μεταξύ ένταξης του έργου και έγκρισης τευχών δημοπράτησης.

· Ο Ν.3614/2007 (νόμος για το ΕΣΠΑ) προβλέπει, ως προς την απόκτηση γης για τα έργα ΕΣΠΑ, ότι τα δικαστήρια δεν θα αναβάλλονται και θα εκδίδουν αποφάσεις άμεσα.  Προς το παρόν, η διάταξη αυτή δεν τηρείται, με ευθύνη των δικαστηρίων, με αιτίαση τον υψηλό φόρτο εργασίας.  Αποτέλεσμα αυτού είναι η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος των 18 μηνών.  Επίσης, εξαιτίας μη έγκαιρης δικαστικής απόφασης, επηρεάζονται και τα έργα που έχουν ελεύθερη γη αλλά απαιτούν επιπρόσθετη συμπληρωματική απαλλοτρίωση.

· Οι τιμές για τη γη, έτσι όπως προκύπτουν από τα δικαστήρια, παρουσιάζουν ιδιαιτέρως μεγάλη απόκλιση από τις αντικειμενικές αξίες γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των έργων, και μάλιστα από εθνικούς πόρους, αφού, στις περισσότερες των περιπτώσεων, το ποσοστό του 10% (γη) και 5% (επικείμενα) υπερβαίνεται κατά πολύ.  Το γεγονός αυτό επιφέρει σοβαρές καθυστερήσεις, δεδομένης της στενότητας του ΠΔΕ σε εθνικούς πόρους.

Μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων

· Παροχή Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης προς την ΔΔΕ/ΠΚΜ 

· Σύνταξη καταλόγου έργων – προτεραιότητας (σε συμφωνία ΕΕ και Εθνικής Αρχής Συντονισμού) και τακτική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.

· Εφαρμογή οδηγιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) (28928/ΕΥΘΥ1460/1-7-2011)

· Εφαρμογή οδηγιών για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-13 (32312/ΕΥΘΥ1652/21-07-2011)

· Ενημερωτικές συναντήσεις και τεχνικές συσκέψεις με δικαιούχους.
3.2
ΑΞΟΝΑΣ 2
«Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Στόχος του συγκεκριμένου Άξονα είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων αναφορικά με τις υποδομές και τις υπηρεσίες προσπελασιμότητας στο μεταφορικό δίκτυο συνολικά, ενισχύοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών και αξιοποιώντας παράλληλα τις προοπτικές που διανοίγονται από το έργο της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Ειδικοί στόχου του Άξονα είναι:

-
η ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου, και

-
η κατασκευή νέων και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη", η συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε 87.035.294 €
Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ – ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€) 
	Αριθμός 
	Συγχρημ. ΔΔ (€ )
	Συγχρημ. ΔΔ (€)
	Συγχρημ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΔΜ
	75.523.472,08
	9
	68.993.722,38
	54.092.608,93
	45.736.423,34

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	75.523.472,08
	9
	68.993.722,38
	54.092.608,93
	45.736.423,34


3.2.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Το συνολικό ποσό εκχωρήσεων του Άξονα στην ΕΔΑ/ΠΔΜ ανέρχεται σε 87.035.295 €, που αντιστοιχεί με το συνολικό ποσό του Άξονα Προτεραιότητας. 

Μέχρι τις 31/12/2011 δημοσιεύτηκαν πέντε (5) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 75.523.472,08 € (Δημόσια Δαπάνη), στις Θεματικές Προτεραιότητες 20 - «Αυτοκινητόδρομοι», 23 - «Περιφερειακές / τοπικές οδοί» και 25 – «Αστικές μεταφορές». 

Εντάχθηκαν εννέα (9) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 68.993.722,38 €, (79,3% του Άξονα ή 29,6% των εντάξεων του προγράμματος) στις Θεματικές Προτεραιότητες 20 - «Αυτοκινητόδρομοι», 23 - «Περιφερειακές / τοπικές οδοί» και 25 – «Αστικές μεταφορές». 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 45.736.423,34 €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 54.092.608,93 €.

Ειδικότερα το 2011, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2,  η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε σε δημοσίευση μίας (1) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 12,5 εκ. €, που αφορούσε τη Θεματική Προτεραιότητα 25 «Αστικές Μεταφορές» και στην τροποποίηση μίας (1) πρόσκλησης με αύξηση του προϋπολογισμού στο ποσό των 33 εκ. €, που αφορούσε τη Θεματική Προτεραιότητα  23 «Περιφερειακές / τοπικές οδοί».  Εντάχθηκαν τέσσερις (4) νέες πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 12,5 εκ. €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν στο ποσό των 1,75 εκ. € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη). Οι πληρωμές ανήλθαν σε  10,96 εκ. € (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη). 

Για το έργο «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή: Εργασίες Ολοκλήρωσης του τμήματος από Δυτικό Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. Κωσταράζι (45.1.1- 45.1.2 - 45.1.3)» προϋπολογισμού 35,8 εκ. € (συνολική Δημόσια Δαπάνη), το 2011 υποβλήθηκε φάκελος μεγάλου έργου στο ΥΠ.Α.Α.Ν. για έκφραση σύμφωνης γνώμης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας έως 31.12.2011, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ.
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ


	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εκτός ΤΕΝ-Τ (χλμ.) – (κωδ. 2002)
	Επίτευγμα
	
	0
	2
	3,9
	3,9
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14

	
	Αφετηρία 
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βελτίωση κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ.)
	Επίτευγμα
	
	0
	27,12
	30,41
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,22

	
	Αφετηρία 
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χλμ.) – (κωδ. 2006)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,34

	
	Αφετηρία 
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναβάθμιση αυτοκινητοδρόμων εκτός ΤΕΝ, εθνικού / περιφερειακού / τοπικοί οδικού δικτύου  (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Αφετηρία 
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Προσπελασιμότητα (υπολογίζεται μόνο για τους αυτοκινητοδρόμους (χλμ/ώρα)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία 
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2.2
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Γενικά παρατηρείται καλός ρυθμός υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 2. 

Κάποια προβλήματα που ανέκυψαν κατά την κατασκευή στα δύο έργα «γέφυρες»  και συγκεκριμένα στο έργο «Χάραξη Οδού Πτολεμαϊδας – Δυτικής Εορδαίας και Σύνδεση της με τον Κάθετο Άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» και στο έργο «Κατασκευή Οδού Σαμαρίνας – Επταχώρι – Δοτσικού» αντιμετωπίζονται μέσα από σειρά συσκέψεων με τους δικαιούχους και προωθήθηκαν συγκεκριμένες λύσεις.
3.3
ΑΞΟΝΑΣ 3
«Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος θέτει ως γενικό στόχο τη βελτίωση των προσβάσεων σε χώρους ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια) και σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών κύρια στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και στη συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια). Τέλος επιδιώκεται η συμπλήρωση και η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων παράλληλα με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεθοριακών σταθμών, σημαντική συνιστώσα για την Περιφέρεια δεδομένου ότι εξασφαλίζουν την προοπτική αξιοποίησης των βορειοανατολικών χερσαίων συνόρων της χώρας, ζήτημα αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ε.Ε. στα ανατολικά Βαλκάνια. Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται στους παρακάτω επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα.

-
μείωση του χρόνου και κόστους μετακίνησης (προσώπων και αγαθών)

-
βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

-
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης

-
υποστήριξη υποδομών λιμενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας.

Σύμφωνα με το νέο (Ε(2011) 6978/04.10.2011) χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε 248.941.176 € και η Κοινοτική Συμμετοχή σε 211.600.000 €. Το σύνολο της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 3, ήτοι 248.941.176 € έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ – ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€) 
	Αριθμός 
	Συγχρημ. ΔΔ (€)
	Συγχρημ. ΔΔ (€)
	Συγχρημ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	331.325.565,00
	52
	273.356.685,30
	172.169.645,28
	82.045.847,92

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	331.325.565,00
	52
	273.356.685,30
	172.169.645,28
	82.045.847,92


3.3.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του άξονα προτεραιότητας 03 εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2011 δεκατρείς (13) προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 331.325.565 € στις θεματικές προτεραιότητες:

16 - Σιδηρόδρομοι

21 - Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ - Τ)

22 - Εθνικές Οδοί

23 - Περιφερειακό Τοπικό Οδικό Δίκτυο

30 - Λιμένες

Μέχρι 31.12.2011 εντάχθηκαν έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 273.356.685,30 €, οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 172.169.645,28 € και οι πληρωμές σε 82.045.847,92 €.
Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2011 η τιμή υλοποίησης του δείκτη εκροών με κωδ. 15 : «Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ (km)» ανέρχεται σε 0 km.

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη εκροών με κωδ. 18 : «Κατασκευή και αναβάθμιση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ (km)» ανέρχεται σε 0 km.

Η τιμή του δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 1 : «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 0.

Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 501 : «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται στο τέλος του 2011 σε 0.

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη με κωδ. 13 : «Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών» ανέρχεται σε 1,00.

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη με κωδ. 15 : «Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ)» ανέρχεται σε 0,00.

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη με κωδ. 16 : «Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ)» ανέρχεται σε 142,30.

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη με κωδ. 19 : «Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών» ανέρχεται σε 42,60.

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη με κωδ. 39 : «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων» ανέρχεται σε 0,00.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας έως 31.12.2011, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κατασκευή και αναβάθμιση / Σιδηροδρομικής Γραμμής εκτός

ΤΕΝ–Τ (χλμ.) - (κωδ. 2004)
	Επίτευγμα
	
	0
	42,6(*)
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	Αφετηρία 
	443,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κατασκευή και αποπεράτωση αυτό-κινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) - (core κωδ. 15)
	Επίτευγμα
	
	0
	8,26
	37,50
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39

	
	Αφετηρία 
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου (χλμ.) - (κωδ. 2005)
	Επίτευγμα
	
	0
	18,32
	0,63
	4,05
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	Αφετηρία 
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου (χλμ.) - (κωδ. 2006)
	Επίτευγμα
	
	0
	137,96
	15,97
	41,59
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	Αφετηρία 
	116
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται (αριθμός) - (κωδ. 2301)
	Επίτευγμα
	
	0
	3
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	Αφετηρία 
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μείωση χρονοαπόστασης (Min) – (κωδ. 2103)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	30
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναβάθμιση εθνικού οδικού δικτύου  (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3%

	
	Αφετηρία 
	8%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναβάθμιση επαρχιακού / οδικού δικτύου  (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	Αφετηρία 
	6%
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Ο δείκτης αφορά στο έργο Γέφυρα «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ», MIS 215859 και η τιμή του δείκτη περιλαμβάνει και το τμήμα του έργου που είναι ενταγμένο στο Γ ΚΠΣ
3.3.2
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Δεν παρουσιάσθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την ένταξη και τη συμβασιοποίηση πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 3. Ειδικότερα, για την επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των έργων έγινε προσπάθεια κατά τη φάση ένταξης των έργων να γίνεται και έλεγχος των τευχών δημοπράτησης ώστε να είναι δυνατή η άμεση δημοπράτηση των έργων. Καθυστερήσεις εμφανίζονται στην υλοποίηση των έργων κύρια λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναδόχων για ομαλή υλοποίηση των έργων καθώς και του χαμηλού ορίου πληρωμών στη συλλογική απόφαση της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 031/8) από την οποία χρηματοδοτούνται τα έργα.
3.4
ΑΞΟΝΑΣ 4
«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Ο τέταρτος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος θέτει ως στόχους την ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία και της ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, η οποία οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν γνώση, περιβαλλοντική μέριμνα και καινοτομία. Επίσης η ανάπτυξη στρατηγικής για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) και την Καινοτομία καθώς και η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες της Περιφέρειας.

3.4.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του άξονα προτεραιότητας 4 είναι 609.314.118 €.

Μέχρι τις 31.12.2011 και στο πλαίσιο υλοποίησης του άξονα προτεραιότητας 4 εκδόθηκαν εκατόν οκτώ (108) προσκλήσεις ύψους 946.647.211,50 € (Δημόσια Δαπάνη), στις θεματικές προτεραιότητες:

(02):
Υποδομή Ε & ΤΑ

(3):
Μεταφορά τεχνολογίας & βελτίωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ

(4):
Συνδρομή προς την Ε & ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ

(5):
Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρρήσεις για ομίλους επιχειρήσεων

(06):
Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων

(07):
Επενδ΄σεις σε πειχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία

(08):
Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
(09):
«Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

(10):
Υποδομή τηλεπικοινωνιών [συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων]

(11):
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

(12):
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ – ΔΕΔ]

(13):
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη

(14):
Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ

(15):
Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ

(33):
Ηλεκτρισμός

(35):
Φυσικό αέριο

(36):
Φυσικό αέριο [ΔΕΔ – Η]

(43):
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας

(57):
Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

(81):
Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού
Εντάχθηκαν έξη χιλιάδες εκατόν εννέα (6.109) πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 835.318.318,47 € , οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 414.003.004,60 € και οι πληρωμές σε 733.988.664,02 €.
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Αρμοδιότητες διαχείρισης έχουν εκχωρηθεί στους παρακάτω φορείς:

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 2 «Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» και 9 «Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης τμήματος παρεμβάσεων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχν/γίας (ΓΓΕΤ) και ειδικότερα για πράξεις κρατικών ενισχύσεων έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) στους ακόλουθους ΕΦΔ:

· Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 

· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επικοινωνιών, Γνώσης

· Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) (νυν ΕΤΕΑΝ: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης)
· Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχν/γίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ)

· Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ) και 

· Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΨΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ:

· Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ :

· Πιστωτικά Ιδρύματα 

· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων – Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ

· Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΣΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013 ανά ΕΦΔ.
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μέχρι τις 31/12/2011 και στο πλαίσιο του Άξονα 4 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε δημοσίευση δύο (2) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 6,4 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη), στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 2 «Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» και 9 «Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας». Εντάχθηκαν τρεις (3) πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 6,4 εκ. € στους ΚΘΠ 2 και 9 που αφορούσαν στην ενίσχυση υποδομών κέντρων έρευνας  καθώς και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Έργα  της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Τα έργα που υλοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ με πόρους του ΠΕΠ, καλύπτουν τους τομείς Έρευνας και Τεχνολογίας, Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Καταναλωτή, Τουρισμού.

Τα εν λόγω έργα παρουσιάζονται στο σύνολό τους στους συνημμένους Πίνακες, ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ. Για κάθε δράση δίνονται πληροφορίες για την Κατηγορία Θεματικής Προτεραιότητας στην οποία ανήκει (ΚΘΠ), τον κωδικό πρόσκλησης, τον αριθμό των ενταγμένων στο ΠΕΠ έργων, καθώς και οικονομικά στοιχεία (πρόσκλησης, ένταξης, Νομικών Δεσμεύσεων και Δαπανών) τόσο για το Σύνολο της Χώρας όσο και για το ΠΕΠ.

Ποιοτική περιγραφή των παρεμβάσεων που υλοποιούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π)  παρουσιάζεται στις παραγράφους 3.4.1, 3.5.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1 ενώ τα σημαντικότερα προβλήματα αναφέρονται στις παραγράφους 3.4.2, 3.5.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.10.2.

Οι προσκλήσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ προς τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από εκχωρημένους πόρους του ΠΕΠ, καθώς και οι δράσεις που υλοποιούνται, αφορούν κυρίως μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

-
Δράσεις υποδομής: προσκλήσεις κυρίως από ΕΥΔ ΕΠΑΕ

-
Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων: προσκλήσεις-οδηγοί εφαρμογής από αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), οι οποίοι ορίζονται και παρακολουθούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ,  και σε συντονισμό με αυτήν

-
Χρηματοδοτικά Εργαλεία των οποίων η ΚΥΑ σύστασης ισοδυναμεί με πρόσκληση-ένταξη

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

Σε πολλές περιπτώσεις αρμόδιοι για τη διαχείριση (κυρίως έργων κρατικών ενισχύσεων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και υποδομής) έχουν ορισθεί Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) της ΕΥΔ ΕΠΑΕ μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ καθοδηγεί, εγκρίνει τους Οδηγούς Εφαρμογής, παρακολουθεί και συντονίζει το έργο τους σε όλη τη διάρκεια των πράξεων, και έχει την τελική ευθύνη έναντι της ΕΕ.

Δράσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχουν αναλάβει ως ΕΦΔ οι ακόλουθοι φορείς: ΓΓΒ, ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΚΑΠΕ, ΕΥΠΟΤ, ΓΓΕΤ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ», ο ΕΦΕΠΑΕ. 

Προσκλήσεις & Οδηγοί Εφαρμογής
Μέχρι 31/12/2011 έχουν εκδοθεί προσκλήσεις και Οδηγοί Εφαρμογής ύψους 2 δις € για το Σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων τα 353 εκ. € αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα 68 εκ. € την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στα ποσά αυτά, περιλαμβάνονται και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, των οποίων η ΚΥΑ σύστασης ισοδυναμεί με πρόσκληση.

Αναλυτική (σωρευτική) λίστα των ενεργοποιημένων δράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ επισυνάπτεται.

Ειδικότερα, μέσα στο 2011 η ΕΥΔ ΕΠΑΕ έδωσε έγκριση σε 9 Οδηγούς Εφαρμογής Δράσεων, κυρίως Κρατικών Ενισχύσεων, πανελλήνιας εμβέλειας, συνολικού προϋπολογισμού 58,1 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων τα 11 εκ. € αφορούν την Κεντρική και τα 2 εκ. € τη Δυτική Μακεδονία. 

	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011

	ΚΘΠ
	ΟΔΗΓΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 
(ΔΔ)
	ΚΕΝΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

(ΔΔ)
	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

(ΔΔ)
	Τομέας

	09
	"Διμερείς Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας 2010 - 2012"
	420.000
	135.000
	0
	ΕΡΕΥΝΑ

	09
	"Διμερείς Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Τσεχίας 2011 - 2013" 
	225.000
	45.000
	0
	ΕΡΕΥΝΑ

	09
	"Διμερείς Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Σλοβακίας 2011 - 2012"
	300.000
	90.000
	0
	ΕΡΕΥΝΑ

	09
	"Διμερείς Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας 2011"
	600.000
	160.000
	20.000
	ΕΡΕΥΝΑ

	09
	«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στον Τομέα των Υλικών».
	300.000
	60.000
	0
	ΕΡΕΥΝΑ

	09
	«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρουμανίας 2011 - 2012».
	300.000
	90.000
	0
	ΕΡΕΥΝΑ

	09
	«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας  2012-2014»
	6.000.000
	1.667.609
	94.322
	ΕΡΕΥΝΑ

	08
	«Εναλλακτικός Τουρισμός» - Υφιστάμενες επιχειρήσεις 
	20.000.000
	938.490
	930.498
	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

	09
	Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 
	30.000.000
	8.000.000
	1.000.000
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

	 
	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	58.145.000
	11.186.099
	2.044.820
	 


Συνολικά Ποσοτικά Στοιχεία Ενταγμένων Έργων

	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	Περιγραφή
	Καθαρό Αποτέλεσμα έτους 2011
	Συνολικό αποτέλεσμα ΟΠΣ έως 31/12/2011

	Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων 
	135.040.979 €
	257.571.431 €

	Προϋπολογισμός Νομικών Δεσμεύσεων 
	132.725.499 €
	249.857.305 €


	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

	Περιγραφή
	Καθαρό Αποτέλεσμα 

Έτους 2011
	Συνολικό αποτέλεσμα έως 31/12/2011

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΣ
	29.701.631,35 €
	139.085.166,35 €


	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	Περιγραφή
	Καθαρό Αποτέλεσμα έτους 2011
	Συνολικό αποτέλεσμα ΟΠΣ έως 31/12/2011

	Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων 
	21.924.568 €
	46.320.236 €

	Προϋπολογισμός Νομικών Δεσμεύσεων 
	21.791.161 €
	45.409.481 €


	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

	Περιγραφή
	Καθαρό Αποτέλεσμα 

Έτους 2011
	Συνολικό αποτέλεσμα έως 31/12/2011

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΣ
	4.049.955,78 €
	27.012.412,78 €


Στον Άξονα Προτεραιότητας 4, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, που υλοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται δράσεις στους τομείς ενέργειας, έρευνας, βιομηχανίας, τουρισμού, εμπορίου και καταναλωτή.  Ειδική κατηγορία δράσεων αποτελεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και κάποιες από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στη συνέχεια δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τα σημαντικότερα ανά θεματικό τομέα.

Α. Τομέας Ενέργειας

Έργα Υποδομής Φυσικού Αερίου 

Α-Ι. «Α’ Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα &  Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα» (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 35)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ με το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και στο σύνολό του ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.4). Ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), με τον προϋπολογισμό να κατανέμεται με πληθυσμιακά κριτήρια στις αντίστοιχες περιφέρειες αυτού (Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κ. Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας). Ο προϋπολογισμός του μέρους του έργου (Σταθμός Συμπαραγωγής) που ανήκει στο ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 7,77 εκ. € με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 3,5 εκ. €, εκ των οποίων το  0,8 εκ. € αφορά στην Κεντρική Μακεδονία. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 

Α-ΙΙ.«Εγκατάσταση Σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στην Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης» (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 36)

Αφορά στην εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Βόρειου Συστήματος Μεταφοράς. Αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.4) και ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Priority Project). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1364/2006 Απόφαση της Ε.Ε., πρόκειται για έργο προτεραιότητας και για το διευρωπαϊκό δίκτυο. Η εκτέλεση του έργου θα επιτρέψει την αύξηση της πίεσης και τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Βορρά προς το Νότο, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ετήσια βάση. Είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), στις περιφέρειες του οποίου επιμερίζεται ο προϋπολογισμός του, με βάση τον πληθυσμό τους (στοιχεία απογραφής 2001). Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 61,1 εκ. €, εκ των οποίων τα 23,1 εκ. € συνιστούν τη συνολική ΔΔ (με βάση το έλλειμμα χρηματοδότησης που προκύπτει από τη χρηματο-οικονομική ανάλυση).  Η Κεντρική Μακεδονία χρεώνεται με το ποσό των 5,2 εκ. €. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης.

Α-ΙΙΙ. Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας) (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 36)
Το έργο εντάσσεται στα σχεδιαζόμενα ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (βλ. §4.4) του τομέα, καθώς και στα ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Priority Project). Aφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα Αττικής, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης και την αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας τροφοδότησης του ΕΣΦΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 147 εκ. € (εκτιμώμενη δημόσια δαπάνη 51,45 εκ. €, εκ των οποίων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προέλθουν τα 11,65 εκ. €). Το έργο επανασχεδιάστηκε και στις αρχές του 2012 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή (ημ/νια αποσφράγισης 5/6/12). 

Έργα Υποδομής Ηλεκτρισμού 

Α-ΙV. «Μετρήσεις ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) (ΚΘΠ 33)
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,8 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων τα 0,66 εκ. € προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορά στη βελτίωση του εξοπλισμού μετρητικών διατάξεων του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έτσι, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των μετρήσεων ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ημερήσιας αγοράς και συμβάλλει στην απελευθέρωση της αγοράς.  Αποτελεί έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ο προϋπολογισμός κατανέμεται στις περιφέρειες του διασυνδεδεμένου συστήματος με βάση τους καταναλωτές. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και θα ενταχθεί μέσα στο 2012.

Α-V. «Καλωδιακή Γραμμή 150 KV Υ/Σ Θεσσαλονίκη Χ (Φοίνικας) - Κ.Δ. Θεσσαλονίκη ΙV (N. Ελβετία) - 5,4 ΧΛΜ μονό κύκλωμα» (ΑΔΜΗΕ)  (ΚΘΠ 34)

Χωροθετείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 787.500 € (ΔΔ). Η υλοποίησή του στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς. Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο έχει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο.

Α-VΙ. «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» (ΔΕΔΔΗΕ) (ΚΘΠ 33)

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατ. €, εκ των οποίων τα 13,5 εκατ. € είναι η Δημόσια Δαπάνη. Από αυτά τα 2 εκατ. € προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων πελατών χαμηλής τάσης. Το έργο θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην απελευθέρωση της αγοράς και στη διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως συνέπεια της ανάπτυξης κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. πολυζωνικά τιμολόγια, κλπ.). Αποτελεί έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας. Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός του έργου στις αρχές του 2012 και βρίσκεται σε αξιολόγηση. 

Α-VΙΙ. «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»(ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34)

Αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.4) και ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Priority Project). Πρόκειται για έργο στρατηγικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία και επάρκεια του συστήματος, λόγω των αυξημένων φορτίων σε περιόδους αιχμής, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους. Περαιτέρω, θα δώσει τη δυνατότητα στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα να απορροφήσει ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ. Το έργο είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας, και η υλοποίησή του επιφέρει οφέλη στο σύνολο της Χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 363,2 εκ. € και η δημόσια δαπάνη σε 127,12 εκ. €. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέρχονται τα 16,08 εκ. €. Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός (10/1/12) για την κατασκευή του έργου και βρίσκεται σε αξιολόγηση. 

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Α-VΙΙΙ. «Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού, (Αλλάζω κλιματιστικό)» (ΚΘΠ 43)

Πρόκειται για έργο με ολοκληρωμένο Φυσικό Αντικείμενο. Αφορά στην επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κλιματισμού, με νέες συσκευές τεχνολογίας inverter. Το ύψος της επιδότησης  ανέρχεται στο 35% της τιμής της νέας συσκευής, με ανώτατο όριο τα 500 €. Η δράση στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας) και στη μείωση των εκπομπών  CO2 κατά την παραγωγή ηλεκτρισμού. 
Στο σύνολο της Χώρας αντικαταστάθηκαν 140.031 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 98.800 καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντικαταστάθηκαν 19.780 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 14.400 καταναλωτές. Οι συνολικές πωλήσεις αντιστοιχούν σε 46,38 εκ. € ΔΔ, εκ των οποίων 7,23 εκ. € αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υπολογίζεται ότι με τη δράση αυτή έχει επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 52,77 GWh/έτος και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 46,44 ισοδύναμων kt CO2 /έτος για το σύνολο της χώρας. Από τις τιμές αυτές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπολογίζεται εξοικονόμηση 7,45 GWh/έτος και μείωση εκπομπών 6,56 ισοδύναμων kt CO2 /έτος.
Α-ΙΧ. «Εξοικονόμηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» (ΚΑΠΕ) (ΚΘΠ 43)

Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από Δήμους της Χώρας. Προβλέπονται βελτιώσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους, σε τεχνικές υποδομές του Δήμου (βιολογικούς καθαρισμούς, αντλιοστάσια), αντικαταστάσεις εξοπλισμού μέσων μεταφοράς και μηχανολογικού εξοπλισμού υποδομών, καθώς και υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (πολιτών, ΟΤΑ, εταιρειών, φορέων). Η δράση αναμένεται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Υποβλήθηκαν συνολικά 191 προτάσεις, των οποίων η αξιολόγηση έγινε μέσα στο 2011. Τελικά εγκρίθηκαν 106 προτάσεις (ΔΔ 58,4 εκ. €), για τις οποίες εκδόθηκε Απόφαση Υπαγωγής τον Δεκέμβρη του 2011. Η ένταξή τους έγινε στις αρχές του 2012, με τις 21 προτάσεις (Δ.Δ. 12,16 εκ. €) να αφορούν Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα έργα των ΟΤΑ βρίσκονται σε υλοποίηση.
Β. Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι 31/12/2011, οι προσκλήσεις του τομέα ανήλθαν σε 51,4 εκ. €, οι εντάξεις σε 20,9 εκ. €, οι Νομικές Δεσμεύσεις σε 20,3 εκ. € και οι Δαπάνες σε περίπου 5 εκ.€.

Το 2011 προχώρησε η εξέλιξη αξιολόγησης και ένταξης παλαιότερων προκηρύξεων και επιπλέον προκηρύχθηκαν νέες δράσεις ύψους 118,7 εκ. € ΔΔ για το σύνολο της Χώρας, με τις σημαντικότερες να περιγράφονται στη συνέχεια.

Νέες Δράσεις Ε&ΤΑ 

Β-Ι. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011  (ΚΘΠ 07)
Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ και αφορά σε συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς, συνολικού προϋπολογισμού 68,3 εκ. ΔΔ, εκ των οποίων τα 16,4 εκ. € αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υποβλήθηκαν συνολικά 582 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 468,4 εκ. €. Από αυτά 75 εκ. € αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, με τη συμμετοχή 445 συνεργαζόμενων φορέων. Οι προτάσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Β-ΙΙ. Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης» (ΚΘΠ 03)
Πρόκειται για δράση που ενισχύει υπάρχουσες ή υπό ίδρυση συστάδες συνεργασίας (innovation business clusters) ανάμεσα σε καινοτόμες ΜΜΕ, με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων, με δραστηριότητα σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Μέσα στο 2011 προκηρύχθηκε η πρώτη φάση της δράσης, με προϋπολογισμό 30 εκ. €. Υποβλήθηκαν συνολικά 23 προτάσεις από τις οποίες προεγκρίθηκαν 9, που καλύπτουν τους τομείς Ενέργειας (3), Υγείας/Βιοϊατρικής (2), ΤΠΕ/Ηλεκτρονικής (2), Φωτονικής (1) και Τεχνολογιών Διαστήματος (1). Από τις προτάσεις αυτές οι 2 προέρχονται από την Κεντρική Μακεδονία, οι οποίες θα αξιολογηθούν στη δεύτερη φάση (2012) όπου υποβάλλονται πλήρη επιχειρηματικά σχέδια. 

Β-ΙΙΙ. Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία-JTIs-2η & 3η προκήρυξη ENIAC & ARTEMIS (ΚΘΠ09) 
συνολικού προϋπολογισμού 9,8 εκ. € ΔΔ (εκ των οποίων 0,5 εκ. € στην περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας). Η δράση προκηρύχθηκε τέλη του 2011 και οι υποβληθείσες προτάσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να ενταχθούν.

Δράσεις σε εξέλιξη το 2011 

Β-ΙV. Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική (Corallia) (ΚΘΠ03)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, που αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων – φορέων (από όλη την Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στο τομέα της μικροηλεκτρονικής. Αναλυτικότερα, στηρίζει συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, όσο και σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την υλοποίηση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος αριστείας και καινοτομίας μέσω του αναπτυξιακού εργαλείου των Συνεργατικών Σχηματισμών – Clusters. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς των Ημιαγωγών, της Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων. Συμμετέχουν επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών, καθώς και Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείς, ιδιαίτερα καινοτομικού χαρακτήρα. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουν ενταχθεί 5 έργα ΔΔ 2,1 εκ. €.

Β-V.«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ παραγωγικών &ερευνητικών φορέων:ΠΡΑΞΗ Ι&ΙΙ» (ΚΘΠ 07)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Αφορά σε συνεργασίες μεταξύ παραγωγικών επιχειρήσεων (κυρίως ΜμΕ) και ερευνητικών φορέων, με  στόχο  τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την  ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω  της υλοποίησης έργων  Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί προτάσεις προϋπ. 14 εκ. € Δ.Δ. στις οποίες συμμετέχουν 106 επιχειρήσεις και φορείς Ε&Τ 

Β-VI. «Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες ΕΤΑ- Προκήρυξη 2009»(ΚΘΠ 04) 

Αφορά την υποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που εκτελούνται στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ, με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα. Από την Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί προτάσεις προϋπ. 1,7 εκ. € Δ.Δ. στις οποίες συμμετέχουν 19 επιχειρήσεις  συνεργαζόμενες με φορείς Ε&Τ 

Β-VII.«Υποστήριξη Νέων επιχειρήσεων για Ε&ΤΑ-Προκήρυξη 2009» (KΘΠ 04)

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα από επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινούν την δραστηριότητά τους ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα και αξιολογούνται ως ιδιαίτερα δυναμικές. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί 10 έργα του Α’ κύκλου με  ΔΔ 1,15 εκ. €, ενώ το 2012 ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση του Β’ κύκλου. 

Β- VIII. «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)» (ΚΘΠ 04)

Μέσω της δράσης υποστηρίζονται οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ και ειδικότερα εκείνων που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους μέσω της επιχορήγησής τους με τη μορφή Voucher ύψους μέχρι 7.000 €, με το οποίο αμείβεται δημόσιος ερευνητικός φορέας καινοτομίας  για την παροχή εξειδικευμένων καινοτομικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί 65 έργα με προϋπ. 0,45 εκ. € Δ.Δ.

Β-IX. Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία (ENIAC) (ΚΘΠ 09)
Οι δράσεις αφορούν επιστημονικούς, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν σε εγκεκριμένα έργα συγκεκριμένων τομέων ανάλογα την προκήρυξη (νανοηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική). Στόχος είναι η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 2 έργα με ΔΔ 0,28 εκ. €.

Β-X. Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες (ΚΘΠ09)
Η κατηγορία πράξης προκηρύσσεται σταδιακά (μέσω χωριστών προκηρύξεων με το κάθε κράτος που συμμετέχει) και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία E&TA με αντίστοιχους φορείς των συνεργαζομένων χωρών, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε επιστημονικά πεδία, όπως αυτά ορίστηκαν από κοινού και από τις δύο χώρες. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν προκηρυχθεί δράσεις ύψους 0,76 εκ. € και έως τέλη του 2011 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 16 έργα με ΔΔ. 0,26 εκ. €.

Β-XΙ. «Δημιουργία-υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out) (ΚΘΠ 07)

Με την πράξη υποστηρίζεται η δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και η εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων. Επίσης επιδιώκεται η αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής νέων προϊόντων καθώς και διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, προκριμένου να συμβάλουν μεσο-μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας. Από την Κεντρική Μακεδονία, έχει ενταχθεί και υλοποιείται 1 πρόταση προϋπ. 0,2 εκ. € Δ.Δ.

Γ. Τομέας Βιομηχανίας

Ο ρυθμός ενεργοποίησης το 2011 ήταν ιδιαίτερα υψηλός, οδηγώντας σε δέσμευση (μέσω των εντάξεων) του συνόλου του προϋπολογισμού του. Ο τομέας περιλαμβάνει δράσεις υποδομής, δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας καθώς και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Γ1. Υποδομές

Γ1-Ι. Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ) (ΚΘΠ 05)
Η πράξη, αφορά στη λειτουργία δομών για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Αντικείμενο των Κ.Υ.Ε αποτελεί ο συντονισμός όλων των δημόσιων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας νέας επιχείρησης, καθώς και των διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας της, ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή επιχειρηματία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 4,7 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 6 έργα προϋπολογισμού 0,6 εκ € (ΔΔ) αφορούν την Κεντρική Μακεδονία. Τα έργα έχουν ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο.

Γ1-ΙΙ. Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ (ΚΘΠ 81)
 Η πράξη αφορά στην υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ που κατατάσσεται ως μηχανισμός ενδυνάμωσης της θεσμικής ικανότητας σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που υποστηρίζει οργανωμένα και συστηματικά τον προγραμματικό σχεδιασμό των οργάνων άσκησης πολιτικής, καταγράφοντας και αναλύοντας τις τάσεις και τις επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται προς όφελος των ΜΜΕ, καθώς και την εξέλιξη των επιχειρήσεων αυτών στο σύγχρονο περιβάλλον.  Είναι οριζόντιο έργο με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1,5 εκ. € (ΔΔ), από τον οποίο το  0,2 εκ. € αφορά την Κεντρική Μακεδονία. 

Γ1-ΙΙΙ. Καθορισμός εξειδικευμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για τη σύνταξη και αξιολόγηση μελετών ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II (ΚΘΠ 81)
Η πράξη αφορά στον Καθορισμό εξειδικευμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για τη σύνταξη και αξιολόγηση μελετών ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II. Εντάχθηκε τον Απρίλιο του 2011 με συνολικό π/υ 0,47 εκ € (ΔΔ). Η Κεντρική Μακεδονία συμμετέχει με 70 χιλ. € περίπου. Τον Ιούλιο εγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ το σχέδιο προκήρυξης και αναμένεται να προκηρυχθεί από το ΥΠΑΑΝ ο διαγωνισμός.

Γ1-ΙV. Μελέτες ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ΚΘΠ 81)
Η πράξη  αφορά στην παροχή  νομικής και τεχνικής  υποστήριξης της Γενικής  Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν 3845 /2010 (ΦΕΚ Α΄65/ 2010)«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2010  και συνεχίζεται η υλοποίηση του.  Είναι οριζόντιο έργο. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1 εκ € (ΔΔ) εκ των οποίων 150 χιλ. € αφορά την Κεντρική Μακεδονία.

Γ1-V. Εποπτεία Αγοράς - Α' Φάση (ΚΘΠ 09)
Η πράξη αφορά στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού, στην προμήθεια και εγκατάσταση στην έδρα της Γ.Γ. Βιομηχανίας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, στην συγκέντρωση και ταξινόμηση ηλεκτρονικού περιεχομένου και στην μελέτη-υλοποίηση συνδρομών για λογαριασμό της ΓΓΒ, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονης ψηφιακής βιβλιοθήκης για θέματα επιτήρησης της αγοράς, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ομάδων άμεσων χρηστών / στελεχών που θα «λειτουργήσουν» το Σύστημα και, στην ανάπτυξη ειδικών εγχειριδίων υποστήριξης (τεχνικών, μεθοδολογικών). Το έργο είναι οριζόντιο και υλοποιείται. Ο π/υ της πράξης ανέρχεται σε 1,9 εκ € (ΔΔ) εκ των οποίων 0,29 εκ. € αφορά την Κεντρική Μακεδονία. Το οικονομικό αντικείμενο της πράξης ολοκληρώθηκε εντός του 2011.

Γ2. Ενισχύσεις

Μέσα στο 2011 ο τομέας εμφάνισε υψηλή ενεργοποίηση. Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των δράσεων {Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ και τρίτεκνων (ολοκληρωμένων), Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών (εντάχθηκαν το 2010 και υλοποιούνται), Πράσινες Υποδομές, Πράσινη Επιχείρηση, Ένδυση-Υπόδηση, Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια (εντάχθηκαν το 2011 και υλοποιούνται), καθώς και δράσεις Αναπτυξιακού της ΓΓΒ} έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.127 επενδυτικά σχέδια, δημόσιας δαπάνης 100 εκ. €.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις σημαντικότερες δράσεις δίνονται ακολούθως (βλ. και συνημμένους πίνακες).
Γ2-Ι. «Πράσινες Υποδομές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)

Απευθύνεται σε υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες ΠΜ και ΜΜΕ που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς επεξεργασίας λυμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανάκτηση υλικών ή ασκούν δραστηριότητες εξυγίανσης και παρεμφερείς υπηρεσίες. Επιχορηγούνται ενέργειες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, καθώς και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων. Στο πλαίσιο της δράσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν 7 έργα ΔΔ 2,87 εκ. €. Τα έργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Γ2-ΙΙ. «Πράσινη Επιχείρηση» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Σκοπός είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική αλυσίδα. Επιδοτούνται ενέργειες για τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Στο πλαίσιο της δράσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν (το 2011) 8  προτάσεις  με Δ.Δ. 0,5 εκ. €. Τα έργα υλοποιούνται.

Γ2-ΙΙΙ. «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ΠΜ και ΜΜΕ, καθώς και στη δημιουργία νέων. Υποστηρίζονται οι παραγωγικές επενδύσεις προς τους κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η διαφοροποίησή τους (ποιοτική αναβάθμιση, τυποποίηση, πιστοποίηση). Ενισχύεται ο ρόλος των συνοδευτικών (μεταποιητικών) υπηρεσιών, όπως η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας, καθώς και παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος όπως αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωση κτλ., με την ταυτόχρονη διατήρηση ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης, εντάχθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  482 έργα Δ.Δ. 48 εκ. €, τα οποία υλοποιούνται.

Γ2-ΙV.«Ένδυση-Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 08)
Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή ενισχύσεων σε υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος, µε σκοπό την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της προκήρυξης, εντάχθηκαν 11 έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δ.Δ. 0,6 εκ. €.

Γ2-V.« ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΘΠ 09)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των αναγκαίων  προϋποθέσεων για την  ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δράση προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο 2011 με αρχικό προϋπολογισμό ΔΔ 30 εκ. €. Από τον υψηλό αριθμό των υποβληθεισών προτάσεων με συνολική αιτούμενη Δ.Δ 127,63 εκ € διαφάνηκε η ανάγκη αύξησης του διατιθέμενου προϋπολογισμού, ο οποίος, με υπουργική απόφαση, αυξήθηκε σε ΔΔ 45 εκ. €. Έτσι εντάχθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 210 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 12,3 εκ. €. Η υλοποίηση της δράσης εξελίσσεται ομαλά. 

Γ2-VI. ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ 09)
Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 211 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 21,4 εκ. € (έναντι 8 εκ. € της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης). Μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών και οι αξιολογήσεις.  Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία γνωμοδοτήσεων για την έκδοση της τελικής κατάταξης. Λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων αναμένεται να ενταχθούν πράξεις προϋπολογισμού υψηλότερου αυτού της πρόσκλησης.

Γ2-VΙI. ΕΙΔΙΚΑ & ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ Ν. 3299 2004 – ΓΓΒ (ΚΘΠ 06-08)
Μέσα στο 2011, στο πλαίσιο επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 από την ΓΓΒ, έχουν ενταχθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 11 έργα προϋπολογισμού 20,3 εκ. € (ΔΔ).

Δ. Τομέας Εμπορίου-Καταναλωτή

Οι δράσεις στον τομέα Εμπορίου και Καταναλωτή έχουν στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την προστασία του Καταναλωτή. Για την επίτευξη του  στόχου αυτού υλοποιούνται μια σειρά πράξεων τόσο σε επίπεδο έργων υποδομής όσο και σε επίπεδο έργων ενίσχυσης. 

Δ1. Δράσεις Υποδομής 

Οι δράσεις ανήκουν στους ΚΘΠ 81 και 09, με Δ.Δ. ενταγμένων έργων 0,66 εκ. €.

Εθνικό παρατηρητήριο εμπορίου, εμπορικό σήμα ποιότητας, ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών, προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσω ΟΠΕ, ενσωμάτωση και ενίσχυση της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γ.Γ.Κ, ανάπτυξη δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα υπερχρέωσης, Αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού των Χημικών Εργαστηρίων της ΓΓΚ κλπ.

Δ2. Δράση Ενίσχυσης

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΘΠ 08), συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €, εκ των οποίων 9 εκ. € αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος είναι η επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια 

Ε. Τομέας Τουρισμού

Περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τομέα, με βασικό αναπτυξιακό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη Χώρα. 

Ε-Ι. «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (ΚΘΠ 06)
Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι τουριστικές μονάδες που ενισχύονται υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για τη βελτίωση των λειτουργικών τους υποδομών και των επιχειρησιακών τους διαδικασιών με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο της πράξης ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των  365 προτάσεων με συνολική  ΔΔ  21 εκ. €. που υποβλήθηκαν έως τη λήξη της πρόσκλησης την 31/3/32011. Εγκρίθηκαν και άρχισε η υλοποίηση 238 προτάσεων  συνολικής  ΔΔ 13,4 εκ. €,  εκ των οποίων 38 προτάσεις αφορούν την Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας με ΔΔ 1,5 εκ. €.

Ε-ΙΙ.  «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  (ΚΘΠ 08)
Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Η πράξη αποβλέπει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο αυτό. Αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και προκηρύχθηκε την 9/8/2011 με ΔΔ 20 εκ. €, εκ των οποίων 0,9 εκ. €  στο πλαίσιο της Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας. Η λήξη υποβολής προτάσεων ορίστηκε, μετά από παράταση, για την 30/12/2011, αλλά κρίθηκε αναγκαίος ο επανασχεδιασμός και η επαναπροκήρυξη της πράξης εντός του Ιανουαρίου 2012, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα, με αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης από 40% στο 50% και με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 15/2/2012.

Ε-ΙΙΙ.  Εργα Υποδομής Τουρισμού  (ΚΘΠ 57)
Στο πλαίσιο των προσκλήσεων με κωδικό 47 και 82 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και τίτλο «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος ως μέσου αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισμού» έχουν ενταχθεί τα έργα:

-
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση – διακίνηση επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στο Παλιούρι Χαλκιδικής» με ΔΔ 1,4 εκ. €.

-
«Ανάδειξη ορειβατικής διαδρομής Ολύμπου και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας» με ΔΔ 1 εκ. € και δικαιούχο τον ΕΟΤ. 

ΣΤ. Ρήτρα Ευελιξίας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΠΑΝ ΙΙ (κεφ.9), το Πρόγραμμα, αν και είναι μονοταμειακό (ΕΤΠΑ), είναι δυνατόν να χρηματοδοτεί, κατά τρόπο συμπληρωματικό και εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηματοδότησης ενός Άξονα Προτεραιότητας, παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (δράσεις ανθρώπινου δυναμικού), εφόσον αυτές απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση μιας δράσης του Προγράμματος και παρουσιάζουν συνέργεια με αυτή (ρήτρα ευελιξίας). Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί να έχουν εφαρμογή και στις πέντε Περιφέρειες σε μετάβαση, βάσει σχετικής πρόβλεψης στα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα, και για τις δράσεις για τις οποίες έχει γίνει εκχώρηση πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το σχεδιασμό της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών - Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον», (βλ. § Δ2), που προκηρύχθηκε στα τέλη του 2011, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού τους σχεδίου, να υλοποιήσουν  και ενέργειες πρόσληψης και απασχόλησης,  για συνολική διάρκεια 1 έτους,  πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ),  με χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Το μέγιστο ποσοστό της δαπάνης για τη συγκεκριμένη ενέργεια πρέπει να ανέρχεται έως του 30% του συνολικού π/υ της πρότασης.  

Σχετικά με τις 2 δράσεις κατάρτισης, για τις οποίες εκδόθηκε πρόσκληση το 2010, σημειώνεται ότι δεν υπεβλήθησαν αντίστοιχες προτάσεις από τους Δικαιούχους.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013 που αφορά την ισχύουσα εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης προς τον Ε.Φ.Δ. ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδό του Στο πλαίσιο ενημέρωσης της οικονομικής προόδου παρουσιάζεται ο πίνακας με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΠ, σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009. Προκειμένου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ εκχωρήθηκαν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για τις περιφέρειες μεταβατικής στήριξης αρμοδιότητες διαχείρισης και χρηματοδοτήσεων στην ΕΥΔ ΨΣ. Το ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης εκχώρησης από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013 είναι 167,8 εκ € Δ.Δ, από τα οποία εκχωρήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων», 46,4 εκ € και 12 εκ € αντίστοιχα για την υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
Κατά το έτος 2011 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ συνολικά δεκατέσσερις (14) Προσκλήσεις στις θεματικές προτεραιότητες 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)» - 11 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)» - 13 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)» και 14 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)»
Αποτύπωση προόδου ενεργοποίησης του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη το 2011
(Κεντρική Μακεδονία)
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(δράσεις κρατικών ενισχύσεων)
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	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(€)

	ΨΗΦΕΝ1
	Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)
	2009
	1
	1.574.935,00
	4
	1.585.983,31

	ΨΗΦΕΝ3
	Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομεα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content)
	2011
	1
	3.000.000,00
	4
	854.435,28

	ΨΗΦΕΝ4
	Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)
	2011
	1
	15.000.000,00
	4
	6.830.346,27

	ΣΥΝΟΛΑ
	19.574.935,00
	
	9.270.764,86


Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις προσκλήσεις.
Το 2011 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ συνολικά δεκατρείς (13) Προσκλήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013, ως εξής : 


· Πρόσκληση 22.Γ – Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με τις υποδομές του Υπουργείου Υγείας και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την παρακολούθηση των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

· Δημοσιεύτηκε: 24/01/2011 (ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης 22/10/2011)

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 25.000.000 €, όπου 3.750.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 26 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ»

· Δημοσιεύτηκε: 15/02/2011
· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 60.000.000 €, όπου 9.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 27 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε υλοποίηση μελετών για την υποστήριξη δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης

· Δημοσιεύτηκε: 14/3/2011
· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 800.000 €, όπου 120.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 12.B - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Οικονομικών

· Δημοσιεύτηκε: 07/04/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 15.000.000 €, όπου 2.280.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 22.Δ - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε αφορά σε παροχή ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

· Δημοσιεύτηκε: 16/05/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 20.000.000 €, όπου 3.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 25.Β - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε πράξεις προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών για Στρατηγικές Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

· Δημοσιεύτηκε: 16/05/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 40.000.000 €, όπου 6.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 28 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε πράξεις μεταφερόμενων έργων

· Δημοσιεύτηκε: 14/06/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 60.000.000 €, όπου 7.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 29 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

· Δημοσιεύτηκε: 02/08/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 10.000.000 €, όπου 1.500.000 εκατ. € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 30 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Αιρετών Περιφερειών

· Δημοσιεύτηκε: 16/09/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 30.000.000 €, όπου 2.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 31 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών φορέων πολιτισμού

· Δημοσιεύτηκε: 18/10/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 60.000.000 €, όπου 9.120.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 32 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά σε πράξεις για την επέκταση και συνέχιση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

· Δημοσιεύτηκε: 24/10/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 175.000.000 €, όπου 23.500.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 33 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά στην «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», η οποία αποσκοπεί στη λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος σε 68 πόλεις της χώρας

· Δημοσιεύτηκε: 26/10/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 7.000.000 €, όπου 850.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 35 - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

· Αφορά στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων Υπουργείου Εξωτερικών

· Δημοσιεύτηκε: 16/12/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 6.000.000 €, όπου 900.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

Το 2011, πλέον των Προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, ενεργοποιήθηκε από τον ΕΦΔ ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων για συνολικό προϋπολογισμό από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) έως 2.000.000 € (ΔΔ) μέσω της εκχώρησης προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (του ΕΠ ΨΣ) «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».

Ειδικότερα από τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ενεργοποιήθηκε μέσω αντίστοιχης πρόσκλησης:

1. Με το ΦΕΚ 2651/Β/09-11-2011, η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε “έξυπνες” συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές − ταμπλέτες “digi−mobile”», για την χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον άξονα προτεραιότητας 5 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007–2013, προϋπολογισμού πρόσκλησης  έως 2.000.000 € (ΔΔ)

Επίσης, οι πράξεις «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content)», «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», οι οποίες προκηρύχθηκαν το έτος 2010 συνέχισαν `να υλοποιούνται και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011.

Σημειώνεται πως με το ΦΕΚ 2108/Β/21-09-2011 καταργήθηκαν όλες οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, οι οποίες και αφορούσαν σε «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» (ΦΕΚ 1728/Β/04.11.2011, ΦΕΚ 1731/Β/04.11.2011, ΦΕΚ 1653/Β/18.10.2011, ΦΕΚ 1188/Β/6.8.2011, ΦΕΚ 1173/Β/4.8.2011, ΦΕΚ 1267/Β/6.8.2011, ΦΕΚ 1199/Β/6.8.2011, ΦΕΚ 1734/Β/20.8.2009, ΦΕΚ 1145/Β/12.6.20009, ΦΕΚ 939/Β/19.5.2009, ΦΕΚ 457/Β/13.3.2009).

Όσον αφορά στο είδος των πράξεων, οριζόντιες είναι 153 από αυτές, με Π/Υ ένταξης 99.894.364,68 €, συμβάσεις 21.507.735,47 € και πιστοποιημένες δαπάνες 11.576.480,18 €, τοπικές είναι 65 πράξεις, με Π/Υ ένταξης 37.165.269,40 €, συμβάσεις 22.548.939,95 € και πιστοποιημένες δαπάνες 22.054.409,44, ενώ χωροθετούμενες είναι 2 πράξεις, με Π/Υ ένταξης 14.752.290,47 €, συμβάσεις 14.696.221,23 € και πιστοποιημένες δαπάνες 12.210.479,75 €. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί 767 τοπικές πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων με Π/Υ ένταξης 20.417.968,77 €, συμβάσεις 20.417.968,77 € και πιστοποιημένες δαπάνες 3.746.517,11 €.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την υλοποίηση ανά είδος πράξης στον άξονα 4 προτεραιότητας του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία): 

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΑΞΟΝΑΣ
	ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ.  ΔΑΠΑΝΗ


	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. Ψ.Σ. - ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

	ΣΥΝΟΛΟ
	220
	151.811.924,55
	58.752.896,65
	45.841.369,37

	Μακεδονία – Θράκη (ΚΜ)
	4
	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
	153
	99.894.364,68
	21.507.735,47
	11.576.480,18

	
	
	ΤΟΠΙΚΗ
	65
	37.165.269,40
	22.548.939,95
	22.054.409,44

	
	
	ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ
	2
	14.752.290,47
	14.696.221,23
	12.210.479,75

	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

	Μακεδονία – Θράκη (ΚΜ)
	4
	ΤΟΠΙΚΗ
	767
	20.417.968,77
	20.417.968,77
	3.746.517,11

	ΣΥΝΟΛΟ
	767
	20.417.968,77
	20.417.968,77
	3.746.517,11


Σημειώνεται πως τόσο στο ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) όσο και στο ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) υλοποιείται από κοινού η πρόσκληση 03 του άξονα 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ - ΠΔΜ» στις θεματικές προτεραιότητες 85 και 86 με ενταγμένες 36 πράξεις και Π/Υ ένταξης 4.233.554,80 €, συμβάσεις 2.204.908,30 € και πιστοποιημένες δαπάνες 1.702.771,13 € και η πρόσκληση 27 στη θεματική προτεραιότητα 86 με ενταγμένες 10 πράξεις και Π/Υ ένταξης 96.895,87 €, συμβάσεις 8.280,00 € και πιστοποιημένες δαπάνες 8.280,00 εκατ. €.

Όλες οι προσκλήσεις του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)  αφορούν αποκλειστικά τον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ».


Τέλος, στον άξονα προτεραιότητας 4 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία), μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, συνολικά μέχρι 31/12/2011 δεν έχουν ενταχθεί πράξεις τύπου ΕΚΤ που κάνουν χρήση της ρήτρας ευελιξίας του 10%.
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ (ΕΥΣ) 

Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΕΥΣ

Μέσω εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥΣ, το 2007 είχε εκδοθεί μία (1) πρόσκληση που αφορά στη Θεματική Προτεραιότητα 05/ Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων και σχετίζεται με το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης που αναλογεί στον ΑΠ 4 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» είναι 15.000.000 €, και σε συνέχεια αυτής έχει ενταχθεί 1 Πράξη, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, 15.000.000 €, με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες.
ΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΕΥΣ

Την παρούσα χρονική στιγμή η Ελληνική και η παγκόσμια οικονομία διέρχονται τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία επηρεάζει το σύνολο των οικονομιών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ύφεση που συνεπάγεται η κρίση είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αντανακλά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ε.Ε. δρώντας άμεσα και με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης ένα από τα εργαλεία που προτείνονται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι και η παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις όπως αναλύονται σε σχετικά έγγραφα της Commission, περισσότερο από την κρίση πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, και από αυτές εκείνες που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες και πλέον απομακρυσμένες Περιφέρειες της, όπως της Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις αυτές  βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. 

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Προς τούτο και η τέως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα Hubner, παρότρυνε τα κράτη μέλη με σχετική επιστολή της (επιστολή ΕΕ με αριθ D(08)850ML/mw/7.11.2008) να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για να στηρίξουν τις ανάγκες τις πραγματικής οικονομίας, ενισχύοντας επιπλέον τις δράσεις επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ. Στο ίδιο πνεύμα βρίσκεται και η επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής κ. Ahner, ο οποίος συμφωνεί με το αίτημα των Ελληνικών Αρχών  για επιπλέον ενίσχυση των δράσεων επιχειρηματικότητας ΜΜΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (επιστολή ΕΕ Dg Regio με αριθ. Πρωτ. PP D(2008)/18.12.1008*012305).

Προς την κατεύθυνση αυτή με την (2009/C16/01/22-1-2009) Ανακοίνωση της Ε.Ε. υιοθετήθηκε το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικών  ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Σε αυτό αναφέρεται ότι στις παρούσες συνθήκες κρίνεται ως δικαιολογημένη η χορήγηση ορισμένων κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που έχουν προκύψει από την χρηματοπιστωτική κρίση και τις επιπτώσεις της στην οικονομία των κρατών μελών. 

Έχοντας υπόψη η Ε.Ε. την διαμόρφωση της οικονομικής κατάστασης και την αποτελεσματικότητα του Προσωρινού Πλαισίου  αποφασίστηκε από τη Γ.Δ. Ανταγωνισμού η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου και η παράταση του μέχρι 31-12-2011. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε πρώτη φάση κρίθηκε σκόπιμο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ να ενδυναμωθεί ο προσανατολισμός σε επενδύσεις και δράσεις επιχειρηματικότητας που άμεσα συνεπάγονται τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αγορά και επαγωγικά οδηγούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων. 

Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών στο ΕΣΠΑ ενεργοποιήθηκαν μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τα οποία ήταν σύμφωνα με τους κανόνες του Ανταγωνισμού, ήτοι εγκεκριμένα καθεστώτα ενίσχυσης, κατευθυντήριες γραμμές ή απαλλακτικοί κανονισμοί. Έτσι μέσω των πόρων των Ε.Π. δημιουργήθηκε ένα πλέγμα δράσεων ενίσχυσης, στοχευμένων σε συγκεκριμένους τομείς ή παραγωγικές ομάδες της πραγματικής οικονομίας καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη πρόσβαση στο επιχειρείν. 

Οι  όροι και τα κριτήρια  αξιολόγησης των εκάστοτε προκηρύξεων μέσω των οποίων υλοποιούνται οι ενισχύσεις αντικατοπτρίζουν  πλήρως τους στόχους και τις απαιτήσεις των Ε.Π. και τη στρατηγική της Λισσαβόνας σχετικά με την περιφερειακή σύγκλιση, την αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης, την καινοτομία και τη προστασία του περιβάλλοντος. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις προκηρύξεις αυτές διαμορφώθηκαν έπειτα από επισταμένη μελέτη (σε μερικές περιπτώσεις από εμπειρογνωμοσύνες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) και βασικά κριτήρια αποτελούν η δημιουργία θέσεων εργασίας, η συμβολή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου στην προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Λόγω της χορήγησης των προαναφερόμενων ενισχύσεων και για να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού σε ότι αφορά τη σώρευση των χορηγούμενων ενισχύσεων και την τήρηση των επιτρεπτών ανώτατων ορίων ενίσχυσης αποφασίστηκε η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μέσω της εφαρμογής αυτής, η οποία θα αποτελεί επί της ουσίας ένα εθνικό μητρώο σώρευσης, θα παρακολουθούνται οι ενισχύσεις που χορηγούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Ένα μέρος της εφαρμογής έχει ήδη αναπτυχθεί σε συνεργασία της Μονάδας Δ’ της ΕΥΣΕΕΠ και της ομάδας εφαρμογών ΟΠΣ της ΜΟΔ Α.Ε ενώ για την ολοκλήρωσή του επιλέχθηκε εξειδικευμένος ανάδοχος, ο οποίος και εργάζεται στο συγκεκριμένο θέμα. Την ευθύνη διαχείρισης έχει η Μονάδα Δ’ της ΕΥΣΕΕΠ.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται οι κάτωθι προκηρύξεις:

· Προκήρυξη του ΥΠΑΑΝ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της προκήρυξης ολοκληρώθηκαν 14.536 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 485.25εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών δημιουργήθηκαν 18.892 νέες θέσεις εργασίας.

Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης ολοκληρώθηκαν 3.624 επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 127,90εκ. € ενώ δημιουργήθηκαν 4.424 νέες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Π.Ε.Π. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Π.Ε.Π.
	Αριθμός
	Ποσό Πληρωμής
	Νέες Θέσεις Εργασίας

	Κεντρική Μακεδονία
	2.325
	78.510.776,45
	2.987

	Δυτική Μακεδονία
	485
	18.483.421,53
	485

	Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
	814
	30.906.314,87
	952

	 Σύνολο
	3.624
	127.900.512,85
	4.424


Ειδικότερα: 

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, συμβασιοποιήθηκαν 1.843 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 165,49 εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται η δημιουργία 2.791 νέων θέσεων εργασίας. 

Μέχρι την 31.12.2011 είχαν καταβληθεί προς τους δικαιούχους 40,39 εκ. €, ενώ είχαν δημιουργηθεί 850 νέες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Π.Ε.Π. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Π.Ε.Π.
	Νέες Θέσεις Εργασίας
	Ποσό Πληρωμής

	Κεντρική Μακεδονία
	538
	26.134.324,51

	Δυτική Μακεδονία
	118
	5.488.057,52

	Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
	195
	8.764.700,96

	 Σύνολο
	850
	40.387.082,99


· Προκήρυξη του ΥΠΑΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών ύψους 70 εκ. €. Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν 25.512 προτάσεις και εγκρίθηκαν αποκλειστικά με ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω Taxis 8.223 επενδυτικές προτάσεις. Έχουν αποπληρωθεί όλες οι επενδύσεις και η δράση έχει κλείσει. Συνολικά υλοποιήθηκαν 5.960 επενδυτικά έργα και καταβλήθηκαν 45,44 εκ. € δημόσια δαπάνη. Ειδικότερα: 

Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκαν 1.588 προτάσεις εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 1.205 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 8,78 εκ. €.
	Π.Ε.Π.
	Αριθμός
	Ποσό Πληρωμής

	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	680
	4.701.098,50

	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	230
	1.726.130,60

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
	295
	2.358.368,79

	 
	1.205
	8.785.597,89


· Επενδύσεις επενδυτικού νόμου:

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, έχουν επίσης ενταχθεί 345 επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου συνολικής δημόσιας δαπάνης 322,90 εκ. € από τον οποίο έχουν καταβληθεί 227,88 εκ. € μέχρι 31.12.2011.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ), στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων από το ΕΠ «Μακεδονία - Θράκη» 2007-2013, έχει εκχωρήσει με τη σειρά της την αρμοδιότητα αυτή:

· σε Πιστωτικά ιδρύματα, και

· στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝΑΝ

· Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Γ.Δ.Ι.Ε., Πιστωτικά Ιδρύματα

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013 που αφορά την ισχύουσα εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης προς τους Ε.Φ.Δ., όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδό του. Στο πλαίσιο ενημέρωσης της φυσικής προόδου παρουσιάζεται ο πίνακας με τους δείκτες που συνδέονται με τον άξονα προτεραιότητας.

· Προκήρυξη του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της προκήρυξης ολοκληρώθηκαν 14.536 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 485.25εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών δημιουργήθηκαν 18.892 νέες θέσεις εργασίας.

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης ολοκληρώθηκαν 3.624 επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 127,90εκ. € ενώ δημιουργήθηκαν 4.424 νέες θέσεις εργασίας. 

Ειδικότερα για την ΠΚΜ ολοκληρώθηκαν 2.325 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 78.510.776,45 € και δημιουργήθηκαν 2.987 νέες θέσεις εργασίας.

· Προκήρυξη του ΥΠΑΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των ΜΜΕ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (1η δράση ΜΜΕ) με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στο περιβάλλον και στην καινοτομία, με διατήρηση ή και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο π/υ της προκήρυξης ήταν 500 εκ. €. Υποβλήθηκαν 43.792 επενδυτικές προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.57 δις €, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, το ΥΠΑΑΝ προχώρησε σε αύξηση των διατιθέμενων πόρων κατά 153 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός για τη δράση διαμορφώθηκε σε 653 εκ. €. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης στις 28.05.2010 και τις εργασίες της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία εξέτασε 11.000 ενστάσεις, καθορίστηκαν οι επιχειρήσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν. Συνολικά συμβασιοποιήθηκαν και βρίσκονται σε κατάσταση υλοποίησης 7.580 επενδυτικά σχέδια, δημόσιας δαπάνης 674.24 εκ. €. 

Η προκήρυξη έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της υπάρχουσας απασχόλησης αλλά και στην αύξηση της. Μέσα από την παρούσα δράση επιτυγχάνεται η διατήρηση 37.492 υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης ενώ αναμένεται και η δημιουργία 11.924 νέων θέσεων.

Ειδικότερα: 

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, συμβασιοποιήθηκαν 1.843 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 165,49εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται η δημιουργία 2.791 νέων θέσεων εργασίας. 

Μέχρι την 31.12.2011 είχαν καταβληθεί προς τους δικαιούχους 40,39εκ. €, ενώ είχαν δημιουργηθεί 850 νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα για την ΠΚΜ δημιουργήθηκαν 538 νέες θέσεις εργασίας ολοκληρώθηκαν 2.325 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 26.134.324,51 €.

· Προκήρυξη του ΥΠΑΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών ύψους 70 εκ. €. Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν 25.512 προτάσεις και εγκρίθηκαν αποκλειστικά με ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω Taxis 8.223 επενδυτικές προτάσεις. Έχουν αποπληρωθεί όλες οι επενδύσεις και η δράση έχει κλείσει. Συνολικά υλοποιήθηκαν 5.960 επενδυτικά έργα και καταβλήθηκαν 45,44 εκ. € δημόσια δαπάνη.
Ειδικότερα:
· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκαν 1.588 προτάσεις εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 1.205 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 8,78 εκ. €

Ειδικότερα για την ΠΚΜ ολοκληρώθηκαν 680 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.701.098,50 €

· Επενδύσεις επενδυτικού νόμου:

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, έχουν επίσης ενταχθεί 345 επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου συνολικής δημόσιας δαπάνης 322,90 εκ. € από τον οποίο έχουν καταβληθεί 227,88 εκ. € μέχρι 31.12.2011.
3.4.2
Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων
· Ειδική ΥπηρεσίαΣυντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ)

JEREMIE
Βασικός στόχος του JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαικοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες επιχειρήσεις- Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κλπ, αλλά όχι επιχορηγήσεις). 

Για το πρόγραμμα Jeremie, από το ΕΣΠΑ δόθηκαν 250 εκ. €. Το ποσό κατανέμεται ως εξής:

50 εκ. € από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», 70 εκ € από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 130 εκ. €  από τα ΕΠ των 5 Μεταβατικών Περιφερειών.

Προϊόντα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας JEREMIE, τα χρηματοδοτικά προϊόντα που έχουν οριστικοποιηθεί και αφορούν και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι τα ακόλουθα: 
· Σχέδιο επιμερισμού ρίσκου και συγχρηματοδότησης (Funded Risk Sharing (FRSP), συνολικού ύψους 60 εκ € δημόσιας δαπάνης. Ήδη από το 2010 διατέθηκαν 150 εκατ. € στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE (τα 80 εκατ. € είναι από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013 «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», εκ των οποίων τα 7,35 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την προώθηση νέων μορφών στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας και, πιο συγκεκριμένα, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000 € αρχικά και μετά 250.000€, σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες). Οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων. Συγχρόνως εξασφαλίζεται μειωμένο σε σχέση με την αγορά (market rates) επιτόκιο.

Στις σχετικές συμβάσεις υλοποίησης μεταξύ των επιλεγέντων τραπεζών και του EIF, οριζόταν ρητώς ότι η τράπεζα οφείλει να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας (“rating”). Στη συνέχεια, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συνακόλουθης πτώσης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, δεν ήταν σε θέση πλέον οι εν λόγω τράπεζες να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις της σύμβασης. Συνέπεια τούτου κατέστη αναγκαία η τροποποίηση των συμβάσεων, η οποία μετά από διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκε και ενεργοποιήθηκε εκ νέου το προϊόν.

Στοιχεία προόδου: Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Επενδυτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον αυξήθηκε το όριο του ποσού για δανεισμό στις 250.000 από 100.000 που ήταν και απαλείφθηκε ο όρος επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με την προαίρεση οι επιχειρήσεις με 36μηνη λειτουργία να είναι κατ ελάχιστο το 20% του χαρτοφυλακίου).

· Χορήγηση μικροπιστώσεων (Funded Risk Sharing Product for Microloans), συνολικού ύψους 60 εκ € (30 εκ € ΕΣΠΑ και 30 εκ € από Τράπεζες), εκ των οποίων τα 6,2 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα 0,59 εκ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 9,18 εκ. € για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόνησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Αφορά στη χορήγηση δάνειων έως 25.000 €, με όρους αντίστοιχους του FRSP. Αφορά τις επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 

Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Επενδυτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον απαλείφθηκε ο όρος  επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με κάποιες προαιρέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες) και αυξήθηκε το ποσοστό ανάληψης κινδύνου από το δημόσιο σε 60%. 

· Σχέδιο επιμερισμού ρίσκου και συγχρηματοδότησης για ΤΠΕ (Funded Risk Sharing (FRS) for ICT), συνολικού ύψους 90 εκ € δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 6,20 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα 4,25 εκ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 51,50 εκ. € για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόνησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Σκοπός είναι η συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων (investments loans) από Ελληνικές Τράπεζες κατά 50% επιμερίζοντας το ρίσκο για δράσεις πληροφορικής. Πρόκειται για το μόνο «τραπεζικό» προϊόν σε τομείς υψηλότερου ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας, που σχεδιάζεται να διατεθεί μέσω της πρωτοβουλίας Jeremie, και μάλιστα δεν πρόκειται για κρατικές εγγυήσεις αλλά για πραγματικό χρήμα στη ζήτηση ενός δανείου.

Το προϊόν είναι έτοιμο και έχει ήδη ξεκινήσει η διάθεσή του στην αγορά από το τέλος Φεβρουαρίου 2012.

Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Επενδυτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης.

Ήδη από το 2010 διατέθηκαν 150 εκατ. € στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE (τα 80 εκατ. € είναι από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013 «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», ενώ το ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) συμμετέχει με 20 εκατ. €), με σκοπό την προώθηση νέων μορφών στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας και, πιο συγκεκριμένα, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το πρώτο προϊόν με τίτλο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για ICT», ύψους έως 90 εκατ. €, εκ των οποίων τα 6,2 εκατ. € είναι από το ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία), που δημοσιεύτηκε μέσω της πρωτοβουλίας JEREMIE, αφορά στη συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων (investments loans), έως 500.000 € ανά ΜΜΕ, από Ελληνικές Τράπεζες κατά 50%, επιμερίζοντας το ρίσκο. Τα παραπάνω δάνεια χορηγούνται με ιδιαίτερα ελκυστικά, μεταβλητά επιτόκια (από 2,5%), ενώ αναμένεται να ωφελήσουν πολλαπλώς τις ελληνικές επιχειρήσεις, χάρη στις μειωμένες παράλληλες απαιτήσεις (collaterals). 

Το προϊόν απευθύνεται σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είτε σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν όχι μόνο οι δαπάνες εξοπλισμού αλλά και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και κεφαλαίο κίνησης ειδικού σκοπού (δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος αυτού είναι ότι δεν πρόκειται για κρατικές εγγυήσεις αλλά για πραγματικό χρήμα στη ζήτηση ενός δανείου και μάλιστα σε τομείς υψηλότερου ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού συμμετοχής των Τραπεζικών Οργανισμών που επιλέχτηκαν μπορεί να φτάσει έως και τα 180 εκατ. € (90 εκατ. € ΕΣΠΑ + 90 εκατ. € Τράπεζες).

Η Προκήρυξη για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δημοσιεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2011 και έληξε στις 31 Μαρτίου 2011. Τον Οκτώβριο 2011 ξεκίνησε η υλοποίηση των τριών νέων συμφωνιών που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο διαχειρίζεται την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τρεις ελληνικές τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, την Άλφα Τράπεζα και την Εμπορική. Το παραπάνω προϊόν είναι διαθέσιμο προς τις επιχειρήσεις ήδη από το τρίτο τρίμηνο του 2011. 

Παράλληλα, στις 17 Μαϊου 2011 δημοσιεύτηκε (με καταληκτική ημερομηνία την 30 Ιουνίου 2011) η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων σε δύο νέα εργαλεία της πρωτοβουλίας JEREMIE: «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund) και «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund), που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό Επιχειρηματικών Κεφαλαίων για τη στήριξη επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένες Εταιρίες/Οργανισμούς στη διαχείριση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital Fund Managers), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, και μέχρι το τέλος 2011 βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη η ανάδειξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) των επενδυτικών σχημάτων που θα συμμετάσχουν στα δύο αυτά χρηματοδοτικά προϊόντα Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τα δύο αυτά προϊόντα αξιοποιούν συνολικά πόρους ύψους ~ 40 εκατ. €, ήτοι 30 εκατ. € (15 εκατ. € για κάθε εργαλείο) μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE, από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα ΠΕΠ 2007-2013 «Μακεδονία – Θράκη» και «Αττική», και επιπλέον πόρους 30% τουλάχιστον από ιδιώτες επενδυτές. Το ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) συμμετέχει με 3,70 εκατ. € σε κάθε εργαλείο.
Τα παραπάνω προϊόντα αναμένεται να είναι διαθέσιμα προς τις επιχειρήσεις εντός του δευτέρου τριμήνου του 2012.

Φυσική πρόοδος

Για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ», παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009. Ο πίνακας αναφέρεται σε κάθε ποσοτικό δείκτη του ΕΠ και ιδιαίτερα στους βασικούς δείκτες, και σκοπό έχει να αποτυπώσει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (για το έτος Ν, για τα προηγούμενα έτη υποβολής στοιχείων, καθώς και σωρευτικά). Δεδομένου ότι για το έτος 2011 δεν υπάρχει ικανή υλοποίηση για το τμήμα της εκχώρησης αρμοδιότητας διαχείρισης από το του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013, δεν συμπληρώνονται στοιχεία ολοκλήρωσης αλλά τα αντίστοιχα στοιχεία των εντάξεων πράξεων.

Δείκτες εκροών

	Δείκτες Εκροών
	2007
	2008
	2009
	2011
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους  εξοπλισμούς ΤΠΕ
	Επίτευγμα
	
	
	
	2933
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99.439

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία
	Επίτευγμα
	
	
	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.150

	
	Αφετηρία
	1.294
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες και νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital κ.ά.χρηματοδοτικά εργαλεία
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICT projects
	Επίτευγμα
	
	
	
	10
	18
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Δείκτες αποτελέσματος
	Δείκτες Αποτελέσματος
	2007
	2008
	2009
	2011
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	
	Αφετηρία
	6%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	
	Αφετηρία
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Παραγγελιών
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,77%

	
	Αφετηρία
	8,93%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,77%

	
	Αφετηρία
	0,82%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν  Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	
	Αφετηρία
	91,72%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3%

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ Ο Στόχος μπορεί να παρατείθεται είτε σε ετήσια βάση είτε για τη συνολική περίοδο προγραμματισμού


· ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»- ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» συστάθηκε το 2010 (ΚΥΑ Σύστασης: 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.10/ ΦΕΚΒ’ 1262/6.8.10), ενώ εντός του 2010 υπεγράφη και η Συμφωνία Χρηματοδότησης του Προγράμματος [Συμφωνία Χρηματοδότησης 4/8/2010 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠ.ΟιΑΝ, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης) και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ] και εκδόθηκε η πρόσκληση του Ταμείου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία. Επίσης, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, ΕΤΕΑΝ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ) διαμορφώθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος, ο οποίος εγκρίθηκε το 2011. 

Ο πίνακας του χρηματοδοτικού εργαλείου παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Το 2011, δεδομένης της κρίσης χρηματοπιστωτικής ρευστότητας, αναδείχθηκε ακόμα πιο έντονα το σημαντικό κενό στην κάλυψη των αναγκών σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Για την κάλυψη του κενού αυτού, εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα, η πρόοδος της υλοποίησης των παρεμβάσεων μέσω των Ταμείων και η απήχησή τους στην αγορά παρακολουθούνται στενά, με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα τους.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) (ΚΘΠ 05)
Το ΤΕΠΙΧ συστάθηκε προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση ΜΜΕ όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

Στις 29/4/2011, μετά και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εξεύρεση των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) που θα επενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (460 εκ. €), για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Από τα 460 εκ. €, τα 76,88 εκ. € προέρχονται από  την Κεντρική Μακεδονία.

Το Σεπτέμβριο του 2011 υπογράφηκαν οι Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τις τέσσερις Αναδόχους Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για πέντε εκ των έξι δράσεων, δημόσιας δαπάνης 300 εκ. €, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να προχωρήσουν στη χορήγηση ευνοϊκών δάνειων, συνολικού ύψους 900 εκ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Η υποδοχή σχετικών αιτήσεων των ΜΜΕ ξεκίνησε στα τέλη του 2011 και είναι σε εξέλιξη, παρουσιάζει  όμως ακόμα χαμηλούς ρυθμούς. 

Οι κατηγορίες Δράσεων είναι οι εξής:

· Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011) 

· Επιχειρηματικότητα των νέων 

·  Εξωστρέφεια  

· Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές, ΑΠΕ 

· Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά. 

Τον Απρίλιο του 2012 δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Ταμείου Εγγυήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 150 εκ. €, με αντικείμενο την παροχή εγγυήσεων υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε δάνεια, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αφορούν σε Τεχνολογική Ανάπτυξη, Περιφερειακή συνοχή, Συνέργεια-Δικτύωση, και Ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρησιακά σχέδια, ακόμη και σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (μέσω ΕΠΑΝ ΙΙ και λοιπών ΕΠ).
Παρακολούθηση δεικτών προγράμματος και δεικτών προγράμματος

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2011 ο δείκτης εκροών με κωδ. 11 : «Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας» ανέρχεται σε 9,00.

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 1 : «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 92,00.

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 9: «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) – Άμεση ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ» ανέρχεται σε 1.839,92.

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 501 : «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται σε 15,22.

Ο δείκτης με κωδ. 3: «Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για γυναίκες (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 20,00.

Ο δείκτης με κωδ. 4: «Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» ανέρχεται σε 17,00.

Ο δείκτης με κωδ. 5: «Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων)» ανέρχεται σε 16,00.

Ο δείκτης με κωδ. 6: «Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (ισοδύναμα ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 0,00.

Ο δείκτης με κωδ. 7: «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)» ανέρχεται σε 132,00.

Ο δείκτης με κωδ. 8: «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)» ανέρχεται σε 126,00.

Ο δείκτης με κωδ. 10: «Επαγόμενες Επενδύσεις (ιδιωτικές)» ανέρχεται σε 10,34.

Ο δείκτης με κωδ. 12: «Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα» ανέρχεται σε 596.145,03.

Ο δείκτης με κωδ. 27: «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» ανέρχεται σε 0,00.

Ο δείκτης με κωδ. 30: «Μείωση εκπομπών  θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα ,kt)» ανέρχεται σε 6,54.

Ο δείκτης με κωδ. 34: «Αριθμός έργων Τουρισμού ανέρχεται σε 0,00.

Ο δείκτης με κωδ. 35: «Αριθμός θέσεων εργασιας που δημιουργούνται στον τομέα του Τουρισμού (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 0,00.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας έως 31.12.2011, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μήκος αγωγών Φ.Α. μέσης και χαμηλής πίεσης (χλμ.)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	526

	
	Αφετηρία 
	969,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	102

	
	Αφετηρία 
	105,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας – (κωδ. 3204)
	Επίτευγμα
	
	
	
	32
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	148

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νέων / υποστηριζόμενων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin-off και spin-out) (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	Αφετηρία 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονί-ζονται / βελτιώνονται – 

(κωδ. 3202)
	Επίτευγμα
	
	0
	535
	1565
	1958
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	496

	
	Αφετηρία 
	352
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα
	Επίτευγμα
	
	0
	77
	77
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32

	
	Αφετηρία 
	155
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	2197
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.015

	
	Αφετηρία 
	5.835
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νέων τουριστικών κλινών
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	185
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250

	
	Αφετηρία 
	111.580
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδο-τούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ – (κωδ. 4203)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	623.406
	846118
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99.439

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – (κωδ. 4101)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	49
	140
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.150

	
	Αφετηρία 
	1.294
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες & νέες επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ χρηματοδο-τούνται (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας – (core κωδ. 11)
	Επίτευγμα
	
	
	
	3
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – (συνέχεια)
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών Φ.Α. μέσης και χαμηλής πίεσης (εκατ. m3)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	
	Αφετηρία 
	393
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πληθυσμός που καλύπτεται από Φ.Α. (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	277.745

	
	Αφετηρία 
	721.002
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από Φ.Α. (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	Αφετηρία 
	6,6%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54.544

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών κατά την υλοποίηση του ΕΠ (ισοδυν. ανθρ/ετη 12μηνης διάρκειας)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	580

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	652,74
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	760

	
	Αφετηρία 
	2.218
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3%

	
	Αφετηρία 
	5,5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από δομές στήριξης (αριθμός) – (κωδ. 3303)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	750
	750
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.828

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργ. υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης διαθ. Ηλεκτρ. (% πληθυσμού περιφέρειας)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	135,5
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	
	Αφετηρία 
	6%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργ. υπηρεσίες (εκτός δημ. διοίκησης διαθέσιμες ηλεκτρονικά (% πληθ.περιφ.)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	9
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	
	Αφετηρία 
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,77%

	
	Αφετηρία 
	8,93%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ – (κωδ. 4203)
	Επίτευγμα
	
	
	
	623.406
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημιουργού-μενες υπηρεσίες δημοσίου διαθέσιμες ηλε-κτρονικά (% επιχ. περιφέρειας)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	
	Αφετηρία 
	91,72%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα – (core κωδ. 12)
	Επίτευγμα
	
	
	
	540.000
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+3%

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) – (core κωδ. 30)
	Επίτευγμα
	
	
	
	6,54
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.4.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα προβλήματα και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, όπως καταγράφονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

· ΕΔΑ ΠΚΜ

Δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τον άξονα προτεραιότητας 4.

· ΕΥΔ ΕΠΑΕ
Τομέας Ενέργειας

Μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκε σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων που αποτελούσαν προϋποθέσεις για την ένταξη των ενεργειακών έργων. 

Επιπλέον στις αρχές του 2011, υπεγράφη η ΚΥΑ χρηματοδότησης σημαντικών έργων της  ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ μέσω του ΠΔΕ.

Σημαντική εκκρεμότητα για την ένταξη των ενεργειακών έργων υποδομής κατά το 2011 αποτέλεσε το θέμα της διαφορετικής ερμηνείας του Κανονισμού για τον προσδιορισμό του ύψους της Κοινοτικής Συνδρομής, ενώ από το 2012 το θέμα της υποχρέωσης εξέτασής τους από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ως ενδεχόμενο καθεστώς ενίσχυσης. Τα δύο αυτά θέματα αναλύονται στην §4.4 για τα Μεγάλα Έργα και αφορούν το σύνολο των ενεργειακών έργων υποδομής. 

Επιπλέον μέσα στο 2011, πραγματοποιήθηκε αλλαγή της ΔΕΗ ως δικαιούχου των αντίστοιχων έργων, δεδομένου ότι βάσει του Ν. 4001/2011 (άρθρα 98 και 123), γίνεται μεταφορά και συγχώνευση των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεών της με άλλους φορείς. Έτσι, δικαιούχος των έργων της Γενικής Δ/νσης Μεταφοράς της ΔΕΗ είναι πλέον ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και των έργων της Γενικής Δ/νσης Διανομής είναι πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Η σύσταση των νέων φορέων έγινε στις αρχές του 2012.

Δράσεις που αφορούν ΜΜΕ

H υλοποίηση παρεμβάσεων με αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τη δυσμενή συγκυρία της οικονομικής κρίσης, που οδηγεί σε μειωμένη ζήτηση για επενδύσεις λόγω οικονομικής στενότητας των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης από τις τράπεζες.  

Σε ότι αφορά στις δράσεις άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη συνεχή βελτίωση του πλαισίου κινήτρων με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ώστε να παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι σε θέματα π.χ ποσοστών ενίσχυσης, επιλεξιμότητα ενεργειών και δαπανών κλπ. Επίσης, απλοποιούνται οι Οδηγοί Εφαρμογής των σχετικών δράσεων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαχειριστικό και διοικητικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δικαιούχων, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, δίνεται στην ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των  δράσεων στον τύπο και στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες). Ως αποτέλεσμα και των παραπάνω ενεργειών, η τάση μειωμένης συμμετοχής στις προκηρύξεις κρατικών ενισχύσεων έχει αναστραφεί το 2011 (βλ. Νέα Καινοτομική , Εναλλακτικός, Εξωστρέφεια, κλπ.)

Σε ότι αφορά το Ταμείο Επιχειρηματικότητας η αξιοποίηση των επιλεγμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων έως τώρα (2012) είναι χαμηλή, με βασικές αιτίες αφενός τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία επηρεάζει το επενδυτικό ενδιαφέρον των ΜΜΕ και αφετέρου τα προβλήματα ρευστότητας του τραπεζικού τομέα, στα οποία την τελευταία περίοδο έχει προστεθεί η κατάσταση αναμονής ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης και της επί μακρό αναγγελθείσας ενεργοποίησης  των νέων δανείων ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

Η πρόοδος τους παρακολουθείται στενά και εντός του 2012 θα προχωρήσει η επανεξέταση των εργαλείων, με βάση  τα αποτελέσματα από την έως τώρα πορεία τους -λαμβάνοντας  υπόψη και την τροποποίηση του Κανονισμού 1828/2006 (Δεκ. 2011) που επιτρέπει πλέον την χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης- και η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. 

· ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Το 2011, αποτέλεσε το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό ο προγραμματισμός των προσκλήσεων στον τομέα ενδιαφέροντος της Ψηφιακής Σύγκλισης, με συνέπεια τη σημαντική αύξηση των εντάξεων. Η αύξηση των εντάξεων, συνοδεύτηκε από σχετική αύξηση των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών, τα ποσά των οποίων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το 2012 και το 2013.

Η εμπειρία των οριζόντιων προσκλήσεων και οι νέες ανάγκες για στοχευμένες παρεμβάσεις που επέβαλε η νέα οικονομική πραγματικότητα, οδήγησαν στην έκδοση δεκατριών (13) νέων στοχευμένων (σε θεματικούς τομείς) προσκλήσεων. Το 2011, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε προσκλήσεις που αφορούν στις Περιφέρειες (Πρόσκληση 30), τις ευρυζωνικές υποδομές σε αραιοκατοικημένες περιοχές (Πρόσκληση 34), την αξιοποίηση των υποδομών των ΜΑΝ (πρόσκληση 33), το Ενιαίο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης-Σύζευξις 2 (Πρόσκληση 32) και τον τομέα του Πολιτισμού (Πρόσκληση 31). Παράλληλα προωθήθηκαν και νέες εκχωρήσεις στην Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., η οποία στο τέλος του έτους συγχωνεύτηκε με την ΚτΠ Α.Ε., για δράσεις ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 42.424.935 €. 

Σημαντικά Οριζόντια Προβλήματα που αφορούσαν στις δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης:

1.
Ωριμότητα Δικαιούχων

Αποτελεί επίμονο πρόβλημα για τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η έλλειψη υπηρεσιών/τμημάτων Πληροφορικής σε αρκετούς δικαιούχους ή η αδύναμη στελέχωση τους σε συνδυασμό με την απειρία πολλών δικαιούχων σε δράσεις ΤΠΕ. Τα παραπάνω δημιουργούν συχνά θέματα σχετικά με το επίπεδο ωριμότητας των σχεδιαζόμενων Δράσεων, αλλά και στο επίπεδο απόκρισης των δικαιούχων σε παρατηρήσεις σε θέματα προκηρύξεων, συμβάσεων κλπ.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, επιχειρεί με συνεχείς συναντήσεις και κατευθύνσεις, να διασφαλίσει την ωριμότητα των βασικών δράσεων των δυνητικών Δικαιούχων, τουλάχιστον για δράσεις που αποτελούν βασικές στρατηγικές επιλογές και στόχους του Ε.Π.. Εναλλακτικά, αρκετοί δυνητικοί Δικαιούχοι οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διαχειριστούν την υλοποίηση μιας πράξης,   κατευθύνονται στην ΚτΠ Α.Ε. που παρά τα προβλήματα της, διαθέτει σημαντική συσσωρευμένη εμπειρία και μπορεί να αναλάβει μια τέτοια διαχείριση για ένα φορέα πρότασης. 

Επιπλέον το 2011, η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΠΥΣ 7/2011, ΦΕΚ Α 102/4.5.2011) στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δημιούργησε ανά θεματικό τομέα Ομάδες Διοίκησης, Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ). Η δημιουργία των ΟΔΙΣΕΕ φιλοδοξεί να δώσει μια απάντηση σε θέματα στρατηγικής στον τομέα των ΤΠΕ και πιθανόν να καλύψει ορισμένα από τα ελλείμματα που αναφέρθηκαν.

Απλοποίηση διαδικασιών ΣΔΕ 

Ο μεγάλος αριθμός των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης και η πολυμορφία των σχετικών προκηρύξεων, εξακολούθησαν να αποτελούν πρόβλημα στην ανάγκη ανταπόκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στη διαδικασία των προεγκρίσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, έγιναν προτάσεις απλοποίησης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) π.χ. να μην απαιτείται προέγκριση για τιςι συμβάσεις που λαμβάνουν έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α. Παράλληλα, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ επικοινώνησε με διάφορους τρόπους (μέσω του δικτυακού τόπου της, με εκδηλώσεις/ημερίδες κλπ.) το πρότυπο προκήρυξης που ετοιμάσε με κύριο στόχο  την κατά το δυνατό τυποποίηση της δομής των προκηρύξεων. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, στην προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας προεγκρίσεων, έλαβε και περιορισμένη συμβουλευτική υποστήριξη από εξωτερικούς συμβούλους σε θέματα προεγκρίσεων, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα. Το 2012, η έναρξη της πράξης του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.

Μη συμμόρφωση των Δικαιούχων

Παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις η αδράνεια των δικαιούχων στις ενέργειες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν μετά την ένταξη των πράξεων. Για το λόγο αυτό, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ εφαρμόζει τη διαδικασία αποστολής προειδοποιητικής επιστολής σε όσους έχουν ξεπεράσει τις προθεσμίες. Παράλληλα, πραγματοποιείται ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δικαιούχου στις προθεσμίες που του δίνονται με την παραπάνω επιστολή, ακολουθεί ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, εντός του 2011, απεντάχθηκαν 29 οριζόντιες πράξεις ΤΠΕ, με προϋπολογισμό ένταξης 7,97Μ€ στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ αρκετοί δικαιούχοι βελτίωσαν το χρόνο απόκρισης στις υποχρεώσεις τους.

Μεγάλα Έργα : Καταθέσεις σχετικών φακέλων και καθυστερήσεις

Είναι συχνό φαινόμενο η αλλαγή πολιτικής αρκετών φορέων όσον αφορά τις προτεραιότητες που ήδη έχουν θέσει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σε δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε μεγάλα έργα για τα οποία έχουν οι ίδιοι συμφωνήσει στην υλοποίηση τους. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και η ΕΓ ΨΣ , με συνεχή συνεργασία με αυτούς τους φορείς, το συντονισμό της ΕΑΣ και την παρέμβαση στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο, επιδιώκουν να παρακάμψουν αυτά τα εμπόδια. Εντός του 2011 κατατέθηκαν στην Ε.Ε. φάκελοι για δύο μεγάλα έργα ΤΠΕ (ΔΕΣΜΗΕ, Ψηφιακό Σχολείο), ενώ έχουν ωριμάσει σε ικανοποιητικό βαθμό, άλλα δύο μεγάλα έργα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, Rural Broadband). Η κατάθεση του φακέλου για το έργο της Ψηφιακής Τάξης (Μαθητικός Υπολογιστής), παραμένει σε εκκρεμότητα. 

Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις Φορέων

Η εφαρμογή του Μνημονίου περιλαμβάνει  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις ή ιδιωτικοποιήσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ορισμένοι από τους φορείς αυτούς, είναι δικαιούχοι πράξεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Προφανώς οι αλλαγές αυτές δημιουργούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων πράξεων ή δύναται να οδηγήσουν και στην απένταξή τους.

Επιπλέον, οι δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης, επηρεάστηκαν άμεσα από την απορρόφηση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». Η διαδικασία συγχώνευσης, προκάλεσε αναπόφευκτα καθυστερήσεις στη διαχείριση των έργων κρατικών ενισχύσεων αλλά και σε έναν βαθμό στα υπόλοιπα έργα που διαχειρίζεται η ΚτΠ Α.Ε.

Σε ότι αφορά στην ΚτΠ Α.Ε., του μεγαλύτερου δικαιούχου πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης, τονίζεται για άλλη μια φορά η ανάγκη ενίσχυσης της, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο που έχει αναλάβει. Η απόδοση της ΚτΠ Α.Ε., συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη και ορθή  ολοκλήρωση των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης.

Διαδικασίες Διαγωνισμών – Καθυστερήσεις Δαπανών

Η ενεργοποίηση των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ξεκίνησε ουσιαστικά το 2010. Ως επακόλουθο αυτού, παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην πρόοδο σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων και δαπανών. Το 2011 αποτέλεσε το έτος που ξεκίνησαν αρκετοί σημαντικοί διαγωνισμοί έργων Ψηφιακής Σύγκλισης, ενώ τα δύο επόμενα έτη θα είναι κατεξοχήν έτη εξέλιξης διαγωνισμών, οι οποίοι είναι κρίσιμο να ολοκληρωθούν σε λογικούς χρόνους, ώστε να υλοποιηθούν τα σχετικά έργα εντός της προγραμματικής περιόδου.

Τα δείγματα από τους πρώτους σημαντικούς διαγωνισμούς σε εξέλιξη, δεν είναι ενθαρρυντικά. Τα προβλήματα εντοπίζονται:

· Σε ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές, στις οποίες καταφεύγουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Οι χρόνοι απόκρισης σε αυτές είναι πέρα από το ανεκτό όριο για την ομαλή εξέλιξη των έργων. Προτείνεται η δημιουργία ειδικών δικαστικών τμημάτων, με σχετική τεχνογνωσία και σύντομους χρόνους απόκρισης για τα έργα του ΕΣΠΑ.

· Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση. Πέρα από τις βαριές διαδικασίες (δικαιολογητικά, εκτενείς τεχνικές προσφορές) που δεν έχουν απλοποιηθεί, πρόσθετος παράγοντας καθυστέρησης είναι η αδυναμία αμοιβής των επιτροπών και ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτές. Οι διαγωνισμοί ΤΠΕ, απαιτούν συνήθως εξειδικευμένα μέλη στις επιτροπές αξιολόγησης, με ειδικές τεχνικές γνώσεις. Η έλλειψη οποιουδήποτε κινήτρου δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στην κατάλληλη στελέχωση των επιτροπών και στην αποδοτική λειτουργία τους.  Προτείνεται η παροχή δυνατότητας αμοιβής του συνόλου των μελών των επιτροπών αξιολόγησης, η οποία θα συνδέεται αυστηρά με τους χρόνους ολοκλήρωσης του έργου τους.
Ανταπόκριση του Ιδιωτικού Τομέα, στα έργα ενισχύσεων

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις ενισχύσεων σε τομείς που αφορούν την Ψηφιακή Σύγκλιση,. Παρά το γεγονός ότι οι δράσεις είναι αρκετά ελκυστικές, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους λόγω έλλειψης ρευστότητας για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ως συνέπεια της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις προτιμούν να μη λάβουν προκαταβολή, λόγω της απροθυμίας τους να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, με συνέπεια μια επιπλέον καθυστέρηση στο ρυθμό απορρόφησης δαπανών των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης.
Υπερδέσμευση εκχωρημένων ποσών στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Για να είναι εφικτή η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων που αφορούν στη Ψηφιακή Σύγκλιση συμπεριλαμβανομένων α) σημαντικών οριζόντιων έργων , πολλά από τα οποία προβλέπονται και στο Μνημόνιο (π.χ. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, έργα Κτηματολογίου, Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Σύζευξις 2), καθώς και β) κρατικών ενισχύσεων στο σύνολο των Περιφερειών για ενίσχυση της ανάπτυξης, απαιτείται το σύνολο των προβλεπόμενων, στο εγκεκριμένο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, εκχωρήσεων (πίνακας παραρτήματος Δ).

Η εκχώρηση που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα, αποτελεί τμήμα της προβλεπόμενης εκχώρησης, με αποτέλεσμα σε επίπεδο εντάξεων να παρατηρούνται σημαντικές υπερδεσμεύσεις. Προτείνεται η αντιμετώπιση του θέματος, με ολοκλήρωση της εκχώρησης σε συνδυασμό με την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.

3.5
ΑΞΟΝΑΣ 5
«Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι:

· Δημιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώμενης με τον τομέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρμογή της στις διεθνείς απαιτήσεις.

· Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με παράλληλη αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι 112.400.000 €.

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Μέχρι τις 31/12/2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 δημοσιεύτηκαν ενενήντα πέντε (95) προσκλήσεις ύψους 148.919.908,47 € (Δημόσια Δαπάνη), στις κωδικούς θεματικές προτεραιότητες:

(04):
 Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ 

(05):
 Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων

(06):
Συνδρομή προς ΜΜΕ για την προώθης φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων 

(07):
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία

(08):
Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

(09)
Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

(10):
Υποδομή τηλεπικοινωνιών [συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων] 
(11):
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

(12):
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ – ΔΕΔ]
(13):
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη
(14):
Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ
(15):
Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ 

(33):
Ηλεκτρισμός
(43):
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας και
(81):
Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και προγραμματικού σχεδιασμού
Εντάχθηκαν χίλιες τετρακόσιες είκοσι τέσσερις (1.424) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 147.632.622,31 €, στους παραπάνω κωδικούς θεματικής προτεραιότητας και οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 129.363.910,38 €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 75.406.617,57 €.
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Αρμοδιότητες διαχείρισης έχουν εκχωρηθεί στους παρακάτω φορείς:

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης τμήματος παρεμβάσεων για πράξεις κρατικών ενισχύσεων (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) στους ακόλουθους ΕΦΔ:

· Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 

· Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) (νυν ΕΤΕΑΝ: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης)
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ)

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΨΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ:

· Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 

· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ :

· Πιστωτικά Ιδρύματα 

· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων – Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ

· Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΣΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013 ανά ΕΦΔ.

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται δράσεις στους τομείς ενέργειας, έρευνας, βιομηχανίας, τουρισμού, εμπορίου και καταναλωτή.  Ειδική κατηγορία δράσεων αποτελεί το “Ταμείο Επιχειρηματικότητας” και κάποιες από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. 

Πρόκειται για δράσεις που ήδη έχουν περιγραφεί στον Α.Π.4 που αφορούσαν την Κεντρική Μακεδονία

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δράσεις που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία.

Α. Τομέας Ενέργειας

Έργα Υποδομής Ηλεκτρισμού 

Α-Ι. «Μετρήσεις ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) (ΚΘΠ 33)
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,8 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων τα 0,14 εκ. € προέρχονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αφορά στη βελτίωση του εξοπλισμού μετρητικών διατάξεων του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έτσι, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των μετρήσεων ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ημερήσιας αγοράς και συμβάλλει στην απελευθέρωση της αγοράς.  Αποτελεί έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ο προϋπολογισμός κατανέμεται στις περιφέρειες του διασυνδεδεμένου συστήματος με βάση τους καταναλωτές. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και θα ενταχθεί μέσα στο 2012.

Α-ΙΙ. «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» (ΔΕΔΔΗΕ) (ΚΘΠ 33)

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατ. €, εκ των οποίων τα 13,5 εκατ. € είναι η Δημόσια Δαπάνη. Από αυτά τα 0,43 εκατ. € προέρχονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων πελατών χαμηλής τάσης. Το έργο θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην απελευθέρωση της αγοράς και στη διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως συνέπεια της ανάπτυξης κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. πολυζωνικά τιμολόγια, κλπ.). Αποτελεί έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας. Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός του έργου στις αρχές του 2012 και βρίσκεται σε αξιολόγηση. 

Α-ΙΙΙ. «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»(ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34)

Αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.4) και ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Priority Project). Πρόκειται για έργο στρατηγικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία και επάρκεια του συνολικού συστήματος, λόγω των αυξημένων φορτίων σε περιόδους αιχμής, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους. Περαιτέρω, θα δώσει τη δυνατότητα στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα να απορροφήσει ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ. Το έργο είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας, και η υλοποίησή του επιφέρει οφέλη στο σύνολο της Χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 363,2 εκ. € και η δημόσια δαπάνη σε 127,12 εκ. €. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προέρχονται τα 11,6 εκ. €. Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός (10/1/12) για την κατασκευή του έργου και βρίσκεται σε αξιολόγηση. 

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Α-ΙV. «Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού, (Αλλάζω κλιματιστικό)» (ΚΘΠ 43)

Πρόκειται για έργο με ολοκληρωμένο Φυσικό Αντικείμενο. Αφορά στην επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κλιματισμού, με νέες συσκευές τεχνολογίας inverter. Το ύψος της επιδότησης  ανέρχεται στο 35% της τιμής της νέας συσκευής, με ανώτατο όριο τα 500 €. Η δράση στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας) και στη μείωση των εκπομπών  CO2 κατά την παραγωγή ηλεκτρισμού. 
Στο σύνολο της Χώρας αντικαταστάθηκαν 140.031 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 98.800 καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντικαταστάθηκαν 864 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 600 καταναλωτές. Οι συνολικές πωλήσεις αντιστοιχούν σε 46,38 εκ. € ΔΔ, εκ των οποίων 0,35 εκ. € αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Υπολογίζεται ότι με τη δράση αυτή έχει επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 52,77 GWh/έτος και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 46,44 ισοδύναμων kt CO2 /έτος για το σύνολο της χώρας. Από τις τιμές αυτές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπολογίζεται εξοικονόμηση 0,33 GWh/έτος και μείωση εκπομπών 0,29 ισοδύναμων kt CO2 /έτος.
Α-V. «Εξοικονόμηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» (ΚΑΠΕ) (ΚΘΠ 43)

Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από Δήμους της Χώρας. Προβλέπονται βελτιώσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους, σε τεχνικές υποδομές του Δήμου (βιολογικούς καθαρισμούς, αντλιοστάσια), αντικαταστάσεις εξοπλισμού μέσων μεταφοράς και μηχανολογικού εξοπλισμού υποδομών, καθώς και υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (πολιτών, ΟΤΑ, εταιρειών, φορέων). Η δράση αναμένεται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Υποβλήθηκαν συνολικά 191 προτάσεις, των οποίων η αξιολόγηση έγινε μέσα στο 2011. Τελικά εγκρίθηκαν 106 προτάσεις (ΔΔ 58,4 εκ. €), για τις οποίες εκδόθηκε Απόφαση Υπαγωγής τον Δεκέμβρη του 2011. Η ένταξή τους έγινε στις αρχές του 2012, με τις 4 προτάσεις (Δ.Δ. 2,17 εκ. €) να αφορούν Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τα έργα των ΟΤΑ βρίσκονται σε υλοποίηση.
Β. Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Σε ό,τι αφορά την Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας μέχρι 31/12/2011, οι προσκλήσεις του τομέα ανήλθαν σε 6,7 εκ. €, οι εντάξεις και οι Νομικές Δεσμεύσεις περίπου σε 1,4 εκ. €.

Το 2011 προχώρησε η εξέλιξη αξιολόγησης και ένταξης παλαιότερων προκηρύξεων και επιπλέον προκηρύχθηκαν νέες δράσεις ύψους 118,7 εκ. ΔΔ για το σύνολο της Χώρας, με τις σημαντικότερες να περιγράφονται στη συνέχεια.

Νέες Δράσεις Ε&ΤΑ 

Β-Ι. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011  (ΚΘΠ 07)
Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ και αφορά σε συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς, συνολικού προϋπολογισμού 68,3 εκ. ΔΔ, εκ των οποίων τα 16,4 εκ. € αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υποβλήθηκαν συνολικά 582 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 468,4 εκ. €. Από αυτά 6,3 εκ. € αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, με τη συμμετοχή 30 συνεργαζόμενων φορέων. Οι προτάσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Δράσεις σε εξέλιξη το 2011 

Β-ΙΙ.«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ παραγωγικών &ερευνητικών φορέων:ΠΡΑΞΗ Ι&ΙΙ» (ΚΘΠ 07)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Αφορά σε συνεργασίες μεταξύ παραγωγικών επιχειρήσεων (κυρίως ΜμΕ) και ερευνητικών φορέων, με  στόχο  τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την  ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω  της υλοποίησης έργων  Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί προτάσεις Δ.Δ. 0,86 εκ. €, στις οποίες συμμετέχουν 7 επιχειρήσεις και φορείς Ε&Τ 

Β-ΙΙI. «Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες ΕΤΑ- Προκήρυξη 2009»(ΚΘΠ 04) 

Αφορά την υποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που εκτελούνται στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ, με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα. Από την Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί προτάσεις Δ.Δ. 288 χιλ. €, στις οποίες συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις  συνεργαζόμενες με φορείς Ε&Τ 

Β-ΙV.«Υποστήριξη Νέων επιχειρήσεων για Ε&ΤΑ-Προκήρυξη 2009» (KΘΠ 04)

 Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα από επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινούν την δραστηριότητά τους ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα και αξιολογούνται ως ιδιαίτερα δυναμικές. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί 2 έργα του Α’ κύκλου με  ΔΔ 176 χιλ. €, ενώ το 2012 ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση του Β’ κύκλου. 

Β-V. «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)» (ΚΘΠ 04)

Μέσω της δράσης υποστηρίζονται οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ και ειδικότερα εκείνων που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους μέσω της επιχορήγησής τους με τη μορφή Voucher ύψους μέχρι 7.000 €, με το οποίο αμείβεται δημόσιος ερευνητικός φορέας καινοτομίας  για την παροχή εξειδικευμένων καινοτομικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί 11 έργα με Δ.Δ. 77 χιλ. €.

Γ. Τομέας Βιομηχανίας

Ο ρυθμός ενεργοποίησης το 2011 ήταν ιδιαίτερα υψηλός, οδηγώντας σε δέσμευση (μέσω των εντάξεων) του συνόλου του προϋπολογισμού του. Ο τομέας περιλαμβάνει δράσεις υποδομής, δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας καθώς και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Γ1. Υποδομές

Γ1-Ι. Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ) (ΚΘΠ 05)
Η πράξη, αφορά στη λειτουργία δομών για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Αντικείμενο των Κ.Υ.Ε αποτελεί ο συντονισμός όλων των δημόσιων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας νέας επιχείρησης, καθώς και των διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας της, ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή επιχειρηματία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 4,7 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 4 έργα προϋπολογισμού 0,3 εκ € (ΔΔ) αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Τα έργα έχουν ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο.

Γ1-ΙΙ. Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ (ΚΘΠ 81)
 Η πράξη αφορά στην υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ που κατατάσσεται ως μηχανισμός ενδυνάμωσης της θεσμικής ικανότητας σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που υποστηρίζει οργανωμένα και συστηματικά τον προγραμματικό σχεδιασμό των οργάνων άσκησης πολιτικής, καταγράφοντας και αναλύοντας τις τάσεις και τις επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται προς όφελος των ΜΜΕ, καθώς και την εξέλιξη των επιχειρήσεων αυτών στο σύγχρονο περιβάλλον.  Είναι οριζόντιο έργο με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1,5 εκ. € (ΔΔ), από τον οποίο 48 χιλ. € αφορά τη Δυτική Μακεδονία. 

Γ1-ΙΙΙ. Καθορισμός εξειδικευμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για τη σύνταξη και αξιολόγηση μελετών ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II (ΚΘΠ 81)
Η πράξη αφορά στον Καθορισμό εξειδικευμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για τη σύνταξη και αξιολόγηση μελετών ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II. Εντάχθηκε τον Απρίλιο του 2011 με συνολικό π/υ 0,47 εκ € (ΔΔ). Η Δυτική Μακεδονία συμμετέχει με 15 χιλ. € περίπου. Τον Ιούλιο εγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ το σχέδιο προκήρυξης και αναμένεται να προκηρυχθεί από το ΥΠΑΑΝ ο διαγωνισμός.

Γ1-ΙV. Μελέτες ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ΚΘΠ 81)
Η πράξη  αφορά στην παροχή  νομικής και τεχνικής  υποστήριξης της Γενικής  Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν 3845 /2010 (ΦΕΚ Α΄65/ 2010)«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2010  και συνεχίζεται η υλοποίηση του.  Είναι οριζόντιο έργο. Ο π/υ της πράξης ανέρχεται σε 1 εκ € (ΔΔ) εκ των οποίων 32 χιλ. € αφορά τη Δυτική Μακεδονία.

Γ1-V. Εποπτεία Αγοράς - Α' Φάση (ΚΘΠ 09)
Η πράξη αφορά στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού, στην προμήθεια και εγκατάσταση στην έδρα της Γ.Γ. Βιομηχανίας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, στην συγκέντρωση και ταξινόμηση ηλεκτρονικού περιεχομένου και στην μελέτη-υλοποίηση συνδρομών για λογαριασμό της ΓΓΒ, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονης ψηφιακής βιβλιοθήκης για θέματα επιτήρησης της αγοράς, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ομάδων άμεσων χρηστών / στελεχών που θα «λειτουργήσουν» το Σύστημα και, στην ανάπτυξη ειδικών εγχειριδίων υποστήριξης (τεχνικών, μεθοδολογικών). Το έργο είναι οριζόντιο και υλοποιείται. Ο π/υ της πράξης ανέρχεται σε 1,9 εκ € (ΔΔ) εκ των οποίων 60 χιλ. € αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Το οικονομικό αντικείμενο της πράξης ολοκληρώθηκε εντός του 2011.

Γ2. Ενισχύσεις

Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των δράσεων {Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ και τρίτεκνων (ολοκληρωμένων), Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών (εντάχθηκαν το 2010 και υλοποιούνται), Πράσινες Υποδομές, Πράσινη Επιχείρηση, Ένδυση-Υπόδηση, Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια (εντάχθηκαν το 2011 και υλοποιούνται), καθώς και δράσεις Αναπτυξιακού της ΓΓΒ} έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 183 επενδυτικά σχέδια, δημόσιας δαπάνης 13,5 εκ. €.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις σημαντικότερες δράσεις δίνονται ακολούθως (βλ. και συνημμένους πίνακες).
Γ2-Ι. «Πράσινες Υποδομές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)

Απευθύνεται σε υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες ΠΜ και ΜΜΕ που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς επεξεργασίας λυμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανάκτηση υλικών ή ασκούν δραστηριότητες εξυγίανσης και παρεμφερείς υπηρεσίες. Επιχορηγούνται ενέργειες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, καθώς και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων. Στο πλαίσιο της δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν 2 έργα ΔΔ 0,7 εκ. €. Τα έργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Γ2-ΙΙ. «Πράσινη Επιχείρηση» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Σκοπός είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική αλυσίδα. Επιδοτούνται ενέργειες για τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Στο πλαίσιο της δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν (το 2011) 2  προτάσεις  με Δ.Δ. 160 χιλ. €. Τα έργα υλοποιούνται.

Γ2-ΙΙΙ. «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ΠΜ και ΜΜΕ, καθώς και στη δημιουργία νέων. Υποστηρίζονται οι παραγωγικές επενδύσεις προς τους κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η διαφοροποίησή τους (ποιοτική αναβάθμιση, τυποποίηση, πιστοποίηση). Ενισχύεται ο ρόλος των συνοδευτικών (μεταποιητικών) υπηρεσιών, όπως η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας, καθώς και παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος όπως αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωση κτλ., με την ταυτόχρονη διατήρηση ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης εντάχθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  59 έργα Δ.Δ. 6,85 εκ. €, τα οποία υλοποιούνται.

Γ2-ΙV.«Ένδυση-Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 08)
Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή ενισχύσεων σε υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος, µε σκοπό την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της προκήρυξης εντάχθηκαν 4 έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ.Δ. 114 χιλ. €.

Γ2-V.« ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΘΠ 09)

Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των αναγκαίων  προϋποθέσεων για την  ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δράση προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο 2011 με αρχικό προϋπολογισμό ΔΔ 30 εκ. €. Από τον υψηλό αριθμό των υποβληθεισών προτάσεων με συνολική αιτούμενη Δ.Δ 127,63 εκ € διαφάνηκε η ανάγκη αύξησης του διατιθέμενου προϋπολογισμού, ο οποίος, με υπουργική απόφαση, αυξήθηκε σε ΔΔ 45 εκ. €. Έτσι εντάχθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 39 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,5 εκ. €. Η υλοποίηση της δράσης εξελίσσεται ομαλά. 

Γ2-VI. ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ 09)
Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 13 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,25 εκ. €. Μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών και οι αξιολογήσεις.  Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία γνωμοδοτήσεων για την έκδοση της τελικής κατάταξης. Λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων αναμένεται να ενταχθούν πράξεις προϋπολογισμού υψηλότερου αυτού της πρόσκλησης.

Γ2-VΙI. ΕΙΔΙΚΑ & ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ Ν. 3299 2004 – ΓΓΒ (ΚΘΠ 06-08)
Μέσα στο 2011, στο πλαίσιο επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 από την ΓΓΒ, έχουν ενταχθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1 έργα προϋπολογισμού 2,56 εκ. € (ΔΔ).

Δ. Τομέας Εμπορίου-Καταναλωτή

Οι δράσεις στον τομέα Εμπορίου και Καταναλωτή έχουν στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την προστασία του Καταναλωτή. Για την επίτευξη του  στόχου αυτού υλοποιούνται μια σειρά πράξεων τόσο σε επίπεδο έργων υποδομής όσο και σε επίπεδο έργων ενίσχυσης. 

Δ1. Δράσεις Υποδομής
Οι δράσεις ανήκουν στους ΚΘΠ 81 και 09, με Δ.Δ. ενταγμένων έργων 140 χιλ. €:

Εθνικό παρατηρητήριο εμπορίου, Εμπορικό σήμα ποιότητας, Ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών, Προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσω ΟΠΕ, Ενσωμάτωση και ενίσχυση της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γ.Γ.Κ, Ανάπτυξη δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα υπερχρέωσης, κλπ.

Δ2. Δράση Ενίσχυσης

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΘΠ 08), συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €, εκ των οποίων 750 χιλ. € αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος είναι η επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια 

Ε. Τομέας Τουρισμού

Περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τομέα, με βασικό αναπτυξιακό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη Χώρα. 

Ε-Ι. «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (ΚΘΠ 06)
Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι τουριστικές μονάδες που ενισχύονται υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για τη βελτίωση των λειτουργικών τους υποδομών και των επιχειρησιακών τους διαδικασιών με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο της πράξης ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των  365 προτάσεων με συνολική  ΔΔ  21 εκ. €. που υποβλήθηκαν έως τη λήξη της πρόσκλησης την 31/3/32011. Εγκρίθηκαν και άρχισε η υλοποίηση 238 προτάσεων  συνολικής  ΔΔ 13,4 εκ. €,  εκ των οποίων 4 προτάσεις αφορούν την Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας με ΔΔ 0,19 εκ. €.

Ε-ΙΙ.  «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  (ΚΘΠ 08)
Αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Η πράξη αποβλέπει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο αυτό. Αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και προκηρύχθηκε την 9/8/2011 με ΔΔ 20 εκ. €, εκ των οποίων 0,9 εκ. €  στο πλαίσιο της Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας. Η λήξη υποβολής προτάσεων ορίστηκε, μετά από παράταση, για την 30/12/2011, αλλά κρίθηκε αναγκαίος ο επανασχεδιασμός και η επαναπροκήρυξη της πράξης εντός του Ιανουαρίου 2012, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα, με αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης από 40% στο 50% και με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 15/2/2012.

ΣΤ. Ρήτρα Ευελιξίας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΠΑΝ ΙΙ (κεφ.9), το Πρόγραμμα, αν και είναι μονοταμειακό (ΕΤΠΑ), είναι δυνατόν να χρηματοδοτεί, κατά τρόπο συμπληρωματικό και εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηματοδότησης ενός Άξονα Προτεραιότητας, παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (δράσεις ανθρώπινου δυναμικού), εφόσον αυτές απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση μιας δράσης του Προγράμματος και παρουσιάζουν συνέργεια με αυτή (ρήτρα ευελιξίας). Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί να έχουν εφαρμογή και στις πέντε Περιφέρειες σε μετάβαση, βάσει σχετικής πρόβλεψης στα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα, και για τις δράσεις για τις οποίες έχει γίνει εκχώρηση πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το σχεδιασμό της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών - Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον», (βλ. § Δ2), που προκηρύχθηκε στα τέλη του 2011, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού τους σχεδίου, να υλοποιήσουν και ενέργειες πρόσληψης και απασχόλησης,  για συνολική διάρκεια 1 έτους, πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ),  με χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Το μέγιστο ποσοστό της δαπάνης για τη συγκεκριμένη ενέργεια πρέπει να ανέρχεται έως του 30% του συνολικού π/υ της πρότασης.
Σχετικά με τις 2 δράσεις κατάρτισης, για τις οποίες εκδόθηκε πρόσκληση το 2010, σημειώνεται ότι δεν υπεβλήθησαν αντίστοιχες προτάσεις από τους Δικαιούχους.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Η ποιοτική ανάλυση του άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ» περιλαμβάνει ανάλυση των επιτευγμάτων σε σχέση με τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί καθώς και εκτίμηση των συνεπειών από την προώθηση ίσων ευκαιριών ανδρών, γυναικών.
Τέλος, αναφέρονται και ενδεχόμενα προβλήματα από την υλοποίηση του κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση τους. 

Προκειμένου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ εκχωρήθηκαν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για τις περιφέρειες μεταβατικής στήριξης αρμοδιότητες διαχείρισης και χρηματοδοτήσεων στην ΕΥΔ ΨΣ. Το ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης εκχώρησης από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007 – 2013 είναι 35.382.408,37 € Δ.Δ, από τα οποία εκχωρήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων», 7.164.989,00 € και 970.000,00 € αντίστοιχα για την υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
Το 2011 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ συνολικά δεκατέσσερις (14) Προσκλήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007 – 2013, ως εξής : 


· Πρόσκληση 22.Γ – Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με τις υποδομές του Υπουργείου Υγείας και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την παρακολούθηση των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

· Δημοσιεύτηκε: 24/01/2011 (ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης 22/10/2011)

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 25.000.000 €, όπου 750.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 26 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ»

· Δημοσιεύτηκε: 15/02/2011
· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 60.000.000 €, όπου 1.800.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 27 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε υλοποίηση μελετών για την υποστήριξη δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης

· Δημοσιεύτηκε: 14/3/2011
· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 800.000 €, όπου 24.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 12.B - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Οικονομικών

· Δημοσιεύτηκε: 07/04/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 15.000.000 €, όπου 480.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 22.Δ - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε αφορά σε παροχή ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

· Δημοσιεύτηκε: 16/05/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 20.000.000 €, όπου 600.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 25.Β - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών για Στρατηγικές Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

· Δημοσιεύτηκε: 16/05/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 40.000.000 €, όπου 1.200.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 28 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις μεταφερόμενων έργων

· Δημοσιεύτηκε: 14/06/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 60.000.000 €, όπου 1.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 29 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

· Δημοσιεύτηκε: 02/08/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 10.000.000 €, όπου 300.000 εκατ. € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 30 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Αιρετών Περιφερειών

· Δημοσιεύτηκε: 16/09/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 30.000.000 €, όπου 2.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 31 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών φορέων πολιτισμού

· Δημοσιεύτηκε: 18/10/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 60.000.000 €, όπου 1.920.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 32 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις για την επέκταση και συνέχιση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

· Δημοσιεύτηκε: 24/10/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 175.000.000 €, όπου 6.300.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 33 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά στην «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», η οποία αποσκοπεί στη λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος σε 68 πόλεις της χώρας

· Δημοσιεύτηκε: 26/10/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 7.000.000 €, όπου 380.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 34 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά σε πράξεις για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε λευκές αγροτικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», αποσκοπεί στην κάλυψη των αγροτικών περιοχών της χώρας με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας

· Δημοσιεύτηκε: 26/10/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 201.500.000 €, όπου 9.500.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

· Πρόσκληση 35 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

· Αφορά στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων Υπουργείου Εξωτερικών

· Δημοσιεύτηκε: 16/12/2011

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης στις 5 μεταβατικές περιφέρειες 6.000.000 €, όπου 180.000 € αφορούν χρηματοδότηση από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)

Το 2011, πλέον των Προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, ενεργοποιήθηκε από τον ΕΦΔ ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων digi-mobile για συνολικό προϋπολογισμό από το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) έως 400.000 € (ΔΔ) μέσω της εκχώρησης προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (του ΕΠ ΨΣ) «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».

Ειδικότερα από τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ενεργοποιήθηκε μέσω αντίστοιχης πρόσκλησης:

Με το ΦΕΚ 2651/Β/09-11-2011, η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε “έξυπνες” συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές − ταμπλέτες “digi−mobile”», για την χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον άξονα προτεραιότητας 5 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007–2013, προϋπολογισμού πρόσκλησης  έως 400.000 € (ΔΔ)

Επίσης, οι πράξεις «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content)», «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», οι οποίες προκηρύχθηκαν το έτος 2010 συνέχισαν να υλοποιούνται και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011.

Σημειώνεται πως με το ΦΕΚ 2108/Β/21-09-2011 καταργήθηκαν όλες οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, οι οποίες και αφορούσαν σε «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» (ΦΕΚ 1728/Β/04.11.2011, ΦΕΚ 1731/Β/04.11.2011, ΦΕΚ 1653/Β/18.10.2011, ΦΕΚ 1188/Β/6.8.2011, ΦΕΚ 1173/Β/4.8.2011, ΦΕΚ 1267/Β/6.8.2011, ΦΕΚ 1199/Β/6.8.2011, ΦΕΚ 1734/Β/20.8.2009, ΦΕΚ 1145/Β/12.6.20009, ΦΕΚ 939/Β/19.5.2009, ΦΕΚ 457/Β/13.3.2009).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υλοποίηση ανά είδος πράξης στον άξονα 5 προτεραιότητας του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία):

Αποτύπωση προόδου υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) έως 31/12/2011 ανά είδος πράξης

	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. Ψ.Σ. - ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

	ΚΩΔ. ΕΠ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΑΞΟΝΑΣ
	ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΑΡ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ.  ΔΑΠΑΝΗ

	ΣΥΝΟΛΟ
	171
	31.324.378,10
	13.286.849,18
	10.330.501,95

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	5
	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
	150
	20.709.104,71
	4.408.196,94
	2.437.153,72

	
	
	
	ΤΟΠΙΚΗ
	19
	8.073.471,85
	6.345.995,85
	5.942.064,80

	
	
	
	ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ
	2
	2.541.801,54
	2.532.656,39
	1.951.283,43

	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	5
	ΤΟΠΙΚΗ
	98
	1.768.240,71
	1.768.240,71
	385.287,72

	ΣΥΝΟΛΟ
	98
	1.768.240,71
	1.768.240,71
	385.287,72


Όσον αφορά στο είδος των πράξεων, οριζόντιες είναι 150 πράξεις, Π/Υ ένταξης 20.709.104,71 €, με συμβάσεις 4.408.196,94 € και πιστοποιημένες δαπάνες 2.437.153,72 €, τοπικές είναι 19 πράξεις, Π/Υ ένταξης 8.073.471,85 €, με συμβάσεις 6.345.995,85 € και πιστοποιημένες δαπάνες 5.942.064,80 €, ενώ χωροθετούμενες είναι 2 πράξεις, Π/Υ ένταξης 2.541.801,54 €, με συμβάσεις 2.532.656,39 € και πιστοποιημένες δαπάνες 1.951.283,43 €. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί 98 τοπικές πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων με Π/Υ ένταξης 1.768.240,71 €, συμβάσεις 1.768.240,71 € και πιστοποιημένες δαπάνες 385.287,72 €.

Τέλος, η υλοποίηση του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση συνολικά μέχρι 31/12/2011 ανά άξονα, θεματική προτεραιότητα και πρόσκληση αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αποτύπωση προόδου υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) έως 31/12/2011 ανά άξονα, θεματική προτεραιότητα και πρόσκληση

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΘΠ ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
	ΑΡ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ.  ΔΑΠΑΝΗ

	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. Ψ.Σ. – ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	10
	24
	1
	1.248.000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	28
	1
	93.766,05
	93.766,05
	89.315,75

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	11
	02
	1
	1.312.000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	09
	1
	23.655,86
	0,00
	0,00

	
	
	
	10
	9
	1.310.868,40
	1.302.618,92
	1.291.202,80

	
	
	
	12Β
	1
	32.550,72
	0,00
	0,00

	
	
	
	13
	2
	144.232,38
	0,00
	0,00

	
	
	
	14
	1
	6.888,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	18
	1
	405.632,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	19
	2
	109.715,20
	13.632,00
	0,00

	
	
	
	20Α
	1
	215.425,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	21Α
	3
	403.668,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	23
	2
	799.894,82
	15.920,00
	0,00

	
	
	
	24
	1
	220.800,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	25
	3
	303.983,39
	0,00
	0,00

	
	
	
	26
	2
	135.474,94
	0,00
	0,00

	
	
	
	28
	1
	7.776,44
	7.776,44
	7.776,44

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	12
	02
	3
	144.776,85
	85.592,80
	23.888,37

	
	
	
	10
	2
	62.578,73
	62.578,73
	52.346,64

	
	
	
	14
	1
	30.208,00
	0,00
	0,00

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	13
	01
	5
	1.736.941,63
	0,00
	0,00

	
	
	
	04
	23
	2.132.299,55
	604.167,07
	182.554,01

	
	
	
	06
	1
	1.952.145,15
	1.943.000,00
	1.513.350,00

	
	
	
	09
	3
	683.090,80
	589.656,39
	437.933,43

	
	
	
	10
	14
	2.635.144,13
	2.540.896,27
	1.712.442,80

	
	
	
	11
	8
	1.013.944,67
	777.597,91
	276.597,86

	
	
	
	12
	2
	286.690,62
	0,00
	0,00

	
	
	
	12Β
	2
	255.879,36
	0,00
	0,00

	
	
	
	13
	4
	1.650.923,36
	0,00
	0,00

	
	
	
	14
	2
	45.418,69
	0,00
	0,00

	
	
	
	15
	6
	671.498,11
	0,00
	0,00

	
	
	
	17
	3
	397.156,80
	0,00
	0,00

	
	
	
	19
	9
	561.699,59
	31.808,00
	0,00

	
	
	
	20Α
	3
	261.302,52
	0,00
	0,00

	
	
	
	20Β
	4
	309.234,86
	0,00
	0,00

	
	
	
	21Α
	6
	1.105.577,80
	0,00
	0,00

	
	
	
	22Β
	7
	327.984,15
	0,00
	0,00

	
	
	
	22Γ
	1
	49.897,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	22Δ
	1
	552.000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	24
	4
	845.500,27
	0,00
	0,00

	
	
	
	25
	4
	164.156,06
	0,00
	0,00

	
	
	
	25Β
	1
	800.000,32
	0,00
	0,00

	
	
	
	26
	5
	395.520,43
	0,00
	0,00

	
	
	
	28
	3
	229.473,57
	221.380,34
	205.511,72

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	14
	02
	1
	10.368,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	05
	1
	45.562,35
	0,00
	0,00

	
	
	
	10
	1
	188.284,78
	188.284,78
	0,00

	
	
	
	14
	4
	419.811,70
	308.173,49
	37.582,13

	
	
	
	22Α
	1
	3.680,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	22Γ
	1
	46.416,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	29
	1
	34.880,00
	0,00
	0,00

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	15
	ΤΖΕΡΨΣ
	1
	4.500.000,00
	4.500.000,00
	4.500.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	171
	31.324.378,05
	13.286.849,19
	10.330.501,95

	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΘΠ ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
	ΑΡ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ.  ΔΑΠΑΝΗ

	9
	Μακεδονία – Θράκη

(Δυτική Μακεδονία)
	11
	ΨΗΦΕΝ1
	25
	250.905,32
	250.905,32
	234.805,32

	
	
	14
	ΨΗΦΕΝ2
	30
	443.817,17
	443.817,17
	150.482,40

	
	
	
	ΨΗΦΕΝ3
	3
	151.150,00
	151.150,00
	-

	
	
	
	ΨΗΦΕΝ4
	40
	922.368,22
	922.368,22
	-

	ΣΥΝΟΛΟ
	98
	1.768.240,71
	1.768.240,71
	385.287,72


Σημειώνεται πως τόσο στο ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) όσο και στο ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) υλοποιείται από κοινού η πρόσκληση 3 του άξονα 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ - ΠΔΜ» στις θεματικές προτεραιότητες 85 και 86 με ενταγμένες 36 πράξεις και Π/Υ ένταξης 4.233.554,80 €, συμβάσεις 2.204.908,30 € και πιστοποιημένες δαπάνες 1.702.771,13 € και η πρόσκληση 27 στη θεματική προτεραιότητα 86 με ενταγμένες 10 πράξεις και Π/Υ ένταξης 96.895,87 €, συμβάσεις 8.280,00 € και πιστοποιημένες δαπάνες 8.280,00 εκατ. €.

Μέσω της εκχώρησης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, εντός του 2011 εκδόθηκαν δεκατέσσερις (14) Προσκλήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ» του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007 – 2013, όπως αποτυπώθηκε στην αρχή του κεφαλαίου 3. 

Όλες οι προσκλήσεις του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία)  αφορούν αποκλειστικά τον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ».


Τέλος, στον άξονα προτεραιότητας 5 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία), μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, συνολικά μέχρι 31.12.2011 δεν έχουν ενταχθεί πράξεις τύπου ΕΚΤ που κάνουν χρήση της ρήτρας ευελιξίας του 10%.

· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ (ΕΥΣ) 

Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΕΥΣ

Μέσω εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥΣ, το 2007 είχε εκδοθεί μία (1) πρόσκληση που αφορά στη Θεματική Προτεραιότητα 05/ Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων και σχετίζεται με το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης που αναλογεί στον ΑΠ 5 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» είναι 4.500.000 €, και σε συνέχεια αυτής έχει ενταχθεί 1 Πράξη, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, 4.500.000 €, με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες.
ΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΕΥΣ

Την παρούσα χρονική στιγμή η Ελληνική και η παγκόσμια οικονομία διέρχονται τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία επηρεάζει το σύνολο των οικονομιών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ύφεση που συνεπάγεται η κρίση είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αντανακλά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ε.Ε. δρώντας άμεσα και με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης ένα από τα εργαλεία που προτείνονται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι και η παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις όπως αναλύονται σε σχετικά έγγραφα της Commission, περισσότερο από την κρίση πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, και από αυτές εκείνες που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες και πλέον απομακρυσμένες Περιφέρειες της, όπως της Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις αυτές  βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. 

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Προς τούτο και η τέως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα Hubner, παρότρυνε τα κράτη μέλη με σχετική επιστολή της (επιστολή ΕΕ με αριθ D(08)850ML/mw/7.11.2008) να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για να στηρίξουν τις ανάγκες τις πραγματικής οικονομίας, ενισχύοντας επιπλέον τις δράσεις επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ. Στο ίδιο πνεύμα βρίσκεται και η επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής κ. Ahner, ο οποίος συμφωνεί με το αίτημα των Ελληνικών Αρχών  για επιπλέον ενίσχυση των δράσεων επιχειρηματικότητας ΜΜΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (επιστολή ΕΕ Dg Regio με αριθ. Πρωτ. PP D(2008)/18.12.1008*012305).

Προς την κατεύθυνση αυτή με την (2009/C16/01/22-1-2009) Ανακοίνωση της Ε.Ε. υιοθετήθηκε το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικών  ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Σε αυτό αναφέρεται ότι στις παρούσες συνθήκες κρίνεται ως δικαιολογημένη η χορήγηση ορισμένων κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που έχουν προκύψει από την χρηματοπιστωτική κρίση και τις επιπτώσεις της στην οικονομία των κρατών μελών. 

Έχοντας υπόψη η Ε.Ε. την διαμόρφωση της οικονομικής κατάστασης και την αποτελεσματικότητα του Προσωρινού Πλαισίου  αποφασίστηκε από τη Γ.Δ. Ανταγωνισμού η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου και η παράταση του μέχρι 31-12-2011. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε πρώτη φάση κρίθηκε σκόπιμο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ να ενδυναμωθεί ο προσανατολισμός σε επενδύσεις και δράσεις επιχειρηματικότητας που άμεσα συνεπάγονται τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αγορά και επαγωγικά οδηγούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων. 

Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών στο ΕΣΠΑ ενεργοποιήθηκαν μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τα οποία ήταν σύμφωνα με τους κανόνες του Ανταγωνισμού, ήτοι εγκεκριμένα καθεστώτα ενίσχυσης, κατευθυντήριες γραμμές ή απαλλακτικοί κανονισμοί. Έτσι μέσω των πόρων των Ε.Π. δημιουργήθηκε ένα πλέγμα δράσεων ενίσχυσης, στοχευμένων σε συγκεκριμένους τομείς ή παραγωγικές ομάδες της πραγματικής οικονομίας καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη πρόσβαση στο επιχειρείν. 

Οι  όροι και τα κριτήρια  αξιολόγησης των εκάστοτε προκηρύξεων μέσω των οποίων υλοποιούνται οι ενισχύσεις αντικατοπτρίζουν  πλήρως τους στόχους και τις απαιτήσεις των Ε.Π. και τη στρατηγική της Λισσαβόνας σχετικά με την περιφερειακή σύγκλιση, την αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης, την καινοτομία και τη προστασία του περιβάλλοντος. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις προκηρύξεις αυτές διαμορφώθηκαν έπειτα από επισταμένη μελέτη (σε μερικές περιπτώσεις από εμπειρογνωμοσύνες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) και βασικά κριτήρια αποτελούν η δημιουργία θέσεων εργασίας, η συμβολή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου στην προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Λόγω της χορήγησης των προαναφερόμενων ενισχύσεων και για να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού σε ότι αφορά τη σώρευση των χορηγούμενων ενισχύσεων και την τήρηση των επιτρεπτών ανώτατων ορίων ενίσχυσης αποφασίστηκε η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μέσω της εφαρμογής αυτής, η οποία θα αποτελεί επί της ουσίας ένα εθνικό μητρώο σώρευσης, θα παρακολουθούνται οι ενισχύσεις που χορηγούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Ένα μέρος της εφαρμογής έχει ήδη αναπτυχθεί σε συνεργασία της Μονάδας Δ’ της ΕΥΣΕΕΠ και της ομάδας εφαρμογών ΟΠΣ της ΜΟΔ Α.Ε ενώ για την ολοκλήρωσή του επιλέχθηκε εξειδικευμένος ανάδοχος, ο οποίος και εργάζεται στο συγκεκριμένο θέμα. Την ευθύνη διαχείρισης έχει η Μονάδα Δ’ της ΕΥΣΕΕΠ.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται οι κάτωθι προκηρύξεις:

· Προκήρυξη του ΥΠΑΝΑΝ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της προκήρυξης ολοκληρώθηκαν 14.536 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 485.25εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών δημιουργήθηκαν 18.892 νέες θέσεις εργασίας.

Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης ολοκληρώθηκαν 3.624 επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 127,90εκ. € ενώ δημιουργήθηκαν 4.424 νέες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Π.Ε.Π. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΠΕΠ
	Αριθμός
	Ποσό Πληρωμής
	Νέες Θέσεις Εργασίας

	ΠΕΠ - Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
	814
	30.906.314,87
	952

	ΠΕΠ - Κεντρική Μακεδονία
	2.325
	78.510.776,45
	2.987

	ΠΕΠ - Δυτική Μακεδονία
	485
	18.483.421,53
	485

	 Σύνολο
	3.624
	127.900.512,85
	4.424


Ειδικότερα: 

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, συμβασιοποιήθηκαν 1.843 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 165,49 εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται η δημιουργία 2.791 νέων θέσεων εργασίας. 

Μέχρι την 31.12.2011 είχαν καταβληθεί προς τους δικαιούχους 40,39 εκ. €, ενώ είχαν δημιουργηθεί 850 νέες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Π.Ε.Π. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Π.Ε.Π.
	Νέες Θέσεις Εργασίας
	Ποσό Πληρωμής

	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	538
	26.134.324,51

	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	118
	5.488.057,52

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
	195
	8.764.700,96

	 Σύνολο
	850
	40.387.082,99


· Προκήρυξη του ΥΠΑΝΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών ύψους 70 εκ. €. Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν 25.512 προτάσεις και εγκρίθηκαν αποκλειστικά με ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω Taxis 8.223 επενδυτικές προτάσεις. Έχουν αποπληρωθεί όλες οι επενδύσεις και η δράση έχει κλείσει. Συνολικά υλοποιήθηκαν 5.960 επενδυτικά έργα και καταβλήθηκαν 45,44 εκ. € δημόσια δαπάνη.

Ειδικότερα: 

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκαν 1.588 προτάσεις εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 1.205 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 8,78 εκ. €.
	Π.Ε.Π.
	Αριθμός
	Ποσό Πληρωμής

	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	680
	4.701.098,50

	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	230
	1.726.130,60

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
	295
	2.358.368,79

	 
	1.205
	8.785.597,89


· Επενδύσεις επενδυτικού νόμου:

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, έχουν επίσης ενταχθεί 345 επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου συνολικής δημόσιας δαπάνης 322,90 εκ. € από τον οποίο έχουν καταβληθεί 227,88 εκ. € μέχρι 31.12.2011.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ), στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων από το ΕΠ «Μακεδονία - Θράκη» 2007-2013, έχει εκχωρήσει με τη σειρά της την αρμοδιότητα αυτή:

· σε Πιστωτικά ιδρύματα, και

· στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ

· Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Γ.Δ.Ι.Ε., Πιστωτικά Ιδρύματα

Πιστωτικά Ιδρύματα

Στο πλαίσιο της εκχώρησης σε Πιστωτικά Ιδρύματα υλοποιούνται πέντε (5) προκηρύξεις που αφορούν στη ΘΠ 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Μέχρι το έτος αναφοράς (2011):

· έχουν ενταχθεί 3.842 Πράξεις, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 187.861.198,74 €

· έχουν αναληφθεί ισόποσες νομικές δεσμεύσεις 
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του ΥΠΑΑΝ

Στο πλαίσιο του τμήματος της προκήρυξης ΙΕ001 που αφορά στην ΘΠ 08 μέχρι το έτος αναφοράς:

· έχουν ενταχθεί 112 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 190.468.599,66 € 

· έχουν αναληφθεί ισόποσες νομικές δεσμεύσεις

3.5.2
Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ)

JEREMIE
Βασικός στόχος του JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαικοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες επιχειρήσεις- Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κλπ, αλλά όχι επιχορηγήσεις). 

Για το πρόγραμμα Jeremie, από το ΕΣΠΑ δόθηκαν 250 εκ. €. Το ποσό κατανέμεται ως εξής:

50 εκ. € από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», 70 εκ € από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 130 εκ. €  από τα ΕΠ των 5 Μεταβατικών Περιφερειών.

Προϊόντα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας JEREMIE, τα χρηματοδοτικά προϊόντα που έχουν οριστικοποιηθεί και αφορούν και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι τα ακόλουθα: 
· Σχέδιο επιμερισμού ρίσκου και συγχρηματοδότησης (Funded Risk Sharing (FRSP), συνολικού ύψους 60 εκ € δημόσιας δαπάνης. Ήδη από το 2010 διατέθηκαν 150 εκατ. € στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE (τα 80 εκατ. € είναι από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013 «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», εκ των οποίων τα 7,35 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα 3,475 εκ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την προώθηση νέων μορφών στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας και, πιο συγκεκριμένα, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000 € αρχικά και μετά 250.000€, σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες). Οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων. Συγχρόνως εξασφαλίζεται μειωμένο σε σχέση με την αγορά (market rates) επιτόκιο.

Στις σχετικές συμβάσεις υλοποίησης μεταξύ των επιλεγέντων τραπεζών και του EIF, οριζόταν ρητώς ότι η τράπεζα οφείλει να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας (“rating”). Στη συνέχεια, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συνακόλουθης πτώσης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, δεν ήταν σε θέση πλέον οι εν λόγω τράπεζες να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις της σύμβασης. Συνέπεια τούτου κατέστη αναγκαία η τροποποίηση των συμβάσεων, η οποία μετά από διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκε και ενεργοποιήθηκε εκ νέου το προϊόν.

Στοιχεία προόδου: Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Επενδυτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον αυξήθηκε το όριο του ποσού για δανεισμό στις 250.000 από 100.000 που ήταν και απαλείφθηκε ο όρος επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με την προαίρεση οι επιχειρήσεις με 36μηνη λειτουργία να είναι κατ ελάχιστο το 20% του χαρτοφυλακίου).

· Χορήγηση μικροπιστώσεων (Funded Risk Sharing Product for Microloans), συνολικού ύψους 60 εκ € (30 εκ € ΕΣΠΑ και 30 εκ € από Τράπεζες), εκ των οποίων τα 6,2 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα 0,59 εκ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 9,18 εκ. € για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόνησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Αφορά στη χορήγηση δάνειων έως 25.000 €, με όρους αντίστοιχους του FRSP. Αφορά τις επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 

Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Επενδυτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον απαλείφθηκε ο όρος  επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με κάποιες προαιρέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες) και αυξήθηκε το ποσοστό ανάληψης κινδύνου από το δημόσιο σε 60%. 

· Σχέδιο επιμερισμού ρίσκου και συγχρηματοδότησης για ΤΠΕ (Funded Risk Sharing (FRS) for ICT), συνολικού ύψους 90 εκ € δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 6,20 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα 4,25 εκ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 51,50 εκ. € για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόνησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Σκοπός είναι η συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων (investments loans) από Ελληνικές Τράπεζες κατά 50% επιμερίζοντας το ρίσκο για δράσεις πληροφορικής. Πρόκειται για το μόνο «τραπεζικό» προϊόν σε τομείς υψηλότερου ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας, που σχεδιάζεται να διατεθεί μέσω της πρωτοβουλίας Jeremie, και μάλιστα δεν πρόκειται για κρατικές εγγυήσεις αλλά για πραγματικό χρήμα στη ζήτηση ενός δανείου.

Το προϊόν είναι έτοιμο και έχει ήδη ξεκινήσει η διάθεσή του στην αγορά από το τέλος Φεβρουαρίου 2012.

Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Επενδυτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης.

Η Προκήρυξη για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δημοσιεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2011 και έληξε στις 31 Μαρτίου 2011. Τον Οκτώβριο 2011 ξεκίνησε η υλοποίηση των τριών νέων συμφωνιών που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο διαχειρίζεται την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τρεις ελληνικές τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, την Άλφα Τράπεζα και την Εμπορική. Το παραπάνω προϊόν είναι διαθέσιμο προς τις επιχειρήσεις ήδη από το τρίτο τρίμηνο του 2011. 

Φυσική πρόοδος

Για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ», παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009. Ο πίνακας αναφέρεται σε κάθε ποσοτικό δείκτη του ΕΠ και ιδιαίτερα στους βασικούς δείκτες, και σκοπό έχει να αποτυπώσει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (για το έτος Ν, για τα προηγούμενα έτη υποβολής στοιχείων, καθώς και σωρευτικά). Δεδομένου ότι για το έτος 2011 δεν υπάρχει ικανή υλοποίηση για το τμήμα της εκχώρησης αρμοδιότητας διαχείρισης από το του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007 – 2013, δεν συμπληρώνονται στοιχεία ολοκλήρωσης αλλά τα αντίστοιχα στοιχεία των εντάξεων πράξεων.
	Δείκτες Εκροών
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	ICT projects
	Επίτευγμα
	
	
	
	8
	18
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία
	Επίτευγμα
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	764

	
	Αφετηρία
	154
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες και νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
	Επίτευγμα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Χρηματοοικονομική πρόοδος
Η χρηματοδότηση από τον Άξονα 5 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007 – 2013 σε κοινοτική συνδρομή (ΚΣ) είναι 26,861 εκ € και σε Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης 34,739 εκ. €, τα οποία αφορούν την ισχύουσα εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης προς τον Ε.Φ.Δ. ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 
· ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Το 2011, δεδομένης της κρίσης χρηματοπιστωτικής ρευστότητας, αναδείχθηκε ακόμα πιο έντονα το σημαντικό κενό στην κάλυψη των αναγκών σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Για την κάλυψη του κενού αυτού, εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα, η πρόοδος της υλοποίησης των παρεμβάσεων μέσω των Ταμείων και η απήχησή τους στην αγορά παρακολουθούνται στενά, με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα τους.

Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»- ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» συστάθηκε το 2010 (ΚΥΑ Σύστασης: 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.10/ ΦΕΚΒ’ 1262/6.8.10), ενώ εντός του 2010 υπεγράφη και η Συμφωνία Χρηματοδότησης του Προγράμματος [Συμφωνία Χρηματοδότησης 4/8/2010 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠ.ΟιΑΝ, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης) και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ] και εκδόθηκε η πρόσκληση του Ταμείου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία. Επίσης, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, ΕΤΕΑΝ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ) διαμορφώθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος, ο οποίος εγκρίθηκε το 2011. 

Ο πίνακας του χρηματοδοτικού εργαλείου παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) (ΚΘΠ 05)
Το ΤΕΠΙΧ συστάθηκε προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση ΜΜΕ όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

Στις 29/4/2011, μετά και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εξεύρεση των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) που θα επενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (460 εκ. €), για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Από τα 460 εκ. €, τα 11,66 εκ. € προέρχονται από την Δυτική Μακεδονία.

Το Σεπτέμβριο του 2011 υπογράφηκαν οι Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τις τέσσερις Αναδόχους Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για πέντε εκ των έξι δράσεων, δημόσιας δαπάνης 300 εκ. €, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να προχωρήσουν στη χορήγηση ευνοϊκών δάνειων, συνολικού ύψους 900 εκ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Η υποδοχή σχετικών αιτήσεων των ΜΜΕ ξεκίνησε στα τέλη του 2011 και είναι σε εξέλιξη, παρουσιάζει  όμως ακόμα χαμηλούς ρυθμούς. 

Οι κατηγορίες Δράσεων είναι οι εξής:

· Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011) 

· Επιχειρηματικότητα των νέων 

·  Εξωστρέφεια  

· Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές, ΑΠΕ 

· Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά. 

Τον Απρίλιο του 2012 δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Ταμείου Εγγυήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 150 εκ. €, με αντικείμενο την παροχή εγγυήσεων υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε δάνεια, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αφορούν σε Τεχνολογική Ανάπτυξη, Περιφερειακή συνοχή, Συνέργεια-Δικτύωση, και Ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρησιακά σχέδια, ακόμη και σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (μέσω ΕΠΑΝ ΙΙ και λοιπών ΕΠ).
Παρακολούθηση δεικτών προγράμματος και δεικτών προγράμματος

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2011 ο δείκτης εκροών με κωδ. 11 : «Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας» ανέρχεται σε 7.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας έως 31.12.2011, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νέων επιχειρήσεων από επιδοτούμενων προγράμματα (αριθμός) – (κωδ. 3203)
	Επίτευγμα
	
	0
	8
	1
	5
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	Αφετηρία 
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός υφιστάμενων επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται (αριθμός) – (κωδ. 3202)
	Επίτευγμα
	
	0
	64
	349
	450
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163

	
	Αφετηρία 
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων  από δομές στήριξης (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.256

	
	Αφετηρία 
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις έρευνας και ανάπτυξης (αριθμός) – (κωδ. 3204)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	24
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νέων τουριστικών κλινών (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	90
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	
	Αφετηρία 
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	181
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	
	Αφετηρία 
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός υποδομών εγκατάστασης υποδοχής επιχειρήσεων που γίνονται παρεμβάσεις (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία (αριθμός) – (κωδ. 4101)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	19
	33
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	764

	
	Αφετηρία 
	154
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες & νέες επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ &  χρηματο-δοτούνται από venture capital (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	1
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICT projects (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας – (core κωδ. 11)
	Επίτευγμα
	
	
	
	2
	7
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – (συνέχεια)
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2

	
	Αφετηρία 
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

	
	Αφετηρία 
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό αύξησης τουριστικών κλινών
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17

	
	Αφετηρία 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17

	
	Αφετηρία 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό εγκαταστάσεων υποδοχής επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται
	Επίτευγμα
	
	0
	68,1
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	Αφετηρία 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από τις ΜΜΕ
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350

	
	Αφετηρία 
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,62

	
	Αφετηρία 
	11,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από δομές στήριξης (αριθμός) – (κωδ. 3303)
	Επίτευγμα
	
	
	
	1.000
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημιουργούμενες υπηρεσίες του δημοσίου που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,85

	
	Αφετηρία 
	82,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ (αριθμός) – (κωδ. 4203)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	32.587
	213.442
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.257

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πολίτες που χρησιμοποιούν δημιουργού-μενες υπηρεσίες δημ.διοίκ. πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (%) – (κωδ. 4211)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	5
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17

	
	Αφετηρία 
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πολίτες που χρησιμοποιούν δημιουργούμε-νες υπηρεσίες δημ.διοίκησης διαθ. ηλεκτρ. (εκτός δημ.διοίκησης) (%) – (κωδ. 4212)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	50
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα – (core κωδ. 12)
	Επίτευγμα
	
	
	
	2.005
	65.571
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+4%

	
	Αφετηρία 
	110.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) – (core κωδ. 30)
	Επίτευγμα
	
	
	
	0,28
	0,28
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.5.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα προβλήματα και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, όπως καταγράφονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

· ΕΔΑ ΠΚΜ και ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Τομέας Ενέργειας

Μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκε σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων που αποτελούσαν προϋποθέσεις για την ένταξη των ενεργειακών έργων. 

Επιπλέον στις αρχές του 2011, υπεγράφη η ΚΥΑ χρηματοδότησης σημαντικών έργων της  ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ μέσω του ΠΔΕ.

Σημαντική εκκρεμότητα για την ένταξη των ενεργειακών έργων υποδομής κατά το 2011 αποτέλεσε το θέμα της διαφορετικής ερμηνείας του Κανονισμού για τον προσδιορισμό του ύψους της Κοινοτικής Συνδρομής, ενώ από το 2012 το θέμα της υποχρέωσης εξέτασής τους από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ως ενδεχόμενο καθεστώς ενίσχυσης. Τα δύο αυτά θέματα αναλύονται στην §4.4 για τα Μεγάλα Έργα και αφορούν το σύνολο των ενεργειακών έργων υποδομής. 

Επιπλέον μέσα στο 2011, πραγματοποιήθηκε αλλαγή της ΔΕΗ ως δικαιούχου των αντίστοιχων έργων, δεδομένου ότι βάσει του Ν. 4001/2011 (άρθρα 98 και 123), γίνεται μεταφορά και συγχώνευση των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεών της με άλλους φορείς. Έτσι, δικαιούχος των έργων της Γενικής Δ/νσης Μεταφοράς της ΔΕΗ είναι πλέον ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και των έργων της Γενικής Δ/νσης Διανομής είναι πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Η σύσταση των νέων φορέων έγινε στις αρχές του 2012.

Δράσεις που αφορούν ΜΜΕ

H υλοποίηση παρεμβάσεων με αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τη δυσμενή συγκυρία της οικονομικής κρίσης, που οδηγεί σε μειωμένη ζήτηση για επενδύσεις λόγω οικονομικής στενότητας των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης από τις τράπεζες.  

Σε ότι αφορά στις δράσεις άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη συνεχή βελτίωση του πλαισίου κινήτρων με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ώστε να παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι σε θέματα π.χ ποσοστών ενίσχυσης, επιλεξιμότητα ενεργειών και δαπανών κλπ. Επίσης, απλοποιούνται οι Οδηγοί Εφαρμογής των σχετικών δράσεων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαχειριστικό και διοικητικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δικαιούχων, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, δίνεται στην ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των  δράσεων στον τύπο και στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες). Ως αποτέλεσμα και των παραπάνω ενεργειών, η τάση μειωμένης συμμετοχής στις προκηρύξεις κρατικών ενισχύσεων έχει αναστραφεί το 2011 (βλ. Νέα Καινοτομική , Εναλλακτικός, Εξωστρέφεια, κλπ.)

Σε ότι αφορά το Ταμείο Επιχειρηματικότητας η αξιοποίηση των επιλεγμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων έως τώρα (2012) είναι χαμηλή, με βασικές αιτίες αφενός τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία επηρεάζει το επενδυτικό ενδιαφέρον των ΜΜΕ και αφετέρου τα προβλήματα ρευστότητας του τραπεζικού τομέα, στα οποία την τελευταία περίοδο έχει προστεθεί η κατάσταση αναμονής ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης και της επί μακρό αναγγελθείσας ενεργοποίησης  των νέων δανείων ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

Η πρόοδος τους παρακολουθείται στενά και εντός του 2012 θα προχωρήσει η επανεξέταση των εργαλείων, με βάση  τα αποτελέσματα από την έως τώρα πορεία τους -λαμβάνοντας  υπόψη και την τροποποίηση του Κανονισμού 1828/2006 (Δεκ. 2011) που επιτρέπει πλέον την χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης- και η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. 

· ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Το 2011, αποτέλεσε το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό ο προγραμματισμός των προσκλήσεων στον τομέα ενδιαφέροντος της Ψηφιακής Σύγκλισης, με συνέπεια τη σημαντική αύξηση των εντάξεων. Η αύξηση των εντάξεων, συνοδεύτηκε από σχετική αύξηση των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών, τα ποσά των οποίων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το 2012 και το 2013.

Η εμπειρία των οριζόντιων προσκλήσεων και οι νέες ανάγκες για στοχευμένες παρεμβάσεις που επέβαλε η νέα οικονομική πραγματικότητα, οδήγησαν στην έκδοση δεκατεσσάρων (14) νέων στοχευμένων (σε θεματικούς τομείς) προσκλήσεων. Το 2011, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε προσκλήσεις που αφορούν στις Περιφέρειες (Πρόσκληση 30), τις ευρυζωνικές υποδομές σε αραιοκατοικημένες περιοχές (Πρόσκληση 34), την αξιοποίηση των υποδομών των ΜΑΝ (πρόσκληση 33), το Ενιαίο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης-Σύζευξις 2 (Πρόσκληση 32) και τον τομέα του Πολιτισμού (Πρόσκληση 31). Παράλληλα προωθήθηκαν και νέες εκχωρήσεις στην Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., η οποία στο τέλος του έτους συγχωνεύτηκε με την ΚτΠ Α.Ε., για δράσεις ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 7.164.989 €. 

Σημαντικά Οριζόντια Προβλήματα που αφορούσαν στις δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης:

Ωριμότητα Δικαιούχων

Αποτελεί επίμονο πρόβλημα για τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η έλλειψη υπηρεσιών/τμημάτων Πληροφορικής σε αρκετούς δικαιούχους ή η αδύναμη στελέχωση τους σε συνδυασμό με την απειρία πολλών δικαιούχων σε δράσεις ΤΠΕ. Τα παραπάνω δημιουργούν συχνά θέματα σχετικά με το επίπεδο ωριμότητας των σχεδιαζόμενων Δράσεων, αλλά και στο επίπεδο απόκρισης των δικαιούχων σε παρατηρήσεις σε θέματα προκηρύξεων, συμβάσεων κλπ.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, επιχειρεί με συνεχείς συναντήσεις και κατευθύνσεις, να διασφαλίσει την ωριμότητα των βασικών δράσεων των δυνητικών Δικαιούχων, τουλάχιστον για δράσεις που αποτελούν βασικές στρατηγικές επιλογές και στόχους του Ε.Π.. Εναλλακτικά, αρκετοί δυνητικοί Δικαιούχοι οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διαχειριστούν την υλοποίηση μιας πράξης,   κατευθύνονται στην ΚτΠ Α.Ε. που παρά τα προβλήματα της, διαθέτει σημαντική συσσωρευμένη εμπειρία και μπορεί να αναλάβει μια τέτοια διαχείριση για ένα φορέα πρότασης. 

Επιπλέον το 2011, η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΠΥΣ 7/2011, ΦΕΚ Α 102/4.5.2011) στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δημιούργησε ανά θεματικό τομέα Ομάδες Διοίκησης, Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ). Η δημιουργία των ΟΔΙΣΕΕ φιλοδοξεί να δώσει μια απάντηση σε θέματα στρατηγικής στον τομέα των ΤΠΕ και πιθανόν να καλύψει ορισμένα από τα ελλείμματα που αναφέρθηκαν.

Απλοποίηση διαδικασιών ΣΔΕ

Ο μεγάλος αριθμός των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης και η πολυμορφία των σχετικών προκηρύξεων, εξακολούθησαν να αποτελούν πρόβλημα στην ανάγκη ανταπόκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στη διαδικασία των προεγκρίσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, έγιναν προτάσεις απλοποίησης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) π.χ. να μην απαιτείται προέγκριση για τιςι συμβάσεις που λαμβάνουν έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α. Παράλληλα, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ επικοινώνησε με διάφορους τρόπους (μέσω του δικτυακού τόπου της, με εκδηλώσεις/ημερίδες κλπ.) το πρότυπο προκήρυξης που ετοιμάσε με κύριο στόχο  την κατά το δυνατό τυποποίηση της δομής των προκηρύξεων. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, στην προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας προεγκρίσεων, έλαβε και περιορισμένη συμβουλευτική υποστήριξη από εξωτερικούς συμβούλους σε θέματα προεγκρίσεων, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα. Το 2012, η έναρξη της πράξης του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.

Μη συμμόρφωση των Δικαιούχων

Παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις η αδράνεια των δικαιούχων στις ενέργειες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν μετά την ένταξη των πράξεων. Για το λόγο αυτό, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ εφαρμόζει τη διαδικασία αποστολής προειδοποιητικής επιστολής σε όσους έχουν ξεπεράσει τις προθεσμίες. Παράλληλα, πραγματοποιείται ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δικαιούχου στις προθεσμίες που του δίνονται με την παραπάνω επιστολή, ακολουθεί ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, εντός του 2011, απεντάχθηκαν 29 οριζόντιες πράξεις ΤΠΕ, με προϋπολογισμό ένταξης 1,59 Μ€ στο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ενώ αρκετοί δικαιούχοι βελτίωσαν τους χρόνους απόκρισης στις υποχρεώσεις τους. 

Μεγάλα Έργα : Καταθέσεις σχετικών φακέλων και καθυστερήσεις

Είναι συχνό φαινόμενο η αλλαγή πολιτικής αρκετών φορέων όσον αφορά τις προτεραιότητες που ήδη έχουν θέσει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σε δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε μεγάλα έργα για τα οποία έχουν οι ίδιοι συμφωνήσει στην υλοποίηση τους. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και η ΕΓ ΨΣ , με συνεχή συνεργασία με αυτούς τους φορείς, το συντονισμό της ΕΑΣ και την παρέμβαση στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο, επιδιώκουν να παρακάμψουν αυτά τα εμπόδια. Εντός του 2011 κατατέθηκαν στην Ε.Ε. φάκελοι για δύο μεγάλα έργα ΤΠΕ (ΔΕΣΜΗΕ, Ψηφιακό Σχολείο), ενώ έχουν ωριμάσει σε ικανοποιητικό βαθμό, άλλα δύο μεγάλα έργα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, Rural Broadband). Η κατάθεση του φακέλου για το έργο της Ψηφιακής Τάξης (Μαθητικός Υπολογιστής), παραμένει σε εκκρεμότητα. 

Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις Φορέων

Η εφαρμογή του Μνημονίου περιλαμβάνει  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις ή ιδιωτικοποιήσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ορισμένοι από τους φορείς αυτούς, είναι δικαιούχοι πράξεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Προφανώς οι αλλαγές αυτές δημιουργούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων πράξεων ή δύναται να οδηγήσουν και στην απένταξή τους.

Επιπλέον, οι δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης, επηρεάστηκαν άμεσα από την απορρόφηση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». Η διαδικασία συγχώνευσης, προκάλεσε αναπόφευκτα καθυστερήσεις στη διαχείριση των έργων κρατικών ενισχύσεων αλλά και σε έναν βαθμό στα υπόλοιπα έργα που διαχειρίζεται η ΚτΠ Α.Ε.

Σε ότι αφορά στην ΚτΠ Α.Ε., του μεγαλύτερου δικαιούχου πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης, τονίζεται για άλλη μια φορά η ανάγκη ενίσχυσης της, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο που έχει αναλάβει. Η απόδοση της ΚτΠ Α.Ε., συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη και ορθή  ολοκλήρωση των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης.

Διαδικασίες Διαγωνισμών – Καθυστερήσεις Δαπανών

Η ενεργοποίηση των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ξεκίνησε ουσιαστικά το 2010. Ως επακόλουθο αυτού, παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην πρόοδο σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων και δαπανών. Το 2011 αποτέλεσε το έτος που ξεκίνησαν αρκετοί σημαντικοί διαγωνισμοί έργων Ψηφιακής Σύγκλισης, ενώ τα δύο επόμενα έτη θα είναι κατεξοχήν έτη εξέλιξης διαγωνισμών, οι οποίοι είναι κρίσιμο να ολοκληρωθούν σε λογικούς χρόνους, ώστε να υλοποιηθούν τα σχετικά έργα εντός της προγραμματικής περιόδου.

Τα δείγματα από τους πρώτους σημαντικούς διαγωνισμούς σε εξέλιξη, δεν είναι ενθαρρυντικά. Τα προβλήματα εντοπίζονται:

· Σε ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές, στις οποίες καταφεύγουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Οι χρόνοι απόκρισης σε αυτές είναι πέρα από το ανεκτό όριο για την ομαλή εξέλιξη των έργων. Προτείνεται η δημιουργία ειδικών δικαστικών τμημάτων, με σχετική τεχνογνωσία και σύντομους χρόνους απόκρισης για τα έργα του ΕΣΠΑ.

· Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση. Πέρα από τις βαριές διαδικασίες (δικαιολογητικά, εκτενείς τεχνικές προσφορές) που δεν έχουν απλοποιηθεί, πρόσθετος παράγοντας καθυστέρησης είναι η αδυναμία αμοιβής των επιτροπών και ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτές. Οι διαγωνισμοί ΤΠΕ, απαιτούν συνήθως εξειδικευμένα μέλη στις επιτροπές αξιολόγησης, με ειδικές τεχνικές γνώσεις. Η έλλειψη οποιουδήποτε κινήτρου δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στην κατάλληλη στελέχωση των επιτροπών και στην αποδοτική λειτουργία τους.  Προτείνεται η παροχή δυνατότητας αμοιβής του συνόλου των μελών των επιτροπών αξιολόγησης, η οποία θα συνδέεται αυστηρά με τους χρόνους ολοκλήρωσης του έργου τους.

Ανταπόκριση του Ιδιωτικού Τομέα, στα έργα ενισχύσεων

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις ενισχύσεων σε τομείς που αφορούν την Ψηφιακή Σύγκλιση,. Παρά το γεγονός ότι οι δράσεις είναι αρκετά ελκυστικές, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους λόγω έλλειψης ρευστότητας για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ως συνέπεια της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις προτιμούν να μη λάβουν προκαταβολή, λόγω της απροθυμίας τους να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, με συνέπεια μια επιπλέον καθυστέρηση στο ρυθμό απορρόφησης δαπανών των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης. 

Υπερδέσμευση εκχωρημένων ποσών στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Για να είναι εφικτή η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων που αφορούν στη Ψηφιακή Σύγκλιση συμπεριλαμβανομένων α) σημαντικών οριζόντιων έργων , πολλά από τα οποία προβλέπονται και στο Μνημόνιο (π.χ. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, έργα Κτηματολογίου, Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Σύζευξις 2), καθώς και β) κρατικών ενισχύσεων στο σύνολο των Περιφερειών για ενίσχυση της ανάπτυξης, απαιτείται το σύνολο των προβλεπόμενων, στο εγκεκριμένο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, εκχωρήσεων (πίνακας παραρτήματος Δ).

Η εκχώρηση που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα, αποτελεί τμήμα της προβλεπόμενης εκχώρησης, με αποτέλεσμα σε επίπεδο εντάξεων να παρατηρούνται σημαντικές υπερδεσμεύσεις. Προτείνεται η αντιμετώπιση του θέματος, με ολοκλήρωση της εκχώρησης σε συνδυασμό με την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.
3.6
ΑΞΟΝΑΣ 6
«Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 6 είναι 18.823.529 €.
3.6.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Μέχρι τις 31/12/2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 δημοσιεύτηκαν πέντε (5) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 17.549.652,94 € (Δημόσια Δαπάνη), στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας  8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις».

Εντάχθηκαν διακόσιες ενενήντα πέντε (295) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 16.495.173,32 € και οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 16.495.173,32 €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 33.297.402,88 €.
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Αρμοδιότητες διαχείρισης έχουν εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€)
	Αριθμός
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣ
	17.549.652,94
	295
	16.495.173,32
	33.297.402,88
	16.495.173,32

	ΕΥΔ ΕΠΨΣ – Προσκλήσεις εκτός Κρατ. Ενισχύσεων
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	ΕΥΔ ΕΠΨΣ – Προκηρύξεις Κρατ. Ενισχύσεων
	17.549.652,94
	295
	16.495.173,32
	33.297.402,88
	16.495.173,32

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	17.549.652,94
	295
	16.495.173,32
	33.297.402,88
	16.495.173,32


Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013 ανά ΕΦΔ.

· Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Γ.Δ.Ι.Ε., Πιστωτικά Ιδρύματα

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013 που αφορά την ισχύουσα εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης προς τους Ε.Φ.Δ., όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδό του.

· Προκήρυξη του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της προκήρυξης ολοκληρώθηκαν 14.536 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 485.25εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών δημιουργήθηκαν 18.892 νέες θέσεις εργασίας. Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης ολοκληρώθηκαν 3.624 επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 127,90εκ. € ενώ δημιουργήθηκαν 4.424 νέες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Π.Ε.Π. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ειδικότερα για την ΠΑΜΘ ολοκληρώθηκαν 814 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.906.314,87 € και δημιουργήθηκαν 952 νέες θέσεις εργασίας

· Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των ΜΜΕ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (1η δράση ΜΜΕ) με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στο περιβάλλον και στην καινοτομία, με διατήρηση ή και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο π/υ της προκήρυξης ήταν 500εκ. €. Υποβλήθηκαν 43.792 επενδυτικές προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.57 δις €, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, το ΥΠΟΙΑΝ προχώρησε σε αύξηση των διατιθέμενων πόρων κατά 153 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός για τη δράση διαμορφώθηκε σε 653 εκ €. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης στις 28/05/2010 και τις εργασίες της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία εξέτασε 11.000 ενστάσεις, καθορίστηκαν οι επιχειρήσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν. Συνολικά συμβασιοποιήθηκαν και βρίσκονται σε κατάσταση υλοποίησης 7.580 επενδυτικά σχέδια, δημόσιας δαπάνης 674.24εκ.

Η προκήρυξη έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της υπάρχουσας απασχόλησης αλλά και στην αύξηση της. Μέσα από την παρούσα δράση επιτυγχάνεται η διατήρηση 37.492 υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης ενώ αναμένεται και η δημιουργία 11.924 νέων θέσεων.

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, συμβασιοποιήθηκαν 1.843 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 165,49εκ. €. Από την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται η δημιουργία 2.791 νέων θέσεων εργασίας. Μέχρι την 31/12/2011 είχαν καταβληθεί προς τους δικαιούχους 40,39εκ. €, ενώ είχαν δημιουργηθεί 850 νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα για την ΠΑΜΘ δημιουργήθηκαν 195 νέες θέσεις εργασίας συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.764.700,96 €
· Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών ύψους 70 εκ. €. Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν 25.512 προτάσεις και εγκρίθηκαν αποκλειστικά με ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω Taxis 8.223 επενδυτικές προτάσεις. Έχουν αποπληρωθεί όλες οι επενδύσεις και η δράση έχει κλείσει. Συνολικά υλοποιήθηκαν 5.960 επενδυτικά έργα και καταβλήθηκαν 45,44εκ. € δημόσια δαπάνη.
Ειδικότερα για την ΠΑΜΘ ολοκληρώθηκαν 295 προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.358.368,79€
· Επενδύσεις επενδυτικού νόμου:

· Στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, έχουν επίσης ενταχθεί 345 επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου συνολικής δημόσιας δαπάνης 322,90εκ. € από τον οποίο έχουν καταβληθεί 227,88εκ. € μέχρι 31-12-2011.
Παρακολούθηση δεικτών κορμού
Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2010 ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 9: «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) – Άμεση ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ» ανέρχεται σε 539,33.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας έως 31.12.2010, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται (αριθμός) –

(κωδ. 3202)
	Επίτευγμα
	
	0
	128
	422
	725
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	230

	
	Αφετηρία 
	710
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	18%*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25%

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.6.2
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Δεν παρουσιάσθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την ένταξη πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 6.
3.7
ΑΞΟΝΑΣ 7
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης» 2007-2013, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 είναι 1.052.987.059 €.
3.7.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Μέχρι τις 31.12.2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 δημοσιεύτηκαν πενήντα τρεις (53) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 1.420.253.206,34 € (Δημόσια Δαπάνη), στις θεματικές προτεραιότητες:

(43):
 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
(44):
 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
(45):
 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

(47):
Ποιότητα του αέρα 

(51):
 Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας

(52):
 Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών

(53):
 Πρόληψη κινδύνων

(54):
Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων 

(57):
 Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
(58):
 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
(59):
 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
(60):
 Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών
(61):
 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
(69):
 Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία
(75):
Υποδομές εκπαίδευσης
(76):
Υποδομές υγείας και

(79):
Άλλες κοινωνικές υποδομές
Εντάχθηκαν διακόσιες πενήντα δύο (252) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 905.599.853,99 €, στις παραπάνω ΘΠ και οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 606.742.642,58 €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 259.445.113,90 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ ΕΠΕΠ)
Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα Προτεραιότητας 7.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€)
	Αριθμός
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	38.168.976,64
	7
	37.893.576,64
	23.017.149,47
	35.000.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ ΕΠ
	955.000.000,00
	1
	323.191.626,00
	- (*)
	- (*)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	21.721.896,00
	25
	16.767.864,85
	12.091,12
	1.292.243,72

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΚΜ
	385.362.333,70
	218
	507.746.786,50
	160.801.882,50
	347.269.430,32

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣ
	20.000.000,00
	1
	20.000.000,00
	20.000.000,00


	20.000.000,00



	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	1.420.253.206,34
	252
	905.599.853,99
	251.677.129,75
	606.742.642,58


- (*) Οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ΕΔΑ ΚΜ
Σημείωση: Με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 28230/ΕΥΣ4425/30.06.2010 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» ανέλαβε μόνο τις αρμοδιότητες πρόσκλησης και ένταξης πράξης για τη θεματική προτεραιότητα 52: «Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών», όπου προβλέπεται η χρηματοδότηση του Μετρό Θεσσαλονίκης.
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μέχρι τις 31/12/2011 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας δημοσιεύτηκαν τριάντα εννέα (39) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 867,1 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη) σε δώδεκα (12) κωδικούς θεματικής προτεραιότητας.
Εντάχθηκαν διακόσιες δέκα οκτώ (218) πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 634,6 εκ € στους εξής κωδικούς θεματικής προτεραιότητας: 

44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»

45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»

51 «Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας»

53 «Πρόληψη κινδύνων»

57 «Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών»

58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»

60 «Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών»

61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»

69 «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία»

75 «Υποδομές εκπαίδευσης»

76 «Υποδομές υγείας»

79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές»

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων ανήλθε σε 251,7 εκ. € (συγχρ/νη Δημόσια Δαπάνη) και έγιναν πληρωμές 97,9 εκ € συγχρ/νης Δημόσιας Δαπάνης.
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην υποβολή προτάσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και των υποδομών περιβάλλοντος λόγω έλλειψης ώριμων έργων ή αδειοδοτήσεων αλλά και λόγω χρονοβόρων διαδικασιών εγκρίσεων από τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων έφερε και η εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 44 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σε ότι αφορά τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων: 

· Δυο (2) έργα (ΧΥΤΑ Αριδαίας και ΣΜΑ Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 18.275.862,95 €, παρουσιάσαν εμπλοκές στις αδειοδοτήσεις. Ο ΧΥΤΑ Αριδαίας με το δασαρχείο όπου αναμένεται ο αποχαρακτηρισμό της έκτασης ως αναδασωτέας  και η παραχώρηση της και ο ΣΜΑ Θεσσαλονίκης, ενώ έχει σύμβαση από την 21/10/2010, αναμένει τις αδειοδοτήσεις από την αρμόδιες υπηρεσίες για την έναρξη εργασιών. Υπήρξε καθυστέρηση, λόγω «Καλλικράτη», στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  για την έκδοση αδειών επέμβασης.

· Τρία (3)έργα προμηθειών παρουσίασαν καθυστέρηση εγγραφής στο ΕΠΠ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΜΗΝΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  45(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ) 
· Τρία (3) έργα προμηθειών παρουσιάζουν καθυστέρηση εγγραφής στο ΕΠΠ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΜΗΝΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 51 (ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA)

Εκκρεμούσε απόφαση του ΥΠΕΚΑ για συγκρότηση εκ νέου των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης, λόγω των αλλαγών που επήλθαν μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ορισμός εκπροσώπων των νέων Δήμων, Περιφερειακών Ενοτήτων κλπ)

Τα προηγούμενα Δ.Σ. είχαν αρμοδιότητες έως 31/3/2011, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έγκρισης δαπανών, αποτελεσμάτων διαγωνισμών, τευχών δημοπράτησης κλπ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 53(Πρόληψη κινδύνων)
ΕΡΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ: Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση από πλευράς Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (α) στην έκδοση της εγκυκλίου για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 2011 και (β) στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης των ενταγμένων έργων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών για το έτος 2010 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: Διαπιστώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης των έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. λόγω των αλλαγών που επήλθαν μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 58(Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς)
Έργα αρχαιολογικής αυτεπιστασίας (των οποίων η πρόοδος εξαρτάται άμεσα από την εξασφάλιση του κατάλληλου προσωπικού).

Οι αλλαγές που προέκυψαν στην διαδικασία πρόσληψης, είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις και δυσκολίες εξασφάλισης εργατικού προσωπικού.

Επίσης παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην διαδικασία προέγκρισης των δημοπρατήσεων είτε από δυσκολία των δικαιούχων να προσαρμοστούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, είτε γιατί καθυστέρησε σημαντικά να εκδοθεί η οδηγία για την εξαίρεση από την υποχρέωση εξέτασης της διαδικασίας διακήρυξης την πρόχειρων διαγωνισμών, μέσω των οποίων γίνεται το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών των έργων.(11508/ΕΥΘΥ 566/16.03.2011)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 59 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
Διαπιστώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. και των Δήμων, λόγω των αλλαγών που επήλθαν μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Η εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και η καθυστέρηση στην σύσταση των οργανωτικών δομών που προβλέπεται για τους νεοσύστατους Δήμους που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχους της ΘΠ, δεν βοήθησε στην γρήγορη εξέλιξη των ενεργειών που απαιτούνται μέχρι την συμβασιοποίηση των έργων. Ιδιαίτερα κατά το πρώτο δίμηνο του 2011, δεν είχαν συγκροτηθεί τα αποφαινόμενα όργανα και δεν είχε γίνει ανάθεση αρμοδιοτήτων στις νέες υπηρεσίες των Δήμων με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι επανυποβολές των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση στην ΕΔΑ ΠΚΜ. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στις προεγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις των ελέγχων και εγκρίσεων των αποφαινόμενων οργάνων των Δήμων, κατά τις επιταγές του Ν.3852/2010 (Οικονομική Επιτροπή, Περιφερειακό Συμβούλιο, Έλεγχοι Νομιμότητας), επηρεάζουν άμεσα και μεταθέτουν τις ημερομηνίες ανάληψης των νομικών δεσμεύσεων πολύ αργότερα από αυτές που ορίζονται στις Αποφάσεις Ένταξης των έργων.

Πρόβλημα  επίσης δημιουργήθηκε με στάσεις εργασίας της ΕΜΔΥΔΑΣ τις ημέρες των διαγωνισμών καθώς και με την συνεχιζόμενη έως πολύ πρόσφατα αποχή του Συλλόγου Εργοληπτών από τους διαγωνισμούς. Οι στάσεις εργασίας και η αποχή των εργοληπτών είχαν ως αποτέλεσμα την ματαίωση διαγωνισμών, τον ορισμό τους σε νέες ημερομηνίες (περισσότερες της μιας φοράς) και την επακόλουθη καθυστέρηση των συμβασιοποιήσεων των έργων. 

Εμφανίστηκε επίσης αδυναμία των τεχνικών υπηρεσιών των δικαιούχων να ανταποκριθούν άμεσα στις διορθώσεις των τευχών δημοπράτησης, όπως ζητήθηκαν από την ΕΔΑ ΠΚΜ,  με αποτέλεσμα  η διαδικασία προέγκρισης να διαρκεί μήνες. Υπάρχουν περιπτώσεις έργων  όπου τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται ήδη στην 3η επανυποβολή για προέγκριση.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 60 (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
 Υπάρχει σαφής έλλειψη εμπειρίας  των δικαιούχων να διαχειριστούν συγχρηματοδουτούμενα έργα με αποτέλεσμα  σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί να μετατεθεί ο χρόνος διεξαγωγής των δράσεων, από την αδυναμία να ολοκληρώσουν την διαδικασία προεγκρίσεων στον σωστό χρόνο.

Ακόμη, από τη φύση τους είναι εκδηλώσεις που διαρκούν  για λίγες μέρες, μία φορά τον χρόνο ή την διετία και επομένως δεν παρουσιάζουν συνεχή απορρόφηση.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 61 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ)

Σε ότι αφορά την κατηγορία πράξης ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ τα προβλήματα που καθυστέρησαν την συμβασιοποίηση των πράξεων της ΘΠ-61 σχετίζονται με:
1. Την εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) που δημιούργησε καθυστερήσεις στην οργάνωση των υπηρεσιών των νέων Δήμων, με αποτέλεσμα την  αργοπορία στην επανυποβολή τευχών δημοπράτησης προς προέγκριση στην ΕΔΑ ΠΚΜ και την μετακύλιση της υστέρησης αυτής σε όλο το χρονοδιάγραμμα ενεργειών μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Για την περίπτωση του αστικού της Αλεξάνδρειας, που θα εκτελεστεί με Προγραμματική Σύμβαση από την Π.Ε. Ημαθίας, οι καθυστερήσεις που προκύπτουν οφείλονται και σε ενέργειες που αναλυτικότερα αναφέρονται και στις αντίστοιχες περιπτώσεις εκτέλεσης έργων με Π.Σ. για την ΘΠ-75.

2. Η αδυναμία των τεχνικών υπηρεσιών των δικαιούχων να ανταποκριθούν άμεσα στις διορθώσεις των τευχών δημοπράτησης, όπως ζητήθηκαν από την ΕΔΑ ΠΚΜ. Υπάρχουν περιπτώσεις έργων (αστικά Νάουσας, Νεάπολης Θεσ/νικης, Γιαννιτσών) όπου τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται ήδη στην 3η επανυποβολή για προέγκριση.

3. Για το έργο της ανάπλασης της Νέας Παραλίας Θεσ/νικης απαιτήθηκε προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά του κύρους του διαγωνισμού υπεβλήθησαν ενστάσεις από συμμετέχοντες, η εκδίκαση των οποίων – αν και δεν προσμετράται στον χρόνο που έχει καθορισθεί από το ΣΑΟ - καθυστέρησε την πορεία της υπογραφής σύμβασης του έργου (υπογράφεται εντός του Ιουνίου 2011)

4. Οι στάσεις εργασίας της ΕΜΔΥΔΑΣ τις ημέρες των διαγωνισμών καθώς και με η συνεχιζόμενη έως πολύ πρόσφατα αποχή του Συλλόγου Εργοληπτών από τους διαγωνισμούς. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η ματαίωση διαγωνισμών, ο ορισμός τους σε νέες ημερομηνίες (σε κάποια έργα ο διαγωνισμός ακυρώθηκε παραπάνω από μια φορά, π.χ. Καλαμαριά, Κορδελιό, Έδεσσα, Πυλαία)  με συνεπακόλουθο την καθυστέρηση των συμβασιοποιήσεων των έργων. 

Σε ότι αφορά την κατηγορία πράξης ΛΥΜΑΤΑ τα προβλήματα που καθυστέρησαν την συμβασιοποίηση των πράξεων της ΘΠ-61 σχετίζονται με:
Α. Την ύπαρξη σημαντικής καθυστέρησης στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης και στην πληρωμή των εγκεκριμένων λογαριασμών των έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. και των Δήμων, λόγω των αλλαγών που επήλθαν μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Β. Την αδυναμία δανειοδότησης των ΔΕΥΑ προκειμένου να καλύψουν την ίδια συμμετοχή τους.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Τα προβλήματα που καθυστέρησαν την συμβασιοποίηση των πράξεων της ΘΠ-75 σχετίζονται με: 

1. Μη ύπαρξη εγκεκριμένων Κτιριολογικών Προγραμμάτων των διδακτηρίων από τους δικαιούχους που υπέβαλαν προτάσεις για χρηματοδότηση. Αυτό επέφερε απόρριψη ΟΛΩΝ των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση με Κωδικό 6 (Α.Π. 103/ 8-1-2009) και την έκδοση νέας Πρόσκλησης από την ΕΔΑ ΠΚΜ με Κωδικό 18 (Α.Π. 7573/ 20-10-2010), 

2. Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των Κτιριολογικών Προγραμμάτων των διδακτηρίων Προσχολικής Αγωγής, Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ (πρώην ΥΠΕΠΘ) – μέσος όρος έγκρισης: 4 μήνες από την υποβολή του Κτιριολογικού Προγράμματος από τον δικαιούχο.

3. Η εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)  και η εκχώρηση της αρμοδιότητας κατασκευής σχολικών κτιρίων στους νεοσύστατους Δήμους, δημιούργησε καθυστερήσεις, οφειλόμενες καταρχάς στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο πλήθος των ενταγμένων τα έτη 2009 και 2010 διδακτηρίων (11 από τα 14 συνολικά τότε), είχε ως δικαιούχους τις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος από την Εθνική Αρχή Συντονισμού/ ΕΥΘΥ με οδηγίες τον Φεβρουάριο 2011. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, οι Περιφερειακές Ενότητες των αιρετών Περιφερειών, που αποτελούν τις διαδόχους των καταργούμενων από 1/1/2011 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τα ενταγμένα έργα αν αυτά ήταν συμβασιοποιημένα ή είχε εκδοθεί γι αυτά Απόφαση Κατακύρωσης του Διαγωνισμού μέχρι την 31/12/2010. Σε περίπτωση που τα έργα δεν είχαν συμβάσεις, ούτε Απόφαση Κατακύρωσης Διαγωνισμού μέχρι 31/12/2010, τότε για να μην προκληθούν ανυπέρβλητες δυσκολίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ, προτεινόταν η υλοποίησή του από τον διάδοχο φορέα του δικαιούχου του ενταγμένου έργου (δηλαδή στην περίπτωση των Ν.Α. από τις Περιφερειακές Ενότητες, ακόμη και εάν η σχετική αρμοδιότητα της εκτέλεσης των σχολικών κτιρίων μεταβιβάσθηκε στους Δήμους). Για τον λόγο αυτό κατά την εγκύκλιο απαιτείται η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων  μεταξύ του Δήμου στον οποίο ανήκει η σχολική μονάδα και της Π.Ε. Η σύναψη των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων, και στην συνέχεια σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, η έγκρισή τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ, ο έλεγχος νομιμότητας από την υπηρεσία που εκτελεί χρέη Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η αποστολή των όρων διακήρυξης, δημοπράτησης και συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ για έγκριση και έλεγχο νομιμότητας, ώστε να ακολουθήσει η δημοσίευση της διακήρυξης, δημιουργεί πραγματικές καθυστερήσεις που συνήθως ξεπερνούν τους 3 μήνες από την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου. Κι αυτό, ενώ στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 1088/ 19-7-2010, τ.Β), προβλέπεται χρόνος 20 εργάσιμων ημερών για την δημοσίευση του διαγωνισμού. Με τις καθυστερήσεις αυτού του μεγέθους, μετακυλίονται εύλογα όλες οι υπόλοιπες προθεσμίες για τις ενέργειες που απαιτούνται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και στην ουσία ακυρώνεται το Σ.Α.Ο. που συνοδεύει την Απόφαση Ένταξης και ορίζει ως προθεσμία για την ανάληψη των Νομικών Δεσμεύσεων των σχολικών κτιρίων τους 6 μήνες από την έκδοση της Α.Ε.

4. Οι στάσεις εργασίας της ΕΜΔΥΔΑΣ τις ημέρες των διαγωνισμών καθώς και με η συνεχιζόμενη έως πολύ πρόσφατα αποχή του Συλλόγου Εργοληπτών από τους διαγωνισμούς. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η ματαίωση διαγωνισμών, ο ορισμός τους σε νέες ημερομηνίες (σε κάποια έργα ο διαγωνισμός ακυρώθηκε παραπάνω από μια φορά)   με συνεπακόλουθο την καθυστέρηση των συμβασιοποιήσεων των έργων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 76:Υποδομές Υγείας
5. Έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην έγκριση του ετήσιου (για το 2011) προγράμματος προμηθειών από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό έχει σαν συνέπεια την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων.

6. Πολύπλοκη διαδικασία στις εγκρίσεις από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Για να ξεκινήσει ένα έργο προμηθειών να υλοποιείται θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

· Έγκριση σκοπιμότητας με Υπουργική Απόφαση.

· Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΠΥ

· Απόφαση Υπουργού για κατ΄ εξαίρεση ανάθεση Δημοπράτησης του έργου.

· Έγκριση ενιαίου προγράμματος προμηθειών Π.Π.Υ.Υ. 

Τέλος, διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην έγκριση των ενιαίων προδιαγραφών.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ)

Με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 28230/ΕΥΣ 4425/13.7.2010 Κοινή Απόφαση με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη του ΕΣΠΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» εκχωρήθηκαν στις 13.7.2010 στην ΕΥΔ/Ε.Π.-Ε.Π. αρμοδιότητες για τη διαχείριση Μέρους της Θεματικής Προτεραιότητας 52: «Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών» του Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 323.191.626 €.

Για τους παραπάνω πόρους, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ,  έχει γίνει η σχετική εξειδίκευση σύμφωνα με την οποία για τον Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» (Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών) προβλέπεται η χρηματοδότηση του συνεχιζόμενου από το Γ’ ΚΠΣ έργου (έργο «γέφυρα») ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματοδοτείτο στο Γ’ ΚΠΣ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ).
Έχει ενταχθεί από το 2009 και είναι σε εξέλιξη το έργο «Ολοκλήρωση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και σταθμών μεταβίβασης» στο ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκη 2007-2013» με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, μετά την εφαρμογή του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, 322.191.626 € και αναλογούσα κοινοτική συνδρομή 268.087.000 €, όσο και το εκχωρηθέν από το ΠΕΠ ποσό.
Μέσα στο 2011 εκτελέστηκαν αρχαιολογικές εργασίες σε 7 σταθμούς, σε 2 από τους οποίους ολοκληρώθηκαν, ενώ στους υπόλοιπους 5 είναι σε εξέλιξη. Επίσης, ολοκληρώθηκαν, μέσα στο 2011, οι εργασίες πολιτικού μηχανικού του σταθμού Ευκλείδη. Ως τα τέλη του 2011 οι 2 μετροπόντικες είχαν κατασκευάσει συνολικά 10.625 μέτρα έτοιμη σήραγγας μονής τροχιάς. Επίσης, στα πλαίσια της κατασκευής των σταθμών του μετρό, πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης σταθμών, κατασκευής διαφραγματικών τοίχων, πλακών, τοιχείων και λοιπών μονίμων κατασκευών, καθώς και εργασίες κατασκευής πασσάλων.

Οι σημαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης οφείλονται σε πέραν του προβλεπομένου συνεχιζόμενες αρχαιολογικές έρευνες εξαιτίας των εξαιρετικής σημασίας ανακαλυφθέντων αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως επίσης και στη μακρόχρονη δικαστική εμπλοκή για την παράδοση του χώρου κατασκευής του Σταθμού Παπάφη.

Έως 31/12/2011 έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο ύψους 138.468.965 €.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

I. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (ΚΘΠ 43) 
Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 396 εκ. €, αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Priority Project) και αφορά στη χορήγηση κινήτρων (συνδυασμός επιδότησης και χαμηλότοκου δανείου ανάλογα με το εισόδημα) για τεχνικές εργασίες σε κατοικίες, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επιβεβαιώνεται από επιδοτούμενες ενεργειακές επιθεωρήσεις του χώρου, πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών. Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό για τους πολίτες από 01/02/11, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες για υποβολή αιτήσεων, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (αναρτημένο σε ΚΕΠ & www.ypeka.gr). Με την εφαρμογή της δράσης αναμένεται εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών CO2 και αναζοωγόνηση του κατασκευαστικού κλάδου. Με σκοπό τη διευκόλυνση των όρων συμμετοχής των πολιτών, προωθήθηκε τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής. Έως 31/12/11 είχαν υποβληθεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες περίπου 45.400 αιτήσεις και προεγκρίθηκαν περίπου οι μισές. Μέσα στο 2011 εκδόθηκε Απόφαση Υπαγωγής για 8.227 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.862 αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (22%), επιλέξιμου προϋπολογισμού 15,6 εκ. €, με τα 10,14 εκ. € να αποτελούν δάνειο. Υπεγράφησαν 5.589 δανειακές συμβάσεις, εκ των οποίων 1.290 αφορούν την Κεντρική Μακεδονία (23%), επιλέξιμου προϋπολογισμού 11,5 εκ. €, όπου τα 10,84 εκ. € αποτελούν τα δάνεια και το υπόλοιπο επιχορήγηση.

ΙΙ. «Γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (ΚΘΠ 54)

Πρόκειται για τέσσερα (4) έργα σχετικά με γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) στο σύνολο της χώρας, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι 9,7 εκ. € (100% Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων το 1,5 εκ. € αφορά την Κεντρική Μακεδονία.

3.7.2
Πρόοδος χρηματοοικονομικών εργαλείων
Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA

Α. Γενική Πορεία εξέλιξης
Στις 1 Ιουλίου 2010 υπεγράφη η Σύμβαση Χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ΥΠΟΙΑΝ με την συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων, οι οποίοι υπέγραψαν στο σχετικό παράρτημα την δέσμευση των ανάλογων πόρων και την ένταξη των αντίστοιχων πράξεων στα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με συνολικούς πόρους ύψους 258.000.000 €. Ήδη από τον Ιούνιο 2010, η ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΑΝ κατεύθυνε με σχετική της εγκύκλιο τις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών προκειμένου, με τη χρήση εμπειρογνωμοσυνών, να επισπευσθούν οι διαδικασίες σχεδιασμού, ωρίμανσης ή και παρακολούθησης της υλοποίησης των σχετικών δράσεων ενδιαφέροντος JESSICA.

Με την υπ΄αριθμ 35996/ ΕΥΣ 5362/ 20.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1388/Β΄/03.09.2010) συστήθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA και το Επενδυτικό Συμβούλιό του και εντάχθηκαν στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα οι σχετικές πράξεις. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης πιστώσεων από το ΠΔΕ, η μεταφορά των ανωτέρω ποσών στις 19.10.2010 καθώς και οι διαδικασίες καταχώρησης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και η συμμετοχή της πράξης στο αίτημα πληρωμής κοινοτικής συνδρομής.

Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου επεξεργάσθηκαν το σχεδιάγραμμα μηχανισμού και ροών του χρηματοδοτικού εργαλείου, προσδιόρισαν τους όρους σύστασης και λειτουργίας των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α.) και ενέκριναν την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για σύσταση των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.

Οι οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π ενέκριναν τα κριτήρια επιλογής Τ.Α.Α. και στις 18 Μαρτίου 2011 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ με την χρήση τεχνικής υποστήριξης αποτύπωσε την κατάσταση όσο αφορά τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες και συγκέντρωσε τα πορίσματα των παραπάνω εμπειρογνωμοσυνών καθώς και τις προτάσεις έργων των Περιφερειών. Ενδεικτικός κατάλογος έργων προφέρεται στην ιστοσελίδα www.jessicafund.gr, η οποία δημιουργήθηκε για την πλήρη ενημέρωση κοινού και ενδιαφερομένων φορέων όσο αφορά την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών του μηχανισμού στη Χώρα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια σειρά συσκέψεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο από την ΕΤΕπ όσο και στο πλαίσιο του Επενδυτικού Συμβουλίου και επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των ιδρυμάτων στο εργαλείο χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας JESSICA, εκπονήθηκε το απαραίτητο για το Σ.Δ.Ε ΕΣΠΑ εγχειρίδιο διοικητικών διαδικασιών του εργαλείου χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA.

Β. Ειδικά βήματα που έχουν ολοκληρωθεί

· Έχει εξασφαλισθεί σε συνεργασία με την DG COMP η συμβατότητα του σταδίου σύστασης Τ.Α.Α. με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

· Διεξαγωγή Ενημερωτικών εκδηλώσεων / ημερίδων σε 5 Περιφέρειες για την υλοποίηση του εργαλείου. (Θεσσαλονίκη: 4 Απριλίου 2011, Λάρισα: 5 Απριλίου 2011, Αθήνα: 11 Απριλίου 2011, Πάτρα: 12 Απριλίου 2011, Ηράκλειο: 14 Απριλίου 2011).
· Συμμετοχή των Περιφερειαρχών στο Επενδυτικό Συμβούλιο της 7 Ιουλίου 2011 για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή των Τ.Α.Α. μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης Τ.Α.Α.

· Καθορίστηκε το περιεχόμενο επιχειρησιακών συμφωνιών και επενδυτικών συμφωνιών και αποφασίστηκε από το Επενδυτικό Συμβούλιο η συμμετοχή των ΕΔΑ των Περιφερειών με συμβουλευτικό ρόλο στα Τ.Α.Α.
Γ. Εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης Τ.Α.Α.

Η ανοιχτή διεθνής διαγωνιστική διαδικασία, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά από την ΕΤΕπ, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή στις 9.12.2011 της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις οποίες συστήνονται τα Τ.Α.Α. και ειδικότερα για τις Περιφέρεις Αμιγούς Σύγκλισης την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). Το T.A.A. θα επενδύσει μέσα στην επόμενη τετραετία περίπου 85 εκατ. ευρώ (50 εκατ. στην Αττική, 15 εκατ. στη Δυτική Ελλάδα, 10 εκατ. στα Ιόνια Νησιά και 10 εκατ. στις Περιφέρειες του Στόχου 1 (Σύγκλιση) που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) σε έργα αστικής ανάπτυξης. Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικούς δικαιούχους / φορείς υλοποίησης (π.χ δήμοι, εταιρείες κ.ά) στη θεματική προτεραιότητ 61 συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ. € και εντάχθηκε 1 πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20 εκ €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν επίσης στο ποσό των 20 εκ. €.
Η πρωτοβουλία JESSICA παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις περιφέρειές τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.).

Παρακολούθηση δεικτών προγράμματος

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2010 ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 1 : «νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε  638,58.

Σημειώνεται ότι, ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 501 : «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται στο τέλος του 2011 σε  838,56.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας έως 31.12.2010, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται (αριθμός) – (κωδ. 1001)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0,01
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	Αφετηρία 
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (χλμ.) – (κωδ. 1029)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	378

	
	Αφετηρία 
	200,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Έργα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (αρ.) (core κωδ. 31)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0,48
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Αφετηρία 
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (αριθμός) – (κωδ. 9001)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0,65
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	
	Αφετηρία 
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (αριθμός) – (κωδ. 9004)
	Επίτευγμα
	
	0
	222
	784
	809,54
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	376

	
	Αφετηρία 
	5.886
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας (αριθμός) – (κωδ. 9006)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	2
	2,57
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19

	
	Αφετηρία 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΕΛΑριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης  – (κωδ. 9222)
	Επίτευγμα
	
	
	
	0
	0,13
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	Αφετηρία 
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός μνημείων / αρχαιολογικών χώρων που αναδεικνύονται (αριθμός) – (κωδ. 9401)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	14,15
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	Αφετηρία 
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται (αριθμός) – (κωδ. 3301)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	2,46
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υποδομές πολιτισμού που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν
	Επίτευγμα
	
	
	
	2
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	
	Αφετηρία 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αίθουσες Α΄βαθμ.& β΄βαθμ. διδασκαλίας που κατασκευάζονται & βελτιώνονται (αριθμός) – (κωδ. 9502 & 9503 & 9504)
	Επίτευγμα
	
	0
	25
	74
	111,28
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	538

	
	Αφετηρία 
	7.687
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξοπλισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	313

	
	Αφετηρία 
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μήκος γραμμών ΜΜΜ σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ) (χλμ.) – (κωδ. 2007)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0,70
	1,51
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,6

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ (%) – (κωδ. 1003)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	6,36
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25%

	
	Αφετηρία 
	43,75%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ανα-βαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (αριθμός) – (κωδ. 1024)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	48.721,29
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.000

	
	Αφετηρία 
	64.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.709.148

	
	Αφετηρία 
	1.422.524
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται (%) – (κωδ. 9012)
	Επίτευγμα
	
	0
	3,8%
	13,3%
	12,52%
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,39%

	
	Αφετηρία 
	50,10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	240.000

	
	Αφετηρία 
	160.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό περιοχών NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11%

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό αύξησης επισκεπτών μνημείων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (%) – (κωδ. 9404)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	-*
	213,48
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90%

	
	Αφετηρία 
	81,12%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σχολεία Α΄βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια (%) –

(κωδ. 9509)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	-**
	191,25
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3%

	
	Αφετηρία 
	73%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σχολεία Β΄βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια (%) –

(κωδ. 9510)
	Επίτευγμα
	
	0
	0,14%
	-**
	13,10
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6%

	
	Αφετηρία 
	60%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα ΜΜΜ (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250.000

	
	Αφετηρία 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*   Θα υπολογιστεί απολογιστικά με βάση στοιχεία από το Υπουργείο Πολιτισμού.

** Θα υπολογιστεί απολογιστικά με βάση στοιχεία από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3.7.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα προβλήματα και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, όπως καταγράφονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

· ΕΔΑ ΠΚΜ

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην υποβολή προτάσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και των υποδομών περιβάλλοντος λόγω έλλειψης ώριμων έργων ή αδειοδοτήσεων αλλά και λόγω χρονοβόρων διαδικασιών εγκρίσεων από τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων έφερε και η εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Αναλυτική περιγραφή έχει γίνει στην ενότητα 3.7.1 όπου αναλύεται η πρόοδος υλοποίησης ανά ΚΘΠ.
Μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων:

· Παροχή Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης των Υ.ΠΕ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην ενότητα 4.2 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής)

· Υποστήριξη λειτουργίας του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με εξειδικευμένη συμβουλευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη (αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται ενότητα 4.2 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής)

· Σύνταξη καταλόγου έργων – προτεραιότητας (σε συμφωνία με ΕΕ και Εθνικής Αρχής Συντονισμού) και τακτική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.

· Εφαρμογή οδηγιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) (28928/ΕΥΘΥ1460/1-7-2011

· Εφαρμογή οδηγιών για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-13 (32312/ΕΥΘΥ1652/21-07-2011)

· Ενημερωτικές συναντήσεις και τεχνικές συσκέψεις με δικαιούχους (βλέπε Πίνακα Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας).
· ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

Από το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ, έχουν εκχωρηθεί κονδύλια και αρμοδιότητες διαχείρισης στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ από τους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας και Κωδικούς Θέματος Προτεραιότητας. Για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 η κατανομή έχει ως εξής:

α)
ΚΘΠ 47: 4.493.458 Ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 5.417.017 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

β)
ΚΘΠ 45: 6.423.999 Ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 7.744.350 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

γ)
ΚΘΠ 51: 3.543.283 Ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 4.271.548 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

δ)
ΚΘΠ 53: 1.673.507 Ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 2.017.470 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

ε)
ΚΘΠ 54: 10.404.192 Ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 12.542.608 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

Το σύνολο των εκχωρηθέντων κονδυλίων στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ από τον ΑΠ 7 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες διαχείρισης ανά Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας, ανέρχονται σε 26.538.439 Ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 31.992.992 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

Τα παραπάνω εκχωρηθέντα κονδύλια η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ τα διαχειρίζεται στο πλαίσιο διαχείρισης αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ ανά ΚΘΠ. Συγκεκριμένα:

i)
Τον ΚΘΠ 47 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του ΑΠ 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί το 2011 στο ΠΕΠ δύο αυτοτελείς πράξεις συνολικού προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.379.316 Ευρώ, καθώς και δύο οριζόντιες πράξεις το έτος 2010, οι οποίες δεσμεύουν 272.000 Ευρώ του ΑΠ 7 του ΠΕΠ. Ήτοι το σύνολο των ενταγμένων έργων στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ έχουν προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.651.316 Ευρώ.
Από τα παραπάνω ενταγμένα έργα το ένα αυτοτελές βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης και τα υπόλοιπα τρία (ένα αυτοτελές και άλλα δύο ως οριζόντιες πράξεις), βρίσκονται στη διαδικασία προέγκρισης τευχών δημοπράτησης από τη Μονάδα Γ’ του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ο παρατηρούμενες καθυστερήσεις των διαδικασιών υλοποίησης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ, οφείλονται κυρίως σε δύο λόγους, ανά στάδιο εφαρμογής.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα παραπάνω έργα / μελέτες και προμήθειες με δικαιούχο την Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ καθυστερούν να εξειδικευθούν σε όλες τις φάσεις εφαρμογής τους, λόγω των ιδιαίτερα εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών τους. Κατόπιν ενίσχυσης του δικαιούχου με υποστήριξη από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠΠΕΡΑΑ κατά το έτος 2011, προετοιμάστηκαν τα τεύχη για τους διαγωνισμούς και υπήρξε η εξέλιξη που προαναφέρθηκε.

Ένας δεύτερος λόγος καθυστέρησης των διαδικασιών δημοπράτησης των προμηθειών, ήταν οι διαδικασίες έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) του 2011. Αυτό επετεύχθη με καθυστέρηση μέσα στο 2011, αν και τον Νοέμβριο 2011 αποφασίσθηκε (ΦΕΚ 2498/Β/4-11-2011) ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προμηθειών δεν θα εντάσσονται στο ΕΠΠ.

Με αυτά τα δεδομένα και εφ’ όσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ή / και δικαστικές προσφυγές στους αντίστοιχους διαγωνισμούς, τα παραπάνω έργα θα συμβασιοποιηθούν εντός του 2012.
ii)
Τον ΚΘΠ 45 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 7 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας, έχουν ενταχθεί το 2010 τέσσερεις οριζόντιες πράξεις που δεσμεύουν 1.957.873 Ευρώ του ΑΠ 7 του ΠΕΠ. Επίσης, το 2011 εντάχθηκαν δύο οριζόντιες πράξεις που δεσμεύουν 401.678 Ευρώ του ΑΠ 7 του ΠΕΠ. Ήτοι το σύνολο των ενταγμένων έργων στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ έχουν προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.359.551 Ευρώ.
Δικαιούχος των αντίστοιχων πράξεων είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ.
Ένα από τα υποέργα των προαναφερόμενων πράξεων έχει ολοκληρωθεί, το ένα προϋπολογισμού σύμβασης 1.286.565 Ευρώ, υπεγράφη η σύμβαση τον Απρίλιο του 2012 και τα υπόλοιπα τέσσερα υλοποιούνται ομαλά.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ, ενώ όμως καθυστερεί η εξειδίκευση των προγραμματισμένων έργων με δικαιούχους το Υπουργείο Ναυτιλίας και το υπουργείο Υγείας, με αποτέλεσμα να μη διαφαίνεται πρόοδος στα υπόλοιπα εκχωρηθέντα κονδύλια.
iii)
Τον ΚΘΠ 53 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 8 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί το έτος 2011 δύο οριζόντιες πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν 1.149.987 Ευρώ του ΑΠ 7 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ. Δικαιούχος των πράξεων αυτών είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ. Για μία από αυτές τις πράξεις έχει υπογραφεί σύμβαση εντός του 2012 και το έργο υλοποιείται ομαλά, ενώ εξελίσσονται οι διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για τη άλλη πράξη, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβασιοποιηθεί εντός του 2012.

Οι υπόλοιπες δράσεις που προβλέπονται στον ΑΠ 8 του ΕΠΠΕΡΑΑ και για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί κονδύλια στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ από τον ΑΠ 7 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ έχουν ως δικαιούχους το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτών των πράξεων και της σχετικής αδυναμίας αυτών των δικαιούχων για εξειδίκευση των αντίστοιχων πράξεων, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση παρά την πίεση, τη συνεργασία και την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων πράξεων είναι προμήθειες ή μελέτες, εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθούν εντός του 2012 και θα ολοκληρωθούν έγκαιρα εντός της προγραμματικής περιόδου.

iv)
Τον ΚΘΠ 51 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης του συγκεκριμένου Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας, έχουν ενταχθεί το έτος 2011 δύο οριζόντιες πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν 2.232.502 Ευρώ του ΑΠ 7 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ. Δικαιούχος των πράξεων αυτών είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Η μία πράξη ήδη υλοποιείται δεσμεύοντας στον ΑΠ 7 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ 112.138 Ευρώ, ενώ για τη δεύτερη πράξη, η οποία δεσμεύει στον ΑΠ 7 του ΠΕΠ 2.120.364 Ευρώ εγκρίθηκαν τα τεύχη προκήρυξης εντός του 2012 και θα προκηρυχθούν τα αντίστοιχα υποέργα εντός του Ιουλίου 2012.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν υφίστανται προβλήματα στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων, ενώ με την υποστήριξη του Δικαιούχου (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ) από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και από την ΜΟΔ Α.Ε., αναμένεται να ανταποκριθεί εντός του 2012 στις σχετικές προσκλήσεις για ένταξη νέων έργων.

v)
Τον ΚΘΠ 54 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 10 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί το 2011 δύο αυτοτελείς πράξεις προϋπολογισμού 1.170.316 Ευρώ και οκτώ οριζόντιες πράξεις που δεσμεύουν 7.181.757 Ευρώ του ΑΠ 7 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ. Ήτοι το σύνολο των ενταγμένων έργων στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ έχουν προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 8.352.072 Ευρώ.

Το σύνολο σχεδόν των οριζόντιων πράξεων αφορούν σε υποστήριξη φορέων και υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ για την άσκηση της λειτουργίας τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και υλοποιούνται κατά κύριο λόγο με ίδια μέσα, ενώ οι δύο αυτοτελείς πράξεις και μία οριζόντια, θα υλοποιηθούν κατόπιν διεθνών αντίστοιχων διαγωνισμών.

Από τα παραπάνω ενταγμένα έργα στο ΑΠ 7 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ μόνο δύο παρουσίασαν πρόοδο υλοποίησης εντός του 2011, με δεδομένο εξ’ άλλου ότι εντάχθηκαν κατά το έτος αυτό. Η καθυστέρηση ένταξης και κατ’ ακολουθία προόδου υλοποίησης αυτών των έργων, οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους για κάθε έργο / πράξη, ανάλογα με το δικαιούχο / υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Ένα κοινό όμως πρόβλημα για σχεδόν όλους τους δικαιούχους / υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ είναι η υποστελέχωσή τους με το αναγκαίο ποσοτικά και ποιοτικά προσωπικό για την εκτέλεση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το πρόβλημα αυτό εντάθηκε με την εμφάνιση και ένταση της δημοσιονομικής κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη συγχώνευση ορισμένων από αυτούς τους δικαιούχους με άλλους, έτσι ώστε αυτές καθαυτές οι διαδικασίες συγχώνευσης δημιούργησαν και πρόσθετο πρόβλημα καθυστερήσεων στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων. Η έλλειψη δε δυνατότητας πρόσληψης πρόσθετου κατάλληλου προσωπικού, λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής μείωσης των δαπανών του Δημοσίου, επιτείνει το ήδη μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσής τους και εξ’ αυτού αδυναμίας ομαλής υλοποίησης των έργων που έχουν αναλάβει ως δικαιούχοι.

Για την αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής κατάστασης εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται και κατά το έτος 2012, με μικρές εξαιρέσεις ελάχιστων φορέων, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προσπαθεί να υποστηρίζει τους δικαιούχους αυτούς, με συνεργασία και συμβουλευτικές συναντήσεις εργασίας, καθώς και με κατά περίπτωση εξωτερικούς συμβούλους, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, ενέργειες όμως οι οποίες φαίνεται να μην αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα.

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην υποστήριξη της λειτουργίας αυτών των δικαιούχων, είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με ΥΠΑΑΝ και ΜΟΔ Α.Ε., με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για εγκατάσταση ολιγομελών ομάδων στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε. σε κάθε δικαιούχο, ώστε να τους υποστηρίξουν στην έναρξη υλοποίησης των έργων τους, αλλά και να τους μεταφέρουν τεχνογνωσία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η προσπάθεια αυτή δεν ολοκληρώθηκε κατά το 2011.

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΕΠ
Οι σημαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης οφείλονται σε πέραν του προβλεπομένου συνεχιζόμενες αρχαιολογικές έρευνες εξαιτίας των εξαιρετικής σημασίας ανακαλυφθέντων αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως επίσης και στη μακρόχρονη δικαστική εμπλοκή για την παράδοση του χώρου κατασκευής του Σταθμού Παπάφη.

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΕ

Δεν σημειώθηκαν προβλήματα στην εκτέλεση των έργων.

3.8
ΑΞΟΝΑΣ 8
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι οι εξής: 

· Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλέγματος επικοινωνίας με τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας.

· Βελτίωση της ελκυστικότητας του ανθρωπογενούς και της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος

· Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ιδίως προς τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, μέσω βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της ανάπτυξης πολυθεματικών συνεργασιών.  

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε ειδικούς, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης», η συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 8 ανέρχεται σε 287.035.294 €.
3.8.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Έως 31.12.2011 στον Άξονα Προτεραιότητας 08  έχουν δημοσιευτεί σαράντα (40) προσκλήσεις ύψους 227.624.203,37 € στις θεματικές προτεραιότητες:

(43):
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας

(44):
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

(45):
Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

(46):
Επεξεργασία ύδατος [λύματα]

(47):
Ποιότητα του αέρα

(51):
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης

(53):
Πρόληψη κινδύνων

(54):
Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

(56):
Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς

(58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

(59):
Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

(61):
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση

(69):
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

(75):
Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

(76):
 Υποδομές στον τομέα της υγείας και

(79):
Άλλες κοινωνικές υποδομές
Στις παραπάνω ΘΠ εντάχθηκαν εκατόν τέσσερις (104) πράξεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 201.291.160,05 €, συμβασιοποιήθηκαν 83.320.335,58 €, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε 47.741.213,66 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα Προτεραιότητας 8.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€)
	Αριθμός
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	8.900.118,00
	24
	7.849.188,29
	474,05
	307.110,50

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΔΜ
	188.414.827,13
	73
	163.132.713,52
	53.013.225,08
	22.731.592,87

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	15.309.258,24
	6
	15.309.258,24
	14.999.999,99
	10.009.149,74

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣ
	15.000.000,00
	1
	15.000.000,00
	15.000.000,00
	15.000.000,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	227.624.203,37
	104
	201.291.160,05
	47.741.213,66
	83.320.335,58


· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μέχρι τις 31.12.2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 δημοσιεύτηκαν από την ΕΔΑ ΠΔΜ 20  προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 188.414.827,13 € (Δημόσια Δαπάνη), στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 43 «Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας» - 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» - 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)» - 46 «Επεξεργασία υδάτων (λύμματα)» - 51 «Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας» - 53 «Πρόληψη κινδύνων» - 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» - 56 «Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς» - 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» - 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών» - 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 69 «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία» - 75 «Υποδομές εκπαίδευσης» - 76 «Υποδομές υγείας» και 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές».

Εντάχθηκαν 73 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 152.094.827,13 €, στους παραπάνω κωδικούς θεματικής προτεραιότητας και οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 53.013.225,08 €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 47.741.213,66 €.
Με βάση το με αριθ. πρωτ. 46080/ΕΥΣ 5060/31-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για λόγους δημοσιονομικής διαχείρισης και αύξησης των ρυθμών απορρόφησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, ανακλήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» από τον Άξονα Προτεραιότητας 8  δέκα (10) πράξεις ποσού ένταξης 15.249.780,62 € από τους ΚΘΠ 44, 45 και 46 και μεταφέρθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Τα στοιχεία των παραπάνω πράξεων δεν συμπεριλαμβάνονται στην πορεία του Άξονα που περιγράφεται παραπάνω.

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ
α)
ΚΘΠ 47: 1.142.210 ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 1.402.150 ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη

β)
ΚΘΠ 45: 2.395.061 ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 2.940.120 ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη

γ)
ΚΘΠ 51: 970.678 ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 1.191.581 ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη

δ)
ΚΘΠ 53: 2.906.256 ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 3.567.650 ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη

ε)
ΚΘΠ 54: 3.180.838 ευρώ κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 3.904.721 ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη

Το σύνολο των εκχωρηθέντων κονδυλίων στη ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ από τον ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες διαχείρισης ανά Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας, ανέρχονται σε 10.595.043 κοινοτική συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί σε 13.006.221 συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη. Επιπρόσθετα όμως, έχουν εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, 4.700.000 ευρώ εθνικοί πόροι ως υπερδέσμευση.

Τα παραπάνω εκχωρηθέντα κονδύλια η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ τα διαχειρίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ ανά ΚΘΠ. Συγκεκριμένα:

i)
Toν ΚΘΠ 47 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του ΑΠ 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί, το έτος 2010, δύο οριζόντιες πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν 59.000 ευρώ του ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ και μια αυτοτελής πράξη το 2011, η οποία δεσμεύει 500.000 του ΑΠ 8 του ΠΕΠ. Ήτοι το σύνολο των ενταγμένων έργων στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ έχουν προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 559.000 Ευρώ. Δικαιούχος και των τριών πράξεων είναι η Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ.

Για την μια οριζόντια πράξη εξελίχθηκε ο διαγωνισμός και βρίσκεται στη φάση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ενώ για την άλλη οριζόντια πράξη, αλλά και για την αυτοτελή είναι υπό έγκριση τα τεύχη δημοπράτησης. 

Οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις των διαδικασιών υλοποίησης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ, οφείλονται κυρίως σε δύο λόγους, ανά στάδιο εφαρμογής.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα παραπάνω έργα / μελέτες και προμήθειες με δικαιούχο την Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ καθυστερούν να εξειδικευθούν σε όλες τις φάσεις εφαρμογής τους, λόγω των ιδιαίτερα εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών τους. Κατόπιν ενίσχυσης του δικαιούχου με υποστήριξη από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠΠΕΡΑΑ κατά το έτος 2011, προετοιμάστηκαν τα τεύχη για τους διαγωνισμούς και υπήρξε η εξέλιξη που προαναφέρθηκε.

Ένας δεύτερος λόγος καθυστέρησης των διαδικασιών δημοπράτησης των προμηθειών, ήταν οι διαδικασίες έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) του 2011. Αυτό επετεύχθη με καθυστέρηση μέσα στο 2011, αν και τον Νοέμβριο 2011 αποφασίσθηκε (ΦΕΚ 2498/Β/4-11-2011) ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προμηθειών δεν θα εντάσσονται στο ΕΠΠ.

Με αυτά τα δεδομένα και εφ’ όσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ή / και δικαστικές προσφυγές στους αντίστοιχους διαγωνισμούς, τα παραπάνω έργα θα συμβασιοποιηθούν εντός του 2012.

ii)
Τον ΚΘΠ 45 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 7 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί το έτος 2010 τρεις οριζόντιες πράξεις που δεσμεύουν 809.033 Ευρώ του ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ και μια αυτοτελής πράξη προϋπολογισμού 1.916 Ευρώ, ενώ το 2011 εντάχθηκε μια οριζόντια πράξη που δεσμεύει 900 Ευρώ του ΑΠ 8 του ΠΕΠ. Ήτοι το σύνολο των ενταγμένων έργων στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ έχουν προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 811.848 Ευρώ.
Δικαιούχος όλων των ενταγμένων έργων είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ. Από τις παραπάνω ενταγμένες πράξεις η μια οριζόντια ήδη ολοκληρώθηκε (είχε υπογραφεί σύμβαση το 2010) και όλες οι άλλες υλοποιούνται χωρίς προβλήματα.

Λόγω δε της φύσης των έργων με δικαιούχο την ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ και τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν προβλέπεται περαιτέρω πρόοδος στα εναπομείναντα εκχωρηθέντα κονδύλια, ενώ τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έργα με δικαιούχους το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Υγείας καθυστερούν στην εξειδίκευση τους και κατ’ ακολουθία στην ενεργοποίησή τους.

iii)
Τον ΚΘΠ 53 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 8 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί το έτος 2010 μια αυτοτελής πράξη προϋπολογισμού 3.013.634 Ευρώ, ενώ το έτος 2011 δυο οριζόντιες πράξεις που δεσμεύουν 553.994 Ευρώ του ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ. Ήτοι το σύνολο των ενταγμένων έργων στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ έχουν προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.567.628 Ευρώ. Δικαιούχος της αυτοτελούς πράξης που εντάχθηκε το έτος 2010 είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ των δυο οριζόντιων πράξεων δικαιούχος είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ.

Από τις παραπάνω πράξεις εκείνη της οποίας δικαιούχος είναι το Πυροσβεστικό Σώμα καθυστερεί σημαντικά στην υλοποίησή της επειδή συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες ομοειδείς πράξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού έχει χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο, ως «Σημαντικής Οικονομικής Αξίας» (ΣΟΑ) και απαιτείται διακομματική επιτροπή για την εξέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης αυτών των ομοειδών πράξεων.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβλεφθεί χρόνος και προοπτική εκτέλεσης αυτής της πράξης, παρά τις προσπάθειες της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης της πράξης, με διαβουλεύσεις και διαδικασίες υποστήριξης με τον δικαιούχο της πράξης.

Οι υπόλοιπες δράσεις που προβλέπονται στον ΑΠ 8 του ΕΠΠΕΡΑΑ για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί κονδύλια στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ από τον ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ έχουν ως δικαιούχους το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτών των πράξεων και της σχετικής αδυναμίας αυτών των δικαιούχων για εξειδίκευση των αντίστοιχων πράξεων, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση παρά την πίεση, τη συνεργασία και την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων πράξεων είναι προμήθειες ή μελέτες, εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθούν εντός του 2012 και θα ολοκληρωθούν έγκαιρα εντός της προγραμματικής περιόδου.

iv)
Τον ΚΘΠ 51 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτού του ΚΘΠ έχουν ενταχθεί το έτος 2011, δυο οριζόντιες πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν 530.496 Ευρώ του ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ. Δικαιούχος των πράξεων αυτών είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

Η μια πράξη ήδη υλοποιείται δεσμεύοντας στον ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ 84.103,76 Ευρώ, ενώ για την δεύτερη πράξη η οποία δεσμεύει στον ΑΠ 8 του ΠΕΠ 446.392 Ευρώ, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης εντός του 2012 και θα προκηρυχθούν τα αντίστοιχα υποέργα εντός του Ιουλίου 2012.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν υφίστανται προβλήματα στην υλοποίηση των ενταγμένων δυο έργων.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν υφίστανται προβλήματα στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων, ενώ με την υποστήριξη του Δικαιούχου (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ) από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και από την ΜΟΔ Α.Ε., αναμένεται να ανταποκριθεί εντός του 2012 στις σχετικές προσκλήσεις για ένταξη νέων έργων.

v)
Τον ΚΘΠ 54 τον διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΑΠ 10 του ΕΠΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο διαχείρισης του συγκεκριμένου Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί εντός του 2011, οκτώ οριζόντιες πράξεις που δεσμεύουν 1.511.949 Ευρώ του ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ και μια αυτοτελής πράξη, η οποία δεσμεύει 250.000 Ευρώ του ΑΠ 8 του ΠΕΠ. Ήτοι το σύνολο των ενταγμένων έργων στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ έχουν προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.761.949 Ευρώ.
Το σύνολο σχεδόν των οριζόντιων πράξεων αφορούν σε υποστήριξη φορέων και υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ για την άσκηση της λειτουργίας τους στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής, με δικαιούχους αυτές τις υπηρεσίες και υλοποιούνται κατά κύριο λόγο με ίδια μέσα, ενώ η μια αυτοτελής και μια οριζόντια πράξη θα υλοποιηθούν κατόπιν αντίστοιχων διεθνών διαγωνισμών.

Από τα παραπάνω ενταγμένα έργα στο ΑΠ 8 του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ μόνο δύο παρουσίασαν πρόοδο υλοποίησης εντός του 2011, με δεδομένο εξ’ άλλου ότι εντάχθηκαν κατά το έτος αυτό. Η καθυστέρηση ένταξης και κατ’ ακολουθία προόδου υλοποίησης αυτών των έργων, οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους για κάθε έργο / πράξη, ανάλογα με το δικαιούχο / υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Ένα κοινό όμως πρόβλημα για σχεδόν όλους τους δικαιούχους / υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ είναι η υποστελέχωσή τους με το αναγκαίο ποσοτικά και ποιοτικά προσωπικό για την εκτέλεση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το πρόβλημα αυτό εντάθηκε με την εμφάνιση και ένταση της δημοσιονομικής κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη συγχώνευση ορισμένων από αυτούς τους δικαιούχους με άλλους, έτσι ώστε αυτές καθαυτές οι διαδικασίες συγχώνευσης δημιούργησαν και πρόσθετο πρόβλημα καθυστερήσεων στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων. Η έλλειψη δε δυνατότητας πρόσληψης πρόσθετου κατάλληλου προσωπικού, λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής μείωσης των δαπανών του Δημοσίου, επιτείνει το ήδη μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσής τους και εξ’ αυτού αδυναμίας ομαλής υλοποίησης των έργων που έχουν αναλάβει ως δικαιούχοι.
Για την αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής κατάστασης εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται και κατά το έτος 2012, με μικρές εξαιρέσεις ελάχιστων φορέων, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προσπαθεί να υποστηρίζει τους δικαιούχους αυτούς, με συνεργασία και συμβουλευτικές συναντήσεις εργασίας, καθώς και με κατά περίπτωση εξωτερικούς συμβούλους, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, ενέργειες όμως οι οποίες φαίνεται να μην αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα.

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην υποστήριξη της λειτουργίας αυτών των δικαιούχων, είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με ΥΠΑΑΝ και ΜΟΔ Α.Ε., με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για εγκατάσταση ολιγομελών ομάδων στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε. σε κάθε δικαιούχο, ώστε να τους υποστηρίξουν στην έναρξη υλοποίησης των έργων τους, αλλά και να τους μεταφέρουν τεχνογνωσία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η προσπάθεια αυτή δεν ολοκληρώθηκε κατά το 2011.

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΕ
I. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (ΚΘΠ 43) 
Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 396 εκ. €, αποτελεί ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Priority Project) και αφορά στη χορήγηση κινήτρων (συνδυασμός επιδότησης και χαμηλότοκου δανείου ανάλογα με το εισόδημα) για τεχνικές εργασίες σε κατοικίες, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επιβεβαιώνεται από επιδοτούμενες ενεργειακές επιθεωρήσεις του χώρου, πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών. Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό για τους πολίτες από 01/02/11, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες για υποβολή αιτήσεων, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (αναρτημένο σε ΚΕΠ & www.ypeka.gr). Με την εφαρμογή της δράσης αναμένεται εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών CO2 και αναζοωγόνηση του κατασκευαστικού κλάδου. Με σκοπό τη διευκόλυνση των όρων συμμετοχής των πολιτών, προωθήθηκε τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής. Έως 31/12/11 είχαν υποβληθεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες περίπου 45.400 αιτήσεις και προεγκρίθηκαν περίπου οι μισές. Μέσα στο 2011 εκδόθηκε Απόφαση Υπαγωγής για 8.227 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 670 αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (8%), επιλέξιμου προϋπολογισμού 6,35 εκ. €, με τα 4,13 εκ. € να αποτελούν δάνειο. Υπεγράφησαν 5.589 δανειακές συμβάσεις, εκ των οποίων 445 αφορούν τη Δυτική Μακεδονία (8%), επιλέξιμου προϋπολογισμού 4,45 εκ. €, όπου τα 4,18 εκ. € αποτελούν τα δάνεια και το υπόλοιπο επιχορήγηση.

ΙΙ. «Γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (ΚΘΠ 54)

Πρόκειται για τέσσερα (4) έργα σχετικά με γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ) στο σύνολο της χώρας, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι 9,7 εκ. € (100% Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων το 0,3 εκ. € αφορά τη Δυτική Μακεδονία
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣ)
Μέχρι τις 31.12.2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 δημοσιεύτηκε από την ΕΥΣ 1 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 15 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη), στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση». Εντάχθηκε 1 πράξη συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 15 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 15 εκ. €.
3.8.2
Πρόοδος χρηματοοικονομικών εργαλείων
Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA

Α. Γενική Πορεία εξέλιξης
Στις 1 Ιουλίου 2010 υπεγράφη η Σύμβαση Χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ΥΠΟΙΑΝ με την συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων, οι οποίοι υπέγραψαν στο σχετικό παράρτημα την δέσμευση των ανάλογων πόρων και την ένταξη των αντίστοιχων πράξεων στα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με συνολικούς πόρους ύψους 258.000.000 €. Ήδη από τον Ιούνιο 2010, η ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΑΝ κατεύθυνε με σχετική της εγκύκλιο τις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών προκειμένου, με τη χρήση εμπειρογνωμοσυνών, να επισπευσθούν οι διαδικασίες σχεδιασμού, ωρίμανσης ή και παρακολούθησης της υλοποίησης των σχετικών δράσεων ενδιαφέροντος JESSICA.

Με την υπ΄αριθμ 35996/ ΕΥΣ 5362/ 20.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1388/Β΄/03.09.2010) συστήθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA και το Επενδυτικό Συμβούλιό του και εντάχθηκαν στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα οι σχετικές πράξεις. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης πιστώσεων από το ΠΔΕ, η μεταφορά των ανωτέρω ποσών στις 19.10.2010 καθώς και οι διαδικασίες καταχώρησης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και η συμμετοχή της πράξης στο αίτημα πληρωμής κοινοτικής συνδρομής.

Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου επεξεργάσθηκαν το σχεδιάγραμμα μηχανισμού και ροών του χρηματοδοτικού εργαλείου, προσδιόρισαν τους όρους σύστασης και λειτουργίας των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α.) και ενέκριναν την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για σύσταση των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.

Οι οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π ενέκριναν τα κριτήρια επιλογής Τ.Α.Α. και στις 18 Μαρτίου 2011 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ με την χρήση τεχνικής υποστήριξης αποτύπωσε την κατάσταση όσο αφορά τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες και συγκέντρωσε τα πορίσματα των παραπάνω εμπειρογνωμοσυνών καθώς και τις προτάσεις έργων των Περιφερειών. Ενδεικτικός κατάλογος έργων προφέρεται στην ιστοσελίδα www.jessicafund.gr, η οποία δημιουργήθηκε για την πλήρη ενημέρωση κοινού και ενδιαφερομένων φορέων όσο αφορά την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών του μηχανισμού στη Χώρα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια σειρά συσκέψεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο από την ΕΤΕπ όσο και στο πλαίσιο του Επενδυτικού Συμβουλίου και επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των ιδρυμάτων στο εργαλείο χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας JESSICA, εκπονήθηκε το απαραίτητο για το Σ.Δ.Ε ΕΣΠΑ εγχειρίδιο διοικητικών διαδικασιών του εργαλείου χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA.

Β. Ειδικά βήματα που έχουν ολοκληρωθεί

· Έχει εξασφαλισθεί σε συνεργασία με την DG COMP η συμβατότητα του σταδίου σύστασης Τ.Α.Α. με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

· Διεξαγωγή Ενημερωτικών εκδηλώσεων / ημερίδων σε 5 Περιφέρειες για την υλοποίηση του εργαλείου. (Θεσσαλονίκη: 4 Απριλίου 2011, Λάρισα: 5 Απριλίου 2011, Αθήνα: 11 Απριλίου 2011, Πάτρα: 12 Απριλίου 2011, Ηράκλειο: 14 Απριλίου 2011).
· Συμμετοχή των Περιφερειαρχών στο Επενδυτικό Συμβούλιο της 7 Ιουλίου 2011 για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή των Τ.Α.Α. μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης Τ.Α.Α.

· Καθορίστηκε το περιεχόμενο επιχειρησιακών συμφωνιών και επενδυτικών συμφωνιών και αποφασίστηκε από το Επενδυτικό Συμβούλιο η συμμετοχή των ΕΔΑ των Περιφερειών με συμβουλευτικό ρόλο στα Τ.Α.Α.
Γ. Εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης Τ.Α.Α.

Η ανοιχτή διεθνής διαγωνιστική διαδικασία, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά από την ΕΤΕπ, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή στις 9.12.2011 της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις οποίες συστήνονται τα Τ.Α.Α. και ειδικότερα για τις Περιφέρεις Αμιγούς Σύγκλισης την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). Το T.A.A. θα επενδύσει μέσα στην επόμενη τετραετία περίπου 85 εκατ. ευρώ (50 εκατ. στην Αττική, 15 εκατ. στη Δυτική Ελλάδα, 10 εκατ. στα Ιόνια Νησιά και 10 εκατ. στις Περιφέρειες του Στόχου 1 (Σύγκλιση) που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) σε έργα αστικής ανάπτυξης. Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικούς δικαιούχους / φορείς υλοποίησης (π.χ δήμοι, εταιρείες κ.ά) στη θεματική προτεραιότητ 61 συνολικού προϋπολογισμού 15 εκ. € και εντάχθηκε 1 πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 15 εκ €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν επίσης στο ποσό των 15 εκ. €.
Η πρωτοβουλία JESSICA παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις περιφέρειές τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.).

Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2011 ο δείκτης αποτελέσματος core με κωδ. 1: «νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 7,30.

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ η τιμή του δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 501 : «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται σε 93,07.

Ο δείκτης με κωδ. 36 : «Αριθμός έργων Εκπαίδευσης» ανέρχεται σε 8,00.

Ο δείκτης με κωδ. 37 : «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών» ανέρχεται σε 775,00.

Ο δείκτης με κωδ. 38 : «Αριθμός έργων τομέα Υγείας» ανέρχεται σε 1,00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νέων ΕΕΛ
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	8
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Αφετηρία 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός ΕΕΛ που αναβαθμίζονται
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία 
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δίκτυο ύδρευσης (χλμ)
	Επίτευγμα
	
	0
	5,70
	10,60
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	
	Αφετηρία 
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δίκτυο αποχέτευσης (χλμ) – (κωδ. 1033)
	Επίτευγμα
	
	0
	12,62
	12,62
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	Αφετηρία 
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός περιοχών NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Αφετηρία 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αίθουσες διδασκαλίας Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας που κατασκευάζονται / βελτιώνονται (αριθμός) –

(κωδ. 9502 & 9503)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	74
	22,90
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	
	Αφετηρία 
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	Αφετηρία 
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	100
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	Αφετηρία 
	148
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	Αφετηρία 
	5
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από νέους ΕΕΛ (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	3.500
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000

	
	Αφετηρία 
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (αριθμός) – (κωδ. 1024)
	Επίτευγμα
	
	0
	500
	39.879
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.000

	
	Αφετηρία 
	80.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης (αριθμός) – (κωδ. 1036)
	Επίτευγμα
	
	
	
	135
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.000

	
	Αφετηρία 
	40.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	Αφετηρία 
	16%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.000

	
	Αφετηρία 
	125.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.8.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Γενικά παρατηρείται καλός ρυθμός υλοποίησης στις Θεματικές Προτεραιότητες του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης (ΘΠ 45, 46), του τομέα παιδείας (ΘΠ 75), του πολιτισμού (ΘΠ 58, 59), της αστικής αναγέννησης (ΘΠ 61), της υγείας (ΘΠ 76), της πρόληψης κινδύνων (ΘΠ 53) και της τουριστικής ανάδειξης (ΘΠ 56). 

Στους υπόλοιπους τομείς έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των Θεματικών Προτεραιοτήτων, έχουν υποβληθεί προτάσεις και βρισκόμαστε στο στάδιο αξιολόγησης για ένταξη των πράξεων. Στη διάρκεια του νέου έτους προβλέπεται η υλοποίησή τους και η επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων του Άξονα. 
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΕ

Δεν σημειώνονται προβλήματα στην εκτέλεση των έργων.

3.9
ΑΞΟΝΑΣ 9
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

Στόχοι του άξονα προτεραιότητας 9 είναι :

α)
στον τομέα του περιβάλλοντος: η ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, η διαχείριση κινδύνων και η αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,

β)
στον τομέα της υγείας: η ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ανάπτυξη και προστασία της δημόσιας υγείας, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και η βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος,

γ)
στον τομέα της παιδείας: η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης,

δ)
στον τομέα του πολιτισμού: η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και η τόνωση της ζήτησης στον τομέα του πολιτισμού, και

ε)
στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης: η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η ενίσχυση των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών και η ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών.

Σύμφωνα με το νέο (Ε(2011) 6978/04.10.2011) χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 9 ανέρχεται σε 285.647.059 €. Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν εκχωρηθεί 275.647.059 € συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 9.
3.9.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Μέχρι τις 31.12.2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας εκδόθηκαν σαράντα μία (41) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 351.347.440,86 € (Δημόσια Δαπάνη), στις θεματικές προτεραιότητες:

44 - Διαχείριση και Διανομή Πόσιμου Ύδατος

45 - Διαχείριση και Διανομή Πόσιμου Ύδατος

46 - Επεξεργασία Υδάτων (Λύματα)

53 - Πρόληψη Κινδύνων

57 - Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομία

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση

69 -
Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

75 -
Υποδομές εκπαίδευσης

76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας

77 - Υποδομές στο τομέα της φροντίδας παιδιών

79 -
Άλλες Κοινωνικές Υποδομές

Εντάχθηκαν εκατόν εννενήντα μία (191) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 267.591.256,38 €, στις παραπάνω ΘΠ και οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 94.898.175,67 €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 45.427.460,97 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ)
Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα Προτεραιότητας 9.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€)
	Αριθμός
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	341.347.440,86
	188
	257.591.256,38
	34.827.460,99
	84.898.175,67

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣ
	10.000.000,00
	3
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	10.000.000,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	351.347.440,86
	191
	267.591.256,38
	44.827.460,99
	94.898.175,67


· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω άξονα προτεραιότητας η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε μέχρι 31.12.2011 στην έκδοση τριάντα οκτώ (38) προσκλήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 341.347.440,86 € στις ΘΠ: 44, 45, 46, 53, 57, 58, 59, 61, 69, 75, 76, 77 και, 79.
3.9.2
Πρόοδος χρηματοοικονομικών εργαλείων

Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA

Α. Γενική Πορεία εξέλιξης
Στις 1 Ιουλίου 2010 υπεγράφη η Σύμβαση Χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ΥΠΟΙΑΝ με την συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων, οι οποίοι υπέγραψαν στο σχετικό παράρτημα την δέσμευση των ανάλογων πόρων και την ένταξη των αντίστοιχων πράξεων στα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με συνολικούς πόρους ύψους 258.000.000 €. Ήδη από τον Ιούνιο 2010, η ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΑΝ κατεύθυνε με σχετική της εγκύκλιο τις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών προκειμένου, με τη χρήση εμπειρογνωμοσυνών, να επισπευσθούν οι διαδικασίες σχεδιασμού, ωρίμανσης ή και παρακολούθησης της υλοποίησης των σχετικών δράσεων ενδιαφέροντος JESSICA.

Με την υπ΄αριθμ 35996/ ΕΥΣ 5362/ 20.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1388/Β΄/03.09.2010) συστήθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA και το Επενδυτικό Συμβούλιό του και εντάχθηκαν στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα οι σχετικές πράξεις. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάθεσης πιστώσεων από το ΠΔΕ, η μεταφορά των ανωτέρω ποσών στις 19.10.2010 καθώς και οι διαδικασίες καταχώρησης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και η συμμετοχή της πράξης στο αίτημα πληρωμής κοινοτικής συνδρομής.

Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου επεξεργάσθηκαν το σχεδιάγραμμα μηχανισμού και ροών του χρηματοδοτικού εργαλείου, προσδιόρισαν τους όρους σύστασης και λειτουργίας των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α.) και ενέκριναν την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για σύσταση των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.

Οι οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π ενέκριναν τα κριτήρια επιλογής Τ.Α.Α. και στις 18 Μαρτίου 2011 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ με την χρήση τεχνικής υποστήριξης αποτύπωσε την κατάσταση όσο αφορά τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες και συγκέντρωσε τα πορίσματα των παραπάνω εμπειρογνωμοσυνών καθώς και τις προτάσεις έργων των Περιφερειών. Ενδεικτικός κατάλογος έργων προφέρεται στην ιστοσελίδα www.jessicafund.gr, η οποία δημιουργήθηκε για την πλήρη ενημέρωση κοινού και ενδιαφερομένων φορέων όσο αφορά την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών του μηχανισμού στη Χώρα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια σειρά συσκέψεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο από την ΕΤΕπ όσο και στο πλαίσιο του Επενδυτικού Συμβουλίου και επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των ιδρυμάτων στο εργαλείο χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας JESSICA, εκπονήθηκε το απαραίτητο για το Σ.Δ.Ε ΕΣΠΑ εγχειρίδιο διοικητικών διαδικασιών του εργαλείου χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA.

Β. Ειδικά βήματα που έχουν ολοκληρωθεί

· Έχει εξασφαλισθεί σε συνεργασία με την DG COMP η συμβατότητα του σταδίου σύστασης Τ.Α.Α. με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

· Διεξαγωγή Ενημερωτικών εκδηλώσεων / ημερίδων σε 5 Περιφέρειες για την υλοποίηση του εργαλείου. (Θεσσαλονίκη: 4 Απριλίου 2011, Λάρισα: 5 Απριλίου 2011, Αθήνα: 11 Απριλίου 2011, Πάτρα: 12 Απριλίου 2011, Ηράκλειο: 14 Απριλίου 2011).
· Συμμετοχή των Περιφερειαρχών στο Επενδυτικό Συμβούλιο της 7 Ιουλίου 2011 για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή των Τ.Α.Α. μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης Τ.Α.Α.

· Καθορίστηκε το περιεχόμενο επιχειρησιακών συμφωνιών και επενδυτικών συμφωνιών και αποφασίστηκε από το Επενδυτικό Συμβούλιο η συμμετοχή των ΕΔΑ των Περιφερειών με συμβουλευτικό ρόλο στα Τ.Α.Α.
Γ. Εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης Τ.Α.Α.

Η ανοιχτή διεθνής διαγωνιστική διαδικασία, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά από την ΕΤΕπ, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή στις 9.12.2011 της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις οποίες συστήνονται τα Τ.Α.Α. και ειδικότερα για τις Περιφέρεις Αμιγούς Σύγκλισης την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). Το T.A.A. θα επενδύσει μέσα στην επόμενη τετραετία περίπου 85 εκατ. ευρώ (50 εκατ. στην Αττική, 15 εκατ. στη Δυτική Ελλάδα, 10 εκατ. στα Ιόνια Νησιά και 10 εκατ. στις Περιφέρειες του Στόχου 1 (Σύγκλιση) που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) σε έργα αστικής ανάπτυξης. Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικούς δικαιούχους / φορείς υλοποίησης (π.χ δήμοι, εταιρείες κ.ά) στις θεματικές προτεραιότητες 44, 59 και 61 συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. € και εντάχθηκαν 3 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 10 εκ €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν επίσης στο ποσό των 10 εκ. €.
Η πρωτοβουλία JESSICA παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις περιφέρειές τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.).

Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος

Η τιμή του δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 501 : «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται σε 71,33.

Η τιμή του δείκτη με κωδ. 25: «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων» ανέρχεται σε 25.358,00.

Η τιμή του δείκτη με κωδ. 26: «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων» ανέρχεται σε 3.200,00.

Η τιμή του δείκτη με κωδ. 32: «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας» ανέρχεται σε.

Η τιμή του δείκτη με κωδ. 34: «Αριθμός έργων Τουρισμού» ανέρχεται σε 3,00.

Η τιμή του δείκτη με κωδ. 36: «Αριθμός έργων Εκπαίδευσης» ανέρχεται σε 21,00.

Η τιμή του δείκτη με κωδ. 37: «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών» ανέρχεται σε 5.361,00.

Η τιμή του δείκτη με κωδ. 41: «Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους» ανέρχεται σε 4,00.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του προγράμματος (εκροές και αποτελέσματα) βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ μέχρι 31.12.2011.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Εκροές
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός ΕΕΛ που αναβαθμίζονται
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	3
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	Αφετηρία 
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ) –

(κωδ. 1033)
	Επίτευγμα
	
	0
	309,14
	230,29
	18,01
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται –

(κωδ. 1001)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	1
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Αφετηρία 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός υφιστάμενων ΧΑΔΑ
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	Αφετηρία 
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	Αφετηρία 
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού), (αρ. κλινών) – (κωδ. 9013)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	543,00
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	434

	
	Αφετηρία 
	1.868
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	Αφετηρία 
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας (αριθμός) – (κωδ. 9006)
	Επίτευγμα
	
	0
	4
	0
	1
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	Αφετηρία 
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός) –

(κωδ. 9401)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	9
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	
	Αφετηρία 
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται (αριθμός) –

(κωδ. 3301)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	1
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	
	Αφετηρία 
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κατασκευή / αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΕΙ - ΤΕΙ (m2)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	14
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.000 m2

	
	Αφετηρία 
	22.540 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αίθουσες διδασκαλίας α’ & β’ βάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός) – (κωδ. 9502, 9503)
	Επίτευγμα
	
	
	
	15
	109
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Αφετηρία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" 2007 – 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
	Δείκτες 
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Αποτελέσματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΕΕΛ (ισοδύναμος πληθυσμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	320.000

	
	Αφετηρία 
	300.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(κωδ. 9504) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (ισοδύναμος πληθυσμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	50.000
	90.072
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	490.000

	
	Αφετηρία 
	420.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται (%)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23%

	
	Αφετηρία 
	39%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αριθμός)
	Επίτευγμα
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Στόχος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.000

	
	Αφετηρία 
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.9.3
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στην ένταξη πράξεων στο τομέα της υγείας τα οποία οφείλονται κύρια στο επίπεδο ωριμότητας των έργων. Θέματα που αφορούν στην έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν βελτιωθεί.

Στους άλλους τομείς δεν παρουσιάσθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την ένταξη και τη συμβασιοποίηση πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 9. Ειδικότερα, για την επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των έργων έγινε προσπάθεια κατά τη φάση ένταξης των έργων να γίνεται και έλεγχος των τευχών δημοπράτησης ώστε να είναι δυνατή η άμεση δημοπράτηση των έργων. Καθυστερήσεις εμφανίζονται στην υλοποίηση των έργων κύρια λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναδόχων για ομαλή υλοποίηση των έργων καθώς και του χαμηλού ορίου πληρωμών στη συλλογική απόφαση της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 031/8) από την οποία χρηματοδοτούνται τα έργα.

3.10.1
ΑΞΟΝΑΣ 10.1
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας»
Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που ανήκουν στο στόχο σύγκλισης – phasing out, εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το νέο (Ε(2011) 6978/04.10.2011) χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10 ανέρχεται σε 33.240.000 €.
Μέχρι τις 31.12.2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας εκδόθηκαν σαράντα οκτώ (48) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 25.843.068,89 € (Δημόσια Δαπάνη), στις θεματικές προτεραιότητες:

85 – Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, και
86 – Αξιολόγηση και μελέτες – ενημέρωση και επικοινωνία
Εντάχθηκαν εννενήντα τέσσερεις (94) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 25.769.167,70 €, στις παραπάνω ΘΠ και οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 5.973.045,35 €, ενώ οι πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 805.001,02 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης:

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
· Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολογησης  Αναπτυξιακων Προγραμματων (ΕΥΣΑΑΠ)
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

· ΜΟΔ ΑΕ

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€)
	Αριθμός
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	5.124.095,69
	34
	4.155.717,03
	0,00
	1.966.500,13

	ΕΥΔ ΕΠΑΕ – ΠΚΜ
	4.160.948,85
	34
	3.432.983,63
	0,00
	1.624.500,11

	ΕΥΔ ΕΠΑΕ – ΠΔΜ
	1.292.000,00
	
	1.100.000,00
	0,00
	293.400,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	3.093.973,20
	46
	4.330.450,67
	0,00
	2.213.188,3

	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – ΠΚΜ
	2.548.975,20
	46
	3.577.328,82
	0,00
	1.828.285,99

	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ – ΠΔΜ
	544.998,0
	
	753.121,8
	0,00
	384.902,31

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΚΜ/ΠΔΜ
	3.170.000,00
	12
	2.828.000,00
	805.001,04
	1.793.356,92

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΚΜ
	1.878.000,00
	9
	1.728.000,00
	608.801,04
	1.499.956,92

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΔΜ
	1.292.000,00
	3
	1.100.000,00
	196.200,00
	293.400,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣΣΑΑΠ
	14.455.000,00
	2
	14.455.000,00
	0,00
	0,00

	ΕΥΣΣΑΠ ΠΚΜ
	4.970.000,00
	2
	9.485.000,00
	0,00
	0,00

	ΕΥΣΣΑΠ ΠΔΜ
	9.485.000,00
	
	4.970.000,00
	0,00
	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	25.843.068,89
	94
	25.769.169,70
	805.001,02
	5.973.045,35


3.10.1.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Παρουσιάζεται στη συνέχεια η πρόοδος υλοποίησης του άξονα ανά διαχειριστικό εταίρο.
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μέχρι τις 31.12.2011 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύτηκαν επτά (7) προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους 2,9 εκ. € και εντάχθηκαν δέκα (10) πράξεις ύψους 2,9 εκ. € σε όρους συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, στους παρακάτω κωδικούς θέματος προτεραιότητας:
· 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση»

· 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία»

Υπογράφτηκαν συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  ύψους 1,5 εκ. € και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 608,8 χιλ. € συγχρ/νης Δημόσιας Δαπάνης.

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το συνολικό ποσό εκχωρήσεων του Άξονα στην ΕΔΑ/ΠΔΜ ανέρχεται σε 3.199.034 €. 

Μέχρι τις 31.12.2011 δημοσιεύτηκαν τρεις (3) προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ποσού 1,29 εκ. € στις Θεματικές Προτεραιότητες 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση» και  86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία». 

Εντάχθηκαν τρεις (3) πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1,10 εκ. €, στις Θεματικές Προτεραιότητες 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση» και  86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία». 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 0,29 εκ. € (9,2% του Άξονα ή 0,3% των νομικών δεσμεύσεων του προγράμματος), και οι  πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) ανήλθαν σε 0,29 εκ. €  (9,3% του Άξονα ή 0,4% των πληρωμών του προγράμματος).  

Ειδικότερα το 2011, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.1, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν προχώρησε σε δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν σημειώθηκαν νέες εντάξεις πράξεων, νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Στον Άξονα Προτεραιότητας  10 του ΠΕΠ, περιλαμβάνονται οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας για τη Βέλτιστη Τεχνική Υποστήριξη των βασικών δράσεων του Προγράμματος και των αρμοδίων φορέων. Οι δράσεις αυτές, ανήκουν στους ΚΘΠ 85 και 86, και αφορούν την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών , την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους, την απαραίτητη ενημέρωση και τη δημοσιοποίηση των βασικών Δράσεων του Προγράμματος στο σύνολο της Χώρας. Τα έργα είναι δηλαδή οριζόντιου χαρακτήρα. Πρόκειται για 16 παρεμβάσεις και 17 ενταγμένα έργα, με  Δ.Δ. 3,4 εκ. € στην Κεντρική και 0,7 εκ. € στην Δυτική Μακεδονία. Τα έργα υλοποιούνται.
· ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης που αφορούν την εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ - ΠΔΜ» του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007 – 2013 και του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία) 2007 – 2013  υλοποιείται από κοινού μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση η πρόσκληση 3 με συνολικό προϋπολογισμό 2.978.246,00 €, εκ των οποίων προϋπολογισμός πρόσκλησης 1.779.024,00 € είναι στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 85 και προϋπολογισμός πρόσκλησης 1.199.222,00 € είναι στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 86 και η πρόσκληση 27 με συνολικό προϋπολογισμό 115.727,20 € στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 86.

Στις παραπάνω προσκλήσεις 3 και 27 του άξονα προτεραιότητας 10 του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Δυτική Μακεδονία) 2007 – 2013 έχουν ενταχθεί, μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και μέχρι 31/12/2011, συνολικά 46 πράξεις Π/Υ ένταξης 4.330.450,67 €, συμβάσεις 2.213.188,30 € και πιστοποιημένες δαπάνες 1.711.051,13 €, εκ των οποίων 16 πράξεις Π/Υ ένταξης 2.901.394,80 €, με συμβάσεις 1.519.642,53 € και πιστοποιημένες δαπάνες 1.313.127,45 € είναι στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 85, και 30 πράξεις Π/Υ ένταξης 1.429.055,87 €, με συμβάσεις 693.545,77 € και πιστοποιημένες δαπάνες 397.923,67 € είναι στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 86. Όλες οι παραπάνω πράξεις είναι οριζόντιες.
· ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ α.ε.)

Με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ ανέλαβε τον ρόλο του  κεντρικού μηχανισμού για την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η ΜΟΔ διαθέτει Ομάδες Κρούσης οι όποιες παρέχουν ολοκληρωμένη και συστηματική συμβουλευτική και επιτόπου τεχνική υποστήριξη προς τους φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ωστόσο λόγω του μεγάλου πλήθους των δικαιούχων του ΕΣΠΑ, του ακόμα μεγαλύτερου πλήθους των έργων που βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο υλοποίησης και του κινδύνου της μη απορρόφησης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων αποφασίστηκε να εκχωρηθούν στη ΜΟΔ αρμοδιότητες διαχείρισης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης μέσω των αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, προκειμένου να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια, όπου αυτή χρειάζεται, για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων
Η ΜΟΔ α.ε. ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη » με την απόφαση 55055/ΕΥΣ5919/15.12.2011 και της εκχωρήθηκε προϋπολογισμός 4 εκ. € συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της η ΜΟΔ  δημιούργησε ένα «εργαλείο» Τεχνικής Βοήθειας που έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει οριζόντια τους Καλλικρατικούς Δήμους της επικράτειας που διαπιστωμένα υστερούν στην υλοποίηση και ωρίμανση των έργων τους χρηματοδοτώντας την εκπόνηση και επικαιροποίηση μελετών, την παρακολούθηση ενταγμένων έργων που οι ίδιοι οι Δήμοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν καθώς και κάθε ενέργεια ωρίμανσης και προετοιμασίας προτάσεων για ένταξη νέων έργων μέσω συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης. Η ΜΟΔ απέστειλε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων σε όλους τους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής (38 Δήμοι) και Δυτικής Μακεδονίας (12 Δήμοι) στην κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης  και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων » προϋπολογισμού 2,5 εκ. €.

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει μία πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000€, με δυνατότητα πολλαπλών αναθέσεων σε ένα υποέργο. Η ΜΟΔ με συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων σύμφωνα και με το Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ μεριμνά για την ορθή διαχείριση των πόρων , την σύνδεση των παραδοτέων των Δήμων με έργα προκειμένου να τεκμηριώνεται η συμβολή του «εργαλείου» της ΜΟΔ  στην επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
Παρακολούθηση δεικτών προγράμματος και δεικτών προγράμματος

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ η τιμή του δείκτη παρακολούθησης με κωδ. 501 : «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται σε 0,17.

3.10.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους
Δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1.

3.10.2
ΑΞΟΝΑΣ 10.2
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

3.10.2.1
Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Σύμφωνα με το νέο (Ε(2011) 6978/04.10.2011) χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 11 ανέρχεται σε 11.294.118 € και η Κοινοτική Συμμετοχή σε 9.600.000 €. Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχαν εκχωρηθεί μέχρι 31.12.2011 10.994.460 € συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 11.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω άξονα προτεραιότητας η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε μέχρι 31.12.2011 στην έκδοση δύο (2) προσκλήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.469.000 € στις θεματικές προτεραιότητες:

85 / Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

86 / Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Μέχρι 31.12.2011 εντάχθηκαν είκοσιτέσσερεις (24) πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.223.853 € (Κ.Σ. 2.740.275 €), οι συμβάσεις ανήλθαν σε 2.222.888,76 € και οι πληρωμές σε 1.225.885,61 € (Κ.Σ. 1.164.591 €).

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα Προτεραιότητας 10.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.2

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

	Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	
	Συνολική ΔΔ (€)
	Αριθμός
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)
	Συγχρ. ΔΔ (€)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	88.469.000,00
	24
	3.223.853,00
	1.225.885,61
	2.222.888,76

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	88.469.000,00
	24
	3.223.853,00
	1.225.885,61
	2.222.888,76


Παρακολούθηση δεικτών κορμού

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι το τέλος του 2011 ο δείκτης core 1 : νέες «θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 1.

Παρακολούθηση δεικτών προγράμματος και δεικτών προγράμματος

Σε επίπεδο δεικτών αναφέρεται ότι ο δείκτης αποτελέσματος core με κωδ. 1 : «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται στο τέλος του 2011 σε 1.

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 501 : «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» ανέρχεται στο τέλος του 2011 σε 0,39.

3.10.2.2
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Δεν παρουσιάσθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την ένταξη πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1
Αποτελέσματα από την Ενσωμάτωση αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έχουν ενσωματωθεί στα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων του Προγράμματος. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος προβλέπει την επισκόπηση των αποτελεσμάτων.
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού EK 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 έχουν ληφθεί οι εξής πρωτοβουλίες:

Στο επίπεδο του σχεδιασμού

Κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την προετοιμασία εφαρμογής του ΕΠ, ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης. 

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Ε.Π. περιλαμβάνουν: 

(i)
Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών, που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. 

(ii)
Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. 

(iii)
Την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π., την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.

(iv)
Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.

Ειδικότερα :

Το θέμα της διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και αντιμετωπίζεται στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας μέσω της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στην υγεία κλπ. ευπαθών ομάδων πληθυσμού καθώς και της εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης (άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού).

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση,  καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ , το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Μακεδονίας Θράκης διασφαλίζει : 

· την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες περιλαμβάνει
· καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων του.
Στο επίπεδο των διαδικασιών επιλογής έργων

Με τη διεξαγωγή της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013 εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και δύο σχετικά κριτήρια επιλογής πράξεων, το Β3 «Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση» και Β4 «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία».

Κατά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013», που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 7 Ιουνίου του 2010, διατυπώθηκε πρόταση από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με το κριτήριο Β4 «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», ότι θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή «Ναι» και όχι την τιμή «Δεν απαιτείται» κατά την αξιολόγηση όλων των κατηγοριών πράξεων.

Επίσης, κατά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013», προτάθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία οι δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης να είναι πλήρως προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία και να συμμορφώνονται με το πρότυπο WCAG του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium.

Συγκεκριμένα: 

Στο υποκριτήριο Β3 «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση», εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. 

Στο υποκριτήριο Β4 «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη / δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμΕΑ όπου εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση:  

(1)
Ν.2831/2000 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/1985 Γενικός οικοδομικός κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις" αρ.18  και 28, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(2)
Υ.Α. 52487/2002 "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια",

(3)
Υ.Α. 52488/2002 "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών",

(4)
"Οδηγίες σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑμΕΑ" του ΥΠΕΧΩΔΕ, και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δομημένο περιβάλλον: 

(4.1)
οριζόντια προσβασιμότητα  (προσβάσιμες διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, προσβάσιμη είσοδος, πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) 

(4.2)
κατακόρυφη προσβασιμότητα (ανελκυστήρας, κλιμακοστάσιο κ.λπ.) 

(4.3)
προσβάσιμοι χώροι υγιεινής

(4.4)
σήμανση σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κλπ)

(4.5)
κατάλληλα μέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών κ.λπ..
· ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, η οποία και διασφαλίζεται κυρίως μέσω : 

- Της εφαρμογής  της τήρησης  των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας των ατόμων με αναπηρία στα κριτήρια επιλογής πράξεων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η κάθε δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ως προς την πρόσβαση στο φυσικό ή και δομημένο περιβάλλον, ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για την εξειδίκευση του γενικού κριτηρίου η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία που αποτελεί και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
- Της πρόβλεψης, στις ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δράσης προώθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ενσωματώνει την παραπάνω απαίτηση του Κανονισμού στο Κεφάλαιο 2.3.4 περί συνάφειας των στόχων του προγράμματος με την προώθηση της ενσωμάτωσης των φίλων και της ισότητας των ευκαιριών.

Στους Οδηγούς Εφαρμογής των πράξεων ενισχύσεων που εγκρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, προβλέπονται μέτρα που συμβάλλουν στην αρχή της μη διάκρισης. Συγκεκριμένα εξετάζεται η τήρηση της μη διάκρισης σε κάθε Οδηγό που εγκρίνεται, ενώ όπου το αντικείμενο το επιτρέπει προβλέπονται δαπάνες για ενέργειες κατάλληλης διαμόρφωσης των χώρων για πρόσβασή τους από ΑμεΑ, όπως φαίνεται στη συνέχεια.

Οδηγοί Εφαρμογής που εγκρίθηκαν το 2011:

Ι. Εναλλακτικός Τουρισμός

Εκτός από τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης που δεσμεύει τον επενδυτή να προβεί σε δαπάνες για ΑΜΕΑ όταν δεν διαθέτει ήδη σχετικές υποδομές, για την προσβασιμότητα του χώρου, είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες για ανάπτυξη τουριστικών υποδομών για παροχή υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, που απευθύνονται και σε ειδικές ομάδες επισκεπτών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ και συγκεκριμένα, άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης ή ακοής, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ. Ζητούμενο είναι η διασφάλιση υποδομών και συνθηκών προσβασιμότητας για διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες. Επιπλέον στο Πρόγραμμα αυτό, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις ενέργειες προβολής και πληροφόρησης (π.χ. διαφημιστικά έντυπα σε γραφή Μπράιγ, εφαρμογή πρωτοκόλλου W3C στις ιστοσελίδες κ.λπ.).

ΙΙ. Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Στον Οδηγό προβλέπεται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης που δεσμεύει τον επενδυτή να προβεί σε δαπάνες για ΑΜΕΑ όταν δεν διαθέτει ήδη σχετικές υποδομές.
ΙΙΙ. Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών

Στον Οδηγό Εφαρμογής, περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων και εκείνες που αντιστοιχούν σε πρόσληψη και απασχόληση (για συνολική διάρκεια ενός έτους)  ως πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ),  με εφαρμογή του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40)
Οδηγοί Εφαρμογής που είχαν εγκριθεί έως τέλος του 2010:

ΙV. Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Οδηγών προβλέπονται δαπάνες ειδικών υποδομών και κτιριακών υποδομών όπου λείπουν, για την αύξηση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, στα κριτήρια επιλεξιμότητας και για την τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου απαιτούνται παρεμβάσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλοντα χώρο καθώς και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. 

V. Πράσινες Υποδομές, Πράσινη Επιχείρηση, Μεταποίηση σε νέες συνθήκες

Ισχύουν τα παραπάνω σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες. Επιπλέον, στον Οδηγό προβλέπεται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης που δεσμεύει τον επενδυτή να προβεί σε δαπάνες για ΑΜΕΑ όταν δεν διαθέτει ήδη σχετικές υποδομές.

VI. Πράσινος Τουρισμός

Προβλέπονται δαπάνες για μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό που αυξάνουν τη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, στον Οδηγό προβλέπεται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης που δεσμεύει τον επενδυτή να προβεί σε δαπάνες για ΑΜΕΑ όταν δεν διαθέτει ήδη σχετικές υποδομές.

VII. Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Στον Οδηγό προβλέπεται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης που δεσμεύει τον επενδυτή να προβεί σε δαπάνες για ΑΜΕΑ όταν δεν διαθέτει ήδη σχετικές υποδομές.
Να σημειωθεί ό,τι στις δράσεις υποδομής και σύμφωνα με το ΣΔΕ, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών Δελτίων, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού (Βλ. Κριτήριο Β3, «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση», του Φύλλου Αξιολόγησης Πράξης). Επιπλέον εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ, για παράδειγμα πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δομημένο περιβάλλον, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, ηχητική και οπτική σήμανση, πρόσβαση στις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (βλ. Κριτήριο Β4 «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία»).

· ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, με τους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Στόχους που έχει θέσει και σύμφωνα με το Άρθρο 16, Καν. 1083/2006, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των ατόμων με Αναπηρία. 

Το Πρόγραμμα, στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών e-Europe 2005 και i-2010, του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, στοχεύει στην, χωρίς διακρίσεις, ισότιμη πρόσβαση των όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος στις γεωγραφικές και ηλικιακές του εκφάνσεις. 

Τα μέτρα που υιοθετούνται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν: 

(i)
Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Σημειώνεται ότι, στις Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος το 25% των ορισμένων εκπροσώπων ήταν γυναίκες, ενώ στην Επιτροπή συμμετέχουν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και η Γενική Γραμματεία Ισότητας. 

(ii)
Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2011, οργανώθηκαν ημερίδες στις περιφέρειες Της χώρας για την άμεση και πληρέστερη ενημέρωση των Δικαιούχων του Προγράμματος αναφορικά με τις προσκλήσεις, την υποβολή προτάσεων πράξεων, τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, κ.ο.κ. 

Επιπρόσθετα, οι επιμέρους προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και άλλες ιστοσελίδες, παράλληλα λειτούργησε στην ΕΥΔ helpdesk για το σύνολο των υποψήφιων Δικαιούχων, διευκρινίζοντας τις απορίες τους, ενώ η νέα ιστοσελίδα www.digitalplan.gov.gr εμπλουτίσθηκε με περισσότερη πληροφόρηση για τις νέες προσκλήσεις.

Περαιτέρω, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση κατά το έτος 2011, έλαβαν υπόψη την απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΨΣ (στις 04.06.2010) αναφορικά με την "εξέταση του τρόπου με τον οποίο η πράξη πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ, ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με την χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών". Παράλληλα, υιοθετήθηκε η αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους», για την εφαρμογή των προϋποθέσεων και των όρων προσβασιμότητας στις ΤΠΕ για τα άτομα με αναπηρία. 

Οι εν λόγω προϋποθέσεις βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, δηλ. στις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στη πλέον πρόσφατη έκδοση Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. Κατόπιν τούτου, οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ή διαδικτυακές εφαρμογές πρέπει κατ΄ ελάχιστον να συμμορφώνονται με τους προαναφερόμενους κανόνες. 

Οι ωφελούμενοι του συνόλου των εν λόγω παρεμβάσεων αφορούν στους κατοίκους αγροτικών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε άτομα με αναπηρία, όπου το ψηφιακό χάσμα εμφανίζεται εντονότερο.
· ΕΥΔ ΕΠΕΠ
Οι εκχωρημένοι πόροι για πράξεις αρμοδιότητας ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ είναι ουδέτερες ως προς τη διασφάλιση της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
4.2
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με τη διαδικασία του ετησίου προγράμματος τεχνικής βοήθειας για το 2011 εγκρίθηκαν νέες πράξεις που προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015 και αφορούν στην πληροφόρηση και δημοσιότητα προς δικαιούχους και ευρύ κοινό των παρεμβάσεων του προγράμματος, σε συμβούλους τεχνικής υποστήριξης υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στην υποστήριξη της λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΔΑ ΠΚΜ με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και στην υποστήριξη της λειτουργίας υπηρεσιών της ΠΚΜ που εμπλέκονται σημαντικά στην υλοποίηση του προγράμματος.
Το 2011 και στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» σε φάση υλοποίησης βρίσκονταν τα εξής: 

1. «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης των Υ.ΠΕ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ύψους 150.000 € Δημόσιας Δαπάνης. Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διασφάλιση της ταχύτερης και πληρέστερης υποβολής Τεχνικών Δελτίων έργων/προμηθειών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης και 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης για ένταξη στο ΕΣΠΑ. 

2. «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΔΔΕ/ΠΚΜ για την αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής», ύψους 60.000 € Δημόσιας Δαπάνης. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΔΕ/ΠΚΜ από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες (τεχνικούς, οικονομικούς, νομικούς), για τη συγκρότηση «ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ». Συγκεκριμένα προβλέπεται η υποστήριξη του φορέα για τη σύνταξη αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής (ΑΕΠ) με όλα τα αναγκαία παραρτήματά της, της μελέτης κόστους – οφέλους και της δήλωσης NATURA συμπεριλαμβανομένων, για τα ενταγμένα έργα της Υπηρεσίας στο Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013, προϋπολογισμού άνω των 50.000.000 €.
3. Ενισχύθηκε το 1ο εξάμηνο η λειτουργία του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το 2ο εξάμηνο του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με εξειδικευμένη συμβουλευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από Νομικό και Μηχανικό για τα έργα του ΕΣΠΑ που αφορούν στο ΕΠ ΜΑΘΡΑ για την ΠΚΜ 
Στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία»:
1. Εκτός της διαδικασίας του ετησίου προγράμματος τεχνικής βοήθειας και του ΠΔ 4/2002, δόθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης τεχνικών μελετών για την ωρίμανση σημαντικών έργων του προγράμματος.  Έτσι εντάχθηκε πράξη που αφορά στην ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης της Ε.Ο. Θεσσαλονίκη - Έδεσσα.   
2. Υλοποιήθηκαν Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τις δράσεις του Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες και εμφανίζονται αναλυτικά στην ενότητα 4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
3. Συνεχίστηκε το 2011, η «Υποστήριξη της λειτουργίας της  Διαδικτυακής Πύλης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ύψους 60.000 € Δημόσιας Δαπάνης. 
Τέλος, με χρηματοδότηση εθνικής και συγχρηματοδοτούμενης τεχνικής βοήθειας, η ΕΔΑ ΠΚΜ πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001:2008  στο πεδίο εφαρμογής: «Δημοσιονομική Διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», τον Δεκέμβριο του 2011 από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013 για το έτος 2011 εγκρίθηκε στις 07.04.2011 (αρ. πρωτ. 15470 / ΕΥΣΣΑΑΠ 697 / 07.04.2011, ΑΔΑ:4ΑΓΡΦ-Ρ, απόφαση του υφυπουργού οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας) και τροποποιήθηκε πέντε φορές κατά τη διάρκεια του έτους (02/05, 01/08, 10/11, 20/12, 23/12). 

Κατά τη διάρκεια του 2011 και στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας 85 «Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος» έγινε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (10/03/2011), για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης στους τομείς Υγεία και Πρόνοια (ΚΘΠ 76 και 79) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 106.600 € (εκατόν έξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ). 

Πρόκειται για το 8ο υποέργο της  ενταγμένης πράξης ‘’Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης προς την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2009-2010’’. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Π.Κ.Μ. – Π.Δ.Μ.» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διασφάλιση της ταχύτερης και πληρέστερης υποβολής Τεχνικών Δελτίων έργων/προμηθειών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Δυτικής Μακεδονίας της 3ης και 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης για ένταξη στο ΕΣΠΑ.
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Κατά το έτος 2011 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.2 «Τεχνική Υποστήριξης της Εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω αναφερόμενες ενέργειες:

Α. Στη θεματική προτεραιότητα 85:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, εντάχθηκαν 17 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.501.685 €, οι οποίες αφορούν Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και τελικών δικαιούχων, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού, έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού της Ε.Δ.Α - Π.Α.Μ.Θ και έξοδα δικαστικού επιμελητή.
Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.115.551,65 €, που αφορούν πράξεις που εντάχθηκαν τόσο το 2010 όσο και το 2011 και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 452.342,16 €.

Β. Στη θεματική προτεραιότητα 86:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, εντάχθηκαν 7 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.722.168 € και οι οποίες αφορούν δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.107.337,11 € (για εκπόνηση μελετών και δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας), που αφορούν πράξεις που εντάχθηκαν τόσο το 2010 όσο και το 2011 και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 773.536,45 €.
· ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΠ ΨΣ)
Μακεδονία - Θράκη (Κεντρική Μακεδονία)

Στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και όσον αφορά τα εκχωρούμενα ποσά των Περιφερειών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία της Κοινωνίας Της Πληροφορίας Α.Ε. και τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.. Οι δύο φορείς (συγχωνεύθηκαν πλέον σε έναν) υλοποιούν πράξεις ΤΠΕ. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μέσω προγραμματικών συμφωνιών, καθίσταται δικαιούχος πράξεων, διευκολύνοντας με την τεχνογνωσία της την υλοποίηση σύνθετων έργων ή/και δικαιούχων που χρήζουν εξειδικευμένης υποστήριξης.

Επίσης μέσω της μέσω της πρόσκλησης 27, εντάχθηκαν πράξεις που αφορούσαν την Τεχνική Υποστήριξη δικαιούχων όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και η ΚτΠ Α.Ε. για συγκεκριμένα έργα της.

Η πρόοδος των ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής που εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της Εκχώρησης του ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη (Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, αναφέρονται στους Κωδικούς Προτεραιότητας 85 και 86, με τίτλο: «Προετοιμασία Εφαρμογή – Παρακολούθηση – Επιθεώρηση» και «Αξιολόγηση, Μελέτες, Ενημέρωση, Επικοινωνία» αντίστοιχα, και παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

	Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας
	Αρ. έργων
	Προϋπολογισμός (ΔΔ)
	Συμβάσεις (ΔΔ)
	Δαπάνες (ΔΔ)

	85
	17
	5.000.000
	1.115.551,65
	452.342,16

	86
	7
	3.469.000
	1.107.337,11
	773.536,45

	Σύνολο 
	24
	8.469.000
	2.222.888,76
	1.225.885,61


· ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, για τις οποίες είχε εκδοθεί πρόσκληση έως 31.12.2011 και ο βαθμός υλοποίησής του φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρόκειται μεταξύ άλλων για την Τεχνική Υποστήριξη των Φορέων Προγραμματισμού και Εφαρμογής των Υπουργείων (τομείς Ενέργειας – Φυσικού πλούτου – Μεταποίησης, Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας, Εμπορίου – Καταναλωτή, Τουρισμού), καθώς και Μελέτες και Υποστηρικτικές Ενέργειες (όπως Αξιολόγηση Κρατικών Ενισχύσεων, Μονάδα Δικαίου Ενέργειας ή Δημοσιότητα) για την υλοποίηση ενταγμένων δράσεων του Προγράμματος. 

Τα έργα συμβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών δράσεων όποτε αυτό απαιτείται, στην ορθή Διαχείριση των έργων από τους Δικαιούχους, τους ΕΦΔ και την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, καθώς και στην προβολή των Δράσεων που προκηρύσσονται και υλοποιούνται.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ ΕΠΑΕ διοργάνωσε σεμινάρια, σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, το ΟΠΣ ΕΣΠΑ, το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο, το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τη νέα Υπουργική Απόφαση για την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής.
· ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ
Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής στην ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ.

4.3
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

ΕΣΠΑ

1. Ενέργειες Πληροφόρησης 

Α. Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ www.espa.gr
Η διαδικτυακή πύλη www.espa.gr περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ .

Η πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System – CMS), το οποίο επιτρέπει την αποκεντρωμένη εισαγωγή περιεχομένου από εξουσιοδοτημένους χρήστες στο www.espa.gr και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με μία μόνο διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

· Ο κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

· Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων 

· Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Helpdesk), όπου στελέχη της Μονάδας Γ΄ Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΣΣΑΑΠ διαχειρίζονται μεγάλο εύρος ερωτημάτων για πληροφορίες και ευκαιρίες μέσα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

· Δυνατότητα εγγραφής που παρέχει:

· Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων-Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert)

· Προσωπικό χώρο με τίτλο: «Οι προκηρύξεις μου»

· Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 1.300 αρχεία

· Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου – RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης επιλεγμένου περιεχομένου  κ.α.
Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr για το έτος 2011:
	www.espa.gr
	ΙΑΝ – ΔΕΚ 2011

	Visits (επισκέψεις)
	1.109.665

	UniqueVisitors (μοναδικοί επισκέπτες) 
	546.855

	Επισκέψεις σελίδων (pageviews)
	4.339.407

	Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων 
	3,91

	Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site
	3,51 minutes

	Νέοι επισκέπτες
	47,25%


Η Μηχανή αναζήτησης (search engine)  προσκλήσεων – προκηρύξεων που ενσωματώνει όλες τις προσκλήσεις/προκηρύξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων για όλες τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων (φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες) περιέχει αυτή τη στιγμή περισσότερες από 750 ενεργές προσκλήσεις/προκηρύξεις. Η συγκεκριμένη σελίδα σημειώνει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα καθώς το έτος 2011 δέχθηκε 983.474 επισκέψεις. Συνολικά συγκεντρώνει 1.410 προσκλήσεις. Επίσης, μέσω του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης (helpdesk) του ΕΣΠΑ διεκπεραιώθηκαν συνολικά 1.583 ερωτήματα. Σημειώνεται ότι στο τέλος του έτους 2011, το www.espa.gr είχει 11.856 εγγεγραμμένους χρήστες.
Β. Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr
O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική ομάδα υπευθύνων περιεχομένου από στελέχη των ΔΑ/ΕΔΑ συγκεκριμένων προγραμμάτων, η οποία και τροφοδότησε αρχικά το νέο διαδικτυακό τόπο και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν  ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του. 

Για την εξασφάλιση της πληρότητας και της ομοιογένειας των στοιχείων που αναρτώνται στο www.anaptyxi.gov.gr πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τους υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκδόθηκαν οδηγίες από την ΕΥΣΣΑΠ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ, για την επεξεργασία/παρουσίαση  των δεδομένων του ΟΠΣ στο νέο εργαλείο ανοικτής διαδικτυακής πρόσβασης.

Γ. Η διαδικτυακή πλατφόρμα www.StartupGreece.gov.gr
Η διαδικτυακή πλατφόρμα www.StartupGreece.gov.gr είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης που αναπτύχθηκε με στόχο την ενίσχυση της νεανικής, νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.  Πιο συγκεκριμένα:

· παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει την επιχείρησή του στην Ελλάδα (κίνητρα, χρηματοδότηση, νομικό πλαίσιο, έρευνες)

· χρησιμοποιεί τα social media για να φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, φορείς, για να γεννηθούν συνεργασίες και επενδυτικά σχέδια

· απαντά στον πολίτη έγκαιρα και εμπεριστατωμένα

· προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το διάλογο, τη λογοδοσία.

Είναι ένα "no stop shop" για να εμπνεύσει και να βοηθήσει έμπρακτα τους νέους να πιστέψουν στις ιδέες τους, να καλλιεργήσουν την καινοτομία, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Συνδυάζει μια online κοινότητα επιχειρηματικότητας με μια βάση γνώσης και πληροφορίας ειδικευμένης στο επιχειρείν.
Η βάση γνώσης και πληροφορίας περιλαμβάνει:

· Χρηματοδοτήσεις δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας ώστε να είναι συγκεντρωμένοι σε μια ιστοσελίδα όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για τον επιχειρηματία ή για όποιον ενδιαφέρεται να επιχειρήσει

· Διαδικασίες, νόμους και διατάξεις ώστε να υπάρχει μια συνεκτική βάση-οδηγός για τον επιχειρηματία, υποψήφιο ή μη

· Εκδηλώσεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την κατάρτιση γιατί η προσωπική επαφή και δικτύωση παραμένει αναντικατάστατη, εμπνέει και κινητοποιεί

· Άρθρα «How to» για όλες αυτές τις μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που ορίζουν και μπορούν να απογειώσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (π.χ. βασικές αρχές μάρκετινγκ για τη νέα σας επιχείρηση)

· Διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για να βρίσκουν οι νέοι, επιχειρηματίες και μη, ένα σταθερό σημείο πληροφόρησης και ευκαιρίας να αξιοποιήσουν τη γνώση και το ταλέντο τους

· Χρήσιμα στοιχεία και τάσεις για πιο έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις

· Ιστορίες επιτυχίας & αποτυχίας για να προβάλλονται τα θετικά πρότυπα, αλλά και να αναδεικνύεται η αποτυχία ως πολύτιμη εμπειρία και απαραίτητο βήμα προς την επιτυχία.

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακής  πλατφόρμας www.StartupGreece.gov.gr  για το έτος 2011: 
	www.StartupGreece.gov.gr
	ΑΠΡ – ΔΕΚ 2011

	Visits (επισκέψεις)
	263.546

	UniqueVisitors (μοναδικοί επισκέπτες)
	155.991

	Επισκέψεις σελίδων (pageviews)
	933.828

	Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων
	3,54

	Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site
	4,09 minutes

	Νέοι επισκέπτες
	59,10%


2. Προωθητικές ενέργειες

Στο πλαίσιο προβολής του ΕΣΠΑ, της διαφάνειας και της διάχυσης της πληροφόρησης σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αποφασίστηκε η συμμετοχή στις ακόλουθες ενέργειες:
· 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2011, για την παρουσίαση και προβολή του ΕΣΠΑ και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όπου πραγματοποιήθηκαν:
· Ενοικίαση χώρου εμβαδού 200τ.μ. με ειδική διαμόρφωση και εξοπλισμό στο περίπτερο του Υπουργείου, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης (επιχειρηματίες, ιδιώτες κ.α) είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία και εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και για τις προδημοσιεύσεις των προγραμμάτων και των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ.

· Διάθεση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών της έκθεσης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το ΕΣΠΑ είχε μια ιδιαίτερα στοχευμένη παρουσία στην 76η ΔΕΘ -2011 προβάλλοντας κυρίως τα προγράμματα ενίσχυσης ιδιωτών και επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ καθώς και δράσεις ενισχύσεις επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι η ΔΕΘ είναι η μεγαλύτερη έκθεση κοινού στην Ελλάδα. Πιο συγκριμένα το ΕΣΠΑ  προβλήθηκε στην έκθεση με τις ακόλουθες ενότητες:
· Γενικές Πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 

· Προγράμματα / Δράσεις Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

· Προγράμματα / Δράσεις Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
· Χρηματοδοτικά Εργαλεία από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
· Χρηματοδοτικά εργαλεία Jeremie

· Διαδικτυακή πλατφόρμα www.StartUpGreece.gov.gr.
Στο περίπτερο παρουσιάστηκαν επίσης ο Επενδυτικός νόμος, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το Invest In Greece.
Οι γενικές πληροφορίες για το ΕΣΠΑ δίνονταν στην κεντρική υποδοχή του περιπτέρου από στελέχη της Μονάδας Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες που ενδιαφέρονταν για τα προγράμματα, την ενίσχυση επιχειρήσεων ή για συγκεκριμένες δράσεις προωθούνταν στα εξειδικευμένα στελέχη των φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων όπου γινόταν ατομική και εξειδικευμένη ενημέρωση. Ταυτόχρονα, τις ημέρες Κυριακή 11/09/11, Τετάρτη 14/09/11, Σάββατο 17/09/11 και Κυριακή 18/09/2011 διοργανώθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του περιπτέρου, workshops, όπου στελέχη ανά φορέα παρουσίασαν αναλυτικά σε ενδιαφερόμενους τα προγράμματα ενίσχυσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  Η δυνατότητα συμμετοχής σε workshops προβλήθηκε με δελτία τύπου, ανάρτηση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου www.mindev.gov.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του www.startupgreece.gov.gr καθώς και επί τόπου μέσω του περιπτέρου. Επίσης, διανεμήθηκε έντυπο υλικό και συγκεκριμένα φυλλάδιο για το ΕΣΠΑ και τα ενεργά προγράμματα για ιδιώτες και επιχειρήσεις, φυλλάδιο για τα προγράμματα Jeremie, για τα προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα κ.α.  

Συνολικά εξυπηρετήθηκαν από στελέχη που παρείχαν εξειδικευμένη πληροφόρηση 720 επισκέπτες, τα workshops συγκέντρωσαν περίπου 70 συμμετέχοντες και διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό (περισσότερα από 3.500 φυλλάδια).
· Έκθεση Φωτογραφίας «30 Χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, οργανώθηκε από το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών, η συγκεκριμένη Έκθεση Φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, 6-13 Μαΐου 2011 και στον Πολυχώρο Απόλλων, Καμίνια, 2-15 Ιουνίου 2011. Στην έκθεση συμπεριλήφθηκε ειδική ενότητα με συγχρηματοδοτούμενα έργα που έγιναν στην Ελλάδα από την περίοδο των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων έως και την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Το φωτογραφικό υλικό συλλέχθηκε από τα στελέχη δημοσιότητας των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων στο πλαίσιο του δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

· Συνέδριο με θέμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές» πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2011, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού στην Τήνο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
· Ημερίδα με θέμα «Εκδήλωση για την Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ»  πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2011 στην οποία συμμετείχαν 80 περίπου επιχειρηματίες.
· Εκδηλώσεις με θέμα το www.StartupGreece.gov.gr έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Open Coffee (δικτύου νέων επιχειρηματιών) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το  www.StartupGreece.gov.gr παρουσιάστηκε στην Πάτρα και στην Αθήνα (ημερίδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας) με online broadcasting, ενώ τα videos των δύο αυτών εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Επίσης, έγινε σχετική εισήγηση στο Επιμελητήριο Κορίνθου σε ημερίδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε στις τηλεοπτικές εκπομπές Escape (ΝΕΤ) και 5+ (ΕΤ3).
3.
Ενέργειες στα ΜΜΕ

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο διάστημα 10.09.2011 – 30.09.2011 οι ακόλουθες ενέργειες:

Ραδιόφωνο:
ραδιοφωνική εκστρατεία στις περιφέρειες που περιελάμβανε 71 μέσα με 44 μεταδόσεις στο καθένα και πανελλαδικά σε 20 μέσα με σύνολο μηνυμάτων 1.199
Τύπος:
ολοσέλιδες 4χρ καταχωρίσεις σε 47  Πανελλαδικά και 106 Περιφερειακά Μέσα
4. Παραγωγές

Στο πλαίσιο των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν το 2011 έγινε η παραγωγή του ακόλουθου προωθητικού υλικού:

· Ενημερωτικό έντυπο για το ΕΣΠΑ (Διατέθηκαν 2.000 τμχ στην 76η ΔΕΘ) 

· Ενημερωτικό έντυπο για το www.StartupGreece.gov.gr (Διατέθηκαν 300 τμχ σε εκδηλώσεις) 

· Βιντεοσκόπηση και ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο εκδήλωσης του www.StartupGreece.gov.gr με θέμα «Γυναίκες και ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου» (Πολυχώρος LOFT2WORK, 6 Ιουλίου 2011) 

5. Άλλες ενέργειες

Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών, τύπου και διαδικτύου σχετικά με θέματα που αφορούν την Ελληνική Οικονομία και τα συγχρηματοδοτούμενα  από την Ε.Ε. προγράμματα (7 Ιανουαρίου 2011 – 7 Ιουλίου 2011)
ΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007-2013
Η υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 που ξεκίνησε με την έγκριση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απόφαση 08824/11.9.2008) έχει ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων, των Δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος, κατά το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες Π & Δ προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο επικοινωνιακό του σχέδιο.
Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί :

· Δράσεις από τις 3 ΕΔΑ (ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) και τους ΕΦΔ του Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ, κλπ.) και αφορούν αποκλειστικά στις Περιφέρειες του ΕΠ
· Οριζόντιες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από τους ΕΦΔ του Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ, κλπ.) σε εθνικό επίπεδο (δηλαδή αφορούν σε όλα τα ΠΕΠ)

· Δράσεις σε κεντρικό επίπεδο από την ΕΥΣΣΑΑΠ. 

Οι δράσεις αυτές για το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 παρουσιάζονται στους ακόλουθους αντίστοιχους Πίνακες, όπου αποτυπώνονται στοιχεία όπως, το κοινό-στόχος, το κόστος υλοποίησης των ενεργειών και οι δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος οι οποίοι αποσκοπούν στη μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών Π & Δ.
Οι δράσεις Π & Δ στους Πίνακες διακρίνονται σε:

1. Ενέργειες Πληροφόρησης

2. Προωθητικές Ενέργειες

3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

4. Παραγωγές

5. Άλλες Ενέργειες

6. Ενέργειες Πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Καν. 1828/2006

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση κοινού www.makedonia-thrace.gr
Ο διαδικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί μια πύλη συγκεντρωμένης πληροφόρησης για τo πρόγραμμα και απευθύνεται σε εξειδικευμένους χρήστες (διαχειριστές, φορείς υλοποίησης κ.α.), δυνητικούς δικαιούχους (επιχειρηματίες, ιδιώτες κ.α.) αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου εισάγεται από τις διαχειριστικές αρχές, οι οποίες μπορούν να εισάγουν αυτόματα Προσκλήσεις / Προκηρύξεις, νέα, καλές πρακτικές, αρχεία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κλπ. Για την εξασφάλιση της ορθής δημοσιοποίησης του περιεχομένου έχουν οριστεί επίπεδα ελέγχου του περιεχομένου που εισάγεται πριν την τελική ανάρτηση. Επίσης στον δικτυακό τόπο, δημοσιοποιείται ο κατάλογος των Δικαιούχων των Πράξεων του ΠΕΠ ο οποίος περιέχει τους Δικαιούχους Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διαδικτυακού τόπου, παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία επισκεψιμότητάς του για το έτος 2011 :

	www.makedonia-thrace.gr
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

	Επισκέψεις
	17.888

	Μοναδικοί επισκέπτες
	14.129

	Προβολές σελίδας
	69.028

	Σελίδες / επίσκεψη
	3,86

	Μ.Ο. διάρκειας επίσκεψης
	2:33 λεπτά

	Νέες επισκέψες
	77,15%


Ειδικότερα, για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2010 στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επικοινωνιακού σχεδίου, συμπεριέλαβαν πλήρη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης (portal) για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» ΕΣΠΑ (www.makedonia-thrace.gr), ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του οποίου πραγματοποιήθηκε από τη ΜΟΔ σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Τα portal των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, με κοινές αρχές στην εισαγωγή, προβολή και ταξινόμηση του περιεχομένου τους. Έχουν δε, σαν στόχο την παροχή ενημέρωσης προς:

· τους δυνητικούς δικαιούχους,

· τους δικαιούχους,

· ευρύ κοινό, 

· τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, 

σχετικά με το περιεχόμενο των δράσεων, τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων και υλοποίησης των έργων, γενικότερα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, το portal τροφοδοτείται από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ ΕΣΠΑ με την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά τα κείμενα προγραμματισμού, την πρόοδο υλοποίησης κάθε Προγράμματος, τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης, τις ετήσιες αναφορές, τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις ανακοινώσεις και τις καλές πρακτικές του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος και μέσω της πύλης του ΕΣΠΑ.

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΠΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» ανά Διαχειριστικό εταίρο:

Αναλυτικότερα για το Π.Ε.Π «Μακεδονία – Θράκη» κατά το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας:

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συμπληρωματικά με τα στοιχεία του Πίνακα Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το έτος 2011, αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω :

1. Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ ΠΚΜ, όλου του συνοδευτικού υλικού, καθώς και πλήθος ενημερωτικού υλικού που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου, κλπ, στο πλαίσιο εξασφάλισης της διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ. Μέρος των παραπάνω Προσκλήσεων δημοσιεύτηκε στον τύπο, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα όπως προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων σε έντυπα κατά το έτος 2011, στις περιπτώσεις που το πλήθος των δυνητικών δικαιούχων ήταν μεγάλο και η απευθείας ενημέρωσή τους ήταν πρακτικά ανέφικτη.

Τέλος, το σύνολο των Προσκλήσεων καθώς και όλες οι τροποποιήσεις τους «ανεβαίνουν» ηλεκτρονικά στον ιστοτόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) από εκπαιδευμένο στέλεχος της ΕΔΑ ΠΚΜ.
2. Διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gr. Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε το 2011 από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική ολιγομελής ομάδα υπευθύνων από στελέχη συγκεκριμένων ΔΑ/ΕΔΑ, η οποία συνέβαλε στην αρχική σύλληψη της δομής και της λειτουργικότητας του νέου διαδικτυακού τόπου, τον τροφοδότησε αρχικά και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του. Η ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν μία από εκείνες που συμμετείχαν στην πιλοτική τροφοδότηση και λειτουργία της ιστοσελίδας. Το φθινόπωρο του 2011, η νέα ιστοσελίδα τροφοδοτήθηκε από την ΕΔΑ ΠΚΜ με πληροφορίες σχετικά με 285 ενταγμένα έργα, που αφορούσαν τίτλο έργου, περιγραφή φυσικού αντικειμένου και εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης έργου, εκφρασμένα με «επικοινωνιακό» τρόπο. Τα δεδομένα αυτά θα επικαιροποιούνταν κάθε 3 μήνες τουλάχιστον.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
Σαν αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα υλοποίησης  των ενεργειών δημοσιότητα και πληροφόρησης και δεδομένης της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας στην Ελλάδα, η οποία επηρεάζει ριζικά το είδος και την ποιότητα της επικοινωνίας, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης σήμερα – ως πλέον μη ρεαλιστικό – χρήζει αναθεώρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η αναθεώρηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου πρέπει να συντελεστεί σε 3 επίπεδα :

1. Ως προς τα μέσα. Ο τρόπος προσέγγισης της επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό χρήζει επαναπροσδιορισμού, διότι έχουν αλλάξει ριζικά τα ψυχογραφικά του χαρακτηριστικά και η στάση του, ειδικότερα ως το συγκεκριμένο «προϊόν». Έτσι, θα πρέπει ενδεχομένως να προτιμηθούν έναντι των συμβατικών (above-the-line) άλλα «νέα» μέσα (π.χ. social media), ώστε να προσεγγιστούν τα target groups με πιο φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο. Εξ’ άλλου, η εικόνα κύρους των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ και των φορέων που τις υλοποιούν και τις διαχειρίζονται – που μέχρι πρότινος προβάλλονταν μέσα από τα ΜΜΕ – έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα να μην το επιτρέπει πια το υφιστάμενο επικοινωνιακό περιβάλλον.

2. Ως προς τη στρατηγική. Ενδεικτικά, θα πρέπει να οριστούν τα «μηνύματα» από την αρχή. Τα μηνύματα που είχαν διαμορφωθεί γύρω από το ΕΣΠΑ, όπως «ποιότητα ζωής για όλους» ή «ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον», είναι σήμερα ανεπίκαιρα, στη βάση της συγκυρίας στην οποία βρίσκεται το κοινο-στόχος (ευρύ κοινό, μεσαία τάξη, άνεργοι, μισθωτοί, επιχειρήσεις, κλπ). Επίσης, το περιεχόμενο και η στοχοθεσία των φάσεων επικοινωνίας χρήζουν επανασχεδιασμού.

3. Ως προς το χρονοδιάγραμμα. Εξαιτίας των παραπάνω, αλλά και λόγω της σχετικής «αδράνειας» ως προς την ένταση επικοινωνίας των 2 τελευταίων χρόνων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επικοινωνίας (και οι φάσεις επικοινωνίας) πρέπει να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Γενικά, το Επικοινωνιακό Σχέδιο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί κυρίως ως προς την επικοινωνία προς το ευρύ κοινό. Σε ότι αφορά τους δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, υλοποιούνται πλήθος ενεργειών με μεγάλη «ένταση» και αποτελεσματικότητα, που μεταφράζεται με την πρόοδο των δεικτών υλοποίησης του Προγράμματος στην Κεντρική Μακεδονία.

Επίσης, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού για Πληροφόρηση και Δημοσιότητα στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1, από 16 εκατομμύρια ευρώ σε 7 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, προτείνεται η ανάληψη δράσεων επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό (ή πιο εξειδικευμένα κοινά-στόχος) από την ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανεξάρτητα, χωρίς να απαιτείται ο συντονισμός από την ΕΑΣ και η παράλληλη υλοποίηση ομοειδών ενεργειών επικοινωνίας από τις όμορες Περιφέρειες, πάντα με την ταυτότητα του ΕΣΠΑ και του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης.

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη» κατά το έτος 2011 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. 

Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας είχε ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου ήταν ρεαλιστικοί και επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» παραμένει επίκαιρο.

Ειδικότερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας.
1. Ενέργειες Πληροφόρησης 

Α. Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΔΑ/ΠΔΜ www.pepdym.gr
O διαδικτυακός τόπος www.pepdym.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αναπτύχθηκε έχοντας ως στόχο, τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. 

O διαδικτυακός τόπος www.pepdym.gr περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

· Πληροφορίες για την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
· Γενικές πληροφορίες για το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης
· Πληροφόρηση για την πορεία του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας
· Εμφάνιση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων

· Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής στοιχείων πράξεων ΕΣΠΑ
· Πληροφορίες για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
· Εμφάνιση ένταξης έργων
· Λήψη αρχείων από τον ιστότοπο
· Ο κατάλογος δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
· Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων
· Παραπομπή (link) στο ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Helpdesk) του ΕΣΠΑ
· Δυνατότητα εγγραφής που παρέχει Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων-Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert)
· Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου –RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης.

Στον πίνακαπου ακολουθεί, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.pepdym.gr για το έτος 2011:
	www.pepdym.gr
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

	Επισκέψεις 
(Visits) 
	58.900

	Μοναδικοί Επισκέπτες 
(Unique Visitors) 
	25.410

	Επισκέψεις Σελίδων 

(Pageviews)
	294.500

	Μ.Ο. Επισκέψεις Σελίδων 
	5,9

	Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής 

στην ιστοσελίδα 
	15,5 minutes

	Νέοι Επισκέπτες 
(New Visitors)
	36 %


2. Προωθητικές ενέργειες

Στο πλαίσιο προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, της διαφάνειας και της διάχυσης της πληροφόρησης σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αποφασίστηκε η συμμετοχή στις ακόλουθες ενέργειες: 
· Συναντήσεις εργασίας. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στελέχη Υπουργείων και άλλων Διαχειριστικών Αρχών καθώς και με τελικούς δικαιούχους με σκοπό:
· Την παρουσίαση της πορείας του ΕΣΠΑ.

· Την ενημέρωση για τις δυνατότητες υποβολής προτάσεων.

· Τον προγραμματισμό και την ωρίμανση έργων.

· Την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πορεία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ή υλοποίησης αυτών.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 66 συναντήσεις εργασίας με 480 συμμετέχοντες. 

· Συνάντηση με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Johanes Hahn στο Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το συντονισμό της Ειδ. Γραμ. ΕΣΠΑ (17/09/2011). Παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξετάστηκε το πλαίσιο συνεργασίας της ΕΔΑ/ΠΔΜ με τους κεντρικούς φορείς, ολοκληρώθηκε ο προσδιορισμός των Έργων Προτεραιότητας και η επιλογή τους μέσα από στοχευμένη προσέγγιση και τέθηκαν οι στόχοι υλοποίησης για το 2011.  

· Συνάντηση με κλιμάκιο Ευρωβουλευτών (14/07/2011). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κλιμακίου Ευρωβουλευτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, η συνολική πορεία και ο προγραμματισμός του. 

· Ενημερωτικά δελτία σε δυνητικούς δικαιούχους και τελικούς δικαιούχους. Σκοπός των ενημερωτικών δελτίων ήταν η γνωστοποίηση αλλαγών και επικαιροποιήσεων σε σχέση με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
Συνολικά στάλθηκαν πέντε (5) ενημερωτικά δελτία.
· Ενημερωτικά Δελτία Τύπου. Σκοπός των ενημερωτικών δελτίων τύπου ήταν η ενημέρωση του κοινού και των φορέων για την πορεία υλοποίησης των έργων του προγράμματος και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. 
Συνολικά στάλθηκαν εικοσιπέντε (25) ενημερωτικά δελτία τύπου.

· Infopoint. Στο χώρο της ΕΔΑ/ΠΔΜ υπάρχει εγκατεστημένο stand με πληροφοριακό υλικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης και το Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας.
Εκδήλωση Απολογισμού Πεπραγμένων 2011 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Απολογισμού Πεπραγμένων 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της ΕΔΑ/ΠΔΜ στους εκπροσώπους των ΜΜΕ της Περιφέρειας και στους εκπροσώπους των φορέων της Περιφέρειας (περίπου 150 συμμετέχοντες) στην Κοζάνη στις 13 Φεβρουαρίου 2012, με διακριτή αναφορά στην πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013, στην οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, η επίτευξη των στόχων του μέχρι 31/12/2011, καθώς επίσης και οι στόχοι που τίθενται για τον υπόλοιπο χρόνο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
Πίνακας Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το 2011

	Είδος Ενέργειας
	Δείκτης Υλοποί- ησης
	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα
	1
	www.pepdym.gr
	η επίσημη ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
	N/A


	Όλοι οι ενδιαφε- ρόμενοι
	Επισκέψεις: 

161 κατά Μ.Ο. ημερησίως


	1.2 Γραφείο Πληροφόρησης


	1
	ΕΔΑ/ΠΔΜ
	
	
	
	

	2. Προωθητικές ενέργειες 

	2.1 Συναντήσεις Εργασίας


	66
	Πανελλαδικά και

Περιφερειακά
	Συναντήσεις με στελέχη Υπουργείων και άλλων Διαχειριστικών Αρχών καθώς και με τελικούς δικαιούχους
	
	Δυνητικοί δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	66 συναντήσεις εργασίας με 480 συμμετέχοντες 
(Μ.Ο. 7,27 συμμετέχοντες / συνάντηση)

	2.2 Συνάντηση με τον Επίτροπο Hahn  
	1
	Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ. & Ναυτιλίας
	Παρουσιάστηκε η πορεία του προγράμματος, εξετάστηκε το πλαίσιο συνεργασίας με κεντρικούς φορείς και προσδιορίστηκαν τα έργα προτεραιότητας 
	
	ΕΕ
	

	2.3 Συνάντηση με κλιμάκιο Ευρωβουλευτών


	1
	ΕΔΑ/ΠΔΜ 
	Παρουσιάστηκε το Ε. Π. Δυτικής Μακεδονίας, η συνολική πορεία του και ο προγραμματισμός του
	
	Ευρωκοι νοβούλιο
	

	2.4 Ενημερωτικά Δελτία Δικαιούχων 
	5
	Περιφερειακά
	Γνωστοποίηση αλλαγών και επικαιροποιήσεων σε σχέση με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
	
	Δυνητικοί δικαιούχοι
	

	2.5 Ενημερωτικά Δελτία Τύπου

	25
	Περιφερειακά
	Ενημέρωση κοινού και φορέων για την πορεία των έργων
	
	Ευρύ κοινό / Φορείς
	Εικοσιπέντε (25) Ενημερωτικά Δελτία Τύπου

	2.6 Infopoint


	1
	ΕΔΑ/ΠΔΜ
	Εγκατάσταση stand με πληροφοριακό υλικό
	
	Δυνητικοί δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	

	Σύνολο Προωθητικών Ενεργειών
	6
	
	
	
	
	

	3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

	3.1 Ραδιόφωνο
	25
	Περιφερειακά
	Ενημέρωση για την πορεία ένταξης των έργων
	0
	
	25

	3.2 Τύπος
	25
	Περιφερειακά
	Ενημέρωση για την πορεία ένταξης των έργων
	0
	
	25

	3.3 Καταχωρήσεις στο Ίντερνετ
	56
	
	Αφορά 11 προσκλήσεις και 45 εντάξεις έργων
	
	
	56

	4. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006

	6.1 Ετήσια Σημαντική Ενημερωτική Δραστηριότητα

(μία ή περισσότερες)
	1
	Περιφέρεια
	Εκδήλωση Απολογισμού Πεπραγμένων 2011 της Περιφέρειας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης και της επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 
	
	
	150 συμμετέχοντες 

	6.2 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	Όλο το χρόνο, στην Περιφέρεια και στα γραφεία της ΕΔΑ

	6.3 Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
	http://www.pepdym.gr


· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Εντός του 2011 και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης:

· Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9 – 16 Μαΐου 2010

· Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ (ο κατάλογος ενημερώνεται κάθε φορά που εντάσσεται νέα πράξη)

· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ  και όλου του συνοδευτικού υλικού αυτών

· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στον τύπο (εθνικής εμβέλειας, περιφερειακό και τοπικό)

· Με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα, ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) με ενημερωτικό υλικό που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, υποδείγματα πινακίδων, κ.λ.π.

· Χρήση direct mail για ενημέρωση και κινητοποίηση δυνητικών δικαιούχων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης)

· Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής σε τρεις εκθέσεις με δικό της περίπτερο

-
Στην 20η πανελλήνια έκθεση «Θράκη» που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές  Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜΘ στην Κομοτηνή, από τις 26 έως 29 Μαΐου 2011

-
Στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2011, όπου και απέσπασε «Ειδικό βραβείο για την υποστήριξη και την οργανωμένη παρουσία της»

-
Στην KAVALAEXPO 2011 που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2011 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.

· Περιοδική έκδοση δύο (2) τευχών για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους και στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

· Έκδοση δύο (2) ενημερωτικών φυλλαδίων για τις δράσεις και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των τριών εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

· Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στις ειδικές εκδόσεις δύο (2) εντύπων πανελλήνιας κυκλοφορίας

· Διανομή υλικού προβολής και προωθητικού υλικού στο ευρύ κοινό αλλά και σε άλλες ομάδες (μαθητές σχολείων)

· Έκδοση εξήντα (60) δελτίων τύπου που αφορούσαν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, την ένταξη έργων, τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων.

· Το έτος 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με τον οποίον εισήχθησαν αλλαγές στις δομές και στις αρμοδιότητες των φορέων της αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ, με κυριότερη την διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από 1/07/2011, από τους (αιρετούς) Περιφερειάρχες. 

Επιπλέον τέθηκε σε εφαρμογή η λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ που αφορά στις χρηματοδοτήσεις των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από την αρχή του έτους, επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην ενημέρωση, τόσο των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, όσο και των στελεχών των υπηρεσιών τους πραγματοποιώντας τεχνικές συναντήσεις και ημερίδες.
-
28.01.2011 στην Ξάνθη και Κομοτηνή, 08.02.2011 στην Καβάλα, 24.02.2011 στη Δράμα και 04.04.2011 στην Αλεξανδρούπολη, συναντήσεις, υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με φορείς των Νομών (αιρετούς εκπροσώπους και στελέχη υπηρεσιών) για την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων και για την ένταξη νέων στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

-
17.02.2011 και 23/02/2011 στην Κομοτηνή, 22/2/2011 στη Δράμα και 24/02/2011 στην Αλεξανδρούπολη τεχνικές συναντήσεις με θέματα: Αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ και λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ 

-
17.05.2011, στην Κομοτηνή, τεχνική συνάντηση με στελέχη της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την επιτάχυνση  υλοποίησης των έργων που εκτελεί καθώς και για την ένταξη νέων έργων στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

-
18.05.2011, στην Κομοτηνή, τεχνική συνάντηση με στελέχη του ΟΣΚ για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα 

-
08.07.2011, στην Κομοτηνή, ενημερωτική - τεχνική συνάντηση υπό την προεδρεία του Περιφερειάρχη, με θέματα: α) Πορεία υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Προγραμματισμός νέων προσκλήσεων και β)Διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων του Προγράμματος – Ενέργειες επιτάχυνσης.

-
7/9/2011 Αλεξανδρούπολη, 8/9/2011 Δράμα, 9/9/2011 Καβάλα, 14/9/2011 Ξάνθη, 15/09/2011 Κομοτηνή Ημερίδες με θέμα: «Αναπτυξιακός σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και πορεία υλοποίησης Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013» 

· Στο πλαίσιο έναρξης εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10.05.2011, 4 τεχνικές συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα, όπου παρουσιάσθηκε η Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω JESSICA στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ανατέθηκε από πόρους της Τ.Υ.Ε.

· Τέλος, στο πλαίσιο εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ, πραγματοποιήθηκαν 4 ενημερωτικές συναντήσεις, Κομοτηνή 7/12/2011, Φέρες 19/12/2011, Ν. Καρβάλη 20/12/2011 και Άβδηρα 21/12/2011.
Ετήσιες σημαντικές ενημερωτικές δραστηριότητες

Α) Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων

Με δεδομένο ότι το έτος 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με τον οποίον εισήχθησαν αλλαγές στις δομές και στις αρμοδιότητες των φορέων της αυτοδιοίκησης, οι σημαντικότερες ενημερωτικές δραστηριότητες του έτους ήταν αυτές που αφορούσαν στην ενημέρωση των νέων αιρετών εκπροσώπων και των στελεχών των Υπηρεσιών τους τόσο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όσο και για το διαχειριστικό πλαίσιο που το διέπει. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, στις οποίες παρουσιάσθηκαν, η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2077 – 2013 στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.,  το διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων του Προγράμματος  και οι ενέργειες επιτάχυνσης που απαιτούνται, η εξειδίκευση της μεθοδολογίας καταγραφής ώριμων πράξεων και πράξεων «Σημαία», κ.λ.π.

Β) Ενημέρωση στο ευρύ κοινό
Πραγματοποιήθηκε με τη διανομή ενημερωτικών εντύπων που έγινε κατά τη διάρκεια των εκθέσεων στις οποίες συμμετείχε η ΕΔΑ-ΠΑΜΘ, αλλά και από τα Κ.Ε.Π. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και στα οποία υπήρχαν στοιχεία τόσο για τη συμβολή της Ε.Ε. και του Ε.Τ.Π.Α., όσο και στοιχεία των έργων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς επίσης και με την έκδοση σημαντικού αριθμού δελτίων τύπου τα οποία δημοσιεύθηκαν στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Οι τεχνικές συναντήσεις και οι ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους είχαν επιτυχία και το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα εξής στοιχεία:

Στις τεχνικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 17 – 24/02/2011 (με θέμα: α) Αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ και β) Λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ) είχαν κληθεί να συμμετέχουν 60 φορείς. Δήλωσαν συμμετοχή για να τις παρακολουθήσουν 200 άτομα που προερχόταν από όλους τους φορείς και τελικά οι συμμετέχοντες ήταν 220.

Στην τεχνική συνάντηση που έγινε στις 8/07/2011 (με θέμα: α) Πορεία υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Προγραμματισμός νέων προσκλήσεων και β) Διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων του Προγράμματος – Ενέργειες επιτάχυνσης) αμέσως μετά την ανάληψη της διαχείρισης του Προγράμματος από την αιρετή Περιφέρεια, κλήθηκαν 52 φορείς. Έστειλαν εκπροσώπους οι 44 και οι συμμετέχοντες ήταν 118 άτομα.

Στις ημερίδες, 7 – 15/09/2011 (με θέμα: «Αναπτυξιακός σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και πορεία υλοποίησης Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013») κλήθηκαν 75 φορείς. Δεν δήλωσαν συμμετοχή 3 φορείς, δήλωσαν συμμετοχή 276 άτομα και τελικά τις παρακολούθησαν 336.

Σαν αδύνατο σημείο στην υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου μπορεί να καταγραφεί η μη πραγματοποίηση έρευνας για την αξιολόγησή του καθώς και των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η μη ενημέρωση κοινής γνώμης με μεγαλύτερη ποικιλία επικοινωνιακών μέσων ως πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, θεματικές συναντήσεις με εκπροσώπους κλαδικού Τύπου, επισκέψεις σε έργα με προσκλήσεις σε δημοσιογράφους και γενικότερα ενεργοποίηση και εντατική χρήση δικτύου διαμορφωτών κοινής γνώμης.

Συμπερασματικά, το επικοινωνιακό σχέδιο παραμένει επίκαιρο και μέχρι ενός μεγάλου σημείου οι στόχοι του έχουν επιτευχθεί, με την παροχή πιο εξειδικευμένης γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Προγράμματος στους δικαιούχους, αλλά και την ενημέρωση του ευρέως κοινού με απλό και κατανοητό τρόπο για την εξέλιξη των παρεμβάσεων του Προγράμματος στη Μακεδονία και τη Θράκη και για την πορεία υλοποίησης των έργων.
· Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

	Είδος ενέργειας
	Δείκτης Υλοποίησης
	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα
	1
	http://www.eydamth.gr

	Ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΠΑΜΘ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑ-ΘΡΑ 2007-2013, όπου δημοσιεύονται προσκλήσεις – προκηρύξεις, εντάξεις έργων, υποστήριξη δικαιούχων για εφαρμογή δημοσιότητας, όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες
	11.100,00
	Δυνητικοί Δικαιούχοι – Δικαιούχοι – Ευρύ κοινό – Πολ/στές πληροφόρησης – Μ.Μ.Ε.


	Αριθμός επισκέψεων: 37.708
Αριθμός χρηστών: 17.336

	1.2 Call Center
	1
	Τηλεφωνικό Κέντρο 2531352300
	Λειτουργεί εργάσιμες μέρες μεταξύ 9.00 και 17.00
	Ν/Α
	Δυνητικοί Δικαιούχοι – Δικαιούχοι – Ευρύ κοινό – Πολ/στές πληροφόρησης – Μ.Μ.Ε.


	Αριθμός κλήσεων: 500 κατά μέσο όρο μηνιαίως

	1.3 Γραφείο Πληροφόρησης


	1
	Ηροδότου 28, 69100 Κομοτηνή

2531352300
	Λειτουργεί εργάσιμες μέρες μεταξύ 9.00 και 17.00
	Ν/Α
	Δυνητικοί Δικαιούχοι – Δικαιούχοι – Ευρύ κοινό – Πολ/στές πληροφόρησης – Μ.Μ.Ε.


	Αριθμός ερωτημάτων:

80 κατά μέσο όρο μηνιαίως



	2. Προωθητικές ενέργειες

	2.1 Ημερίδες
	5
	1 Κομοτηνή (15/9/2011)

1 Δράμα (8/9/2011)

1 Ξάνθη (14/9/2011)

1 Αλεξ/πολη (7/9/2011)

1 Καβάλα (9/9/2011)


	Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα :

«Αναπτυξιακός σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και πορεία υλοποίησης Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013»

	4.923,46
	Δυνητικοί δικαιούχοι - Δικαιούχοι – Μ.Μ.Ε. - Πολ/στές πληροφόρησης - Ειδικές κατηγορίες κοινού
	Αρ. συμμετεχόντων: 336

	2.2 Σεμινάρια
	25
	9 Κομοτηνή
4 Δράμα
3 Ξάνθη
4 Αλεξανδρούπολη
2 Καβάλα

1 Φέρες

1 Νέα καρβάλη

1 Άβδηρα
	Τεχνικές συναντήσεις με φορείς και δικαιούχους

	9.539,00
	Δυνητικοί δικαιούχοι - Δικαιούχοι
	Αρ. συμμετεχόντων: 678

	2.3 Συνέδρια
	
	
	
	
	
	

	2.4 Εκθέσεις
	3
	- Κομοτηνή (για την έκθεση «ΘΡΑΚΗ»)

- Θεσσαλονίκη (για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης)

- Νέα Καρβάλη Καβάλας (για την έκθεση «KAVALAEXPO»)


	Συμμετοχή της ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις εκθέσεις:

- 20η Έκθεση «ΘΡΑΚΗ»

- 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

- 19η Έκθεση «KAVALAEXPO»
	62.972,83
	Δυνητικοί Δικαιούχοι – Ευρύ κοινό – Ειδικές κατηγορίες κοινού
	20η Έκθεση «ΘΡΑΚΗ»

9.600

76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

200.000

19η Έκθεση «KAVALAEXPO»

4.400

	2.5 Road shows
	
	
	
	
	
	

	2.6 Direct mail
	2
	
	4 τεχνικές συναντήσεις για την  εφαρμογή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

4 ενημερωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ
	
	Δυνητικοί Δικαιούχοι – πολ/στές πληροφόρησης
	Αριθμός email που εστάλησαν 36
Αριθμός email που εστάλησαν 163

	2.7 Ενέργειες Γραφείου Τύπου
	60
	Ν/Α
	Αποστολή Δελτίων Τύπου σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ΜΑ-ΘΡΑ 2007-2013
	10.500,00
	Ευρύ κοινό – Πολ/στές πληροφόρησης – Μ.Μ.Ε.


	Αριθμός δελτίων Τύπου που δημοσιεύτηκαν: 60

	3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

	3.1 Τηλεόραση
	
	
	
	
	
	

	3.2 Ραδιόφωνο
	
	
	
	
	
	

	3.3 Τύπος
	99
	
	- Διαφημιστική καμπάνια σε ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της 20ης Έκθεσης  «ΘΡΑΚΗ», με στόχο την προβολή των δράσεων του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

- Καταχωρήσεις στον τύπο προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013
	4.920,00
10.402,30
	
	- Κυκλοφορία:

Ειδικές Εκδόσεις ΜΜΕ
Γεωγραφική κάλυψη: Όλη η Ελλάδα
- Αριθμός Καταχωρήσεων: 97

(Σε εφημερίδες τοπικής, περιφερειακής αλλά και  πανελλήνιας εμβέλειας)

	3.4 Καταχωρήσεις στο Ίντερνετ
	
	
	
	
	
	

	4. Παραγωγές

	4.1 Newsletters


	2
	
	Παραγωγή δύο (2) τευχών ενημερωτικής περιοδικής έκδοσης για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας–Θράκης
	6.496,50
	Δυνητικοί δικαιούχοι - Ευρύ κοινό – Μ.Μ.Ε. - Ειδικές κατηγορίες κοινού
	Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν: 7.000

	4.2 Περιοδικά


	
	
	
	
	
	

	4.3 Έντυπα


	2
	
	Έκδοση 2 ενημερωτικών φυλλαδίων για τις δράσεις και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007 – 2013, στην ΠΑΜΘ, που διανεμήθηκαν στις εκθέσεις Θράκη, ΔΕΘ, KavalaExpo 2011.
	5.350,50
	
	Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν: 8.000


	4.4 CD's/DVD's
	
	
	
	
	
	

	5. Άλλες ενέργειες

	5.1 Έρευνες
	
	
	
	
	
	

	5.2 Μελέτες
	
	
	
	
	
	

	5.3 Αξιολογήσεις
	
	
	
	
	
	

	5.4 Άλλες ενέργειες
	2
	
	Προμήθεια folder
Διανομή υλικού προβολής και προωθητικού υλικού
	4.059,00


	Δυνητικοί Δικαιούχοι – Δικαιούχοι – Πολ/στές πληροφόρησης – Μ.Μ.Ε.- Ευρύ κοινό
	Αριθμός folder που διακινήθηκε: 1.000

Αριθμός τεμαχίων που διακινήθηκαν 8.000

	6. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006

	6.1 Ετήσια Σημαντική Ενημερωτική Δραστηριότητα

(μία ή περισσότερες)


	
	*
	
	
	
	

	6.2 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	1
	Στα γραφεία της ΕΔΑ ΠΑΜΘ
	Όλο το χρόνο
	Ν/Α
	Ευρύ κοινό
	

	6.3 Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
	1
	http://www.eydamth.gr

	Ανάρτηση και συνεχής ανανέωση (ο κατάλογος ενημερώνεται κάθε φορά που εντάσσεται νέα πράξη)
	Ν/Α
	Δυνητικοί Δικαιούχοι – Δικαιούχοι – Ευρύ κοινό – Πολ/στές πληροφόρησης – Μ.Μ.Ε.
	Αριθμός επισκεπτών: 8.839

	7. Προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί στους δικαιούχους για ενέργειες Π&Δ

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	
	

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	
	

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	
	


· Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ) ΕΤΟΥΣ 2011 – ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

	Είδος ενέργειας
	Δείκτης Υλοποίησης
	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα
	2
	www.digitalplan.gov.gr
	Κατά τη διάρκεια του 2011, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία και έλαβε τη τελική του μορφή, ο νέος διαδικτυακός τόπος του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», η δημιουργία του οποίου είχε ξεκινήσει το 2010. 
Βασικός σκοπός του διαδικτυακού τόπου είναι η διευκόλυνση της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων (δυνητικών Δικαιούχων, Δικαιούχων, ευρύτερου κοινού) σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Μέσω της νέας ιστοσελίδας η ενημέρωση για την εξέλιξη των Προσκλήσεων, Πράξεων, Διαβουλεύσεων και Προκηρύξεων των ενδιαφερόμενων Φορέων και πολιτών καθίσταται ευκολότερη καθώς παρέχεται η δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων. 
Επιπλέον, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται από την αρχική σελίδα για κάθε νέα εξέλιξη που αφορά το πρόγραμμα, μέσω των κατηγοριών: «Είδηση Ημέρας», «Νέα», «Σας ενδιαφέρει», καθώς και από το κεντρικό banner της σελίδας, όπου αναρτώνται οι σημαντικότερες, επίκαιρες ειδήσεις.
	17.220 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Δικαιούχοι / Μέλη Επ.ΠΑ./ ευρύ κοινό
	190.285 Επισκέψεις συνολικά

Μέση διάρκεια επισκέψεων: 

3,55 minutes

	
	
	www.StartupGreece.gr
	Το startupgreece είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης του ΥΠΑΑΝ, με στόχο να αναδείξει μια νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα, να φέρει κοντά ανθρώπους και ιδέες και να αλλάξει την αντίληψη για την επιχειρηματικότητα στη χώρα. 

Το startupgreece συνδυάζει μια online κοινότητα επιχειρηματιών με μια βάση γνώσης και πληροφορίας ειδικευμένης στο επιχειρείν.

Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», μέσω των αντίστοιχων ΕΦΔ στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση των συγκεκριμένων πράξεων ενισχύσεων, ενημερώνει και αναρτά σχετικές πληροφορίες για κάθε νέα δράση, η οποία αφορά σε ενίσχυση επιχειρήσεων σχετικά με ψηφιακές εφαρμογές, και υποστηρίζει την ενότητα των συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων.
	
	Νέοι επιχειρηματίες
	976 επισκέψεις κατά μέσο όρο

	1.2 Call Center
	
	
	
	
	
	

	1.3 Γραφείο Πληροφόρησης
	
	
	
	
	
	

	2. Προωθητικές ενέργειες

	2.1 Ημερίδες 
	1
	11.11.2011 

Ξενοδοχείο Τιτάνια 

στην Αθήνα
	Ειδική Ημερίδα Κατάρτισης με θέμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιρετών Περιφερειών» 
	1.000 €
	Δικαιούχοι των Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
	Αρ. συμμετεχόντων 60

	2.2 Σεμινάρια
	
	
	
	
	
	

	2.3 Συνέδρια
	
	
	
	
	
	

	2.4 Εκθέσεις
	
	
	
	
	
	

	2.5 Road shows
	
	
	
	
	
	

	2.6 Direct mail
	
	
	
	
	
	

	2.7 Ενέργειες Γραφείου Τύπου
	1
	http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/contentObject/contentTypes/pubObject,embeddedMultimediaResourceObject/topicNames/pressRelease,announcement,news,interview,presentation/pageNumber/9/resourceRepresentationTemplate/press-office-template
	Εκδόθηκαν 18 δελτία τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για τις νέες δράσεις του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση". Τα δελτία Τύπου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"
	
	Δυνητικοί Δικαιούχοι/ Δικαιούχοι / Μέλη ΕπΠα / ευρύ κοινό
	Δελτία Τύπου: 18

	3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

	3.1 Τηλεόραση
	
	
	
	
	
	

	3.2 Ραδιόφωνο
	
	
	
	
	
	

	3.3 Τύπος
	
	
	
	
	
	

	3.4 Καταχωρήσεις στο Ιντερνετ
	
	
	
	
	
	

	4. Παραγωγές

	4.1 Newsletters
	
	
	
	
	
	

	4.2 Περιοδικά
	
	
	
	
	
	

	4.3 Έντυπα
	
	
	
	
	
	

	4.4 CDs/ DVDs
	1
	www.digitalplan.gov.gr.
	Κατά τη διάρκεια του 2011, η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» προχώρησε στην παραγωγή video, (διάρκειας 8.30 λεπτών), για την παρουσίαση και ανάδειξη στο ευρύ κοινό των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στόχος του video είναι η προβολή της προστιθέμενης αξίας των δράσεων στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας και η συνεισφορά της ΕΕ στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ελλάδας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Το video – παρουσίαση, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΕΠ. 

	3.075 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Δικαιούχοι / Μέλη ΕπΠα / ευρύ κοινό
	

	5. Άλλες Ενέργειες

	5.1 Έρευνες
	
	
	
	
	
	

	5.2 Μελέτες
	
	
	
	
	
	

	5.3 Αξιολογήσεις
	
	
	
	
	
	

	5.4 Άλλες Ενέργειες
	
	
	
	
	
	

	6. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006

	6.1 Ετήσια Σημαντική Ενημερωτική Δραστηριότητα

(μία ή περισσότερες)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	2
	http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/9-Maioy-Hmera-ths-Eyrwphs
	Ημέρα της Ευρώπης

Αναρτήθηκε η Ευρωπαϊκή Σημαία από τις 9 έως τις 16 Μαϊου 2011 στα γραφεία της Υπηρεσίας καθώς και σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ, στη διεύθυνση:
	
	Δυνητικοί Δικαιούχοι/ Δικαιούχοι / Μέλη ΕπΠα / ευρύ κοινό
	

	6.3 Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
	1
	http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/section/elibrary
	Δημοσιοποίηση καταλόγου Δικαιούχων Πράξεων του Ε.Π. ΨΣ στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: όπου αναφέρονται η ονομασία του δικαιούχου, ο τίτλος της πράξης, το έτος της ένταξης και το ύψος χρηματοδότησης.
	
	Δυνητικοί Δικαιούχοι/ Δικαιούχοι / Μέλη ΕπΠα / ευρύ κοινό
	

	7. Προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί στους δικαιούχους για ενέργειες Π&Δ

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	


· Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Στη συνέχεια παρουσιάοζονται οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που αναλήφθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ τόσο εθνικής εμβέλειας, όσο και από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ.
· Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) ΕΤΟΥΣ 2011 – ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	Είδος ενέργειας
	Δείκτης Υλοπ.
	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος  σε € (ΜΕ ΦΠΑ) *
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος (Σύνολο Χώρας)

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα (Διαχείριση Περιεχομένου και Συντήρηση)
	1
	http://www.antagonistikotita.gr

	Ιστοσελίδα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013.  Δημοσιεύονται προσκλήσεις – προκηρύξεις, εντάξεις έργων, εργαλεία υποστήριξης δικαιούχων, όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες
	19.682,46 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, μέλη ΕπΠΑ, ΕΦΔ, Ευρύ κοινό, Πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, ΜΜΕ
	Αριθμός επισκέψεων: 2.076 κατά Μ.Ο ημερησίως

Αριθμός μοναδικών επισκεπτών: 595 κατά Μ.Ο ημερησίως.

Ηλεκτρονικά ερωτήματα: 130

	1.2
Call Center  


και 

1.3
Γραφείο


 Πληροφό-


ρησης 


	1
	1.
Τηλεφωνική γραμμή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ :


801 11 36 300


Μεσογείων 56, Αθήνα
	Λειτουργεί εργάσιμες μέρες από 9.00 έως 17.00 και είναι στελεχωμένο από 2-3 άτομα. Τηρούνται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι κλήσεις των δράσεων που προκάλεσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον:

Α. Πράσινος Τουρισμός

Β. Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 

Γ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Δ. Εναλλακτικός Τουρισμός

Ε. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
	67.825,22 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι,  Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης και ευρύ κοινό Συνεργαζόμενες Τράπεζες, ΜΜΕ


	Αριθμός κλήσεων:  5.384 

Ηλεκτρ. απαντήσεις: 130

Επισκέψεις: 286

Αριθμός Κλήσεων με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον  

Α. 355

Β. 667

Γ. 1.430

Δ. 897

Ε. 137

	
	
	2.
Τηλεφωνική γραμμή του ΕΦΔ για την προκήρυξη  «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 210 9797400
	
	
	
	2.Αριθμός κλήσεων: 92.103 και 1.262 ηλεκτρονικές απαντήσεις

	ΣΥΝΟΛΟ 1: Ενεργειών Πληροφόρησης
	Δείκτης υλοποίησης: 2 

Συνολικό κόστος: 87.507 €
	Δείκτες αποτελέσματος:
	1. Επισκέψεις ιστοσελίδων:  2.076 Μ.Ο./ημέρα

2. Μοναδικοί επισκέπτες ιστοσελίδων:  595 Μ.Ο./ημέρα

3. Αρ. κλήσεων: 8.124 (/μήνα)

4. Αρ. ηλεκτρονικών ερωτημάτων/απαντήσεων: 116 (μήνα)

5. Αρ. επισκέψεων (Γραφείο Πληροφ.): 286

	2. Προωθητικές ενέργειες

	2.1Ημερίδες/ Εκδηλώσεις
	Σύνολο: 9
	Αναλυτικά:
	
	Συνολικό: 6.415,20 €
	
	Σύνολο Αρ. Συμ.: 281

	2.1Ημερίδες/ Εκδηλώσεις
	1
	1. Εκθεσιακό Κέντρο Εxpo Athens στην Ανθούσα
	1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης (με ΕΦΔ) για τον «Πράσινο Τουρισμό» στο πλαίσιο της 6ης έκθεσης HORECA
	1) 5.830,20 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι, Ευρύ Κοινό, Εκπρόσωποι όλων των φορέων του mi cluster, Corallia, ENEBH, Γερμανοί δημοσιογράφοι, φοιτητές, αιρετοί άρχοντες, επιχειρηματίες και εν δυνάμει επιχειρηματίες
	1) Αριθμ. Συμ. 30

	
	8
	Οι εκδηλώσεις Νο2 - Νο9 πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΦΔ  Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμός (Corallia), στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στο Μαρούσι 
	2. Εκδήλωση Cluster Open Day, παρουσίαση των δράσεων της απασχόλησης ερευνητικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης μέσω των ερευνητικών έργων του συγχρ. το πρόγραμμα Φ2-ΕΕΤΣΣΜ της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμός Corallia, Απρίλιος 2011
	
	
	2) Αρ. Συμ: 35

	
	
	
	3. Webminar με θέμα: «Δυνατότητες απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για επιχειρήσεις μικροηλεκτρονικής» στο πλαίσιο της ενέργειας –V του προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ της Corallia, Απρίλιος 2011
	
	
	3) Αρ. Συμ.: 38

	
	
	
	4. Πρώτη ετήσια συνάντηση των μελών του mi-cluster στο μΙc”Annual mi-cluster partnering event”, με παρουσίαση μεταξύ άλλων του προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ της Corallia ως αναπτυξιακός μοχλός στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, Ιούνιος  2011
	
	
	4) Αρ. Συμ. 78

	
	
	
	5. Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στο Μαρούσι, όπου έγινε παρουσίαση των δράσεων στήριξης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα Φ2-ΕΕΤΣΣΜ της Corallia, όπως πραγματοποίηση εκθέσεων στο εξωτερικό, γραφεία στην αλλοδαπή για προσέλκυση επενδυτών κ.α,  Απρίλιος 2011
	
	
	5) Αρ. Συμ. 5 

	
	
	
	6. Συνάντηση με δημοσιογράφους από τη Γερμανία με στόχο την παρουσίαση των δράσεων της Corallia, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που διαχειρίζεται ως ΕΦΔ στο πλαίσιο του Προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ημερης επίσκεψής τους που διοργάνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2011
	
	
	6) Αρ. Συμ. 35

	
	
	Οι εκδηλώσεις Νο2 - Νο9 πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΦΔ  Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμός (Corallia), στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στο Μαρούσι 
	7. Επίσκεψη Γάλλου Πρέσβη και Αντιπροσωπείας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα όπου έγινε παρουσίαση των δράσεων της Corallia και των επιμέρους αναπτυξιακών έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, Φεβρουάριος 2011
	
	
	7) Αρ. Συμ.: 5



	
	
	
	8. Παρουσίαση των δράσεων της Corallia και των επιμέρους αναπτυξιακών έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, σε αντιπροσωπεία της Τραπέζης Eurobank και του ΣΕΒ, Μάρτιος του 2011
	
	
	8) Αρ. Συμ.: 5



	
	
	
	9. Επίσκεψη του Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Περιφερειακή Πολιτική (DG REGIO), η Ελληνική Πρωτοβουλία Corallia. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της προόδου των έργων που υλοποιεί το Corallia, με έμφαση τη Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, καθώς και ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο που φιλοξενούνται τα τελευταία επιτεύγματα έρευνας και ανάπτυξης των ελληνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, Δεκέμβριος 2011 
	9) 585,00 €


	
	9) Αρ. Συμ.: 50



	2.2 Σεμινάρια
	
	
	
	
	
	

	2.3 Συνέδρια
	1
	Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)
	Συμμετοχή της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών (Corallia) (ΕΦΔ) στο επιστημονικό συνέδριο Eurosensors XXV, παρουσιάζοντας το θέμα με τίτλο "Corallia: a national initiative underpinning European competitiveness" και κάνοντας ειδική αναφορά στο πρόγραμμα της Φ2- ΕΕΤΣΣΜ της, Σεπτέμβριος 2011
	
	Επιστήμονες και επαγγελματίες από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία 
	Αρ. Συμ. 400

	2.4 Εκθέσεις 


	ΣΥΝΟΛΟ: 4
	Αναλυτικά:
	
	Συνολικό 71.371,76 €


	Δυνητικοί Δικαιούχοι και ευρύ κοινό
	Σύνολο: Αρ. επισκεπτών: 290.000

	
	
	Α. Εκθεσιακό Κέντρο Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
	Α. Συμμετοχή στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσ/νίκης ενημερώνοντας το ενδιαφερόμενο κοινό διά ζώσης, με ψηφιακό και έντυπο ενημερωτικό υλικό.   Υπήρχε η δυνατότητα να προβληθούν οι ωφέλειες του προγράμματος, ο ρόλος και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεπτέμβριος 2011
	
	
	Αριθμός επισκεπτών: 150.000

	2.4 Εκθέσεις 


	
	Β. Εκθεσιακό Κέντρο «Expo Athens στην Ανθούσα
	Β. Συμμετοχή στη θεματική έκθεση για τον τουρισμό «6η HORECA», Φεβρουάριος 2011
	10.754,46 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι και ευρύ κοινό
	Αριθμός επισκεπτών: 70.000

	
	
	Γ. Εκθεσιακό Κέντρο «Metropolitan Expo», στο Αεροδρόμιο, Αττική
	Γ. Συμμετοχή στη θεματική έκθεση για τον τουρισμό «43η XENIA», Νοέμβριος 2011 
	50.749,00 €
	
	Αριθμός επισκεπτών: 20.000

	
	
	Δ. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ΜΕΤΡΟ Συντάγματος
	Δ. Συμμετοχή στην έκθεση «Εξecoνομώ expo 2011», με στόχο την προβολή της δράσης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και την διά ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού, Φεβρουάριος 2011
	9.868,30 €
	
	Αριθμός επισκεπτών: 50.000

	2.5 Road shows
	
	
	
	
	
	

	2.6 Direct mail
	50

68

68

  50

Σύνολο : 191
	Κεντρική Μακεδονία / Δυτική Μακεδονία
	Αποστολές από τους ΕΦΔ ενημερωτικών e-mail ανά προκήρυξη:

«Πράσινος Τουρισμός»

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Εναλλακτικός Τουρισμός»
	
	Επιχειρήσεις, επιμελητήρια, σχετικοί φορείς και σύμβουλοι επιχειρήσεων
	1.150 αποδέκτες

1.582 αποδέκτες

1.582 αποδέκτες

1.150 αποδέκτες

5.464 αποδέκτες

	2.7 Ενέργειες Γραφείου Τύπου
	1
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	Αποδελτίωση, ηλεκτρονική καθημερινή παρακολούθηση – αξιολόγηση, επικοινωνία με εκπροσώπους  Τύπου για επίλυση αποριών, διευκρινίσεων, αποστολή πληροφοριακού, επεξηγηματικού υλικού των δράσεων επιχειρηματικότητας. Πρόκληση ευκαιριών για δημοσιότητα. 
	132.840,00 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι-πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, ΜΜΕ, Ευρύ κοινό, Αιρετοί 
	53.893 Αριθμός Δημοσιευμάτων

	ΣΥΝΟΛΟ 2: Προωθητικές Ενέργειες
	Δείκτης υλοποίησης: 15  

Συνολικό κόστος: 210.627 €
	Δείκτες αποτελέσματος:

	3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

	3.1 Τηλεόραση
	5
	Πανελλαδικά + Διεθνή
	1. Τηλεοπτική προβολή στο SBC TV για τη συνολική δράση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμός (Corallia) και τη συνεισφορά στο πλαίσιο της υλοποίησης ττου Προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, Ιούλιος 2011

2. Τηλεοπτική προβολή-στο Γερμανικό κανάλι ARD, παρουσίαση, μεταξύ άλλων, των δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Corallia ως αναπτυξιακός μοχλός στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, Σεπτέμβριος 2011

3.Τηλεοπτική Συνέντευξη του καθ. Βασ. Μακιού, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμός (Corallia), στην εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης (ΕΤ1) ESCAPE, Μάΐος 2011
4.Διεθνής προβολή reportage στο e-TV της Γερμανικής Deutsche Welle, "IT in Greece: success despite the debt crisis" - Παρουσίαση της δυναμικής που παρουσιάζουν οι ελληνικές εταιρείες μικροηλεκτρονικής στην Ελλάδα, με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων και της Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, Οκτώβριος 2011
5. Διεθνής προβολή reportage στο e-TV της Γερμανικής Deutsche Welle, "Greek Companies fight recession" - Παρουσίαση της δυναμικής που παρουσιάζουν οι ελληνικές εταιρείες μικροηλεκτρονικής στην Ελλάδα, με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων και της Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, Δεκέμβριος 2011
	
	
	

	3.2 Ραδιόφωνο
	
	
	
	
	
	

	3.3 Τύπος (Ελληνικός και Διεθνής)
	Σύνολο: 100 καταχωρίσεις, δημοσιεύσεις

1 καμπάνια (47 εμφανίσεις)


	Πανελλαδικό + Διεθνή Τύπο
	Αναλυτικά:
	 Συνολικό: 360.627,53 €
	Ευρύ Κοινό
	Σύνολο: 100 κτχ, δημοσιεύσεις

	
	
	
	Α. Δημιουργία Καταχώρησης στη Θεματική Ενότητα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» (Ιανουάρ. και Φεβρ. 2011)
	216.628,83 €
	
	Σύνολο καταχωρήσεων: Πανελλαδικές 47, κάλυψη: Πανελλαδικά

	3.3 Τύπος (Ελληνικός και Διεθνής)
	49 δημοσιεύσεις

2 αφιερώματα

1 καταχώρηση

1 δημοσίευση
	Πανελλαδικό + Διεθνή Τύπο
	Β. Δημοσιεύσεις στον Εθνικό και Διεθνή Τύπο (Financial Times και Economist) για προκηρύξεις δράσεων του προγράμματος. 
	136.765,51 €


	Ευρύ Κοινό
	49 Δημοσιεύσεις

	
	
	
	Γ. Αφιερώματα σε ειδικά ένθετα, στην Εφημερίδα Ποντίκι και στο Περιοδικό Science Illustrated για επιμέρους τομείς του προγράμματος.
	7.233,19 €

	
	2 Aφιερώματα



	
	
	
	Δ. Καταχώρηση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνο-λογικών Συνεργατικών Σχηματισμός (Corallia) στο περιοδικό Intelligent Life by Economist,  Ιούλιος 2011
	
	
	2 καταχωρίσεις  

	
	
	
	Ε. Δημοσίευση άρθρου στην καναδική εφημερίδα “The Globe and Mail”,  παρουσίαση, των δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχημα-τισμός (Corallia) ως αναπτυξιακός μοχλός στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, Ιούνιος 2011
	
	
	1 δημοσίευση



	3.4 Καταχω-ρήσεις στο Ίντερνετ
	1
	Πανελλαδικά
	Δημιουργία 4 Internet Banners από τον ΕΦΔ για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011) και προβολή τους σε 35 sites
	86.588,82 €
	Ευρύ κοινό
	Σύνολο προβολής : 12.980.636 Impressions. Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδικά

	ΣΥΝΟΛΟ 3: Ενέργειες στα ΜΜΕ
	Δείκτης υλοποίησης: 106 ενέργειες  

Συνολικό κόστος: 360.628 €
	Δείκτες αποτελέσματος:
	a. Καταχωρίσεις στον Τύπο πανελλαδικά και περιφερειακά: 100

b. Internet banners: 4
c. Σύνολο προβολής: 12.980.636 impressions 

	4. Παραγωγές

	4.1 Newsletters
	
	
	
	
	
	

	4.2 Περιοδικά 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
	ΣΥΝΟΛΟ: 13
	Πανελλαδικά
	
	Συνολικό: 96.561 €
	
	Σύνολο υλικού που παράχθηκε: 751.500 τμχ.

Διανεμήθηκε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις και σε σημεία πληροφόρησης

	4.3 Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
	
	
	Γενικό έντυπο ΕΠΑΝ ΙΙ
	9.479,62 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι,  Δικαιούχοι και ευρύ κοινό,  ΕΦΔ, πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, ΜΜΕ, αιρετοί άρχοντες, συνεργαζόμενες τράπεζες, Ενεργειακοί Επιθεωρητές
	50.000 τμχ έντυπα

	
	
	Αναλυτικά:
	(2) Ενημερωτικά έντυπα για την προκήρυξη «Πράσινος Τουρισμός», και επικαιροποίηση 
	2.948,61 €
	
	50.000 τμχ

	
	
	
	Ενημερωτικό έντυπο για την προκήρυξη «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
	7.515,96 €
	
	15.000 τμχ

	
	
	
	Ενημερωτικό έντυπο για την προκήρυξη «Εναλλακτικός Τουρισμός»
	5.289,00 €
	
	20.000 τμχ

	
	
	
	Περίληψη οδηγού προγράμματος για την προκήρυξη «Εναλλακτικός Τουρισμός»
	615,00 €
	
	600 τμχ

	
	
	
	(2) Ενημερωτικά έντυπα για το Νέο Επενδυτικό Νόμο και επικαιροποίηση 
	31.212,94 €
	
	220.000 τμχ

	
	
	
	Ενημερωτικό έντυπο για το Νέο Επενδυτικό Νόμο (στα αγγλικά) 
	10.440,58 €
	
	100.000 τμχ

	
	
	
	Ενημερωτικό έντυπο για το Νέο Επενδυτικό Νόμο για την  Επιχειρηματικότητα των Νέων
	5.823,49 €
	
	200.000 τμχ

	
	
	
	(3) Ενημερωτικά έντυπα για τη θεματική Ενότητα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και επικαιροποίηση, και ηλεκτρονική επεξεργασία 
	20.734,97 €
	
	94.000 τμχ

	
	
	
	Αφίσα για τη θεματική Ενότητα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
	2.500,00 €
	
	Αριθμ. αφισών: 1.900 τμχ

	4.4 CD's/DVD's
	1
	Πανελλαδικά
	Video προβολής της προκήρυξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», Νοέμβριος  2011
	15.744,00 €
	Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι και Ευρύ Κοινό
	

	ΣΥΝΟΛΟ 4: Παραγωγές
	Δείκτης υλοποίησης: 14  

Συνολικό κόστος: 112.305 €
	Δείκτες αποτελέσματος:
	1. Έντυπα που παράχθηκαν και διανεμήθηκαν: 749.600

2. Αφίσες: 1.900

3. Video: 1

	5. Άλλες ενέργειες

	5.1 Έρευνες
	3
	Πανελλαδικά
	1) Σχεδιασμός και υλοποίηση από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ πανελλαδικής έρευνας στις ενταγμένες επιχειρήσεις του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής ερωτηματολογίου (Οκτώβριος 2011). 

2) Τηλεφωνική Έρευνα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της προβολής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και των ΑΠΕ

3) Έρευνα σε δείγμα των  εγκεκριμένων επιχειρήσεων των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» & «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών», στις οποίες είχε διαπιστωθεί καθυστερηση στην υλοποίηση των επενδύσεων. (Ιούνιος 2011)
	22.162,14 €
	1) Επιχειρήσεις 

2) Τυχαίο δείγμα από το Ευρύ Κοινό

3) Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι
	1) Ηλεκτρονική αποστολή ερωτηματολογίου σε 1.849 επιχειρήσεις και τηλεφωνική επικοινωνία με 841 επιχειρήσεις περίπου δηλαδή το 45,5% των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. 

3)Τηλεφωνική επικοινωνία με 2.024 επιχειρήσεις

	5.2 Μελέτες
	
	
	
	
	
	

	5.3 Αξιολογήσεις
	
	
	
	
	
	

	5.4 Άλλες ενέργειες 
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 3: Έρευνες
	Δείκτης υλοποίησης: 3  

Συνολικό κόστος: 22.162,14 €
	Δείκτες αποτελέσματος:
	Ερωτηματολόγια που διακινήθηκαν ηλεκτρονικά: 2.650

Τηλεφωνικές συνεδιαλέξεις με επιχειρήσεις: 2. 240

	6. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006

	6.1 Ετήσια Σημαντική Ενημερωτική Δραστηριότητα

(μία ή περισσότερες)
	1
	
	H ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε τον Σεπτέμβριο 2011 στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενημερώνοντας το ενδιαφερόμενο κοινό για τις ευκαιρίες του Προγράμματος. Υπήρχε η δυνατότητα να προβληθούν οι ωφέλειες του προγράμματος, ο ρόλος και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
	
	
	

	6.2 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	1
	Στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, όλο το χρόνο
	
	
	Ευρύ κοινό
	

	6.3 Δημοσιο-ποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
	
	http://www.antagonistikotita.gr
	Ανάρτηση μία φορά ετησίως στις 30/6
	
	Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Δημοσιογράφοι, Ευρύ Κοινό
	

	ΣΥΝΟΛΟ 2: δράσεις
	Δείκτης υλοποίησης: 2  

Συνολικό κόστος: 
	Δείκτες αποτελέσματος:
	

	7.Προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί στους δικαιούχους για ενέργειες Π&Δ

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	
	

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	
	

	Δικαιούχος:
	
	Ποσό/Ταμείο:
	
	Ενέργειες:
	
	


* Τα ποσά που αναφέρονται καταχωρούνται στο οριζόντιο έργο «Δημοσιότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» για ενέργειες Π&Δ των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο ανέρχεται στα 6,1 εκ. €, εκ των οποίων 0,9 εκ. € αφορούν την Κεντρική και 0,2 εκ. € τη Δυτική Μακεδονία
Ποιοτική ανάλυση των στοιχείων έγινε παραπάνω  στην § 4.3

Συμπέρασμα: Οι στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου ήταν ρεαλιστικοί, επιτεύχθηκαν και το ίδιο το σχέδιο παραμένει επίκαιρο, ή χρειάζεται αναθεώρηση; (αναφέρετε τους 

λόγους). Αν κρίνεται απαραίτητη μια αναθεώρηση, χρειάζεται η  παρουσίασή του  και έγκρισή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης, παρουσία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που αναλήφθηκαν από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Κεντρική Μακεδονία
Στις παρακάτω εκδηλώσεις υπήρξε ανοικτή πρόσκληση στα μέλη των τοπικών επιμελητηρίων και στους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς. Αναπτύχθηκε ζωντανός διάλογος για την επίλυση αποριών και ενεργοποίηση του κοινού για συμμετοχή στα προγράμματα. Παράλληλα, διανεμήθηκε έντυπο, ενημερωτικό επεξηγηματικό υλικό σχετικά με το κάθε Πρόγραμμα : 

1) Για το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»:
· Παρουσίαση του Προγράμματος σε  10 εκδηλώσεις  - Συμμετείχαν 140 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 183 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 5 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

· Υλοποίηση 20 ενεργειών direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και δυνητικούς δικαιούχους.
2) Για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»:

· Παρουσίαση του Προγράμματος σε 55 εκδηλώσεις. - Συμμετείχαν 485 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 235 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 11 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

· Υλοποίηση 46 ενεργειών direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και δυνητικούς δικαιούχους.
3) Για το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»:

· Παρουσίαση του Προγράμματος σε 7 εκδηλώσεις - Συμμετείχαν 470 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 176 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 6 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

· Υλοποίηση 21 ενεργειών direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και δυνητικούς δικαιούχους. 

4) Για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»:

· Παρουσίαση του Προγράμματος σε μία εκδήλωση  - Συμμετείχαν 15 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 111 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 5 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

Δυτική Μακεδονία
Ακολουθούν οι ενέργειες, ανά πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκαν από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στις παρακάτω εκδηλώσεις υπήρξε ανοικτή πρόσκληση στα μέλη των τοπικών επιμελητηρίων και στους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς. Αναπτύχθηκε ζωντανός διάλογος για την επίλυση αποριών και ενεργοποίηση του κοινού για συμμετοχή στα προγράμματα. Παράλληλα, διανεμήθηκε έντυπο, ενημερωτικό επεξηγηματικό υλικό σχετικά με το κάθε Πρόγραμμα : 

1) Για το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»:

· Παρουσίαση του Προγράμματος σε  μία εκδήλωση - Συμμετείχαν 15 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 26 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 2 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

· Υλοποίηση 2 ενεργειών direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και δυνητικούς δικαιούχους. 

2) Για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»:

· Παρουσίαση του Προγράμματος σε 3 εκδηλώσεις. - Συμμετείχαν 55 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 64 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 3 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

· Υλοποίηση 2 ενεργειών direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και δυνητικούς δικαιούχους. 

3) Για το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»:

· Παρουσίαση του Προγράμματος σε μία εκδήλωση  - Συμμετείχαν 20 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 54 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 4 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

· Υλοποίηση 7 ενεργειών direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και δυνητικούς δικαιούχους. 

4) Για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»:

· Παρουσίαση του Προγράμματος σε μία εκδήλωση  - Συμμετείχαν 15 ενδιαφερόμενοι. 

· Υλοποίηση 39 ενεργειών στα ΜΜΕ, όπως δελτία τύπου, καταχωρήσεις της προκήρυξης, ανακοινώσεις, άρθρα κτλ.

· Έκδοση 5 ενημερωτικών , επεξηγηματικών εντύπων.

Επιπλέον, υλοποιήθηκαν 8 ενέργειες direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και δυνητικούς δικαιούχους.
Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στην επίτευξη των δεικτών Πληροφόρησης & Δημοσιότητας.
· ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

Σημείωση: Οι περισσότερες δράσεις που υλοποιούνται αφορούν οριζόντιες δράσεις που συγχρηματοδοτούν έργα και στις πέντε Περιφέρειες (Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας).
	Είδος ενέργειας
	Δείκτης Υλοπ.
	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα
	1
	www.epperaa.gr
	Η κύρια διαδικτυακή πύλη πληροφοριών για το ΕΠΠΕΡΑΑ
	-
	Ευρύ κοινό
	Επισκέψεις: 440 κατά Μ.Ο. ημερησίως

	1.2 Call Center
	
	
	
	
	
	

	1.3 Γραφείο Πληροφόρησης
	1
	Εντός ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

(άτυπα)
	Πληροφόρηση σχετικά με δράσεις δημοσιότητας (Σήμανση, Πινακίδες)
	-
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	10 ερωτήματα κατά Μ.Ο. μηνιαίως

	2. Προωθητικές ενέργειες

	2.1 Ημερίδες
	1
	Α. Αθήνα
	Α. Διεθνής Συνδιάσκεψη με Θέμα: «Το Εξασθενές Χρώμιο Στο Νερό»
	
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	Α. Αρ. συμμετεχόντων: 50 άτομα

	
	1
	Β. Αθήνα
	Β. Ημερίδα με θέμα: «Η Ελλάδα στο δρόμο για μια κοινωνία ανακύκλωσης - τι σημαίνει η Οδηγία 98/2008 και πως θα εφαρμοστεί».
	
	
	Β. Αρ. συμμετεχόντων: 150 άτομα

	
	1
	Γ. Αθήνα
	Γ. Ημερίδα με θέμα: «Το Περιβάλλον στην Ελλάδα μέσα από την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος SOER 2010, δυνατότητες και προοπτικές συμμετοχής των πολιτών στη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας».
	
	
	Γ. Αρ. συμμετεχόντων: 130 άτομα

	2.2 Σεμινάρια
	
	
	
	
	
	

	2.3 Συνέδρια
	
	
	
	
	
	

	2.4 Εκθέσεις
	1
	Α. Συμμετοχή στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (2011)


	Α. Συμμετοχή στην 76η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με θέμα την παρουσίαση και προβολή των δράσεων / έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
	
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	Α. Επισκέπτες ΔΕΘ 2011: περίπου 180.000

Διατέθηκαν 5.000 ενημερωτικά έντυπα για το ΕΠΠΕΡΑΑ

	
	1
	Β. Συμμετοχή σε Έκθεση Φωτογραφίας (Πειραιάς – Καμίνια)
	Β. Συμμετοχή στην Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «30 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε.»
	
	
	Β. Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έστειλε φωτογραφικό υλικό

	2.5 Road shows
	
	
	
	
	
	

	2.6 Direct mail
	
	
	
	
	
	

	2.7 Ενέργειες Γραφείου Τύπου
	
	
	
	
	
	

	3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

	3.1 Τηλεόραση
	
	
	
	
	
	

	3.2 Ραδιόφωνο
	
	
	
	
	
	

	3.3 Τύπος
	
	
	
	
	
	

	3.4 Καταχωρίσεις στο Internet
	
	
	
	
	
	

	4. Παραγωγές

	4.1 Newsletters
	
	
	
	
	
	

	4.2 Περιοδικά
	
	
	
	
	
	

	4.3 Έντυπα
	1
	Πανελλαδικά
	6σέλιδο Έντυπο: «Προστασία οικοσυστημάτων - Βιοποικιλότητα (αντιπυρική προστασία, Λίμνη Κάρλα κα).
	Το κόστος του εντύπου εντάσσεται στο συνολικό κόστος των 36.838,50€ που πραγματοποιήθηκε για τον σχεδιασμό, παραγωγή και εκτύπωση έξι (6) συνολικά εντύπων που εξέδωσε το ΕΠΠΕΡΑΑ
	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	3.000 τμχ., εκ των οποίων 1.000 τμχ. διατέθηκαν στη ΔΕΘ και 400 τμχ. σε ενημερωτικές εκδηλώσεις.

	4.4 CDs/ DVDs
	1 video
	YouTube
	Video με θέμα την «προστασία της Βιοποικιλότητας»


	Το κόστος του βίντεο εντάσσεται στο συνολικό κόστος των 51.660€ που πραγματοποιήθηκε για την παραγωγή πέντε (6) συνολικά βίντεο που δημιουργήθηκαν για λογαριασμό του ΕΠΠΕΡΡΑ.
	Κοινό Διαδικτύου

Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	Αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο (YouTube) στις 31/01/2012.

Αναρτήθηκαν επίσης στις ιστοσελίδες του ΕΠΠΕΡΑΑ και του ΥΠΕΚΑ.



	5. Άλλες Ενέργειες

	5.1 Έρευνες
	
	
	
	
	
	

	5.2 Μελέτες
	
	
	
	
	
	

	5.3 Αξιολογήσεις
	
	
	
	
	
	

	5.4 Άλλες Ενέργειες
	
	
	
	
	
	

	6. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006

	6.1 Ετήσια Σημαντική Ενημερωτική Δραστηριότητα

(μία ή περισσότερες)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	
	Όλο το χρόνο, στο ΥΠΕΚΑ και στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
	
	
	
	

	6.3 Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
	
	
	
	
	
	


Επιπλέον των ποσοτικών στοιχείων, χρειάζεται να γίνει και μια ποιοτική αξιολόγηση των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Όπου είναι εφικτό, να αναφέρετε τι στοιχεία προκύπτουν από ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν σε εκδηλώσεις σχετικά με την επιτυχία τους, το ενδιαφέρον που καταγράφεται ανά δεδομένη χρονική στιγμή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ εν γένει, συχνότητα ερωτημάτων στις Τηλεφωνικές Γραμμές ενημέρωσης, κλπ. 

Καλές/κακές πρακτικές: Επισημάνετε τις ενέργειες δημοσιότητας που θεωρείτε ότι λειτούργησαν ως καλή πρακτική και αναφέρετε τυχόν εμπειρίες που αξίζει να καταγραφούν (καλές ή κακές) 

Συμπέρασμα: Οι στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου ήταν ρεαλιστικοί, επιτεύχθηκαν και το ίδιο το σχέδιο παραμένει επίκαιρο, ή χρειάζεται αναθεώρηση; (αναφέρετε τους λόγους). Αν κρίνεται απαραίτητη μια αναθεώρηση, χρειάζεται η  παρουσίασή του  και έγκρισή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης, παρουσία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
· Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΕΤΟΥΣ 2011 – ΕΥΣΣΑΑΠ
	Είδος ενέργειας
	Δείκτης Υλοπ.
	Τοποθεσία
	Περιγραφή
	Κόστος
	Κοινό Στόχος
	Δείκτης Αποτελέσματος

	1. Ενέργειες Πληροφόρησης

	1.1 Ιστοσελίδα
	1
	www.espa.gr
	Η κύρια διαδικτυακή πύλη πληροφοριών για το ΕΣΠΑ
	N/A
	Άνδρες & γυναίκες > 18 ετ.
	Επισκέψεις 2011: 3.040 Μ.Ο./ημέρα

Μοναδικοί Επισκ.: 1.498 Μ.Ο./ημέρα

	
	1
	www.anaptyxi.gov.gr
	Ο διαδικτυακός τόπος για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 
	Ν/Α
	Άνδρες & γυναίκες > 18 ετ.
	

	
	1
	www.StartupGreece.gov.gr
	Η διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
	Ν/Α
	Άνδρες & γυναίκες > 18 ετ.
	Επισκέψεις 2011: 976 Μ.Ο./ημέρα

Μοναδικοί Επισκ.: 578 Μ.Ο./ημέρα

	1.2 Call Center
	
	
	
	
	
	

	1.3 Γραφείο Πληροφόρησης
	1
	infoespa@mnec.gr
www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx
	Ηλεκτρονικό Helpdesk για πληροφορίες σχετικές με το ΕΣΠΑ
	Ν/Α
	Δυνητικοί Δικαιούχοι / Ευρύ κοινό
	132 ερωτήματα Μ.Ο/μήνα                      (1.583 ετησίως)

	ΣΥΝΟΛΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
	Δείκτης υλοποίησης: 4 

Συνολικό κόστος: -
	Δείκτες αποτελέσματος:
	1. Επισκέψεις ιστοσελίδων:    > 4.016 Μ.Ο./ημέρα

2. Μοναδικοί επισκέπτες ιστοσελίδων: > 2.076 Μ.Ο./ημέρα

3. Αριθμός ερωτημάτων που απαντήθ. : 132 ερωτήματα Μ.Ο/μήνα                      

	2. Προωθητικές ενέργειες

	2.1 Ημερίδες
	1
	Αθήνα (DIVANI CARAVEL)
	Εκδήλωση για την Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ
	Ν/Α
	Επιχειρηματίες
	Αρ. συμμετεχόντων: 80 άτομα

	2.2 Σεμινάρια
	
	
	
	
	
	

	2.3 Συνέδρια
	1
	Τήνος (Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού)
	Συνέδριο με θέμα «Σχεδιάζοντας το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές»
	4.735 €
	Εκπρόσωποι φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων
	Αρ. συμμετεχόντων: 77 άτομα

	2.4 Εκθέσεις 


	2
	Α. Συμμετοχή στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2011

Β. Έκθεση Φωτογραφίας (Πειραιάς – Καμίνια)
	Α. Συμμετοχή στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με θέμα την παρουσίαση και προβολή των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων με περίπτερο χώρου 200τ.μ

Β. Συμμετοχή στην Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «30 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε.» 
	80.196 €

Ν/Α
	Δυνητικοί Δικαιούχοι/ Ευρύ κοινό
	Α. Επισκέπτες ΔΕΘ 2011: περίπου 180.000

Διατέθηκαν 2.000 ενημερωτικά έντυπα για το ΕΣΠΑ (βλ. 4.3)

	2.5 Road shows
	
	
	
	
	
	

	2.6 Direct mail
	
	
	
	
	
	

	2.7 Ενέργειες Γραφείου Τύπου
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 2: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
	Δείκτης υλοποίησης: 4 

Συνολικό κόστος: 84.931 €
	Δείκτες αποτελέσματος:
	1. Αριθμός συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις/ συνέδρια: 157 άτομα

2. Αριθμός επισκεπτών σε εκθέσεις: 180.000 άτομα

	3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

	3.1 Τηλεόραση
	
	
	
	
	
	

	3.2 Ραδιόφωνο
	2
	Α. Περιφερειακά
	Α. Ραδιοφωνική εκστρατεία στις περιφέρειες για την προβολή του ΕΣΠΑ & της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης
	45.952 €
	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	Α. 71 Μέσα                                        3.124 μεταδόσεις *

* Δεν προβλέπεται άλλη μέτρηση για τα μέσα της περιφέρειας

	
	
	Β. Πανελλαδικά


	Β. Πανελλαδική ραδιοφωνική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης
	90.174 €


	
	Β. 20 μέσα, 1.199 μεταδόσεις           GRPs: 450, Κάλυψη 1+: 55%  Συχνότητα: 8,18

	3.3 Τύπος
	2
	Α. Πανελλαδικά
	Α. Πανελλαδική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης
	213.939 €
	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	Α. 47 καταχωρίσεις GRPs: 392             Κάλυψη 1+: 76% Συχνότητα: 5,15

	
	
	Β. Περιφερειακά
	Β. Πανελλαδική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης
	113.765 €
	
	Β. 106 καταχωρίσεις στον Περιφερειακό Τύπο 

	3.4 Καταχωρήσεις στο Ιντερνετ
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 
	Δείκτης υλοποίησης: 4 

Συνολικό κόστος: 463.830 €
	Δείκτες αποτελέσματος:
	1. Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις πανελλαδικά και περιφερειακά: 4.323

2. Καταχωρήσεις στον Τύπο πανελλαδικά και περιφερειακά: 153

	4. Παραγωγές

	4.1 Newsletters
	
	
	
	
	
	

	4.2 Περιοδικά
	
	
	
	
	
	

	4.3 Έντυπα
	2
	Πανελλαδικά
	Α. Έντυπο ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ 

Β. Ενημερωτικό φυλλάδιο για το www.StartupGreece.gov.gr
και εκτύπωση banner
	2.337 €

313,65 €
	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	Α. 2.000 έντυπα (διανομή στιην 76η ΔΕΘ)

Β. 200 τμχ. (Διανομή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις)

	4.4 CDs/ DVDs
	1
	Βιντεοσκόπηση και ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο εκδήλωσης
	Βιντεοσκόπηση και ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο εκδήλωσης του www.StartupGreece.gov.gr με θέμα «Γυναίκες και ανάληψη  επιχειρηματικού ρίσκου» 
	615 €
	Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54

Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
	Στοιχεία μετάδοσης Streams: 1853               Unique IPS: 1021 Peak Conn.: 248                    Avg Secs. :780

	ΣΥΝΟΛΟ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 
	Δείκτης υλοποίησης: 3 

Συνολικό κόστος: 3.266 €
	Δείκτες αποτελέσματος:
	1. Έντυπα που παράχθηκαν και διανεμήθηκαν: 2.200 τμχ

2.  Video: 1

	5. Άλλες ενέργειες

	5.1 Έρευνες
	
	
	
	
	
	

	5.2 Μελέτες
	
	
	
	
	
	

	5.3 Αξιολογήσεις
	
	
	
	
	
	

	5.4 Άλλες Ενέργειες
	1
	Αποδελτίωση
	Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών τύπου και διαδικτύου 
	9.225 €
	
	Κατανομή αναφορών ανά μέσο (%): Ραδιόφωνο 41,0% Τύπος 37,0% Τηλεόραση 14,6% Internet 6,9%

	6. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006

	6.1 Ετήσια Σημαντική Ενημερωτική Δραστηριότητα

(μία ή περισσότερες)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ
	
	Όλο το χρόνο, στα Υπουργεία και στα γραφεία των ΕΥ Διαχείρισης
	
	
	
	

	6.3 Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
	
	http://www.espa.gr/
el/Pages/

staticBeneficiariesList.aspx
	
	
	
	


* Τα ποσά που αναφέρονται καταχωρούνται στο οριζόντιο έργο «Δημοσιότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» για ενέργειες Π&Δ των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο ανέρχεται στα 6,1 εκ. €, εκ των οποίων 0,9 εκ. € αφορούν την Κεντρική και 0,2 εκ. € τη Δυτική Μακεδονία
Ποιοτική ανάλυση των στοιχείων έγινε παραπάνω  στην § 4.3

Συμπέρασμα: Οι στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου ήταν ρεαλιστικοί, επιτεύχθηκαν και το ίδιο το σχέδιο παραμένει επίκαιρο, ή χρειάζεται αναθεώρηση; (αναφέρετε τους 

λόγους). Αν κρίνεται απαραίτητη μια αναθεώρηση, χρειάζεται η  παρουσίασή του  και έγκρισή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης, παρουσία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣ)

Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, το 2011, μέσω του συντονιστικού της ρόλου, μερίμνησε για τα ακόλουθα θέματα/ δράσεις που αφορούν στην Π & Δ: 
· Πλήρη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης (portal) για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (www.makedonia-thrace.gr), Η διαχείριση της ιστοσελίδας γίνεται μέσω του portal του www.espa.gr από στελέχη της ΕΔΑ, με την επίβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής των ΠΕΠ.  


Οι ΕΔΑ ΠΕΠ μερίμνησαν για την τροφοδότηση της ιστοσελίδας με την πληροφόρηση (intranet), ενώ η Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ συντόνισε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ως προς την επικαιροποίηση ή αντικατάσταση της παραπάνω πληροφόρησης. 

Η ιστοσελίδα συνέλεξε, διαμοίρασε και προώθησε έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες προς τους πολίτες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και επιχειρήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες που τους δίνονται από το ΠΕΠ για χρηματοδότηση (ενισχύσεις επιχειρήσεων και επαγγελματικών ομάδων), εκπαίδευση, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ειδικές ανάγκες τους και στην πληροφόρηση τους για τα αναπτυξιακά έργα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και προβλήθηκε η προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

· Παρoχή κατευθύνσεων στις ΕΔΑ ΠΕΠ σχετικά με την τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας των δικαιούχων για τις πράξεις που εκτελούν και συγκεκριμένα για τις προϋποθέσεις ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων έργων υποδομής ή κατασκευής.
· Συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΥΣΣΑΑΠ για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης των πέντε ιστοσελίδων των ΠΕΠ.
· Συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα πολιτών για θέματα που αφορούσαν στην υλοποίηση των ΠΕΠ
· Συντονισμό και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΕΦΔ ΠΕΠ προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των ΠΕΠ, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα ισχύοντα για τις ΕΔΑ ΠΕΠ.

· Αποτίμηση-αξιολόγηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2010 στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Μονάδα Γ’ / ΕΥΣΣΑΑΠ. Η αξιολόγηση των δράσεων Δημοσιότητας ΠΕΠ βασίστηκε σε πίνακες καταγραφής απολογιστικών στοιχείων σχετικά με τα επικοινωνιακά μέσα που εφαρμόστηκαν κατά την εν λόγω περίοδο και σε ένα ερωτηματολόγιο για την ποιοτική αποτίμηση των επιμέρους ενεργειών το οποίο απεστάλη προς συμπλήρωση στις ΕΔΑ και ΕΦΔ ΠΕΠ. Επίσης, για την αποτίμηση των δράσεων ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων ΠΕΠ της περιόδου 2007-2010. Τέλος για την αποτίμηση των ενεργειών Δημοσιότητας των ΠΕΠ η ΕΑΣ/Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου συνεργάστηκε με το δίκτυο των Υπευθύνων Δημοσιότητας των ΠΕΠ και ΕΦΔ ΠΕΠ όπου αντάλλαξε την απαραίτητη πληροφόρηση και ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία η οποία διήρκησε τρεις (3) εβδομάδες (μέσα Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου 2011). 

· ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (ΕΠ-ΕΠ)
Εντός του έτους η Διαχειριστική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τον εφαρμοστικό κανονισμό της Επιτροπής υπ’ αριθμ. 1828/2006 καθώς επίσης και τον Επικοινωνιακό οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Υπουργείου ενημέρωσε όλους τους τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας για τις σχετικές υποχρεώσεις τους για την ανάρτηση πινακίδων και αναμνηστικών πλακών των έργων τους που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

O διαδικτυακός τόπος του ΕΣΠΑ 2007- 2013 (www.espa.gr) αποτελεί την κυρία πύλη πληροφόρησης για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τις δράσεις του ΕΣΠΑ και απευθύνεται σε εξειδικευμένους χρήστες (διαχειριστές, φορείς υλοποίησης κ.α.), δυνητικούς δικαιούχους (επιχειρηματίες, ιδιώτες κ.α) αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ λαμβάνεται μέριμνα μετά την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων αρμοδιότητάς της για εκχωρημένους πόρους του ΠΕΠ για την αποστολή στοιχείων στην ΕΑΣ/ΥΠΑΝΑΝ προκειμένου αυτές να αναρτηθούν στο ΕΣΠΑ. 

Παράλληλα, οι προσκλήσεις αυτούσιες αναρτώνται στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ (www.epep.gr).

4.4
Μεγάλα έργα

Με βάση τα μέχρι της εκδόσεως της παρούσας ετήσιας έκθεσης δεδομένα, τα Μεγάλα Έργα που αφορούν το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-13 και τα οποία έχουν προγραμματισμό υποβολής και υλοποίησης μέχρι το 2015 είναι παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση ανά αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.
	α/α συνολικού πίνακα μεγάλων έργων ΕΣΠΑ
	τίτλος έργου
	Αντί-στοιχη περι-φέρεια
	ΕΠ χρηματοδό-τησης
	Διαχειριστική αρμοδιότητα
	εκτιμώμενο συνολικό (επιλέξιμο + μη επιλέξιμο) οικονομικό αντικείμενο (x 1000 €)
	μέγιστο ποσοστό Κοινοτικής (ΕΕ) συμμετοχής του Αξονα Προτεραιότητας του ΕΠ 
	Αιτηθέν ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής με την αίτηση επιβεβαίω-σης συνδρομής ΑΙΕΣ (%)
	Αντίστοιχο συνολικό επιλέξιμο κόστος στην ΑΙΕΣ

(x 1000 €)
	εκτιμώμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (από - έως)

	7
	Ολοκλήρωση του τμήματος Μάνδρα – Ψαθάδες του κάθετου άξονα της Εγνατίας : Αρδάνιο - Ορμένιο
	ΑΜΘ
	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (ΑΜΘ)
	ΕΔΑ ΠΕΠ ΑΜΘ
	35.377
	81,32
	81,32
	29.369
	Απρ-2013

	8
	Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια – Κασσάνδρεια του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής
	ΚΜ
	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (ΚΜ)
	ΕΔΑ ΠΕΠ ΚΜ
	75.600
	83,00
	83,00
	64.300
	Φεβ-2015

	9
	Οδικός άξονας Θεσ/νίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας
	ΚΜ
	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (ΚΜ)
	ΕΔΑ ΠΕΠ ΚΜ
	58.000
	83,00
	83,00
	58.000
	Δεκ-2014

	13
	Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία
	ΑΤΤ, ΣΤ ΕΛ, Θ, Η, ΚΜ. ΔΜ, ΑΜΘ
	ΕΠ ΨΗΣ και 5 ΠΕΠ (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	72.737
	83,17
	31,43
	61.124
	Αυγ-2013

	16
	Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, στο Τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (φάση Β΄)
	ΚΜ
	ΠΕΠ ΚΜ
	ΕΔΑ Μεταφορών
	88.606
	83,00
	73,12
	73.600
	Δεκ-2015

	18
	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα
	ΑΜΘ
	ΠΕΠ ΑΜΘ
	ΕΔΑ ΠΕΠ ΑΜΘ
	57.483
	81,32
	81,32
	47.569
	Ιουν-2014

	19
	Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ
	Διαπε-ριφε-ρειακό
	ΕΠ ΨΗΣ και 5 ΠΕΠ (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	57.981
	85,00
	83,92
	41.000
	Μαρ-15

	22
	Αναβάθμιση τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα
	ΑΤΤ, ΣΤ ΕΛ, Θ, Η, ΚΜ. ΔΜ, ΑΜΘ
	ΕΠ ΨΗΣ και 5 ΠΕΠ (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ
	9.736
	πολλαπλό
	37,57
	7.766
	Μαρ-2012

	26
	Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
	ΚΜ
	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (ΚΜ)
	ΕΔΑ ΠΕΠ ΚΜ
	115.400
	85,00
	85,00
	100.400
	Δεκ-2015

	53
	Ψηφιακές υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Νάθησης και Θρησκευμάτων
	Διαπε-ριφε-ρειακό
	ΕΠ ΨΗΣ και 5 ΠΕΠ (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	152.630
	85,00
	84,06
	152.630
	Ιουν-13


Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μεγάλα έργα ανά διαχειριστικό εταίρο.

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΘΠ 20 «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ»

Σε συνέχεια της ανοικτής πρόσκλησης υπ’ αριθμό 4 της Ε.Δ.Α. Π.Κ.Μ. με αρ. πρ. 20179/05-12-2008, η Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε προτάσεις, προς συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α., για έργα υποδομών, δυνάμενα να ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ» στον κωδικό προτεραιότητας 20 «Αυτοκινητόδρομοι» και ειδικότερα στη κατηγορία πράξεων «01.20.01.01».
Οι ειδικοί στόχοι του εν λόγω άξονα είναι:

Α) Η σύνδεση και αντιμετώπιση των ασυνεχειών της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα μεταφορών, οδικών και σιδηροδρομικών και 

Β) Η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων.

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος μέχρι τέλους του 2011 για δύο μεγάλα έργα που εντάχθηκαν με βάση την παραπάνω πρόσκληση:

1. Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας  Ν. Χαλκιδικής

Το έργο αφορά στην κατασκευή σύγχρονου, ελεύθερου χρέωσης, οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής, συνολικού μήκους 17,5 χιλιομέτρων, και συγκεκριμένα του τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία.

Το έργο έρχεται σε συνέχεια του διευρωπαϊκού άξονα Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας (έως γέφυρα Ποτίδαιας) μήκους 65 km. Συγκεκριμένα ο άξονας Θεσσαλονίκη – Μουδανιά (60 km) είναι ήδη κατασκευασμένος και λειτουργεί, το τμήμα Μουδανιά – Ποτίδαια, μήκους 5 Km θα κατασκευαστεί άμεσα από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε , ενώ είναι ήδη κατασκευασμένη η γέφυρα στην Ποτίδαια. Επομένως το υπό ανάλυση έργο συνδέει το εθνικό δίκτυο μεταφορών (εν προκειμένω το τμήμα του δικτύου της Χερσονήσου της Κασσάνδρας μήκους 17,5 km) με τον διευρωπαϊκό άξονα που καταλήγει σήμερα στα Μουδανιά και όταν ολοκληρωθεί θα καταλήξει στην γέφυρα της Ποτίδαιας.

Το έργο στο σύνολό του θα βελτιώσει ιδιαίτερα την ασφάλεια του οδικού δικτύου, καθόσον η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας λόγω των γεωμετρικών του στοιχείων, των ισόπεδων κόμβων που υπάρχουν, τη διέλευσή του από αστικούς ιστούς σημαντικών πόλεων – πόλων έλξης τουριστικού ρεύματος της Χαλκιδικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, στην Αίτηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, ανέρχεται σε 80.000.000 € και η αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή σε 66.400.000 €.

Η κύρια εργολαβία του έργου δημοπρατήθηκε και αναδείχτηκε μειοδότης η εταιρεία INTRAKAT ΑΕ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/12/2010.  Με τα ως τώρα δεδομένα, η εργολαβία εξελίσσεται ομαλά, με ικανοποιητικό ρυθμό προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για μεγάλο έργο, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το υπ. αριθ. 8268/23-11-2010 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή στην SFC πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2010.  Η σχετική Απόφαση της ΕΕ φέρει ως αριθμό και ημερομηνία έγκρισης την Ε (2011) 2399 / 08.04.2011.
2. Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς –Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας

Το έργο αφορά στην κατασκευή σύγχρονου, ελεύθερου χρέωσης οδικού δικτύου και ειδικότερα στην κατασκευή του οδικού τμήματος «Κόμβος Ασσήρου – Α/Κ Νέας Σάντας» μήκους 11,45 km του οδικού άξονα «Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη».

Η αρχή του έργου (Χ.Θ. 0+980) τοποθετείται 1.300 μ. περίπου μετά τον κόμβο Ασσήρου, που κατασκευάζεται στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκης – Σερρών – Προμαχώνα της Εγνατίας οδού, επί του άξονα που προβλέπεται να ενώσει το Κιλκίς με τον Λαγκαδά. Το πέρας του έργου ταυτίζεται με τη Χ.Θ. 6+630,19 του Ανισόπεδου Κόμβου Νέας Σάντας, που έχει ήδη κατασκευαστεί και συνδέεται προσωρινά με το τοπικό δίκτυο και την υφιστάμενη Ε.Ο.

Το έργο δεν είναι αυτόνομο οδικό έργο, αλλά ένα τμήμα που ολοκληρώνει την κατασκευή του βασικού έργου με τίτλο «Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα από κόμβο Εγνατίας μέχρι Α/Κ Μαυρονερίου» συνολικού μήκους 23,76 km.

Το συνολικό έργο στο οποίο εντάσσεται και ολοκληρώνει η παρούσα παρέμβαση (ως υποτμήμα) είναι το εξής:

Η οδική αρτηρία από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ασσήρου της Εγνατίας οδού έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Μαυρονερίου οριοθετείται σε δύο νομούς. Αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη. Το μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω αρτηρίας βρίσκεται στον Νομό Κιλκίς. Η αφετηρία του έργου βρίσκεται στον Α/Κ Ασσήρου, του κάθετου της Εγνατίας οδού Άξονα «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας», ενώ το τέλος του στον Α/Κ Μαυρονερίου. Η αρτηρία διέρχεται κοντά του οικισμού Δρυμού, (υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Μυγδονίας του Ν. Θεσσαλονίκης), Ν. Σάντας, Μανδρών, Γαλλικού και Πεδινού, (υπάγονται διοικητικά στον Δήμο Γαλλικού του Ν. Κιλκίς) και σε απόσταση περίπου 3 km από τον Δήμο Ασσήρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58.000.000 € και η αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή σε 48.140.000 €.
Η κύρια εργολαβία του έργου δημοπρατήθηκε και αναδείχτηκε μειοδότης η εταιρεία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΕ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28.03.2011.  Με τα ως τώρα δεδομένα, η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας θα μπορούσε να είναι εμφανέστερη.  Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η απόκτηση γης συνάντησε απρόβλεπτα εμπόδια στην ολοκλήρωσή της, και, συγκεκριμένα, νομικά κενά κατά τη διαδικασία της κήρυξής της.  Ο Φορέας εξετάσει επισταμένως το θέμα και προγραμματίζει άμεσες ενέργειες προς τακτοποίηση της εκκρεμότητας.Η Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για μεγάλο έργο, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το υπ. αριθ. 8357/26-11-2010 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή στην SFC πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2010.  Η σχετική Απόφαση της ΕΕ φέρει ως αριθμό και ημερομηνία έγκρισης την Ε (2011) 2401 / 08.04.2011.
ΚΘΠ 21 «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΕΔ»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 33 ανοικτής πρόσκλησης της Ε.Δ.Α. Π.Κ.Μ. με αρ. πρ. 9928/30.09.2009, η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε πρόταση, προς συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α., για το έργο υποδομών, για το έργο με τίτλο «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης», το οποίο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ», στον κωδικό προτεραιότητας 21 «Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ» και ειδικότερα στην κατηγορία πράξεων 2102 «Κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση / συμπλήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ – Τ»».
Το έργο αφορά στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16, στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στη συμβολή του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με την Εσωτερική Περιφερειακή. Ο σημερινός ισόπεδος κόμβος μετατρέπεται σε ανισόπεδο που προσφέρει σχεδόν όλες τις δυνατές κινήσεις.  Κατασκευάζονται 9 γέφυρες, καταστρώματος συνολικού εμβαδού 17.886,24 τ.μ., ως εξής: α./ οι τρεις στη διασταύρωση του ΠΑΘΕ με Εσωτερική Περιφερειακή, β./ η μία πάνω από την Εσωτερική Περιφερειακή και γ./ οι υπόλοιπες πέντε πάνω από το σωληνοδιάδρομο των ΕΛ.ΠΕ. Περιλαμβάνονται έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης.  Η οδοποιία περιλαμβάνει κατασκευή προσβάσεων στις γέφυρες, συνολικού μήκους 7χλμ.  Επίσης προβλέπεται δίκτυο παράπλευρων οδών, μήκους περίπου 10,50χλμ, με παράλληλη βελτίωση της βατότητας του ΠΑΘΕ και της Εσωτερικής Περιφερειακής. Το συνολικό κατασκευαστικό αντικείμενο συμπληρώνεται με τον ηλεκτροφωτισμό, τη φωτεινή σηματοδότηση, τη σήμανση και τις εργασίες πρασίνου.  Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης δαπάνες ΟΚΩ, απόκτησης γης και σωστικής αρχαιολογικής έρευνας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 115.400.000€ και η αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή σε 85.340.000€.
Η κύρια εργολαβία του έργου δημοπρατήθηκε και αναδείχτηκε μειοδότης η εταιρεία J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24.10.2011.  Με τα ως τώρα δεδομένα, η πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου αφορά στη λήψη προκαταβολής και δεν έχει σημειωθεί πρόοδος φυσικού αντικειμένου. Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η απόκτηση γης συνάντησε απρόβλεπτα εμπόδια στην ολοκλήρωσή της, και συγκεκριμένα νομικά κενά κατά τη διαδικασία της κήρυξής της και επίσης παρουσιάστηκε θέμα κατάληψης ήδη αποκτημένης δημόσιας γης.  Ο Φορέας εξετάσει επισταμένως το θέμα και προγραμματίζει άμεσες ενέργειες προς τακτοποίηση της εκκρεμότητας.
Η Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για μεγάλο έργο, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το υπ. αριθ. 3768/30.06.2011 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή στην SFC πραγματοποιήθηκε στις 13.07.2011.  Η σχετική Απόφαση της ΕΕ φέρει ως αριθμό και ημερομηνία έγκρισης την C (2012) 1253.
ΚΘΠ 23 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ»

Σε συνέχεια της ανοικτής πρόσκληση υπ’ αριθμό 28 της Ε.Δ.Α. Π.Κ.Μ. με αρ. πρ. 8453/31-07-2009, η Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε πρόταση, προς συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α., για το έργο με τίτλο «Οδικός άξονας Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα – Νάουσα», το οποίο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ».

Το εν λόγω μη διευρωπαϊκό έργο, εντάσσεται στον οδικό άξονα Βέροια - Νάουσα - Σκύδρα, συνολικού μήκους 34,5 km, ο οποίος θα συνδέσει την Εγνατία Οδό με τη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη – Έδεσσα που πρόκειται να κατασκευαστεί. Εντάσσεται στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο που συνδέει τη Βέροια με τη Νάουσα και τη Σκύδρα. Συγκεκριμένα, ο νέος οδικός άξονας θα αντικαταστήσει την Επαρχιακή Οδό με αρ. 1:  «Βέροια - Σ.Σ. Νάουσας - Άνω Κοπανός - Σκύδρα» στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας. Θα αναβαθμίσει την σύνδεση των ανωτέρω πόλεων με τρόπο σύγχρονο, ασφαλή και ταχύ, καθόσον σήμερα η Π.Ε.Ο (της οποίας επίκειται η υποκατάσταση) διέρχεται μέσα από οικισμούς, το πλάτος της οδού είναι στενό, τα γεωμετρικά στοιχεία άσχημα και σε συνδυασμό με το είδος, τη σύνθεση και τον αυξανόμενο κυκλοφοριακό φόρτο χαρακτηρίζεται επικίνδυνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 63.400.000 € και η αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή σε 15.977.030,49 €.

Τελικά, η Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής για μεγάλο έργο διαβιβάστηκε άτυπα (τον Μάρτιο του 2012) στην ΕΕ για προκαταρκτικές παρατηρήσεις, έτσι ώστε να ακολουθήσει η επίσημη υποβολή του φακέλου στην SFC για κωδικό CCI εντός Μαίου 2012 Ως προς την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κύριας εργολαβίας, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η εργολαβία διαλύθηκε και ο Φορέας προγραμματίζει την άμεση επαναδημοπράτηση των υπολειπουσών εργασιών.  Η σχετική υπογραφή σύμβασης προβλέπεται εντός του 1ου τρ.2013.

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

	ΚΘΠ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
	Π/Υ ΕΡΓΟΥ (εκ. €)
	ΔΔ ΣΥΝΟΛΟ (εκ. €)
	ΔΔ ΠΕΠ 

(εκ. €)
	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	ΥΠΟΒΟΛΗ SFC

	11
	Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	57,98
	40,63
	6,1
	2012-2015
	Υποβολή: 

15/12/11 

(Κωδ CCI: 

2011GR16UPR001)

	13
	Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	152,63            
	152,63            
	22,89 
	2012-2013
	Υποβολή: 

16/1/12 

(Κωδ CCI: 

2012GR16UPR001)

	10,

11
	ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	630,45
	172,28
	25,84
	2013
	Υποβολή: 

27/4/12 

(Κωδ CCI: 

2012GR16UPR002)

	10
	Rural Broadband


	ΕΠ ΨΣ 
ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη (ΔΜ)

ΠΑΑ Ανατολική Μακεδονία-Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος-Κρήτη-Ν. Αιγαίου-Αττική
	206,26
	190
	20,32 (ΠΑΑ)
	2013-2015
	Υποβολή: 

22/5/12 

(Κωδ CCI: 

2012GR16UPR003)

	*
	MAN-FTTH


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	92,25*
	75*
	11,25*
	2012-2015*
	Αναμενόμενη Υποβολή: 2012

	*
	Κτηματολόγιο


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	159,9*
	130*
	19,5*
	2012-2015*
	Αναμενόμενη Υποβολή: 2012


* Εκτιμώμενο/Δεν έχει καθοριστεί ακόμη. 
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΚΘΠ 20 «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ»

Σε συνέχεια της ανοικτής πρόσκλησης υπ’ αριθμό 23 της ΕΔΑ/ΠΔΜ με αρ. πρωτ. 6764/08-09-2009, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. υπέβαλε πρόταση έργου για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» στον κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας  20 «Αυτοκινητόδρομοι» και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων 20.01 «Βελτίωση / Κατασκευή / Αναβάθμιση Αυτοκινητοδρόμων».  

Οι ειδικοί στόχοι του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας είναι:

· η ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου, και 

· η κατασκευή νέων και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη χώρα. 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος μέχρι τέλους του 2011 για το μεγάλο έργο, που εντάχθηκε με βάση την παραπάνω πρόσκληση. 
MIS έργου: 217166

Τίτλος Έργου: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή: Εργασίες Ολοκλήρωσης του τμήματος από Δυτικό Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. Κωσταράζι (45.1.1- 45.1.2 - 45.1.3).

Δικαιούχος:  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 

Προϋπολογισμός Έργου: 53,623,796.33 € 

Ποσό Ένταξης: 

35.406.376,39 €  (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)

Νομικές Δεσμεύσεις: 
35.406.376,39 €  (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)

Πληρωμές: 

30.095.419,97 €  (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 53,623,796.33 €. Η αρχική επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Δημόσια Δαπάνη ανέρχονταν σε 35.862.024,56 € και η αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή σε 30.482.720,92 €. Σε συνέχεια σχετικής σύστασης, που έγινε κατόπιν ελέγχου από την ΕΔΕΛ, η επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Δημόσια Δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 35.406.376,39 € και η αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή στο ποσό των 30.095.419,97 €.

Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου ανέρχονται σε 35.406.376,39 € συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη και οι πληρωμές σε 34.838.297,81 € (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη).
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ολοκλήρωσης σε μήκος 30 χλμ. επί του κάθετου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας οδού ώστε να ολοκληρωθεί το τμήμα από τον δυτικό Α/Κ Σιάτιστας έως το Ν. Κωσταράζι. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή μέρους της αρτηρίας, την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων, απαλύνσεις πρανών, αποκαταστάσεις προσβάσεων ιδιοκτησιών, δικτύου άρδευσης και υφιστάμενων τεχνικών, αντιστήριξη πρανών, εξασφάλιση ευστάθειας ορυγμάτων και προστασία μεσόβαθρων γεφυρών.

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά σύμβαση κατασκευής έργου για την ολοκλήρωση του τμήματος από Δυτικό  Α/Κ  Σιάτιστας έως το Ν. Κωσταράζι και το δεύτερο τις εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2011. Απομένει η σύνταξη του τελευταίου λογαριασμού, η οριστική παραλαβή και το κλείσιμο του έργου.
Η Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για μεγάλο έργο, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το υπ. αριθ. 3039/16-12-2011 έγγραφο της ΕΔΑ/ΠΔΜ και η αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή στην SFC θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2012. 

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

	ΚΘΠ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
	Π/Υ ΕΡΓΟΥ (εκ. €)
	ΔΔ ΣΥΝΟΛΟ (εκ. €)
	ΔΔ ΠΕΠ 

(εκ. €)
	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	ΥΠΟΒΟΛΗ SFC

	11
	Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	57,98
	40,63
	6,1
	2012-2015
	Υποβολή: 

15/12/11 

(Κωδ CCI: 

2011GR16UPR001)

	13
	Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	152,63            
	152,63            
	22,89 
	2012-2013
	Υποβολή: 

16/1/12 

(Κωδ CCI: 

2012GR16UPR001)

	10,

11
	ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	630,45
	172,28
	25,84
	2013
	Υποβολή: 

27/4/12 

(Κωδ CCI: 

2012GR16UPR002)

	10
	Rural Broadband


	ΕΠ ΨΣ 
ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη (ΔΜ)

ΠΑΑ Ανατολική Μακεδονία-Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος-Κρήτη-Ν. Αιγαίου-Αττική
	206,26
	190
	20,32 (ΠΑΑ)
	2013-2015
	Υποβολή: 

22/5/12 

(Κωδ CCI: 

2012GR16UPR003)

	*
	MAN-FTTH


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	92,25*
	75*
	11,25*
	2012-2015*
	Αναμενόμενη Υποβολή: 2012

	*
	Κτηματολόγιο


	ΕΠ ΨΣ 
Μακεδονία-Θράκη
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 
Κρήτη και Ν. Αιγαίου 
Αττική
	159,9*
	130*
	19,5*
	2012-2015*
	Αναμενόμενη Υποβολή: 2012


* Εκτιμώμενο/Δεν έχει καθοριστεί ακόμη. 

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Επενδύσεις υποδομής

Στον άξονα προτεραιότητας 03 (Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΑΜΘ) και στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 21 (Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ) με στόχο την συμπλήρωση και κατασκευή των καθέτων, ως προς τη  γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων έχουν ενταχθεί 2 μεγάλα έργα και συγκεκριμένα :

1. Το έργο-γέφυρα με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ-ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ»

2. Το έργο με τίτλο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ–ΟΡΜΕΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΜΑΝΔΡΑ»

Με τα 2 αυτά μεγάλα έργα επιδιώκεται η ολοκλήρωση του ευρύτερου έργου της αναβάθμισης του Κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού από Αρδάνιο έως Ορμένιο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα συνολικού μήκους 124 χλμ. ώστε να αποκτήσει ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά κλειστής οδού κυκλοφορίας, με ανισόπεδους κόμβους, παρακάμψεις οικισμών και παράπλευρο δίκτυο όπου απαιτείται.

Στη συνέχεια δίνονται οι πληροφορίες για τα μεγάλα έργα σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 832/2010 της 17-09-2010, ο οποίος τροποποιεί τον Καν. 1828/2006.

1. Μεγάλο έργο γέφυρα : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ-ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο οικονομικό αντικείμενο) των δύο προγραμματικών περιόδων (2000-2006 και 2007-2013) ανέρχεται σε 59.690.125,35 €, εκ των οποίων 50.919.265 € είναι το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση οικονομικό αντικείμενο και το υπόλοιπο ήτοι 8.770.860,35 € είναι Φ.Π.Α, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή οδικού έργου, μήκους 14 χλμ. οδού, ταχείας κυκλοφορίας, δίιχνης διατομής, πλάτους 12 μ. και σιδηροδρομικού έργου, μήκους 13,5 μ., διατομής μονής γραμμής, από τον οικισμό της Μάνδρας μέχρι τον οικισμό των Ν. Ψαθάδων του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Αρδάνιο – Ορμένιο»   

H Ε.Ε. με την Ε(2007)720/27.02.2007 Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Ε(2005)2679/06.07.2005 καθόρισε τη συνδρομή του ΕΤΠΑ για το μεγάλο έργο.

Στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» το έργο αναφέρεται στον πίνακα «Έργα Γέφυρες» (σελ. 266 του Προγράμματος), για τα οποία ισχύει ότι μέρος του φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και μέρος από ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Σύμφωνα με το διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ο συνολικός προϋπολογισμός της περιόδου 2000-2006 (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο οικονομικό αντικείμενο) ανέρχεται σε 24.312.630,22 €, εκ των οποίων 21.550.159,69 € είναι το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση οικονομικό αντικείμενο και το υπόλοιπο ήτοι 2.762.470,26 € είναι μη επιλέξιμος Φ.Π.Α. 

Το 2009 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», το τμήμα του έργου της 4ης προγραμματικής περιόδου με συνολικό προϋπολογισμό 35.377.495,13 € (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο οικονομικό αντικείμενο), εκ των οποίων τα 29.369.105,04 € είναι το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση οικονομικό αντικείμενο και το υπόλοιπο ήτοι 6.008.390,09 € είναι  μη επιλέξιμος Φ.Π.Α. 

Με βάση τα άρθρα 39 έως 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 υποβλήθηκε η απαιτούμενη ΑΙ.Ε.Σ (Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής) επένδυσης υποδομής, η οποία περιλαμβάνει και το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης (Σημεία Δ.1. και Η.2.2. αντίστοιχα του παραρτήματος ΧΧΙ  του Κανονισμού 832/2010 της 17-09-2010) όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια :    

Δ.1. Χρονοδιάγραμμα του έργου

	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
	Ημερομηνία έναρξης
(Α)
	Ημερομηνία περάτωσης
(Β)

	1.
Μελέτες Σκοπιμότητας
	10.08.2001
	10.11.2001

	2.
Ανάλυση κόστους-οφέλους (συμπεριλαμβα-νομένης της χρηματ/οικονομικής ανάλυσης)
	10.01.2009
	21.12.2009

	3.
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
	
	08.03.2002

	4.
Μελέτες Σχεδιασμού:
	20.07.2000
	31.03.2002

	5.
Προετοιμασία του φακέλου πρόσκλησης για υποβολή  προσφορών:
	
	21.03.2003

	6.
Αναμενόμενη έναρξη της (των) διαδικασίας (-ιών) υποβολής προσφορών
	
	14.05.2003

	7.
Αγορά γης:
	14.02.2003
	31.12.2007

	8.
Φάση/σύμβαση κατασκευής:
	09.01.2004
	30.06.2011

	9. Φάση λειτουργίας:
	2011
	


Η.2.2 Πηγές συγχρηματοδότησης
	Πηγές του συνολικού επενδυτικού κόστους (ευρώ)
	Εκ των οποίων (ενημερωτικά)

	Συνολικό κόστος επένδυσης

[Η.1.12.(Α)]
	Ενωσιακή συνδρομή [Η.2.1.5]
	Εθνική δημόσια

(ή ισοδύναμη) πηγή
	Ιδιώτες σε εθνικό επίπεδο
	Άλλες πηγές
	Δάνεια ΕΤΕπ/ΕΤαΕ :

	(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)
	(β)
	(γ)
	(δ)
	(ε)
	(στ)

	29.369.105
	23.883.837
	5.485.268
	-
	-
	-


Έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης μεγάλου έργου (απόφαση της Επιτροπής Ε(2011) 6244 τελικό / 06-09-2011 / CCI 2010 GR 161 PR 009).
2. Μεγάλο έργο : «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜEΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΜΑΝΔΡΑ »

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο οικονομικό αντικείμενο)  ανέρχεται σε 96.696.500 €, εκ των οποίων 76.000.000 € είναι το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση οικονομικό αντικείμενο.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού στο τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα, μήκους 37,5 χλμ., σε κλειστή οδό ταχείας κυκλοφορίας διατομής 12/14 με παρακάμψεις των οικισμών Προβατώνα και Κορνοφωλιάς, την κατασκευή δέκα (10) ανισόπεδων κόμβων, την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου και τις αποκαταστάσεις του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί) καθώς και την βελτίωση του οδοστρώματος της υφιστάμενης οδού. 

Το έργο εντάχθηκε το 2010 στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 

Με βάση τα άρθρα 39 έως 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 υποβλήθηκε η απαιτούμενη ΑΙ.Ε.Σ (Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής) επένδυσης υποδομής, η οποία περιλαμβάνει και το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης (Σημεία Δ.1. και Η.2.2. αντίστοιχα του παραρτήματος ΧΧΙ  του Κανονισμού 832/2010 της 17-09-2010) όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια:

Δ.1. Χρονοδιάγραμμα του έργου

	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
	Ημερομηνία έναρξης
(Α)
	Ημερομηνία περάτωσης
(Β)

	1.
Μελέτες Σκοπιμότητας
	10.08.2001
	10.11.2001

	2.
Ανάλυση κόστους-οφέλους (συμπεριλαμβα-νομένης της χρηματ/οικονομικής ανάλυσης)
	10.01.2009
	21.12.2009

	3.
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
	
	07.09.2010

	4.
Μελέτες Σχεδιασμού:
	09.12.2005
	19.10.2010

	5.
Προετοιμασία του φακέλου πρόσκλησης για υποβολή  προσφορών:
	10.11.2010
	

	6.
Αναμενόμενη έναρξη της (των) διαδικασίας (-ιών) υποβολής προσφορών
	30.11.2010
	

	7.
Αγορά γης:
	06.10.2010
	31.12.2012

	8.
Φάση/σύμβαση κατασκευής:
	30.03.2011
	30.03.2014

	9. Φάση λειτουργίας:
	2014
	


Η.2.2 Πηγές συγχρηματοδότησης

	Πηγές του συνολικού επενδυτικού κόστους (ευρώ)
	Εκ των οποίων (ενημερωτικά)

	Συνολικό κόστος επένδυσης

[Η.1.12.(Α)]
	Ενωσιακή συνδρομή [Η.2.1.5]
	Εθνική δημόσια

(ή ισοδύναμη) πηγή
	Ιδιώτες σε εθνικό επίπεδο
	Άλλες πηγές
	Δάνεια ΕΤΕπ/ΕΤαΕ :

	(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)
	(β)
	(γ)
	(δ)
	(ε)
	(στ)

	76.000.000
	61.805.480
	14.194.520
	-
	-
	-


Έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης μεγάλου έργου (απόφαση της Επιτροπής Ε(2011) 6066 τελικό / 29-08-2011 / CCI 2010 GR 161 PR 018) και η σύμβαση εκτέλεσης του έργου έχει υπογραφεί τον Ιούνιου του 2011.
· ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Ο τομέας της ενέργειας του ΕΠΑΝ ΙΙ περιλαμβάνει έξι Μεγάλα Έργα, εκ των οποίων στα 5 συμμετέχει και το ΠΕΠ. Πρόκειται για έργα το καθένα με συνολικό κόστος άνω των 50 εκ. €, για τα οποία απαιτείται η σύνταξη Φακέλου Μεγάλου Έργου (Φ.Μ.Ε) και υποβολή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC2007. 

Στην S.F.C κατατέθηκαν τρεις Φ.Μ.Ε το 2011, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα. 

Κατά την εξέταση των Φακέλων Μεγάλων Έργων που υποβλήθηκαν, διαπιστώθηκε διαφορά στον τρόπο ερμηνείας του Κανονισμού σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό της Κοινοτικής Συνδρομής (βλ. Πίνακες Η2.1 και 2.2 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 832/2010 της Επιτροπής). Για την διευθέτηση του θέματος πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατατέθηκαν σχετικά κείμενα αναλυτικής τεκμηρίωσης των ελληνικών θέσεων και διερευνήθηκαν διάφορα σενάρια. Τον Οκτώβριο του 2011 (Επιστολή DG REGIO Ref. Ares (2011)1099199 - 17/10/2011) η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ αποδέχτηκε τον τρόπο υπολογισμού της Κοινοτικής Συνδρομής στα έργα του ΔΕΣΦΑ, δεδομένου ότι η Δαπάνη του Φορέα προσομοιάζει Δημόσια Δαπάνη, και με τον όρο της εξέτασης ανάλογων προτάσεων-έργων άλλων φορέων κατά περίπτωση (case by case). Αυτό οδήγησε σε ένταξη των έργων του ΔΕΣΦΑ.

Ακολούθως παρατίθεται συνοπτικός πίνακας των Μεγάλων Έργων που αφορούν και το ΠΕΠ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΚΘΠ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
	EΠΙΛΕΞ.
Π/Υ ΕΡΓΟΥ (εκ. €)
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (εκ. €)
	ΔΔ ΚΕΝΤΡ.
ΜΑΚΕΔ. (εκ. €)
	ΔΔ ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔ.

(εκ. €)
	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	ΥΠΟΒΟΛΗ SFC

	36
	Εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης Ν. Μεσημβρίας
	ΕΠΑΝ ΙΙ (24,21%)
Αττική (45,75%)
Κ.Μακ. (22,64%)
Στ. Ελλ. (7,40%)
	61,1
	23,1
	5,2
	0
	2007-2011
	ΥΠΕΒΛΗΘΗ
 ΙΑΝ. 2011 

(SFC:
2010GR16UPR001)
MIS 360212

	35
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ (ΣΗΘ) (ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ)
	ΕΠΑΝ ΙΙ (24,21%)
Αττική(45,75%)
Κ.Μακ. (22,64%)
Στ. Ελλάδα (7,40%)
	7,77           
	3,52
	0,8
	0
	2007-2011
	Υπεβλήθη: 16/12/2011
(SFC:
2010GR16UPR003) MIS 360217



	36
	Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας)
	ΕΠΑΝ ΙΙ
Αττική
Κεντρ.Μακεδονία

Στ. Ελλάδα
	147
	51,45
	11,6*
	0
	2012-2015
	-

	34
	Διασύνδεση των Κυκλάδων
(με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης)
	ΕΠΑΝ ΙΙ
Αττική
Κεντρ.Μακεδονία
Δυτ. Μακεδονία

Στ. Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
	363
	127
	16*
	11
	2011-2015
	-


Το Φυσικό Αντικείμενο των έργων αυτών περιγράφεται στη συνέχεια.

Ακολούθως παρατίθενται, τα σημεία Η.2.2. και Δ1 των Παραρτημάτων ΧΧΙ και ΧΧΙΙ του Κανονισμού 832/2010 που αφορούν συγκεκριμένες αναφορές για την φάση που βρίσκονται τα  Μεγάλα Έργα που έχουν μέχρι στιγμής υποβληθεί στο “Σύστημα διαχείρισης Ταμείων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007-2013” (SFC 2007). 

Όλα τα ακόλουθα στοιχεία θα επικαιροποιηθούν, μετά την εξέταση των έργων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Ι. Εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης Ν. Μεσημβρίας

Δ1 : Χρονοδιάγραμμα του έργου

	 
	 Ημερομηνία
έναρξης 
	 Ημερομηνία ολοκλήρωσης 

	ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ
	22/11/1993
	23/11/1993

	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ)
	10/02/2010
	25/02/2010

	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"
	03/04/2009
	30/07/2009

	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ"
	01/08/2008
	10/03/2009

	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	10/11/2005
	19/12/2005

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
	11/03/2003
	12/09/2003

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	30/05/2005
	05/07/2006

	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ"
	16/06/2007
	18/06/2008

	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"
	24/11/2008
	21/02/2009

	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	09/12/2008
	02/04/2011

	ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	02/04/2011
	03/04/2011


Η.2.2. : Πηγές συγχρηματοδότησης

	Συνδρομή

της Ένωσης
	Εθνική

δημόσια
	Εθνική

ιδιωτική
	Άλλα
	Σύνολο
	Δάνεια ΕΤΕ / Eυρ. Ταμ. Επενδύσεων

	19.211.038 *
	3.887.703*
	38.025.211
	11.613.447
	72.737.399
	0


*Θα επικαιροποιηθούν
ΙΙ. Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι

Δεν αφορά το ΠΕΠ

ΙΙΙ. Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα (ΣΗΘ) (ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ)

Δ1 : Χρονοδιάγραμμα του έργου

	 
	 Ημερομηνία
έναρξης 
	 Ημερομηνία ολοκλήρωσης 

	Έναρξη των διαδικασιών υποβολής προσφορών
	25/07/2006
	27/09/2006

	Ανάλυση κόστους - οφέλους (συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης)
	01/04/2011
	01/05/2011

	Μελέτες σκοπιμότητας
	08/08/2001
	02/12/2003

	Μελέτες σχεδιασμού
	29/06/2004
	04/08/2006

	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
	29/06/2004
	04/08/2006

	Προετοιμασία του φακέλου πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
	15/04/2006
	19/07/2006

	Φάση λειτουργίας
	24/04/2009
	24/04/2034

	Φάση/ σύμβαση κατασκευής
	01/11/2007
	30/11/2011


Η.2.2. : Πηγές συγχρηματοδότησης

	Συνδρομή

της Ένωσης
	Εθνική

δημόσια
	Εθνική

ιδιωτική
	Άλλα
	Σύνολο
	Δάνεια ΕΤΕ / Eυρ. Ταμ. Επενδύσεων

	Συνδρομή

της Ένωσης
	Εθνική

δημόσια
	Εθνική

ιδιωτική
	Άλλα
	Σύνολο
	Δάνεια ΕΤΕ / Eυρ. Ταμ. Επενδύσεων

	2.917.463*
	598.400*
	4.665.723
	1.554.501
	9.736.087
	


*Θα επικαιροποιηθούν
· ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία
Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ
Το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) είναι η ενιαία/ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποδομή του ΔΕΣΜΗΕ, η οποία θα επιτρέπει στον ΔΕΣΜΗΕ να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες του και να παρέχει τις υπηρεσίες του που αποσκοπούν στην υποστήριξη της υγιούς και απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τρόπο σύγχρονο και σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομικό και Ρυθμιστικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες: 

1. Υποβολή ημερήσιας προσφοράς στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

2. Υποβολή προσφοράς για την δέσμευση ικανότητας διασυνδέσεων 

3. Υποβολή προσφορών για την αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών 

4. Τηλεμέτρηση, καταγραφή και γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικές και ΑΠΕ μονάδες παραγωγής, της διακινούμενης με άλλα συστήματα γειτονικών χωρών καθώς και της καταναλισκόμενης ενέργειας

5. Υποβολή στοιχείων κατάστασης μονάδων παραγωγής  

6. Ολοκληρωμένη υπηρεσία ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

7. E-Library - σύστημα (knowledge management) ηλεκτρονικών εγχειριδίων (manuals) και εντύπων για τη λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς 

8. Συνεχείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης (Helpdesk)

Το 2011, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση συνεργάστηκε με τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. για την κατάστρωση φακέλου μεγάλου έργου για τη δράση «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ». Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την ενσωμάτωση των τελικών παρατηρήσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ αιτήθηκε προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ και έλαβε στις 29/7/2011 τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υποβολή στην Ε.Ε. της αίτησης επιβεβαίωσης συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3840/2010. Ο φάκελος μεγάλου έργου έχει λάβει από την Ε.Ε. CCI: 2011GR16UPR001 και υποβλήθηκε μέσω του SFC 2007 αρχικά στις 5/8/2011, ενώ η τελευταία τροποποίηση αυτού (λόγω της αλλαγής των ποσοστών ΚΣ της αναθεώρησης του 2011) υποβλήθηκε στις 15/12/2011.

Στις 21/10/2011 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ένταξη του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στις 30/11/2011. 

Στις καθυστερήσεις του έργου περιλαμβάνεται η εκκρεμότητα της απόφασης της Διακομματικής Επιτροπής Προμηθειών Σημαντικής Οικονομικής Τεχνικής Αξίας (ΣΟΤΑ), και η αλλαγή του Φορέα (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) σε ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τον Ν. 4001/2011 (απόσχιση κλάδων μεταφοράς από ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ και απορρόφηση από τον ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ), που, λόγω εμπλοκής περισσότερων του ενός φορέων (ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ) απαιτεί διαδικασίες αλλαγής Δικαιούχου Πράξης και πιθανή προσθήκη φορέα λειτουργίας, επικαιροποίηση διαχ/κής επάρκειας, προγραμματική συμφωνία φορέων, και τελικά επικαιροποίηση του φακέλου μεγάλου έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 57.981.233 € (40.631.000 € ΔΔ) και χρηματοδοτείται, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του, από το ΕΠ ΨΣ και τα ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος, Κρήτη και Ν. Αιγαίου και Αττική. Το ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη συμμετέχει στη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου με 7.313.580 € ΔΔ (Κεντρική Μακεδονία 6.094.650 € και Δυτική Μακεδονία 1.218.930 €).
Χρονοδιάγραμμα του έργου

	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
	Ημερομηνία έναρξης (Α)
	Ημερομηνία περάτωσης (Β)

	1.
Μελέτες Σκοπιμότητας
	01.11.2010 
	30.11.2010

	2.
Ανάλυση κόστους-οφέλους (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης)
	01.11.2010
	30.11.2010

	3.
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	4.
Μελέτες Σχεδιασμού
	01.01.2007
	10.07.2008

	5.
Προετοιμασία του φακέλου πρόσκλησης για υποβολή  προσφορών 
	11.07.2008
	16.06.2009

	6α.
Αναμενόμενη έναρξη της (των) διαδικασίας (-ιών) υποβολής προσφορών* (για το ΥΕ1)
	01.10.2011
	31.12.2011

	6β.
Αναμενόμενη έναρξη της (των) διαδικασίας (-ιών) υποβολής προσφορών* (για το ΥΕ2)
	01.05.2012
	31.07.2012

	7.
Αγορά γης 
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

	8.
Φάση/σύμβαση κατασκευής
	01.03.2012
	01.03.2015

	9.
Φάση λειτουργίας
	01.01.2016
	


Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Σκοπός του έργου είναι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους, και η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και της δημιουργίας κινητών εργαστηρίων πληροφορικής. Ειδικότερα, το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση:

α) διαδραστικών συστημάτων στην Ε΄ ΣΤ΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, σε κάθε Τμήμα της Α’, Β’ και Γ’ Τάξης των Γυμνασίων της Χώρας καθώς και σε κάθε τμήμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης των Λυκείων της χώρας.

β) ενός (1) Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής σε κάθε Δημοτικό, τριών (3) Κινητών Εργαστηρίων σε κάθε Γυμνάσιο και δύο (2) Κινητών Εργαστηρίων σε κάθε Λύκειο της χώρας.

Το 2011, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την κατάστρωση φακέλου μεγάλου έργου για τη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την ενσωμάτωση των τελικών παρατηρήσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ αιτήθηκε προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ και έλαβε στις 19/12/2011 τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υποβολή στην Ε.Ε. της αίτησης επιβεβαίωσης συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3840/2010. Ο φάκελος μεγάλου έργου έχει λάβει από την Ε.Ε. CCI: 2012GR16UPR001 και υποβλήθηκε μέσω του SFC 2007 στις 16/1/2012.

Στις 19/1/2012 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ένταξη του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. 

Ο συνολικός (επιλέξιμος) προϋπολογισμός του έργου είναι 152.630.000 € και χρηματοδοτείται, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του, από το ΕΠ ΨΣ και τα ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος, Κρήτη και Ν. Αιγαίου και Αττική. Το ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη συμμετέχει στη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου με 27.473.400 € ΔΔ (Κεντρική Μακεδονία 22.894.500 € και Δυτική Μακεδονία 4.578.900 €).).

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ξεκίνησε ως έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ ΚΠΣ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και εξασφάλισε για τους φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Ευρυζωνική δικτυακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή μεγάλης δυναμικότητας (εύρους πρόσβασης φορέων από 2 έως 34 Mbps) καθώς και μια σειρά κεντρικών υποδομών ώστε από την 1/1/2006 μέχρι και την 31/12/2009 να παρέχονται συνοπτικά οι εξής υπηρεσίες: Ασφαλείς και Ευρυζωνικές υπηρεσίες δεδομένων (πρόσβαση σε Internet, εφαρμογές της ΔΔ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), Προνομιακές υπηρεσίες Τηλεφωνίας (απουσία παγίων, δωρεάν κλήσεις εντός δικτύου, χαμηλότερες χρεώσεις εκτός δικτύου) και Υπηρεσίες Μετάδοσης Εικόνας (τηλεδιάσκεψη μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών).

Οι στόχοι του νέου Δικτύου Δημοσίου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (υπεύθυνος φορέας ΚτΠ ΑΕ), είναι:

· Η ένταξη σε αυτό κάθε δημόσιου φορέα  (αφορά 34.000 περίπου κτίρια  συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων)

· H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του δικτύου

· H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του 

· H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας

Το 2011, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση συνεργάστηκε με την ΚτΠ Α.Ε. για την κατάστρωση φακέλου μεγάλου έργου για τη δράση «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», με σκοπό την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών (ολοκλήρωση του φακέλου μεγάλου έργου, σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υποβολή στην Ε.Ε. της αίτησης επιβεβαίωσης συνδρομής και για την ένταξη του έργου) για την υποβολή του στην Ε.Ε. μέχρι τον Απρίλιο 2012. Στα Milestones του έργου περιλαμβάνεται και η απόφαση της διακομματικής επιτροπής για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1.5. 

Οι προκηρύξεις του έργου και αντίστοιχα οι συμβάσεις μπορούν να γίνουν εντός του 2012, δεδομένου ότι έχει εκπονηθεί μελέτη ωρίμανσης, η οποία επικαιροποιήθηκε από κοινή ομάδα της ΕΔΕΤ Α.Ε. και της ΚτΠ Α.Ε. το καλοκαίρι του 2010, οριστικοποιώντας, σε μεγάλο βαθμό, τα αρχικά τεύχη προκήρυξης του έργου. Η εν λόγω μελέτη, που αφορά στη μελλοντική μορφή του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, εκπονήθηκε, κατόπιν μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ και της ΚτΠ Α.Ε., στα τέλη του 2008, και χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ΚΠΣ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 180.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 630.452.771 € (συνολικός επιλέξιμος 172.284.685 € ΔΔ) και χρηματοδοτείται, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του, από το ΕΠ ΨΣ και τα ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος, Κρήτη και Ν. Αιγαίου και Αττική. Το ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη συμμετέχει στη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου με 31.011.244 € ΔΔ (Κεντρική Μακεδονία 25.842.703 € και Δυτική Μακεδονία 5.168.541 €).).

Rural Broadband

Η δράση «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας  (Rural Broadband)» έχει ενταχθεί και εγκριθεί στο πλαίσιο του μέτρου 3.2.1. του ΠΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (πρώην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ)). Επίσης έχει αποφασιστεί η χρηματοδότησή της και η επέκτασή της από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και έχει αποφασιστεί η ένταξη της δράσης στο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ (Ν. 3389/2005 που διέπει τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για τις Συμβάσεις Παραχώρησης). Το θεσμικό αυτό πλαίσιο θα είναι το βασικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί για την ανάδειξη του αναδόχου της Σύμβασης Παραχώρησης και έχει υπογράφηκε από την Διυπουργική τον Ιανουάριο 2012. Επιπρόσθετα, έχει ληφθεί θετική απάντηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού [State aid Scheme “Broadband Development in Greek Rural Areas” SA.32866(2011/PN)]. 

Στόχος της είναι η κάλυψη των «λευκών» κηλίδων στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας, με τη δημιουργία και αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας. Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν νέες δημόσιες παθητικές και ενεργές υποδομές ευρυζωνικής πρόσβασης, με προϋπόθεση την τεχνολογική ουδετερότητα, οι οποίες θα παρέχονται στη συνέχεια με ένα ανοικτό και κοστοστρεφές μοντέλο διάθεσης προς χρήση/αξιοποίηση από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Αποκλείεται η απευθείας παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η κατασκευή, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών αυτών θα ανατεθεί σε οικονομικούς φορείς (αναδόχους) μέσω ανοικτής, δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού προηγηθεί η σχετική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το 2011, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση συνεργάστηκε με την ΚτΠ Α.Ε. για την κατάστρωση φακέλου μεγάλου έργου για τη δράση «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας  (Rural Broadband)», με σκοπό την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών (ολοκλήρωση του φακέλου μεγάλου έργου, σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υποβολή στην Ε.Ε. της αίτησης επιβεβαίωσης συνδρομής και για την ένταξη του έργου) για την υποβολή του στην Ε.Ε. μέχρι τον Μάιο 2012, καθώς και για την προετοιμασία των σχεδίων των τευχών προκήρυξης και σύμβασης του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 206.259.392 € (συνολικός επιλέξιμος 190.000.000 € ΔΔ) και χρηματοδοτείται, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του, από το ΕΠ ΨΣ και το ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη (Δυτική Μακεδονία) με 140.000.000 € και από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) με 50.000.000 €. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου (μέσω του ΠΑΑ) με 20.325.203 € ΔΔ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 9.500.000 €).
Τέλος, ο προγραμματισμός της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει την προώθηση 2 μεγάλων παρεμβάσεων στους τομείς των ευρυζωνικών υποδομών και του κτηματολογίου. Συγκεκριμένα:
MAN-FTTH (υπεύθυνος φορέας ΥΠΑΑΝ - ΕΓ ΨΣ ή ΚτΠ ΑΕ)

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού έχει αποφασίσει την υλοποίηση της δράσης «Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)». 

Η παραχώρηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών έχει σαν στόχο τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευσή τους άμεσα, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Ο διπλός αυτός στόχος κρίνεται ότι εξυπηρετείται καλύτερα από την παραχώρηση της διαχείρισης σε ιδιωτικά σχήματα, που πέραν των άλλων, θα οδηγήσει σε ιδιωτικές επενδύσεις και δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία.

Ιδιαίτερα επιδιώκεται :

· Πλήρης αξιοποίηση των ΜΑΝ καταρχήν από το δημόσιο για την εκπλήρωση του βασικού σκοπού ανάπτυξής τους.

· Παράπλευρη αξιοποίηση της αδιάθετης δυναμικότητας για την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα, για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ευρυζωνικότητας και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μέσα από την προσφορά συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών προς αδειοδοτημένους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, της διαφάνειας και της κοστοστρεφούς τιμολόγησης.

· Η περαιτέρω επέκταση και αναβάθμιση των παραχωρούμενων δικτύων. Στο πλαίσιο της επέκτασης και αναβάθμισης  θα αναπτυχθούν στις περιοχές των ΜΑΝ δίκτυα νέας γενιάς (οπτική ίνα) για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων  κτηρίων (FTTH).

· Η διασφάλιση της διατήρησης των παραχωρούμενων υποδομών σε κατάσταση καλής λειτουργίας, μέσω της προληπτικής συντήρησης και της αποκατάστασης των βλαβών. 

· Η αδιάλειπτη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης παραχώρησης.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού έχει πραγματοποιήσει δύο διαβουλεύσεις σχετικά με τις αρχές που θα διέπουν το έργο αλλά και τις περιοχές παρέμβασης της δράσης.  

Για το έργο έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG COMP) και έχει σταλεί ανεπίσημη προκαταρκτική ενημέρωση (pre-notification notice). Στις 26/09/11 έγινε επίσημη ηλεκτρονική υποβολή μέσω SANI στην DG COMPETITION για έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης [Supplementary information sheet on state aid to Broadband)]

Στην παρούσα φάση εκπονείται ο φάκελος μεγάλου έργου.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 92.250.000 € (συνολικός επιλέξιμος 75.000.000 € ΔΔ) και χρηματοδοτείται, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του, από το ΕΠ ΨΣ και τα ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος, Κρήτη και Ν. Αιγαίου και Αττική. 

Κτηματολόγιο (υπεύθυνος φορέας Κτηματολόγιο Α.Ε.)

Η προώθηση της κτηματογράφησης στο υπόλοιπο της χώρας βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες προτεραιοτήτων:

1. Η παραγωγή μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων «ενεργών» τίτλων για 4,2 εκατ. δικαιώματα: (α) 2,2 εκατ. δικαιώματα σε περιαστικές περιοχές και (β) 2 εκατ. δικαιώματα σε αγροτικές περιοχές με αναδασμούς), συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενός προκαταρκτικού κτηματολογικού χάρτη (πολύγωνα γεωτεμαχίων). 

Το έργο θα συμπεριλαμβάνει α) τη συλλογή δηλώσεων και την επεξεργασία των σχετικών εγγραφών βάσει των συνυποβαλλόμενων τίτλων, β) την προκαταρκτική οριοθέτηση των γεωτεμαχίων επί ορθοφωτοχαρτών με τις υποδείξεις των δηλούντων αξιοποιώντας παράλληλα υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα και διοικητικές πράξεις, καθώς και περιορισμένες μετρήσεις πεδίου όποτε απαιτείται. Το έργο αντιστοιχεί την πρώτη φάση του έργου της κτηματογράφησης. Το συγχρηματοδοτούμενο έργο και η β’ φάση της κτηματογράφησης για τις εν λόγω περιοχές προτείνεται να υλοποιηθούν ως χωριστές συμβάσεις που θα ανατεθούν με ενιαίο διαγωνισμό στον ίδιο ανάδοχο.

2. Συλλογή δηλώσεων Κτηματολογίου και ψηφιακών συμβολαίων σε όλη τη χώρα κατά τη διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών μέσω των συμβολαιογράφων. Συλλογή δηλώσεων σε εθελοντική βάση από μη κτηματογραφημένες περιοχές, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Έχει συνταχθεί περιγραφή των δράσεων στα αγγλικά και εστάλη στο JRC για τη σύμφωνη γνώμη του. Υπάρχει συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με το JRC (Joint Research Center) για την επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου. 

Τα τεύχη προκήρυξης για την πρώτη φάση του έργου (1α περιαστικές περιοχές) έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση που έληξε τον Ιούλιο 2011, και έχει ξεκινήσει η σχετική προκήρυξη, ενώ για τη φάση 1β αγροτικές περιοχές εκτιμάται διαβούλευση στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Στις εμπλοκές του έργου περιλαμβάνεται η διαφοροποίηση των κατευθύνσεων της DG REGIO σε σχέση με τον στόχο της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου στη χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επιστολή του Επιτρόπου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής (28.10.2011) προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται να συγχρηματοδοτήσει πρόδρομα έργα της κτηματογράφησης, θέτοντας ως προϋποθέσεις την «παραγωγή και τήρηση μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων των ενεργών τίτλων πριν από τη διαδικασία κτηματογράφησης» και την «απουσία κάθε μορφής σύνδεσης μεταξύ των ενεργών τίτλων και της νομικής επικύρωσης των εμπράγματων δικαιωμάτων». Σύμφωνα με τον Φορέα υλοποίησης (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) και τα δύο αυτά προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά δεν συνάδουν με το στόχο επίσπευσης της κτηματογράφησης, ενώ η δέσμευση που έχει αναλάβει η Χώρα με το Μνημόνιο αφορά στην επίσπευση της σύνταξης Κτηματολογίου και όχι στη συνέχιση υλοποίησης πρόδρομων της κτηματογράφησης έργων.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση έχει ξεκινήσει συνεργασία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για την κατάστρωση φακέλου μεγάλου έργου, ο οποίος, με την τεχνική υποστήριξη της Task Force GR, εκτιμάται ότι μπορεί να υποβληθεί στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 159.900.000 € (συνολικός επιλέξιμος 130.000.000 € ΔΔ) και χρηματοδοτείται, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του, από το ΕΠ ΨΣ και τα ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος, Κρήτη και Ν. Αιγαίου και Αττική.
· ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Κεντρική Μακεδονία

Για το ενταγμένο, συνεχιζόμενο Μεγάλο Έργο του ΠΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης τα στοιχεία προόδου αναγράφονται στο Κεφάλαιο 3 «Υλοποίηση Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας».

4.5
Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε και Δ.Α.

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2003 άρθρο 68 παράγραφος 2, πραγματοποιήθηκαν στις 7,8 και 9 Δεκεμβρίου 2010, οι ετήσιες συναντήσεις για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 με τη συμμετοχή εκπροσώπων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών ΠΕΠ ΕΣΠΑ. Κατόπιν τούτου, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατύπωσαν τις παρακάτω παρατηρήσεις:

· Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ στο σύνολό του παρουσίασε επιτάχυνση το έτος 2010 καθώς σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τις ελληνικές αρχές, η απορρόφηση σε όλα τα διαρθρωτικά ταμεία ξεπέρασε το 21% (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών). Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόκλιση απορρόφησης μεταξύ των ταμείων, αφού το ποσοστό απορρόφησης του ΕΤΠΑ βρίσκεται στο 25%, ενώ το ποσοστό απορρόφησης του Ταμείου Συνοχής είναι 14%. 

Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα τον Δεκέμβριο 2010, εκπλήρωσε τον ποσοτικό στόχο για την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ που προβλεπόταν στο Μνημόνιο Συνεργασίας. Δεδομένου όμως ότι, το παραπάνω αποτέλεσμα επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της ευρείας χρήσης χρηματοοικονομικών εργαλείων, χορηγήσεων των κρατικών ενισχύσεων καθώς και από τη μεταφορά στο ΕΣΠΑ έργων από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, απαιτείται μεγαλύτερη επιτάχυνση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ προκειμένου να εκπληρωθούν οι ποσοτικοί στόχοι υλοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων για το έτος 2011 και τα επόμενα έτη. 

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων λόγω του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης (Ν+3). Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για ορισμένα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και για τα περιφερειακά προγράμματα που ανήκουν στο στόχο την "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (phasing-in), όπου είναι απολύτως αναγκαία μεγαλύτερη επιτάχυνση στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

· Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με ποσοστά απορρόφησης μεταξύ 17% και 25% οδηγούν την υλοποίηση του ΕΣΠΑ σε επιδόσεις μεγαλύτερες από αυτές που είχαν τεθεί αρχικά.

Μεγάλες ανισότητες παρατηρούνται μεταξύ των τομέων που χρηματοδοτούνται μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με πιο αξιοσημείωτη την περίπτωση του τομέα υγείας, όπου η υλοποίηση των υποδομών βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό στις Περιφέρειες Κρήτης, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας με αποτέλεσμα να παρατηρείται υστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο ποσοστιαίας απορρόφησης πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί άμεση βελτίωση επιτάχυνσης στην υλοποίηση του τομέα στις αρχές του 2011, οι ελληνικές αρχές συντονισμού του ΕΣΠΑ θα πρέπει να επανεξετάσουν τη σκοπιμότητα των στόχων που τέθηκαν για τον συγκεκριμένο τομέα στα Προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν την υιοθέτηση μέτρων για την προώθηση της ωρίμανσης των προγραμματιζόμενων έργων και την αναθεώρηση των σχετικών διαδικαστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα υποδομών εκπαίδευσης οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εντείνουν την υποστήριξή τους στην ωρίμανση των έργων, σε συνδυασμό με τον καλύτερο συντονισμό με τις υπηρεσίες διαχείρισης των Π.Ε.Π.

Όσον αφορά τον συντονισμό δράσεων πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών με την προώθηση  παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού και μέτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κατέβαλε σημαντική προσπάθεια το έτος 2010 για την συγκέντρωση των δημοσίων επενδύσεων στρατηγικά σε καίριους τομείς πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των δυο τομέων, οδήγησε στην αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την ενοποίησή της με την  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης τον Ιανουάριο του 2011.  Η νέα  Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και έχει αναλάβει να συντονίσει το σύνολο των πράξεων των παραπάνω τομέων, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα με διαρκείς θετικές επιδράσεις σε όλους τους τομείς των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κρατικών ενισχύσεων). 

Για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί με 256 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει ληφθεί υπόψη η εφαρμογή κατάλληλων δομών και διαδικασιών σε συνδυασμό με τους αναγκαίους μηχανισμούς για την παρακολούθησή του.

· Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (ποσοστό απορρόφησης μικρότερο από 10%), λαμβανομένου υπόψη της σημασίας του για την αντιμετώπιση της χαμηλής κατάταξης (κάτω του κοινοτικού μέσου όρου) στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και χρήση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας. Οι υπηρεσίες της Ε.Ε. παρατηρούν σημαντική επιτάχυνση στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο έτος 2010, όμως σημειώνουν ότι απαιτείται περαιτέρω εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση των οριζοντίων έργων εθνικής σημασίας καθώς και έργων μεγαλύτερης δυνατής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στους τομείς που τονίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στους πολίτες όσο και στις αναγκαίες περικοπές δημοσίων δαπανών, όπως στον τομέα υγείας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής τάσσονται υπέρ της χρήσης περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων όπως το JEREMIE και το νέο Ταμείο ETEAN για τις ΜΜΕ (όπου έχουν ήδη διατεθεί σε όρους Δ.Δ. 710 εκατ. ευρώ) και λιγότερο των άμεσων ενισχύσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της ενεργειακής απόδοσης σε ιδιωτικές κατοικίες (έχουν διατεθεί ήδη 241 εκατ. ευρώ), όπου δεν έχει εκφραστεί με σαφήνεια η πρόοδος εφαρμογής τους σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία. Συνεπώς, οι δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς πρέπει να επιταχυνθούν. 

Είναι αναγκαίος ο σαφής προγραμματισμός και η επιτάχυνση δημιουργίας των κατάλληλων δομών και διαδικασιών για την εκτέλεση και παρακολούθηση παραπάνω παρεμβάσεων, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν σύντομα θετική επίδραση στην οικονομία. Δεδομένου ότι, έχουν διατεθεί πολύ μεγάλα ποσά για τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα τον κίνδυνο πιθανού ανεπαρκούς ενδιαφέροντος από την πλευρά των τελικών δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα αβεβαιότητας μεταξύ των επιχειρηματιών και των καταναλωτών.

· Όσον αφορά την οδική ασφάλεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις που έχουν αναληφθεί στον τομέα αυτό, ενθαρρύνουν τις ελληνικές αρχές να τις ενισχύσουν, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης πρότασης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Προσπελασιμότητας, ενώ παράλληλα, αναμένουν την υποβολή εγγράφου που θα συνοψίζει τον αριθμό των μελετών που πρόκειται να συνταχθούν τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η υπάρχουσα κατάσταση. 


Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν συνεχώς την Ε.Ε. σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την πολιτική των διοδίων για τις συγχρηματοδοτούμενες υποδομές μεταφορών. Η Επιτροπή επίσης εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τον ανεπαρκή αριθμό των μεγάλων έργων που αφορούν στις υποδομές μεταφορών το 2010 σε σχέση με το συνολικό αριθμό των εν λόγω έργων των οποίων η υλοποίηση προβλέπεται μέχρι το 2015. Συνεπώς, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να προετοιμάζεται μεγαλύτερος αριθμός έργων σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι, η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» είναι ανησυχητικά χαμηλή (13%), οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα την έλλειψη ώριμων έργων και να συμμορφωθούν με το κοινοτικό δίκαιο ώστε να εντατικοποιήσουν τις ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και λυμάτων. Συνεπώς, δεν προτείνεται η μεταφορά πόρων από τον τομέα Περιβάλλοντος προς άλλες κατευθύνσεις.

· Με βάση τα ανωτέρω, οι Υπηρεσίες της Ε.Ε. συνιστούν την ταχύτερη δυνατή θέσπιση κατάλληλων -τομεακών και οριζόντιων- μέτρων με σκοπό την επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ υπογραμμίζοντας τα εξής:

α. Απαιτείται, η άμεση άρση όλων των εμποδίων για τη διαθεσιμότητα της εθνικής συγχρηματοδότησης. Η χρήση δανείου των 2 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τον σκοπό αυτό, έχει καθοριστική σημασία για την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 και των έργων του Ταμείου Συνοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων κονδυλίων της ΕΕ στην περίπτωση έργων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων.

β. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μέσω στοχοθετημένων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην μείωση των διαδικαστικών καθυστερήσεων σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων και ειδικότερα των έργων υποδομής (διαδικασίες αποφάσεων για αναθέσεις συμβάσεων και απαλλοτριώσεις γης, άδειες σχετιζόμενες με αρχαιολογικά ευρήματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντική αδειοδότηση).

γ. Είναι εφικτή η κατεύθυνση των ελληνικών αρχών προς μια ενδεχόμενη πρόταση για αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2007-2013 ώστε να εναρμονιστούν με τις προτεραιότητες και τις πολιτικές με στόχο την επίτευξή τους μέχρι το 2015.

δ. Στο πλαίσιο συνοχής και συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνιστάται, ειδική παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΠΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας έως τα έτη 2011 και 2012. 

· Τέλος, κατά τις ετήσιες συναντήσεις, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημερώθηκαν σχετικά με τις επιδράσεις που προκύπτουν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 που αφορά στη διοικητική αναδιοργάνωση και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε δημοτικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν πλήρη επίγνωση όλων των κινδύνων από την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων που εμπλέκονται στα παραπάνω και ενθαρρύνει τη άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Συμβουλίου 1083/2006, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή για τις δράσεις που λαμβάνονται κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών και, επιπλέον, όπως προβλέπεται από το άρθρο 67, παρ.2, τις συμπεριλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων.
4.6
Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Σε συνεργασία των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε κατάλογος 181 “έργων προτεραιότητας” (priority projects) που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού 11.514.124.998 ευρώ, ο οποίος και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2011. Τα έργα  προτεραιότητας αντιπροσωπεύουν το 56% της διαθέσιμης χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων για την Ελλάδα και έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση.

Ο κατάλογος αποτελείται από έργα με σημαντική εθνική ή/και περιφερειακή διάσταση που με την υλοποίησή τους δημιουργούν ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η πρόοδος στην υλοποίηση των εν λόγω έργων θα οδηγήσει στην ταχύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τα έργα που απαρτίζουν τον κατάλογο των 181 έργων προτεραιότητας  επιλέχθηκαν με βάση τα παρακάτω  κριτήρια επιλογής:

•
Ανάπτυξη:  Έργα που συμβάλουν στην ανάπτυξη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή/και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων και του εργατικού δυναμικού.

•
Μέγεθος: Μεγάλα έργα ώστε να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε εθνικό ή/και τοπικό πλαίσιο.

•
Σύνδεση με το Μνημόνιο: Η υλοποίησή τους συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του Μνημονίου.

•
Ωριμότητα:  Έργα που διαθέτουν επαρκές επίπεδο ωριμότητας που να επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του 2015.

•
Κοινωνικές επιπτώσεις:  Έργα που βελτιώνουν τις κοινωνικές συνθήκες, είτε μέσω της δημιουργίας απασχόλησης ή/και μέσω βελτίωσης υποδομών για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που χρήζουν προστασίας.

•
Γεωγραφική κάλυψη: Έργα με σημαντική περιφερειακή διασπορα που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στον κατάλογο των 181 έργων προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

- 166 έργα / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού 10.529.792.517 ευρώ που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2015. 

- 15 έργα / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού 984.332.481 ευρώ που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2015. 

Τα 166 έργα / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής κατανέμονται ως εξής:

	ΤΟΜΕΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	8
	690.532.633

	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
	10
	371.856.948

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
	3
	924.313.675

	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
	11
	648.345.314

	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	72
	5.792.534.019

	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
	29
	1.744.671.817

	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
	15
	140.235.540

	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	18
	217.302.571

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
	166
	10.529.792.517


Τα 15 έργα / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ κατανέμονται ως εξής:

	ΤΟΜΕΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
	4
	591.857.231

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
	5
	258.000.000

	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
	5
	62.475.250

	ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	1
	72.000.000

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ
	15
	984.332.481


Για την επίσπευση της υλοποίησης των έργων προτεραιότητας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τους, στο τέλος του 2011 οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στο σχεδιασμό ειδικού συστήματος εποπτείας των 181 έργων προτεραιότητας με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων προτεραιότητας, εκ του σύνεγγυς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I
Α. Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006
(παράγραφος 1.1.3 ετήσιας έκθεσης 2011)

	Κωδικός *

Διάσταση 1
	Κωδικός *

Διάσταση 2
	Κωδικός *

Διάσταση 3
	Κωδικός *

Διάσταση 4
	Κωδικός *

Διάσταση 5
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

	ΚΘΠ
	Μορφή χρημα-τοδότησης
	Εδαφικός τύπος
	Οικονομική δραστηριότητα
	Γεωγραφική περιοχή
	Ποσό

	02
	01
	01
	22
	GR12
	4.887.500,00

	03
	01
	01
	22
	GR12
	1.780.631,30

	04
	01
	01
	01
	GR12
	130.900,00

	04
	01
	01
	11
	GR12
	150.858,00

	04
	01
	01
	12
	GR12
	11.900,00

	04
	01
	01
	19
	GR12
	117.056,05

	04
	01
	01
	21
	GR12
	176.715,00

	04
	01
	01
	22
	GR12
	1.855.076,87

	04
	01
	01
	22
	GR13
	191.211,75

	04
	01
	05
	01
	GR12
	267.750,00

	04
	01
	05
	03
	GR12
	5.950,00

	04
	01
	05
	22
	GR12
	111.066,86

	04
	01
	05
	22
	GR13
	268.600,00

	05
	01
	01
	15
	GR12
	78.095.291,00

	05
	01
	01
	15
	GR13
	13.735.912,45

	05
	01
	01
	22
	GR12
	515.610,00

	05
	01
	01
	22
	GR13
	251.940,00

	06
	01
	01
	03
	GR12
	110.902,90

	06
	01
	01
	06
	GR12
	315.041,07

	06
	01
	01
	21
	GR12
	2.287.449,01

	06
	01
	01
	21
	GR13
	308.040,00

	06
	01
	05
	06
	GR13
	135.524,00

	06
	01
	05
	21
	GR12
	148.049,09

	06
	01
	05
	21
	GR13
	273.354,90

	07
	01
	01
	04
	GR12
	602.036,30

	07
	01
	01
	11
	GR12
	528.957,21

	07
	01
	01
	19
	GR12
	690.912,67

	07
	01
	01
	20
	GR12
	357.000,00

	07
	01
	01
	21
	GR12
	2.543.416,73

	07
	01
	01
	21
	GR13
	302.005,00

	07
	01
	01
	22
	GR12
	7.269.844,47

	07
	01
	01
	22
	GR13
	96.694,30

	07
	01
	05
	21
	GR13
	308.635,00

	07
	01
	05
	22
	GR12
	102.000,00

	07
	01
	05
	22
	GR13
	24.989,79

	08
	01
	01
	00
	GR11
	14.641.045,83

	08
	01
	01
	00
	GR12
	65.347.706,73

	08
	01
	01
	00
	GR13
	8.094.766,07

	08
	01
	01
	03
	GR12
	4.387.482,21

	08
	01
	01
	03
	GR13
	148.326,77

	08
	01
	01
	04
	GR12
	590.882,71

	08
	01
	01
	04
	GR13
	14.492,50

	08
	01
	01
	06
	GR12
	93.576.208,99

	08
	01
	01
	06
	GR13
	7.344.313,12

	08
	01
	01
	08
	GR12
	991.076,00

	08
	01
	01
	08
	GR13
	65.450,00

	08
	01
	01
	11
	GR12
	75.426,87

	08
	01
	01
	12
	GR12
	376.650,66

	08
	01
	01
	12
	GR13
	14.142,34

	08
	01
	01
	13
	GR11
	25.859.958,99

	08
	01
	01
	13
	GR12
	69.572.306,32

	08
	01
	01
	13
	GR13
	15.743.924,06

	08
	01
	01
	14
	GR12
	46.191.196,23

	08
	01
	01
	14
	GR13
	6.222.450,92

	08
	01
	01
	16
	GR12
	98.500,75

	08
	01
	01
	18
	GR12
	96.779,21

	08
	01
	01
	18
	GR13
	15.954,07

	08
	01
	01
	19
	GR11
	893.299,70

	08
	01
	01
	19
	GR12
	2.548.259,75

	08
	01
	01
	19
	GR13
	641.990,35

	08
	01
	01
	20
	GR12
	660.965,72

	08
	01
	01
	20
	GR13
	175.932,95

	08
	01
	01
	21
	GR12
	243.962,54

	08
	01
	01
	21
	GR13
	40.350,24

	08
	01
	01
	22
	GR11
	934.202,75

	08
	01
	01
	22
	GR12
	30.400.176,36

	08
	01
	01
	22
	GR13
	5.044.892,20

	08
	01
	02
	14
	GR13
	3.502.765,84

	08
	01
	03
	00
	GR11
	5.617.153,91

	08
	01
	03
	22
	GR11
	15.300,00

	08
	01
	04
	06
	GR12
	2.510.116,30

	08
	01
	04
	08
	GR12
	256.932,05

	08
	01
	04
	14
	GR12
	1.930.574,14

	08
	01
	04
	22
	GR12
	3.611.847,37

	08
	01
	04
	22
	GR13
	365.659,80

	08
	01
	05
	00
	GR11
	10.998.785,54

	08
	01
	05
	00
	GR12
	22.873.905,86

	08
	01
	05
	00
	GR13
	7.779.965,86

	08
	01
	05
	03
	GR12
	76.720,63

	08
	01
	05
	03
	GR13
	207.836,02

	08
	01
	05
	04
	GR12
	144.588,88

	08
	01
	05
	04
	GR13
	82.377,75

	08
	01
	05
	06
	GR12
	7.458.740,70

	08
	01
	05
	06
	GR13
	6.004.911,45

	08
	01
	05
	08
	GR12
	20.964.203,86

	08
	01
	05
	08
	GR13
	8.902.560,00

	08
	01
	05
	13
	GR12
	361.863,61

	08
	01
	05
	13
	GR13
	494.726,38

	08
	01
	05
	14
	GR12
	12.489.575,45

	08
	01
	05
	14
	GR13
	1.267.600,84

	08
	01
	05
	19
	GR11
	436.244,18

	08
	01
	05
	19
	GR12
	173.028,73

	08
	01
	05
	19
	GR13
	345.413,54

	08
	01
	05
	20
	GR12
	150.100,69

	08
	01
	05
	22
	GR11
	458.828,74

	08
	01
	05
	22
	GR12
	7.993.255,51

	08
	01
	05
	22
	GR13
	613.052,07

	09
	01
	01
	01
	GR12
	12.750,00

	09
	01
	01
	03
	GR12
	8.520.896,59

	09
	01
	01
	03
	GR13
	1.214.476,93

	09
	01
	01
	04
	GR12
	1.274.875,79

	09
	01
	01
	04
	GR13
	1.600.397,27

	09
	01
	01
	05
	GR12
	20.119,50

	09
	01
	01
	06
	GR12
	32.344.174,60

	09
	01
	01
	06
	GR13
	3.605.168,08

	09
	01
	01
	08
	GR12
	109.193,74

	09
	01
	01
	08
	GR13
	36.848,03

	09
	01
	01
	11
	GR12
	991.096,70

	09
	01
	01
	11
	GR13
	145.055,16

	09
	01
	01
	12
	GR12
	1.186.867,55

	09
	01
	01
	12
	GR13
	25.911,64

	09
	01
	01
	13
	GR12
	774.979,22

	09
	01
	01
	13
	GR13
	51.969,00

	09
	01
	01
	16
	GR12
	112.096,72

	09
	01
	01
	17
	GR12
	346.924,74

	09
	01
	01
	17
	GR13
	73.036,79

	09
	01
	01
	19
	GR12
	38.250,00

	09
	01
	01
	21
	GR12
	824.329,05

	09
	01
	01
	22
	GR12
	5.607.337,92

	09
	01
	01
	22
	GR13
	130.374,64

	09
	01
	05
	03
	GR12
	206.968,79

	09
	01
	05
	03
	GR13
	199.481,61

	09
	01
	05
	04
	GR13
	466.446,33

	09
	01
	05
	06
	GR12
	873.707,32

	09
	01
	05
	06
	GR13
	556.415,92

	09
	01
	05
	12
	GR12
	14.956,13

	09
	01
	05
	19
	GR12
	55.063,68

	10
	01
	00
	17
	GR12
	5.038.800,00

	10
	01
	00
	17
	GR13
	1.060.800,00

	10
	01
	01
	10
	GR12
	4.009.867,77

	10
	01
	01
	17
	GR13
	79.701,14

	10
	01
	01
	22
	GR12
	1.007.273,14

	10
	01
	05
	17
	GR12
	210.327,36

	11
	01
	00
	17
	GR12
	16.332.298,77

	11
	01
	00
	17
	GR13
	3.315.996,59

	11
	01
	00
	22
	GR12
	681.070,77

	11
	01
	00
	22
	GR13
	143.383,32

	11
	01
	01
	00
	GR12
	330.744,12

	11
	01
	01
	00
	GR13
	81.567,68

	11
	01
	01
	06
	GR12
	57.673,94

	11
	01
	01
	06
	GR13
	4.760,00

	11
	01
	01
	12
	GR13
	10.169,74

	11
	01
	01
	13
	GR12
	246.750,10

	11
	01
	01
	13
	GR13
	32.258,86

	11
	01
	01
	14
	GR12
	15.434,89

	11
	01
	01
	17
	GR12
	2.999.353,28

	11
	01
	01
	17
	GR13
	326.531,44

	11
	01
	01
	18
	GR12
	8.895,78

	11
	01
	01
	18
	GR13
	13.685,00

	11
	01
	01
	22
	GR12
	700.376,20

	11
	01
	01
	22
	GR13
	22.520,75

	11
	01
	02
	12
	GR13
	5.407,06

	11
	01
	02
	13
	GR12
	40.949,99

	11
	01
	02
	13
	GR13
	9.543,80

	11
	01
	02
	14
	GR13
	7.820,94

	11
	01
	02
	17
	GR12
	38.675,00

	11
	01
	02
	17
	GR13
	513.902,61

	11
	01
	02
	22
	GR13
	113.050,00

	11
	01
	04
	12
	GR12
	29.750,00

	11
	01
	04
	22
	GR12
	10.643,50

	11
	01
	05
	00
	GR12
	6.256,00

	11
	01
	05
	03
	GR12
	40.138,70

	11
	01
	05
	03
	GR13
	14.860,13

	11
	01
	05
	06
	GR12
	11.628,68

	11
	01
	05
	13
	GR12
	70.268,90

	11
	01
	05
	13
	GR13
	7.105,56

	11
	01
	05
	22
	GR13
	3.570,00

	12
	01
	00
	17
	GR12
	959.162,97

	12
	01
	00
	17
	GR13
	201.929,05

	13
	01
	00
	17
	GR12
	56.437.679,84

	13
	01
	00
	17
	GR13
	11.730.904,25

	13
	01
	00
	18
	GR12
	10.173.368,84

	13
	01
	00
	18
	GR13
	1.659.323,38

	13
	01
	00
	22
	GR12
	5.563.376,49

	13
	01
	00
	22
	GR13
	1.174.323,39

	13
	01
	01
	17
	GR12
	9.677.812,65

	13
	01
	01
	17
	GR13
	1.713.178,54

	13
	01
	01
	22
	GR12
	454.884,72

	13
	01
	02
	17
	GR12
	902.185,75

	14
	01
	00
	17
	GR12
	2.079.941,14

	14
	01
	00
	17
	GR13
	437.882,35

	14
	01
	00
	22
	GR12
	183.958,00

	14
	01
	00
	22
	GR13
	38.728,00

	14
	01
	01
	13
	GR12
	5.805.794,33

	14
	01
	01
	13
	GR13
	784.012,99

	14
	01
	01
	14
	GR12
	4.457.982,40

	14
	01
	01
	14
	GR13
	377.244,59

	14
	01
	01
	17
	GR13
	160.042,06

	14
	01
	01
	22
	GR12
	726.269,99

	14
	01
	01
	22
	GR13
	128.477,50

	14
	01
	02
	17
	GR11
	216.860,50

	15
	02
	00
	15
	GR12
	16.999.999,99

	15
	02
	00
	15
	GR13
	3.825.000,00

	16
	01
	05
	11
	GR11
	11.038.722,54

	17
	01
	01
	11
	GR12
	13.723.161,58

	17
	01
	05
	11
	GR12
	32.020.710,36

	20
	01
	01
	11
	GR12
	76.627.499,90

	20
	01
	05
	11
	GR12
	27.327.499,96

	20
	01
	05
	11
	GR13
	30.482.720,92

	21
	01
	01
	11
	GR12
	85.339.999,89

	21
	01
	05
	11
	GR11
	89.478.739,45

	21
	01
	05
	11
	GR12
	17.750.818,84

	22
	01
	01
	11
	GR11
	13.489.618,82

	22
	01
	05
	11
	GR11
	13.563.141,31

	23
	01
	01
	11
	GR11
	14.980.909,03

	23
	01
	01
	11
	GR12
	157.751.101,46

	23
	01
	02
	11
	GR11
	28.272.029,09

	23
	01
	02
	11
	GR13
	4.012.000,01

	23
	01
	03
	11
	GR11
	1.877.166,40

	23
	01
	04
	11
	GR11
	214.200,00

	23
	01
	05
	11
	GR11
	33.550.569,89

	23
	01
	05
	11
	GR12
	18.189.999,98

	23
	01
	05
	11
	GR13
	17.345.752,37

	23
	01
	05
	21
	GR13
	1.756.890,80

	25
	01
	01
	11
	GR13
	5.047.300,01

	30
	01
	01
	11
	GR11
	25.888.086,42

	33
	01
	01
	08
	GR12
	414.888,98

	33
	01
	01
	08
	GR13
	87.345,05

	35
	01
	01
	08
	GR12
	676.592,88

	36
	01
	01
	08
	GR12
	4.445.121,80

	43
	01
	01
	21
	GR12
	6.233.438,11

	43
	01
	01
	21
	GR13
	342.842,39

	43
	01
	01
	22
	GR12
	10.425.087,07

	43
	01
	01
	22
	GR13
	4.297.386,75

	43
	03
	01
	15
	GR12
	19.550.000,00

	43
	03
	01
	15
	GR13
	8.500.000,00

	44
	01
	01
	21
	GR11
	5.716.250,00

	44
	01
	01
	21
	GR12
	47.338.039,35

	44
	01
	01
	21
	GR13
	1.105.310,96

	44
	01
	01
	22
	GR11
	2.550.000,00

	44
	01
	02
	21
	GR12
	255.000,00

	44
	01
	05
	21
	GR12
	6.026.875,13

	45
	01
	00
	21
	GR12
	1.582.032,30

	45
	01
	00
	21
	GR13
	688.442,78

	45
	01
	01
	09
	GR11
	40.254.609,92

	45
	01
	01
	09
	GR13
	8.600.253,58

	45
	01
	01
	21
	GR12
	8.920.825,56

	45
	01
	02
	09
	GR13
	4.902.879,51

	45
	01
	02
	21
	GR12
	2.222.817,57

	45
	01
	03
	09
	GR11
	1.428.000,00

	45
	01
	05
	09
	GR11
	12.695.897,90

	45
	01
	05
	09
	GR13
	10.536.434,45

	45
	01
	05
	21
	GR12
	8.756.789,18

	45
	01
	05
	21
	GR13
	1.628,20

	46
	01
	01
	21
	GR11
	7.144.606,81

	46
	01
	01
	21
	GR13
	7.810.357,09

	46
	01
	02
	21
	GR13
	6.064.580,01

	46
	01
	03
	21
	GR11
	1.417.555,20

	46
	01
	05
	21
	GR11
	2.176.748,00

	46
	01
	05
	21
	GR13
	5.941.513,60

	47
	01
	00
	21
	GR12
	231.200,00

	47
	01
	00
	21
	GR13
	50.150,00

	47
	01
	01
	21
	GR12
	2.022.418,60

	47
	01
	01
	21
	GR13
	425.000,00

	51
	01
	00
	17
	GR12
	1.802.309,46

	51
	01
	00
	17
	GR13
	379.433,57

	51
	01
	00
	21
	GR12
	95.317,59

	51
	01
	00
	21
	GR13
	71.488,19

	51
	01
	02
	21
	GR12
	2.031.036,49

	51
	01
	02
	21
	GR13
	790.500,00

	51
	01
	04
	21
	GR12
	110.144,16

	51
	01
	05
	21
	GR12
	8.178.542,51

	52
	01
	01
	11
	GR12
	274.712.882,05

	53
	01
	00
	21
	GR12
	977.489,72

	53
	01
	00
	21
	GR13
	470.895,05

	53
	01
	01
	05
	GR12
	1.700.170,00

	53
	01
	01
	11
	GR11
	1.699.660,00

	53
	01
	01
	21
	GR12
	4.433.598,48

	53
	01
	01
	21
	GR13
	8.864.338,90

	53
	01
	02
	21
	GR12
	2.437.285,72

	53
	01
	02
	21
	GR13
	1.530.000,00

	53
	01
	05
	21
	GR11
	4.972.500,00

	53
	01
	05
	21
	GR12
	3.094.098,60

	54
	01
	00
	17
	GR12
	1.284.635,60

	54
	01
	00
	17
	GR13
	270.449,60

	54
	01
	00
	21
	GR12
	4.837.286,81

	54
	01
	00
	21
	GR13
	962.208,33

	54
	01
	01
	17
	GR12
	193.800,00

	54
	01
	01
	17
	GR13
	40.800,00

	54
	01
	01
	21
	GR12
	268.068,23

	54
	01
	01
	21
	GR13
	224.198,57

	54
	01
	01
	22
	GR12
	1.248.630,14

	54
	01
	01
	22
	GR13
	262.869,50

	54
	01
	04
	21
	GR12
	801.338,11

	54
	01
	04
	21
	GR13
	525.526,85

	56
	01
	01
	21
	GR13
	2.235.500,00

	56
	01
	05
	21
	GR13
	263.500,00

	57
	01
	01
	12
	GR12
	1.210.910,00

	57
	01
	01
	22
	GR11
	688.500,00

	57
	01
	01
	22
	GR12
	1.496.000,00

	57
	01
	02
	12
	GR12
	845.081,96

	58
	01
	01
	22
	GR11
	8.730.349,99

	58
	01
	01
	22
	GR12
	16.401.626,02

	58
	01
	01
	22
	GR13
	1.776.500,00

	58
	01
	02
	22
	GR12
	28.453.077,24

	58
	01
	02
	22
	GR13
	2.380.000,00

	58
	01
	03
	22
	GR11
	617.100,00

	58
	01
	04
	22
	GR12
	4.670.364,46

	58
	01
	05
	22
	GR11
	2.582.463,20

	58
	01
	05
	22
	GR12
	13.349.148,40

	58
	01
	05
	22
	GR13
	493.000,00

	59
	01
	01
	22
	GR11
	14.262.715,23

	59
	01
	01
	22
	GR12
	46.842.098,98

	59
	01
	01
	22
	GR13
	12.750.000,01

	59
	01
	02
	22
	GR12
	1.649.425,00

	59
	01
	02
	22
	GR13
	480.250,00

	59
	01
	04
	22
	GR12
	1.317.330,00

	59
	01
	05
	22
	GR11
	943.500,00

	59
	01
	05
	22
	GR12
	1.195.750,25

	59
	01
	05
	22
	GR13
	594.029,35

	60
	01
	01
	22
	GR12
	14.365.948,84

	60
	01
	05
	22
	GR12
	552.500,00

	61
	01
	01
	12
	GR12
	55.139.990,04

	61
	01
	01
	12
	GR13
	21.083.622,85

	61
	01
	01
	21
	GR12
	28.426.959,01

	61
	01
	01
	22
	GR11
	13.897.738,55

	61
	01
	01
	22
	GR12
	17.000.000,00

	61
	01
	01
	22
	GR13
	12.750.000,01

	61
	01
	02
	21
	GR12
	1.898.851,63

	61
	01
	05
	21
	GR12
	30.020.606,57

	61
	01
	05
	22
	GR11
	1.224.000,00

	69
	01
	01
	20
	GR11
	2.125.000,00

	69
	01
	01
	20
	GR12
	5.783.428,98

	69
	01
	01
	20
	GR13
	2.089.487,85

	69
	01
	02
	20
	GR11
	2.125.000,00

	69
	01
	02
	20
	GR12
	5.613.328,13

	69
	01
	02
	20
	GR13
	4.875.471,65

	69
	01
	04
	20
	GR11
	2.125.000,00

	69
	01
	05
	20
	GR11
	2.125.000,00

	69
	01
	05
	20
	GR12
	5.613.328,13

	75
	01
	01
	18
	GR11
	76.333.800,51

	75
	01
	01
	18
	GR12
	99.671.592,20

	75
	01
	01
	18
	GR13
	26.217.781,61

	75
	01
	02
	18
	GR11
	825.953,00

	75
	01
	03
	18
	GR11
	1.612.807,04

	75
	01
	04
	18
	GR11
	1.581.000,00

	75
	01
	05
	18
	GR11
	5.892.377,78

	75
	01
	05
	18
	GR12
	9.898.250,00

	75
	01
	05
	18
	GR13
	5.098.300,00

	76
	01
	01
	19
	GR11
	5.952.550,00

	76
	01
	01
	19
	GR12
	42.668.681,37

	76
	01
	01
	19
	GR13
	3.509.378,00

	76
	01
	02
	19
	GR13
	416.500,00

	76
	01
	05
	19
	GR13
	506.600,00

	77
	01
	01
	20
	GR11
	9.881.967,64

	79
	01
	01
	19
	GR11
	15.073.215,38

	79
	01
	01
	19
	GR12
	4.262.327,06

	79
	01
	05
	19
	GR11
	885.517,33

	79
	01
	05
	19
	GR12
	1.555.783,59

	79
	01
	05
	20
	GR13
	308.306,01

	81
	01
	01
	17
	GR12
	326.541,89

	81
	01
	01
	17
	GR13
	68.745,66

	81
	01
	01
	21
	GR12
	60.724,00

	81
	01
	01
	21
	GR13
	12.784,00

	81
	01
	01
	22
	GR12
	193.800,00

	81
	01
	01
	22
	GR13
	40.800,00

	85
	01
	00
	17
	GR12
	2.037.283,74

	85
	01
	00
	17
	GR13
	428.901,84

	85
	01
	01
	00
	GR12
	8.062.250,00

	85
	01
	01
	00
	GR13
	4.224.500,00

	85
	01
	01
	17
	GR11
	237.999,99

	85
	01
	01
	17
	GR12
	745.327,67

	85
	01
	01
	17
	GR13
	156.911,09

	85
	01
	01
	18
	GR11
	85.000,00

	85
	01
	01
	22
	GR11
	953.432,22

	85
	01
	01
	22
	GR12
	1.998.662,57

	85
	01
	01
	22
	GR13
	585.760,54

	86
	01
	00
	17
	GR12
	935.408,00

	86
	01
	00
	17
	GR13
	196.928,00

	86
	01
	00
	22
	GR12
	68.037,75

	86
	01
	00
	22
	GR13
	14.323,74

	86
	01
	01
	17
	GR12
	1.005.345,85

	86
	01
	01
	17
	GR13
	211.651,76

	86
	01
	01
	22
	GR11
	1.463.842,75

	86
	01
	01
	22
	GR12
	637.500,00

	86
	01
	01
	22
	GR13
	595.000,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2.917.447.529,85


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II
Β.
Ανάκτηση συνδρομής ή εκ νέου χρήση της συνδρομής
(παράγραφος 1.1.5 ετήσιας έκθεσης 2011)
	ΕΠ
	 
	ΑΞΟΝΑΣ
	%

ΣΥΓΧΡ/ΣΗΣ
	2009
	2010
	2011

	
	
	
	
	ΔΔ
	ΕU
	ΕΘΝ
	ΔΔ
	ΕU
	ΕΘΝ
	%

ΣΥΓΧΡ/ΣΗΣ
	ΔΔ
	ΕU
	ΕΘΝ

	09
	ΜΑΘΡΑ
	03
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85%
	9.019,27
	1.591,63
	10.610,90

	09
	ΜΑΘΡΑ
	04
	84,26%
	 
	 
	 
	1.313.166,47
	1.106.519,65
	206.646,82
	85%
	6.118,79
	1.079,79
	7.198,57

	09
	ΜΑΘΡΑ
	05
	77,32%
	 
	 
	 
	481.898,56
	372.617,26
	109.281,30
	85%
	341,16
	60,21
	401,37

	09
	ΜΑΘΡΑ
	06
	68,67%
	 
	 
	 
	405.491,50
	278.437,15
	127.054,35
	85%
	0,00
	0,00
	0,00

	09
	ΜΑΘΡΑ
	07
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85%
	5.886,69
	1.038,83
	6.925,52

	09
	ΜΑΘΡΑ
	08
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85%
	110.046,68
	19.420,00
	129.466,68

	09
	ΜΑΘΡΑ
	09
	79,56%
	97.083,61
	77.235,54
	19.848,07
	 
	 
	 
	85%
	710,10
	125,31
	835,41

	09
	ΜΑΘΡΑ
	09
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85%
	310,45
	54,79
	365,24

	
	
	
	
	97.083,61
	77.235,54
	19.848,07
	2.200.556,53
	1.757.574,06
	442.982,47
	
	132.433,14
	23.370,55
	155.803,69


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III
Πίνακες Χρηματοδοτικών Εργαλείων

7. Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

8. JEREMIE

9. Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

10. JΕSSICA

1.
Ταμείο Εξοικονομώ κατ΄Οίκον 

Κεντρική Μακεδονία

	Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund 


	 No. 
	Required information/data 
	Required data/information format 
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements                                             (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	Energy Savings in existing housing, 24 Xenias str. Athens
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	Y
	 

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development  "ETEAN SA", 24 Xenias str. Athens.
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	////////////////////////////////////////
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	 
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	Y
	 

	
	other body 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development  "ETEAN SA", 24 Xenias str Athens.
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////////////////////////
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	Y
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	4/8/2010
	 

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	1,00
	 

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	National Bank of Greece - 135 Sygrou str. Athens , Alpha Bank - 40 Eytyxidou str. Athens, Eurobank - 25 March and 31 Teo str. Athens, Piraeus Bank - 87 Sygrou str. Athens.
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	////////////////////////////////////////
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	 
	 

	
	(b) urban development funds 
	 
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	Y
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	////////////////////////////////////////
	 

	II.3.1
	equity 
	 
	 

	II.3.2
	loans
	Y
	 

	II.3.3
	guarantees
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	 
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	National Bank of Greece - 135 Sygrou str. Athens , Alpha Bank - 40 Eytyxidou str. Athens, Eurobank - 25 March and 31 Teo str. Athens, Piraeus Bank - 87 Sygrou str. Athens.
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	////////////////////////////////////////
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	Y
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	22/12/2010
	 

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 

	III.1.1
	Operation Programme 
	2007 GR 161 PO 008
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	Priority 7 : Sustainable develppment and quality of life in Central Macedonia
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	9,54%
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	////////////////////////////////////////
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	////////////////////////////////////////
	 

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	19.550.000
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	19.550.000
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	////////////////////////////////////////
	 

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	3.450.000
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	3.450.000
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	 
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	 
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	 
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND                                                                    ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	1% up to 200million EUR, plus 0,5% up to 241million EUR 
	 

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	////////////////////////////////////////
	 

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	23.000.000,00
	 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	23.000.000,00
	 

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	0,00
	The management costs and fees haven' t certified yet.

	III.6
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	0,00
	 

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	Energy Savings in existing housing
	 

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	1.290
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	1.290
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	7.049.537,80
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	2.341.720,57
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	 
	 

	IV.2.2.5
	other
	 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	 
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	 
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	 
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	 
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	 
	 

	IV.4.2.5
	other
	 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	 
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
	12
	 


Δυτική Μακεδονία

	Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund 


	No. 
	Required information/data 
	Required data/information format 
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements                                             (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	Energy Savings in existing housing, 24 Xenias str. Athens
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	Y
	 

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development  "ETEAN SA", 24 Xenias str Athens.
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	////////////////////////////////////////
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	 
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	Y
	 

	
	other body 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development  "ETEAN SA", 24 Xenias str Athens.
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////////////////////////
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	Y
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	4/8/2010
	 

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	1,00
	 

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	National Bank of Greece - 135 Sygrou str. Athens , Alpha Bank - 40 Eytyxidou str. Athens, Eurobank - 25 March and 31 Teo str. Athens, Piraeus Bank - 87 Sygrou str. Athens.
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	////////////////////////////////////////
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	 
	 

	
	(b) urban development funds 
	 
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	Y
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	////////////////////////////////////////
	 

	II.3.1
	equity 
	 
	 

	II.3.2
	loans
	Y
	 

	II.3.3
	guarantees
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	 
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	National Bank of Greece - 135 Sygrou str. Athens , Alpha Bank - 40 Eytyxidou str. Athens, Eurobank - 25 March and 31 Teo str. Athens, Piraeus Bank - 87 Sygrou str. Athens.
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	////////////////////////////////////////
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	Y
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	22/12/2010
	 

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 

	III.1.1
	Operation Programme 
	2007 GR 161 PO 008
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	Priority 8 : Sustainable development and quality of life in West Macedonia
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	4,15%
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	////////////////////////////////////////
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	////////////////////////////////////////
	 

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	8.500.000
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	8.500.000
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	////////////////////////////////////////
	 

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	1.500.000
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	1.500.000
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	 
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	 
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	 
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND                                                                    ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	1% up to 200million EUR, plus 0,5% up to 241million EUR 
	 

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	////////////////////////////////////////
	 

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	10.000.000,00
	 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	10.000.000,00
	 

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	0,00
	The management costs and fees haven' t certified yet.

	III.6
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	0,00
	 

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	Energy Savings in existing housing
	 

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	445
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	445
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	2.719.479,27  
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	784.286,99  
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	 
	 

	IV.2.2.5
	other
	 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	 
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	 
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	 
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	 
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	 
	 

	IV.4.2.5
	other
	 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	 
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	 
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
	5
	 


2.
JEREMIE
Κεντρική Μακεδονία
	Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund  (FUNDED BY POP Central Macedonia)


	 No. 
	Required information/data 
	Required data/information format (TOTAL)
	FEI 1: Funded Risk Sharing Product (FRSP for ICT) 
	FEI 2: Risk Capital Financial Instruments (RCFIs for ICT)
Early Stage ICT VC
	FEI 3: Risk Capital Financial Instruments (RCFIs for ICT)
Seed/Technology Transfer ICT 
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements
                                             (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	JER-001 JEREMIE Holding Fund Greece
	 
	 
	 
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	radio button  ⊙ v
	 
	 
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	
	
	
	funded by ERDF and Greek state

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	 text 
	 
	 
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	radio button  ⊙  v  ⊙  ⊙
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	
	
	
	
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	
	
	
	
	 

	
	other body 
	
	
	
	
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	 text 
	 
	 
	 
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	radio button  ⊙  v ⊙
	 
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	
	
	
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	
	
	
	
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	26/6/2007
	 
	 
	 
	amended 05/10/2010

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	three (3)
	 
	 
	 
	funded by the POP

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	text 
	Funded Risk Sharing Product (FRSP for ICT), Greece 
	Risk Capital Financial Instruments (RCFIs for ICT)
Early Stage ICT VC, Greece
	Risk Capital Financial Instruments (RCFIs for ICT)
Seed/Technology Transfer ICT, Greece 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	radio button  ⊙  ⊙  ⊙
	radio button  v  ⊙  ⊙
	radio button  v  ⊙  ⊙
	radio button  v  ⊙  ⊙
	 

	
	(b) urban development funds 
	
	
	
	
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	
	
	
	
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	II.3.1
	equity 
	Y/N  or clicking box ❑
	 
	Y
	Y
	 

	II.3.2
	loans
	Y/N  or clicking box ❑
	Y
	 
	 
	 

	II.3.3
	guarantees
	Y/N  or clicking box ❑
	 
	 
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	Y/N  or clicking box ❑
	 
	 
	 
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	text 
	European Investment Fund (EIF)
	European Investment Fund (EIF)
	European Investment Fund (EIF)
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	radio button  ⊙ ⊙  ⊙
	radio button  ⊙ v  ⊙
	radio button  ⊙ v  ⊙
	radio button  ⊙ v  ⊙
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	
	
	
	
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	
	
	
	
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	DD/MM/YYYY
	30/10/2011*
	DD/MM/YYYY**
	DD/MM/YYYY***
	*Alpha Bank (17/10/2011), NBG (27/10/2011), Emporiki Bank (31/10/2011)
**Contractual negotiations in progress
***Evaluation of applicants in progress

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 
	 
	 
	 

	III.1.1
	Operation Programme 
	2007GR161PO008_Central Macedonia
2007GR161PO008_West Macedonia
2007GR161PO002_Digital Convergence
	 
	 
	 
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	3
8
6
4
5
1
	 
	 
	 
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	30%
5%
2%
13,33%
3%
46,67%
	 
	 
	 
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	16.852.000,00
	 
	 
	 
	% of ERDF assistance before the Revision of 2011 (Central Macedonia Axis 4: ERDF 84,26%) 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	16.852.000,00
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	3.148.000,00
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	3.148.000,00
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND 
( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	2.579.090,00
	 
	 
	 
	ANNUAL OF 2011: Composed of Funds Management Costs (flat annual management fees of EIF in an amount of 1% per annum of the Funds) and Additional Funds Management Costs (amount of Associated Expenses in an amount of 0,2% of the Funds) 

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	number (amount)
	90.000.000,00
	15.000.000,00
	15.000.000,00
	RCFIs for ICT: allocation of funds as in the Call of EoI. 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	number (amount)
	89.999.988,00
	34.000.000,00*
	21.000.000,00**
	*2 FIs contractual negotiations in progess
**up to 3 FIs evaluation of applicants in progress (also IB approval (December 2011) to increase the minimum total Seed/TT Fund(s) size from EUR 5 m – EUR 7 m to at least EUR 10 m per fund)

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	6.199.998,00
	3.700.000,00
	3.700.000,00
	RCFIs for ICT: allocation of funds (contribution of OP) as in the Call of EoI. 


Total management cost of the POP.

	EIF reporting is only on management fees of Holding Fund, not per FEI.

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 
	 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	text 
	Funded Risk Sharing Product (FRSP for ICT)
	 
	 
	No financial progress until the end of 2011, according to EIF reporting.

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	number 
	number 
	 
	 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	number 
	number 
	 
	 
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	number 
	 
	 
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	number 
	number 
	 
	 
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	number 
	number 
	 
	 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	number 
	number 
	 
	 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	number 
	number 
	 
	 
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	number (amount)
	number (amount)
	 
	 
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	number (amount)
	 
	 
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 
	 
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	number (amount)
	 
	 
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	text 
	text 
	text 
	text 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.5
	other
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	text 
	 
	Risk Capital Financial Instruments (RCFIs for ICT)
Early Stage ICT VC*
	Risk Capital Financial Instruments (RCFIs for ICT)
Seed/Technology Transfer ICT**
	No financial progress until the end of 2011, according to EIF reporting.

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	number 
	number 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	number 
	number 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	number 
	number 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	number 
	 
	number 
	number 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	number 
	 
	number 
	number 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	number 
	 
	number 
	number 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	number (amount)
	 
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	text 
	text 
	text 
	text 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.5
	other
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	number 
	number 
	number 
	number 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
	number 
	number 
	number 
	number 
	 


Δυτική Μακεδονία

	Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund  (FUNDED BY POP West Macedonia)


	No. 
	Required information/data 
	Required data/information format (TOTAL)
	FEI 1: Funded Risk Sharing Product (FRSP for ICT) 
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements                                             (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	JER-001 JEREMIE Holding Fund Greece
	 
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	radio button  ⊙ v
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	
	funded by ERDF and Greek state

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	 text 
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	radio button  ⊙  v  ⊙  ⊙
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	
	
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	
	
	 

	
	other body 
	
	
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	 text 
	 
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	radio button  ⊙  v ⊙
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	
	
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	26/6/2007
	 
	amended 05/10/2010

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	three (3)
	 
	funded by the POP

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	text 
	Funded Risk Sharing Product (FRSP for ICT), Greece 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	radio button  ⊙  ⊙  ⊙
	radio button  v  ⊙  ⊙
	 

	
	(b) urban development funds 
	
	
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	
	
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	II.3.1
	equity 
	Y/N  or clicking box ❑
	 
	 

	II.3.2
	loans
	Y/N  or clicking box ❑
	Y
	 

	II.3.3
	guarantees
	Y/N  or clicking box ❑
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	Y/N  or clicking box ❑
	 
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	text 
	European Investment Fund (EIF)
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	radio button  ⊙ ⊙  ⊙
	radio button  ⊙ v  ⊙
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	
	
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	
	
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	DD/MM/YYYY
	30/10/2011*
	*Alpha Bank (17/10/2011), NBG (27/10/2011), Emporiki Bank (31/10/2011)

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 
	 

	III.1.1
	Operation Programme 
	2007GR161PO006_Attica
2007GR16UPO001_Continental Greece
2007GR16UPO002_South Aegean
2007GR161PO008_Central Macedonia
2007GR161PO008_West Macedonia
2007GR161PO002_Digital Convergence
	 
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	3
8
6
4
5
1
	 
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	30%
5%
2%
13,33%
3%
46,67%
	 
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	3.479.400,00
	 
	% of ERDF assistance before the Revision of 2011 (West Macedonia Axis5: ERDF 77,32%) 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	3.479.400,00
	 
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	1.020.600,00
	 
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	1.020.600,00
	 
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND                                                                    ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	2.579.090,00
	 
	ANNUAL OF 2011: Composed of Funds Management Costs (flat annual management fees of EIF in an amount of 1% per annum of the Funds) and Additional Funds Management Costs (amount of Associated Expenses in an amount of 0,2% of the Funds) 

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	number (amount)
	90.000.000,00
	 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	number (amount)
	89.999.988,00
	 

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	4.249.998,00
	 


Total management cost of the POP.

	EIF reporting is only on management fees of Holding Fund, not per FEI.

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	text 
	Funded Risk Sharing Product (FRSP for ICT)
	No financial progress until the end of 2011, according to EIF reporting.

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	number 
	number 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	number 
	number 
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	number 
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	number 
	number 
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	number 
	number 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	number 
	number 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	number 
	number 
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	text 
	text 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////////////////////
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	number 
	number 
	 

	IV.2.2.5
	other
	number 
	number 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	number 
	number 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	text 
	 
	No financial progress until the end of 2011, according to EIF reporting.

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	number 
	 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	number 
	 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	number 
	 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	text 
	text 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	number 
	number 
	 

	IV.4.2.5
	other
	number 
	number 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	number (amount)
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	number 
	number 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	////////////////////////////////////////
	////////////////////////////////////////
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
	number 
	number 
	 


3.
Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
Κεντρική Μακεδονία

	Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund 
	 
	 
	 
	 
	


	 No. 
	Required information/data 
	Required data/information format 
	 
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements 

                                            (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) / ENTREPRENEURSHIP FUND (TEPIX) (ΑΘΗΝΑ/ATHENS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΑΝ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ), THE ENTREPRENEURSHIP FUND (TEPIX) WAS ESTABLISHED AS A SEPARATE BLOCK OF FINANCE WITHIN ETEAN SA (National Entrepreneurship and Development Fund S.A., former TEMPME SA, REGISTERED IN ATHENS GREECE) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	other body 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	 text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	2/11/2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	                                                                5   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	text 
	 
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Α - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ALPHABANK  
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Γ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Δ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, EUROBANK 
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Ε - ΤΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ , ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ 
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ ΣΤ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ  ΑΛΥΣΙΔΑ, 
 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	(b) urban development funds 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.1
	equity 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.2
	loans
	 
	 
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	 

	II.3.3
	guarantees
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	 
	 
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	text 
	 
	ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	ΕΘΝΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	ΕΘΝΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	
	 
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή συνεπενδυτή για τη λειτουργία Ταμείου Δανειοδοτήσεων (δεν είναι συνεισφορά μέσω δωρεάς, δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση)

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	DD/MM/YYYY
	 
	28/9/2011
	28/9/2011
	28/9/2011
	28/9/2011
	28/9/2011
	 

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΌΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.1.1
	Operation Programme 
	09-ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης
	 
	
	
	
	
	
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	04 - Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	16,71%
	 
	
	
	
	
	
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	65.345.291,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	65.345.291,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	11.531.521,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	11.531.521,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND                                                                    ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	11.650,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	number (amount)
	 
	16.712.400
	5.013.720,00
	11.698.645,53
	8.356.200,00
	8.356.200,00
	 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	III.6
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	text 
	 
	ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
	ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
	ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
	ΔΑΝΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ  
	ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ  ΑΛΥΣΙΔΑ, 
 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ
	 

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.5
	other
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.5
	other
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 


Δυτική Μακεδονία
	Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund 
	 
	 
	 
	 
	


	 No. 
	Required information/data 
	Required data/information format 
	 
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	FEI implemented under this specific holding fund
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements                                             (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-2011
	ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31-12-11

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) / ENTREPRENEURSHIP FUND (TEPIX) (ΑΘΗΝΑ/ATHENS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΑΝ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ), THE ENTREPRENEURSHIP FUND (TEPIX) WAS ESTABLISHED AS A SEPARATE BLOCK OF FINANCE WITHIN ETEAN SA (National Entrepreneurship and Development Fund S.A., former TEMPME SA, REGISTERED IN ATHENS GREECE) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	other body 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	 text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	2/11/2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	                                                                5   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	text 
	 
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Α - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ALPHABANK  
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Γ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Δ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, EUROBANK 
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ Ε - ΤΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ , ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ 
	Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΙΧ - ΔΡΑΣΗ ΣΤ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ  ΑΛΥΣΙΔΑ, 
 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	(b) urban development funds 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.1
	equity 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.2
	loans
	 
	 
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	 

	II.3.3
	guarantees
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	 
	 
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	Υ
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	text 
	 
	ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	ΕΘΝΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	ΕΘΝΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	
	 
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
	ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή συνεπενδυτή για τη λειτουργία Ταμείου Δανειοδοτήσεων (δεν είναι συνεισφορά μέσω δωρεάς, δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση)

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	DD/MM/YYYY
	 
	28/9/2011
	28/9/2011
	28/9/2011
	28/9/2011
	28/9/2011
	 

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΌΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.1.1
	Operation Programme 
	09-ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης
	 
	
	
	
	
	
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	05 - "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	2,53%
	 
	
	
	
	
	
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	9.910.912,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	9.910.912,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	1.748.984,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	1.748.984,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND                                                                    ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	1.767,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε.Π.

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	number (amount)
	 
	2.534.800
	760.440
	1.774.332,18
	1.267.400
	1.267.400
	 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	III.6
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	text 
	 
	ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
	ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
	ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
	ΔΑΝΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ  
	ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ  ΑΛΥΣΙΔΑ, 
 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ
	 

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	number (amount)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.5
	other
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	text 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.2.5
	other
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	number 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
	number 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 


4.
Ταμείο JESSICA
	Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund 


	No.
	Required information/data
	Required data/information format
	
	Comments

	I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements
(Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 

	I.1
	Holding Fund (name and registered place of business)
	JESSICA HOLDING FUND FOR GREECE
	 
	 

	I.2
	Legal status of Holding Fund 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	a separate block of finance within EIB as provided for in article 43 of the Implementing Regulation
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	 
	 

	I.2.1
	name, legal status and registered place of business of co-financing partners 
	N/A
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	⊙ 
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	 
	 
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	 
	 
	 

	
	other body 
	 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	N/A
	 
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	⊙ 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	1/7/2010
	 
	 

	I.6
	Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund
	5
	 
	 

	II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI)                                    (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 

	II.1
	FEI (name and registered place of business)
	1. URBAN DEVELOPMENT FUND  IN EASTERN MACEDONIA & THRACE, NORTH AEGEAN, WESTERN MACEDONIA & EPIRUS 24-B Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, Greece 

 2. URBAN DEVELOPMENT FUND IN CENTRAL MACEDONIA & THESSALY 4, Amerikis street, Athens, Greece
	 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	 
	 
	 

	
	(b) urban development funds 
	⊙
	 
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	 
	 
	 

	II.3
	Type of financial product offered by FEI to final recipients
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	II.3.1
	equity 
	YES
	 
	 

	II.3.2
	loans
	YES
	 
	 

	II.3.3
	guarantees
	NO
	 
	 

	II.3.4
	other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	NO
	 
	 

	II.4
	FEI manager (its name, legal status and registered place of business)
	1. for the URBAN DEVELOPMENT FUND  IN EASTERN MACEDONIA & THRACE, NORTH AEGEAN, WESTERN MACEDONIA & EPIRUS is the Investment Bank of Greece SA, having its seat at 24-B Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, Greece
2. for the URBAN DEVELOPMENT FUND IN CENTRAL MACEDONIA & THESSALY is the Piraeus Bank S.A., having its seat at 4, Amerikis street, Athens, Greece
	 
	 

	II.5
	Procedure for selecting the FEI manager 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	⊙
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	 
	 
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with Holding Fund 
	1. URBAN DEVELOPMENT FUND  IN EASTERN MACEDONIA & THRACE, NORTH AEGEAN, WESTERN MACEDONIA & EPIRUS 09/02/2012
2. URBAN DEVELOPMENT FUND IN CENTRAL MACEDONIA & THESSALY 09/02/2012
	 
	 

	III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 

	III.1
	 ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES 
	 
	 

	III.1.1
	Operation Programme 
	Ø No Ε (2007) 5337/26.10.2007 approving desicion of the ROP MACEDONIA – THRACE
Ø No Ε (2007) 5442/5.11.2007 approving decision of the OP ENVIRONMENT - SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
	 
	 

	III.1.2
	Priority axis 
	Protection of Atmospheric Environment - Managing Climate Change (Priority Axis 6), Sustainable Development and Quality of Life in the Region of Central Macedonia (Priority Axis 7), Sustainable Development and Quality of Life in the Region of Western Macedonia (Priority Axis 8), Sustainable Development and Quality of Life in the Region of Eastern Macedonia and Thrace (Priority Axis 9)
	 
	 

	III.1.3
	Contribution to Holding Fund
	17%
	 
	 

	III.2
	AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND  UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME
	45.000.000
	 
	Sustainable Development and Quality of Life in the Region of Central Macedonia (Priority Axis 7) 20.000.000, Sustainable Development and Quality of Life in the Region of Western Macedonia (Priority Axis 8) 15.000.000 and Sustainable Development and Quality of Life in the Region of Eastern Macedonia and Thrace (Priority Axis 9) 10.000.000

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	III.2.1.1
	ERDF amounts committed in funding agreement  (in EUR)
	36.764.929
	 
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	36.764.929
	 
	 

	III.2.1.3
	ESF amounts committed in funding agreement (in EUR)
	N/A
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	N/A
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national public and private assistance
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	III.2.2.1
	National public co-financing committed in funding agreement (in EUR)
	8.235.071
	 
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	8.235.071
	 
	 

	III.2.2.3
	National private co-financing committed in funding agreement  (in EUR)
	N/A
	 
	 

	III.2.2.4
	Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR)
	N/A
	 
	 

	III.3
	AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)
	0
	 
	 

	III.4
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND 
 ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	230.309,37
	 
	 

	III.5 
	AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI
	0
	 
	 

	III.5.1
	Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR)
	0
	 
	 

	III.5.2
	Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR)
	0
	 
	 

	III.5.3
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	0
	 
	 

	III.6
	MANAGEMENT COSTS AND FEES OF FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	0
	 
	 

	IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 

	IV.1 
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product) 
	 
	 
	 

	IV.1.1
	Name of product 
	 
	 
	 

	IV.1.2
	Number of final recipients supported, per type:
	 
	 
	 

	IV.1.2.1
	large enterprises
	 
	 
	 

	IV.1.2.2
	SMEs 
	 
	 
	 

	IV.1.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	 
	 
	 

	IV.1.2.3
	individuals
	 
	 
	 

	IV.1.2.4
	urban development funds
	 
	 
	 

	IV.1.2.5
	other 
	 
	 
	 

	IV.1.3
	Number of loan contracts signed with final recipients
	 
	 
	 

	IV.1.4
	Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	 
	 
	 

	IV.1.4.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 
	 

	IV.1.5
	Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	 
	 
	 

	IV.1.5.1
	out of which Operation Programme contribution
	 
	 
	 

	IV.2
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.2.1
	Name of product 
	text 
	 
	 

	IV.2.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.2.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 

	IV.2.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 

	IV.2.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 

	IV.2.2.3
	individuals
	number 
	 
	 

	IV.2.2.4
	urban development funds 
	number 
	 
	 

	IV.2.2.5
	other
	number 
	 
	 

	IV.2.3
	Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.2.4
	Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.2.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.2.5
	Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts 
	number 
	 
	 

	IV.2.6
	Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.3
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.3.1
	Name of product 
	text 
	 
	 

	IV.3.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.3.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 

	IV.3.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 

	IV.3.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 

	IV.3.2.3
	urban development funds 
	number 
	 
	 

	IV.3.2.4
	other 
	number 
	 
	 

	IV.3.3
	Number of investments made in line with agreements signed
	number 
	 
	 

	IV.3.4
	Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.3.4.1
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.4
	ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product) 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.4.1
	Name of product 
	text 
	 
	 

	IV.4.2
	Number of final recipients supported, per type
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.4.2.1
	large enterprises
	number 
	 
	 

	IV.4.2.2
	SMEs 
	number 
	 
	 

	IV.4.2.2.1
	out of which micro-enterprises
	number 
	 
	 

	IV.4.2.3
	individuals
	number 
	 
	 

	IV.4.2.4
	urban development funds
	number 
	 
	 

	IV.4.2.5
	other
	number 
	 
	 

	IV.4.3
	Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.4.3.1 
	out of which Operation Programme contribution (in EUR)
	number (amount)
	 
	 

	IV.4.4
	Number of products effectively provided to final recipients
	number 
	 
	 

	IV.5
	INDICATORS 
	////////////////////////////////////////
	 
	 

	IV.5.1
	Number of jobs created or safeguarded
	number 
	 
	 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV
Πίνακες Έργων Προτεραιότητας
Πίνακας 1 (sectors Hahn)
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ

	

	N°
	Τίτλος Έργου
	Χωροθέτηση / ΕΠ
	Συνολικός προϋπολογισμός (συγχρ/μενος)
	Κριτήρια (1)
	Δημιουργία Θέσεων Εργασίας
	Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης 
	Αρμόδιος

	
	
	
	
	Οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις (α)
	Ωριμότητα (β)
	Σύνδεση με το Μνημόνιο (γ)
	Κατά την υλοποίηση
(σε ανθωποέτη)
	Μετά την υλοποίηση (ελάχ. πρόβλεψη) 
(αρ. εργασιών που δημιουργούνται) 
	Μετά την υλοποίηση (μέγιστη πρόβλεψη) 
(αριθμός εργασιών που δημιουργούνται 
	
	

	ΕΝΕΡΓΕΙΑ

	1
	Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία (Θεσσαλονίκη) 
	Κεντρική Μακεδονία / ΕΠΑΕ
	23.098.741
	Συμβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Έργο Διερωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΔΜ) [απόφαση (ΕΚ) 1364/2006]
	3
	1
	309
	 
	3
	Τέλος 2012
	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής  και Ενέργειας. Γενικός Γραμματέας Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΔΕΣΦΑ

	3
	Ενεργόπολις - Κοζάνη  
	Δυτική Μακεδονία / ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	20.000.000
	Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μετάβαση από τη συμβατική στην πράσινη ενέργεια
	1
	1
	158
	 
	20
	Μάρτιος 2014
	Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας / Δήμαρχος Κοζάνης

	5
	Πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ερατείνου στο Δήμο Νέστου 
	Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / ΕΠ Μακεδονίας -  Θράκης 
	5.000.000
	Πιλοτική δράση για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής
	1
	1
	35
	25
	100
	Τέλος 2014
	Δήμαρχος Νέστου

	8
	Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
	Σε όλη την επικράτεια
	396.000.000
	Συνεισφορά στην προώθηση ενεργειακής απόδοσης των ιδιωτικών κατοικιών 
	2
	909
	 
	0
	0
	Έως εξαντλήσεως π/υ
σύμφωνα με τη ζήτηση
(Τέλος 2013)
	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής  και Ενέργειας. Γενικός Γραμματέας Ενέργειας /  Πρόεδρος ETEAN

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	48.098.741
	 
	7
	912
	502
	25
	123
	 
	 

	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

	 
	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

	10
	Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (Digi Content) 
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	20.000.000
	Δράσεις που ενισχύουν 250 εταιρείες στον τομέα των εκδόσεων
	3
	1
	μη διαθέσιμο
	μη διαθέσιμο
	μη διαθέσιμο
	Τέλος 2012
	Υπουργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις α.ε.

	11
	Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων
(Digi Retail) 
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	100.000.000
	Δράσεις που ενισχύουν 2.200 εταιρείες στον κλάδο του λιανεμπορίου.
	3
	1
	μη διαθέσιμο
	μη διαθέσιμο
	μη διαθέσιμο
	Τέλος 2013
	Υπουργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις α.ε.

	15
	Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (New Innovative Entrepreneurship)
	Σε όλη την επικράτεια  / ΕΠΑΕ
	30.000.000
	Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας
	1
	2
	200
	400
	500
	24 μήνες από την έγκριση
	Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

	16
	Corallia (micro-electronics clusters)
	Σε όλη την επικράτεια  / ΕΠΑΕ
	37.700.000
	Ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε τομείς τεχνολογικής αιχμής. Ευρεσιτεχνίες.
	3
	2
	300
	300
	500
	Τέλος 2013 (12-36 μήνες από την υπογραφή σύμβασης)
	Μονάδα Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia  / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

	17
	«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας». 
ΠΡΑΞΗ ΙΙ:« Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας»- 1η προκήρυξη, 2009 
	Σε όλη την επικράτεια  / ΕΠΑΕ
	93.620.000
	Ενδυνάμωση συνεργασίας επιχειρήσεων και Φορέων εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων. Ενίσχυση της απασχόλησης σε τομείς υψηλής και μέσης τεχνολογίας. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
	3
	2
	600
	80
	160
	Μέχρι  5 χρόνια από την έγκριση
	Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

	18
	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011  – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς 
	Σε όλη την επικράτεια  / ΕΠΑΕ
	68.320.000
	Συνεργασία των επιχειρήσεων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων σε έργα Έρευνας και Τεχνολογίας για την προώθηση  της καινοτομίας. Αύξηση  ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στον τομέα "πράσινη ανάπτυξη", τόνωση της απασχόλησης σε πεδία υψηλής και μέσης τεχνολογίας.
	3
	2
	440
	60
	120
	24-36 μήνες από την έγκριση 
	Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	349.640.000
	 
	16
	10
	1.540
	840
	1.280
	 
	 

	 
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

	19a
	JEREMIE
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠΑΕ
	250.000.000
	Ενίσχυση καινοτόμου επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Εθνική Αρχή Συντονισμού  ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

	19b
	Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ETEAN 460M)
	Σε όλη την επικράτεια  / ΕΠΑΕ
	460.000.000
	Ενίσχυση καινοτόμου επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
	3
	2
	Δεν μπορεί να εκτιμηθεί
	Δεν μπορεί να εκτιμηθεί
	Δεν μπορεί να εκτιμηθεί
	Τέλος 2015
	Πρόεδρος ΕΤΕΑΝ 

	20
	Εξωστρέφεια Επιχειρηματικότητα των Επιχειρήσεων 
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠΑΕ
	30.000.000
	Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας 
	2
	2
	250
	200
	300
	24 μήνες από την έγκριση 
	Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

	21
	Μεταποίηση στις νέες συνθήκες 
	Σε όλη την επικράτεια  / ΕΠΑΕ
	184.313.675
	Ενίσχυση εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας, βελτίωση προϊόντων και Υπηρεσιών, ενίσχυση της απασχόλησης  
	3
	1
	600
	300
	500
	24 μήνες από την έγκριση 
	Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	924.313.675
	 
	8
	5
	850
	500
	800
	 
	 

	 
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

	22
	Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών - ΕΣΗΔΠ (e-procurement)
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	9.630.422
	Απαίτηση Μνημονίου-Σημαντικό για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
	3
	3
	111
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Τέλος 2015
	Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 

	23
	Ψηφιακό Σχολείο 
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	152.630.000
	Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τομέα του
	1
	1
	558
	0
	0
	Τέλος 2013
	Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης  

	24
	Εθνικό Ληξιαρχείο
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	44.860.000
	Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης
	1
	1
	432
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Τέλος 2015
	Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

	25
	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών
Υπηρεσιών -ΟΠΣΕΥ (ELENXIS) 
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	22.826.681
	Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης
	3
	2
	88
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Τέλος 2013
	Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

	26
	Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	39.000.000
	Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης - Κτηματολόγιο
	2
	1
	425
	Μη εφαρμόσιμο
	Μη εφαρμόσιμο
	Τέλος 2013
	Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματολόγιο Α.Ε. 

	27
	Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (e-prescription) 
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	25.000.010
	Σημαντικό για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
	1
	3
	287
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Τέλος 2014
	Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

	28
	Κτηματολόγιο
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	130.000.000
	Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τομέα του
	1
	3
	1.287
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Τέλος 2015
	Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματολόγιο Α.Ε. 

	29
	Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) 
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	40.631.000
	Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τομέα του
	1
	1
	443
	47
	47
	Τέλος 2015
	Γενικός Γραμματέας Ενέργειας / 
Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

	30
	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές-Νησιωτικές περιοχές (Rural broadband)
	Αγροτικές περιοχές / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	140.000.000
	Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τομέα του. Ολοκληρώνει το μητροπολιτικό δίκτυο (ΜΑΝ) στις αγροτικές περιοχές
	1
	2
	880
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Τέλος 2015
	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 

	31
	Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (OAΣA)
	Αττική / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	34.758.000 
	Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τομέα του
	1
	1
	652
	44
	344
	Τέλος 2015
	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ

	32
	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (ERP για το ΓΛΚ)  
	Σε όλη την επικράτεια / ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
	9.009.201 
	Έργο σημαντικής προτεραιότητας  που αφορά την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της χώρας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Υπ. Οικονομικών)
	3
	1
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Ακόμα μη διαθέσιμο
	Τέλος 2015
	Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	648.345.314
	 
	 18
	 19
	5.163
	91
	391
	 
	 

	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

	 
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

	35
	Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (E65) 
	Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία / 
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
	455.637.672
	Το έργο στοχεύει στην σύνδεση της χώρας με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δημιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετεί. Αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας 
	3
	2
	13.770
	126
	157
	Τέλος 2015
	Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ

	37
	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Μαλιακός - Κλειδί 
	Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και  Στερεά Ελλάδα / 
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
	149.545.685
	Το έργο ανήκει στο ΔΔΜ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δημιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σημασίας για τη διευκόλυνση των μεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετεί. Αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας
	3
	2
	Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόμη
	Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόμη
	Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόμη
	Τέλος 2015
	Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	605.183.357
	 
	 6
	4
	13.770
	125
	157
	 
	 

	
	

	 
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

	50
	Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή - Νυμφαία - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (κωδ. EOAE 75.0)
	Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
	38.722.853
	Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.
	3
	2
	834
	12
	15
	Τέλος 2013
	Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατία ΑΕ /  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ

	58
	Οδικός άξονας Σέρρες - Αμφίπολη 
	Κεντρική Μακεδονία/ ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	21.400.000
	Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας
	3
	1
	310
	 
	 
	Τέλος  2014
	Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

	61
	Αποπεράτωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού "Θεσσαλονίκη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχώνας": 
τμήματα "Λαχανάς-Α/Κ Χριστού" και "Κάτω Αμπέλα-Α/Κ Πετριτσίου"
	Κεντρική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
	103.077.754
	Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.
	3
	2
	1419
	17
	21
	Τέλος 2014
	Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ

	62
	Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού "Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή": τμήμα Κορομηλιά - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή. 
	Δυτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
	131.901.159
	Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.
	2
	3
	1053
	 
	 
	Τέλος 2014
	Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

	63
	Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη: τμήμα «Φλώρινα – Νίκη»
	Δυτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
	69.000.000
	Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.
	2
	3
	854
	6
	7
	Τέλος 2014
	Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

	66
	Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσανδρεία του Οδικού 
Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής 
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας- Θράκης
	64.300.000
	Τουρισμός / Οδική Ασφάλεια
	3
	3
	402
	 
	0
	Μάρτιος 2015
	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

	72
	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο: τμήματα Αρδάνιο- Μάνδρα & Μάνδρα Ψαθάδες
	Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	105.369.105
	Ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο για την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας που αποτελεί αναπτυξιακό στόχο του προγράμματος. Τμήμα του Διευρωπαϊκού δικτύου 9IX.
	3
	3
	1488
	0
	21
	Τέλος 2015
	Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

	73
	Οδικός άξονας Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα: Αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα - Νάουσα
	Κεντρική Μακεδονία/  ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	19.250.000
	Έργο γέφυρα - Διοχετεύει τον κυκλοφοριακό φόρτο της αγροτικής παραγωγής. 
	3
	3
	122
	 
	0
	Τέλος 2015
	Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	1.400.202.831
	 
	 
	 
	11.498
	77
	67
	 
	 

	 
	ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

	81
	Κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας -Θράκης
	323.000.000
	Ωριμότητα, ταχεία προβολή,πράσινες μεταφορές
	3
	3
	 
	 
	 
	Τέλος 2015
	Διευθύνων Σύμβουλος Αττικό Μετρό - Γενικός Γραμματέας Δημοσίων έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	323.000.000
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

	94
	Ολοκλήρωση αναβάθμισης Κρατικού αερολιμένα  Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"
	Κεντρική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
	72.421.368
	Με το έργο της επέκτασης του διαδρόμου προσγειώσεων / απογειώσεων 10-28 και του παράλληλου τροχιόδρομου κατά 1000 μέτρα προς τη θάλασσα.
	3
	3
	1169
	 
	100
	Τέλος 2015
	Διευθυντής ΕΥΔΕ Βόρειας Ελλάδας / ΓΓ Δημοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	72.421.368
	 
	 
	 
	1.169
	0
	100
	 
	 

	 
	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

	99
	Αποπεράτωση εγκατάστασης σύγχρονης σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στον ΠΑΘΕΠ 
	Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία / ΕΠ ενίσχυση της  Προσπελασιμότητας
	90.000.000
	Το έργο (με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ) είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί εντός του πλαισίου του ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου με τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση όλων των σιδηροδρομικών έργων του ΕΣΠΑ και η έλλειψή του μπορεί να ακυρώσει τη συγχρηματοδότηση.
	3
	3
	άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί ακόμα
	 
	 
	Τέλος 2015
	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

	101
	Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (Φάση Β) 
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	68.841.600
	Τμήμα  του άξονα ΠΑΘΕΠ (έργο-γέφυρα)
	3
	ΝΑΙ (MP)
	812
	 
	δεν είναι διαθέσιμο ακόμα
	Τέλος 2015
	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

	104
	Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξ/πολης -Ορμενίου, 
μεταξύ Σ.Σ. Διδυμοτείχου – Σ.Σ. Μαρασίων
	Ανατολική Μακεδονία Θράκη/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκη
	12.986.732
	Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, καθώς συνδέει την  Αλεξανδρούπολη με το Βόρειο Τμήμα της Περιφέρειας.
	3
	 
	239
	0
	0
	Τέλος 2015
	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	1.484.404.131
	 
	 
	 
	19.884
	0
	0
	 
	 

	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

	108
	Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών του Δήμου Κοζάνης
	Δυτική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 
	2.025.210
	Περιβάλλον - βιώσιμη ανάπτυξη
	3
	3
	22
	0
	0
	Ιούνιος 2012
	Δήμαρχος Κοζάνης

	111
	Κλείσιμο και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
	Διαπεριφερειακό/ ΕΠΠΕΡΑΑ
	150.000.000
	Περιβάλλον και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο- δημόσια υγεία
	3
	1
	900
	 
	 
	Τέλος 2012
	Δήμαρχοι - Περιφερειάρχες

	112
	Νέοι σταθμοί τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού ύδρευσης Δήμου Σερρών 
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας -Θράκης
	1.980.000
	Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
	3
	1
	27
	 
	 
	Τέλος 2012
	Δήμαρχος Σερρών

	113
	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ)
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας -Θράκης
	12.213.215
	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων.
	3
	1
	45
	 
	95
	Τέλος 2012
	Σύνδεσμος ΟΤΑ περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης

	115
	Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Βατερού Δ. Κοζάνης
	Δυτική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας -Θράκης 
	3.319.328
	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
	3
	1
	30
	0
	0
	Ιαν. 2013
	Δήμαρχος Κοζάνης

	118
	Δίκτυα αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. σε Δ.Δ. του Δήµου Κοζάνης
	Δυτική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 
	5.869.328
	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
	3
	1
	54
	1
	2
	Ιούνιος 2013
	Δήμαρχος Κοζάνης

	119
	Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης - Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους 
Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων 
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	44.100.000
	Βελτίωση του αστικού τοπίου και αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της Θεσσαλονίκης και της  ποιότητας ζωής των κατοίκων.
	3
	1
	745
	 
	20
	Τέλος 2013
	Επικεφαλής της Μονάδας - Τμήμα Αρχιτεκτονικών Έργων - Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

	124
	Αποκατάσταση Ποταμού Σούλου
	Δυτική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 
	36.000.000
	Προστασία του περιβάλλοντος, προσαγωγή νερού στη Θεσσαλονίκη και ανάπτυξη του τουρισμού.
	1
	1
	260
	 
	15
	Τέλος 2014
	Δήμαρχος Εορδαίας

	128
	Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων σε 120 μικρούς οικισμούς κατηγορίας Γ' (2.000- 15.000 κάτοικοι) 
	Διαπεριφερειακό / ΕΠΠΕΡΑΑ
	1.050.000.000
	Συμβολή στη  δημιουργία σημαντικών θέσεων απασχόλησης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 
	1, 2, 3
	3
	12500
	 
	 
	Τέλος  2015
	Δήμοι - Περιφέρειες

	131
	Αξιοποίηση και Ανάδειξη Λίμνης Πολυφύτου  
	Δυτική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας -Θράκης 
	35.000.000
	Προστασία του περιβάλλοντος και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
	1
	1
	276
	 
	40
	Τέλος 2015
	Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

	132
	Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ 
	Ανατολική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	12.000.000
	Η προεπεξεργασία και ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
	1
	1
	 
	49
	69
	Τέλος 2015
	Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

	133
	Εργασίες προστασίας της Λίμνης της Καστοριάς
	Δυτική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 
	10.000.000
	Προστασία του περιβάλλοντος.
	0
	1
	92
	 
	 
	Τέλος 2015
	Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	1.744.671.817
	 
	 
	 
	19.346
	61
	264
	 
	 

	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

	138
	Ανάπλαση – Ανάδειξη της Βασιλικής 
Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών Φάση Γ΄
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	7.000.000
	 
	3
	1
	160
	 
	 
	Τέλος 2014
	Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

	142
	Νέο Μουσείο της Βεργίνας
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	24.000.000
	Πολιτισμός και Τουρισμός - Σημαντικό Αρχαιολογικό σημείο
	1
	1
	άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί ακόμα
	 
	άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί ακόμα
	Τέλος 2015
	Προϊστάμενος Τμήματος- ΕΠΚΑ 

	148
	Εναλλακτικός Τουρισμός
	Διαπεριφερειακό/ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
	20.000.000
	Εκσυγχρονισμός - επέκταση των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού.
	1- Ενεργή Πρόσκληση
	2
	150
	200
	300
	18 μήνες από την ημερομηνία ένταξης
	Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού και Τουρισμού

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	140.235.540
	 
	 
	 
	941
	5
	58
	 
	 

	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	149
	Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Κοζάνης
	Δυτική Μακεδονία / ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 
	1.215.000
	Κοινωνική Αλληλεγγύη
	3
	1
	13
	3
	3
	Τέλος 2011
	Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

	150
	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Χιλιοδένδρι
	Δυτική Μακεδονία / ΠΕΠ Μακεδονίας -Θράκης 
	2.100.000
	Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών συνθηκών
	3
	1
	23
	6
	6
	Απρίλιος 2012
	Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

	152
	Δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο στο Τ.Δ. Νέας Καλλικράτειας του Δήμου Καλλικράτειας 
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	3.460.000
	Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης
	3
	1
	38
	 
	 
	Τέλος 2012
	Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

	158
	Κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου στο γενικό νοσοκομείο Έδεσσας
	Κεντρική Μακεδονία/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	5.082.022
	Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη
	3
	1
	56
	 
	 
	Τέλος 2013
	Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

	166
	Κατασκευή και εξοπλισμός νοσοκομείου Κομοτηνής σε νέες κτιριακές δομές 200 κλινών 
	Ανατολική Μακεδονία-Θράκη / ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
	50.000.000
	Το νέο νοσοκομείο  Κομοτηνής είναι η πιο σημαντική παρέμβαση στην περιφέρεια
	0
	3
	46
	 
	 
	Τέλος 2015
	ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	217.302.571
	 
	 
	 
	1.770
	44
	130
	 
	 

	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ): 
	10.534.792.517
	ΣΥΝΟΛΟ δημιουργίας θέσεων εργασίας:
	123.407
	2.224
	3.895
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΕΥΡ. ΚΟΙΝ. ΤΑΜΕΙΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

	

1
	

Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας
	 
	7.154.831
	Συστηματικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών επίβλεψης της αγοράς εργασίας και στόχο μεταξύ άλλων την διασφάλιση της μείωσης της αδήλωτης εργασίας. 
	2
	3
	 
	 
	 
	Τέλος 2014
	(8) δράσεις προϋπολογισμού 1.100.600€ παρακολουθούνται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. Το υπόλοιπο ποσό του π/υ παρακολουθείται από τα Ε.Π. ΨΣ και Ε.Π Δ.Μ.

	
	
	Σε όλη την επικράτεια 
	1.100.600
	
	
	
	
	
	
	
	Υπ. Εργ & Κοιν.Ασφ, Γεν. Γραμ. Διαχ. Κοιν. &  Άλλων Πόρων (ΕΠΑΝΑΔ) 

	
	
	Σε όλη την επικράτεια 
	1.428.030
	
	
	
	
	
	
	
	Υπουργείο Εσωτερικών (Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση) 

	
	
	Στο σύνολο της χώρας
	4.626.201
	
	
	
	
	
	
	
	ΥΠΑΝΑΝ Ε.Π. ΨΣ

	2
	Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής
	Στο σύνολο της χώρας
	384.660.000
	Οι ήδη εγκεκριμένες και συνεχιζόμενες δράσεις στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους (βρεφών, παιδιών και εφήβων). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
	3
	1
	83.000
	70.000
	83.000
	Τέλος 2015
	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

	3
	Α. Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
Β. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων
	Σε όλη την επικράτεια 
	
Α.1.000.000
Β. 59.000.000
	Συστηματική παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και ειδικότερα των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και στην ένταξη των ατόμων από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, συμπληρώνοντας τις βασικές πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση
	1
	1
	 
	 
	 
	Τέλος 2015
	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

	4
	Α.Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) 

Β. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες
	Σε όλη την επικράτεια 
	80.000.000 




60.000.000
	Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με βάση τις τοπικές ανάγκες, τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και της πλήρους απασχόλησης (πολυαπασχόληση, συμπληρωματική απασχόληση κλπ) ιδιαίτερα σε περιοχές με φθίνουσες βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναδιάρθρωσης
	2
	1
	36.000
	20.000
	25.000
	Τέλος 2015
	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

	 
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
	 

	5
	Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση : Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία
	Σε όλη την επικράτεια 
	69.000.000  
	Μεταρρύθμιση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Το Νέο Σχολείο εξυπηρετεί τόσο τις κοινωνικές όσο και εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω των νέων προγραμμάτων σπουδών 
	3
	1
	 
	 
	 
	Τέλος 2015
	Υπ.Παιδείας- Γεν. Γραμ.,Ειδ. Γραμ. Ευρ. Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)

	6
	Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας) - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία
	Όλη η Επικράτεια
	9.000.000  
	Επιτάχυνση του ρυθμού της ένταξης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία
	3
	1
	 
	 
	 
	Τέλος 2015
	Υπ.Παιδείας- Γεν. Γραμ.,Ειδ. Γραμ. Ευρ. Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)

	7
	Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
	Όλη η Επικράτεια
	25.000.000  
	Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και προώθησης της ίσης πρόσβασης. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
	3
	1
	 
	 
	 
	Τέλος 2015
	Υπ.Παιδείας- Γεν. Γραμ.,Ειδ. Γραμ. Ευρ. Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)

	8
	Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)
	Όλη η Επικράτεια
	35.000.000  
	Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην προετοιμασία των φοιτητών των πανεπιστημίων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
	3
	1
	 
	 
	 
	Τέλος 2015
	Υπ.Παιδείας- Γεν. Γραμ.,Ειδ. Γραμ. Ευρ. Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)

	9
	Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ)
	Όλη η Επικράτεια
	120.000.000  
	Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας, με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας.
	2
	1
	3000
	 
	 
	Τέλος 2015
	Υπ.Παιδείας- Γεν. Γραμ.,Ειδ. Γραμ. Ευρ. Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)

	 
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

	10
	Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος
(Εισήχθη στο ΕΠ το 2010 ως έργο που προβλέπεται από το Μνημόνιο όσον αφορά την λειτουργική ανασκόπηση της λειτουργικής Κυβέρνησης) - Νομοθετικό Πλαίσιο
	Σε όλη την επικράτεια 
	1.500.000
	Η αναδιοργάνωση του κράτους στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις συστήματος διοίκησης που θα οδηγήσει σε μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία και θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ολοκλήρωση.
	1
	3
	11
	 
	 
	Τέλος 2012
	Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης- Ειδική Γραμματεία για την Διοικητική Μεταρρύθμιση

	11
	Αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και καθιέρωση του ERP σε όλα τα Υπουργεία
	Σε όλη την επικράτεια 
	45.000.000
	Η αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των δαπανών
Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των " Μονάδων Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού " στα αρμόδια υπουργεία, στοχεύει σε μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων από τα υπουργεία για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών τους.
	1
	3
	321
	 
	 
	Τέλος 2015
	Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης/ Ειδική Γραμματεία για την Διοικητική Μεταρρύθμιση - Όλα τα Υπουργεία 

	12
	Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης
	Σε όλη την επικράτεια 
	2.675.250
	Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας ad hoc δομής, αποτελούμενη από μέλη του Αναδόχου και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στην νέα δομή του Υπουργείου.
Το έργο αναμένεται να πετύχει τις ακόλουθες πέντε προτεραιότητες του Σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής:
1. Εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης
2. Ανάκτηση των εσόδων
3. Χειρισμός Μεγάλων φορολογούμενων
4. Διαχείρισης Μεγάλη Ακίνητης Περιουσίας & υψηλού εισοδήματος
5. Επιστροφή των παρακρατούμενων φόρων και φορολογικής συμμόρφωσης
	2
	3
	19
	 
	 
	Τέλος 2014
	Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ειδική Γραμματεία για την Διοικητική Μεταρρύθμιση 

	13
	Μελέτη και προτεινόμενες νέες διαδικασίες για την μείωση των διοικητικών βαρών και του κόστους σε πέντε τομείς πολιτικής.
	Σε όλη την επικράτεια 
	6.000.000
	Η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Το έργο αφορά:
- Την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη μέτρηση του διοικητικού φόρτου και του κόστους.
-τα μέτρα του διοικητικού φόρτου και του κόστους σε πέντε τομείς (τουρισμός, το εταιρικό δίκαιο, τις δημόσιες συμβάσεις, τις γεωργικές επιδοτήσεις, την ασφάλεια των τροφίμων)
-προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους μέσω 
απλουστευμένων διαδικασιών
	3
	3
	9
	 
	 
	Τέλος 2013
	Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης/ Ειδική Γραμματεία για την Διοικητική Μεταρρύθμιση,
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

	
	
	
	
	
	2
	
	34
	 
	 
	
	

	14
	Μεταρρύθμιση των συστημάτων προϋπολογισμού, διαχείρισης, λογιστικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένου του διπλογραφικού συστήματος) και οικονομική διαχείριση των νοσοκομείων.
	Σε όλη την επικράτεια 
	7.300.000
	Η συνολική βελτίωση της διαχείρισης των νοσοκομείων αποσκοπεί στη μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών από όλα τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα που οδηγεί στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους κατοίκους της Ελλάδα
	2
	3
	44
	 
	 
	Τέλος 2014
	Υπουργείο Υγειάς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Ειδική Γραμματεία για την Διοικητική Μεταρρύθμιση.

	 
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

	15
	Ολοκληρωμένη παρέμβαση με τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων που βρίσκονται στην πρώτη τριετία, σε περιοχές που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση
	Οι 8 Περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο Σύγκλισης και
οι 3 Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου
Σύγκλισης (Σταδιακής Εξόδου) 
	         72.000.000   
	Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και διαρκή ένταξη στην αγορά εργασίας εκείνων που αναζητούν εργασία και των ανενεργών ατόμων.
Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες κρίσης που πλήττει την οικονομία και την αγορά εργασίας. Εντός του ανωτέρω πλαισίου είναι δύο δράσεις: ΔΡΑΣΗ 1: Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από άνεργους ανθρώπους και νέους επιχειρηματίες (στο στάδιο της εκκίνησης ). ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της συνακόλουθης απασχολησιμότητας μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κατάρτισης και της παροχής κινήτρων για την πρόσβαση και την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
	3
	1
	δεν μπορεί να εκτιμηθεί
	 
	2.000 θέσεις εργασίας ανάλογα με το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο 
	Τέλος 2014
	Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ (ευρώ):
	     984.290.081   
	Σύνολο δημιουργίας θέσεων εργασίας ΕΚΤ:
	122.438
	90.000
	110.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) Η στήλη συμπληρώνεται σύμφωνα με την εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	α) Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις: (1) καμία; (2) μικρή; (3) μεσαία; (4) υψηλή 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) Στάδιο Ωριμότητας έργου / Υλοποίησης: (0) Έργο ανώριμο (1) Προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας - τευχών δημοπράτησης (2) Φάση συμβασιοποίησης (3) Φάση υλοποίησης
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	γ) Σύνδεση με το Μνημόνιο: (1) καμία σύνδεση (2) περιορισμένη σύνδεση (3) ισχυρή σύνδεση 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Πίνακας 2
	N°
	NAME OF PROJECT
	MIS
	LOCATION / PROGRAMME
	TOTAL COST 
(CO-FINANCED)
	CRITERIA (1)
	JOB CREATION
	ESTIMATED COMPLETION DATE
	RESPONSIBLE
	NEXT STEPS
(SEPTEMBER 2011)
(1)
	COMPLETION DATE 
OF NEXT STEPS
(SEPETEMBER 2011)
(2)

	
	
	
	
	
	Economic and social impact (a)
	Maturity (b)
	Link with MOU (c)
	During implementation
(in equivalent man-years)
	After implem. Min. forecast
(gross number of jobs created)
	After implem. Max. forecast
(gross number of jobs created)
	
	
	
	

	ENERGY: Integrate and modernize the country’s electricity network in particular reduce the oil dependence of Greece in an environmentally-friendly manner, reinforce and meet the EU targets on the use of renewables so that the Country has a secure energy s

	3
	Energopolis -Kozani 
	 
	West Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	20.000.000
	Integrated project permiting the transition from conventional to green energy 
	1
	1
	158
	 
	20
	March 2014
	Mayor of Kozani
	 
	 

	5
	Pilot exploitation of geothermal field Erateinou of the municipality of Nestos 
	 
	Eastern Macedonia - Thrace / OP Macedonia & Thrace
	5.000.000
	Pilot action for the exploitation of the geothermic field of the Region
	1
	1
	35
	25
	100
	End 2014
	Mayor of Nestos
	To be submitted for approval
	15/12/2011

	COMPETITIVENESS: Projects have been selected because of their maturity, size and high social and economic impact.

	INNOVATION AND RTD: Promote innovation and transfer of know-how and technology (Projects 9-14) principally to SMEs through research and technological development

	14
	Astronomy Park of Orliakas 
	 
	West Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	6.000.000
	Education & Tourism 
	1
	1
	Not known.Not submitted yet
	 
	Not known.Not submitted yet
	End 2015
	Mayor of Grevena- Denn of Thessaloniki University
	 
	 

	ROADS: Roads improvements in several Regions; Finalisation of 5 vertical axes of Egnatia Odos (Projects 50, 61, 62, 63, 72); Finalisation of parts of PATHE (Project 70), Aktio

	58
	Road Axis Serres - Amfipoli 
	200122
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	21.400.000
	Reinforcement of competitiveness of Central Macedonia
	3
	1
	310
	 
	 
	End  2014
	Governor of Central Macedonia
	payment 2.630.000€
	31/12/2011

	66
	Road Axis - Section: Potidaia - Cassandreia in Cassandra (Chalkidiki)
	215269
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace 
	64.300.000
	Tourism; road safety 
	3
	3
	402
	 
	0
	March 2015
	Department of Public Works - Central Macedonia
	 
	 

	72
	Vertical Axis of Egnatia Ardanio - Ormenio: Sections  Ardanio - Mandra & Mandra -Psathades 
	303190
	East Macedonia & Thrace / OP East Macedonia &Thrace 
	105.369.105
	Completion of the vertical axis Ardanio-Ormenion for the valorisation of the geographic position of the region which constitutes the development target of the region (included in the TEN 9IX)
	3
	3
	1.488
	0
	21
	 End 2015
	President of Egnatia ΑΕ - Secretary General of Public Works / YPYMEDI
	 
	 

	73
	Road Axis Veria - Naoussa - Skydra : completion of the section Patrida - Naoussa 
	216706
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	19.250.000
	Bridge project- Decongestion of traffic (transportation of agricultutal production) 
	3
	3
	122
	 
	0
	 End 2015
	Department of Public Works - Central Macedonia
	 
	 

	CLEAN URBAN TRANSPORT: Modernisation of the urban transports of Attica and Thessaloniki; Improve the quality of life of citizens, reduce  pollution and increase rapidity of
transportation; (Projects 77-82) 

	81
	Metro of Thessaloniki
	215620
	Central Macedonia  / OP Macedonia & Thrace 
	323.000.000
	Maturity, rapid visibility, green transport
	3
	3
	 
	 
	 
	End 2015
	President of Μetro ΑΕ. - Secretary General of Public Works / YPYMEDI
	 
	 

	RAILWAY: Construction, finalisation and signalisation of parts of PATHE-P; Improve the desirability of railways as a competitive means of transportation for both passengers

and cargo; Reduce travelling time

	101
	Construction of the Railway line of Thessaloniki - Eidomeni, in Polykastro (Phase B)
	200177
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	68.841.600
	Bridge project- part  PATHEP railway axis
	3
	YES (MP)
	812
	 
	Not available yet
	End 2015
	Department of Public Works - Central Macedonia
	 
	 

	104
	Upgrade of the railway line Alexandroupolis-Ormenion, between Didimoteicho & Marasion
	215859
	East Macedonia & Thrace / OP East Macedonia &Thrace 
	12.986.732
	Accessibility & Competitiveness (Connection of Alexandroupolis with the Northern Part of the Region) 
	3
	 
	239
	0
	0
	End 2015
	President and Managing Director of Ergose Α.Ε.
	 
	 

	ENVIRONMENT: Contribution to the convergence to the "acquis communautaire" in terms of environmental protection has also been decisive and led to the selection of projects on solid waste and waste water management

	108
	Water supply network in Kozani municipality
	270994
	Western Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	2.025.210
	Environment - sustainable development
	3
	3
	22
	0
	0
	June 2012
	Municipality of Kozani
	Payment 400.000€
	31/12/2011

	112
	Construction of new tele-control /tele-remote stations of water supply of the Municipality of Serres
	217131
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	1.980.000
	Reinforcement of competitiveness of Central Macedonia
	3
	1
	27
	 
	 
	End 2012
	Municipality of Serres
	payment 280.000€
	31/12/2011

	113
	Waste Management Station in the Northwest part of Thessaloniki
	215830
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	12.213.215
	Environment-Quality of life 
	3
	1
	45
	 
	95
	End 2012
	Technical Services - OTA
	 
	 

	115
	Sewage Networks Vatero Kozani
	270993
	Western Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	3.319.328
	Environment- Quality of Life
	3
	1
	30
	0
	0
	Jan. 2013
	Municipality of Kozani
	Payment 300.000€
	31/12/2011

	118
	Sewage network in the municipality of Kozani
	270992
	Western Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	5.869.328
	Environment - Quality of Life
	3
	1
	54
	1
	2
	June 2013
	Municipality of Kozani
	Payment 500.000€
	31/12/2011

	119
	Regeneration of the nea sea-side of Thessaloniki - Section from Vassiliko Theatre to Sea Sport Club
	272150
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	44.100.000
	Urban project- Attractiveness of Thessaloniki- Quality of life- Started in the previous programming period
	3
	1
	745
	 
	20
	End 2013
	Head of Unit - Department of Architectural Projects - Municipality of Thessaloniki
	 
	 

	124
	Rehabilitation of River Soulou
	 
	West Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	36.000.000
	Environmental protection, adduction of water to Thessaloniki, tourim  
	1
	1
	260
	 
	15
	End  2014
	Mayor of Eordaia
	 
	 

	131
	Valorisation of Polyphytos lake 
	 
	West Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	35.000.000
	Environmental protection and tourism 
	1
	1
	276
	 
	40
	End 2015
	Governor of West Macedonia 
	 
	 

	132
	Equipment for pre-treatment and recycling of urban solid waste for the Region of Eastern Macedonia - Thrace
	 
	Eastern Macedonia - Thrace / OP Macedonia & Thrace
	12.000.000
	The pre-treatment and recycling of urban solid waste contributes to the development of the Region with jobs creation
	1
	1
	 
	49
	69
	End 2015
	Department of Public Works of the Region
	To be submitted for approval
	15/12/2011

	133
	Works for the protection of Kastoria lake 
	 
	West Macedonia / OP Macedonia & Thrace  
	10.000.000
	Environmental protection  
	0
	1
	92
	 
	 
	End 2015
	Governor of West Macedonia
	 
	 

	CULTURE AND TOURISM: (Projects 134-148)

	138
	Regeneration - Valorisation of the royal necropolis and the palace of Aigon - Phase IIΙ 
	239696
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	7.000.000
	 
	3
	1
	160
	 
	 
	End 2014
	Ministry of Culture and Tourism
	payment 372.634 €
	31/12/2011

	142
	New Vergina Museum
	 
	 Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace 
	24.000.000
	Culture- Tourism- Important archeological site
	1
	1
	Not known. Not submitted yet
	 
	Not known. Not submitted yet
	End 2015
	Head of Unit - EPKA
	 
	 

	HEALTH AND EDUCATION INFRASTRUCTURE: (Projects 149-166)
Projects have been selected because of their maturity, size and high social and economic impact

	149
	Construction of a kindergraden in St Athanasios area Kozani
	216733
	Western Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	1.215.000
	Social solidarity
	3
	1
	13
	3
	3
	End 2011
	Region of Western Macedonia
	Payment 350.000€
	31/12/2011

	150
	Construction  of primary school in Chiliodentri Poria
	216076
	Western Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	2.100.000
	Upgrading of the educational conditions
	3
	1
	23
	6
	6
	April  2012
	Region of Western Macedonia
	Payment 450.000€
	31/12/2011

	152
	Primary school in Kallikrateia Municipality
	277121
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	3.460.000
	Upgrading of the educational conditions
	3
	1
	38
	 
	 
	End 2012
	Region of Central Macedonia
	payment 171.400 € 
	31/12/2011

	158
	Construction of the new building of the General Hospital of Edessa 
	216055
	Central Macedonia / OP Macedonia & Thrace
	5.082.022
	Health - social solidarity
	3
	1
	56
	 
	 
	End 2013
	Region of Central Macedonia
	payment 220.000 € 
	31/12/2011

	166
	Construction and Equipment  of Komotini Hospital in new building with 200 beds
	 
	Eastern Macedonia - Thrace / OP Macedonia & Thrace
	50.000.000
	The new hospital of Komotini is the most important intervention in the region
	0
	3
	46
	n/a
	n/a
	End 2015
	 Depanom A.E
	Selection of contractor for studies preparation
	31/12/2011
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